SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Českou národní bankou

# Na Příkopě 28

# 115 03 Praha 1

zastoupenou	Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Václavem Albrechtem, LL.M., ředitelem odboru regionální podpory

IČO	48136450

DIČ	CZ48136450

(dále jen „objednatel” nebo „ČNB“)

a

.................................. (doplní dodavatel)

č. účtu: ....................... / ……..

(plátce DPH uvede svůj účet, který je zveřejněn podle § 98 zákona o DPH)

(dále jen „zhotovitel”)

(dále oba jen „smluvní strany“)

Článek I

Předmět a místo plnění

- Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele dílo „Obnova osvětlení v peněžním provozu ČNB Brno“ (dále jen „dílo“), a to v souladu s bezpečnostními požadavky objednatele dle přílohy č. 1 smlouvy, technickými požadavky objednatele dle přílohy č. 2 smlouvy a s technickými parametry nabídnutých svítidel uvedenými v příloze č. 3 smlouvy.

- Dílo obsahuje:

a) 	demontáž stávajících svítidel,

b)	vypracování a předání dokumentace provedení díla a dokumentace skutečného provedení potvrzené zhotovitelem se zákresem instalací (2 x v tištěné podobě a 1x v el. podobě ve formátu PDF),

c)	dodávku nových svítidel včetně provedení potřebných montážních, stavebních 
a elektroinstalačních prací,

d)	dodávku a montáž potřebné elektroinstalace tj. kabeláže, spínacích prvků, jističů, lišt, el. krabic a dalšího materiálu potřebného pro zapojení a zprovoznění systému osvětlení,

e)	autorizované měření osvětlenosti a rovnoměrnosti osvětlení po instalaci,

f) zajištění elektrorevize,

g)	ekologickou likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla včetně prohlášení zhotovitele o provedení likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí,

h)	vypracování a předání dokumentace v českém jazyce, a to:

- originál montážního deníku,

- 2x originály revizních zpráv,

- prohlášení o shodě (u zařízení uvedených na trh po 1. 7. 2013), resp. prohlášení o vlastnostech výrobků,

- soupis technických parametrů svítidel (lze nahradit tzv. katalogovými listy svítidel – mohou být alternativně předloženy i v anglickém nebo slovenském jazyce),

- návody k obsluze a údržbě,

- doklad o autorizovaném měření osvětlenosti,

- doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ (nouzové osvětlení)

- doklad o likvidaci odpadu.

i) zaškolení zaměstnanců v rozsahu obsluhy osvětlení

- Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitel provádět mimozáruční opravy po dobu záruky.

- Místem plnění je objekt objednatele na adrese: ČNB, Rooseveltova 18 a 20, 601 10 Brno.

Článek II

Lhůty plnění

- Zhotovitel se zavazuje:

  - zpracovat a zaslat projektovou dokumentaci včetně harmonogramu prací a návrhu vhodného řešení osvětlení, včetně provedení orientačního výpočtu osvětlenosti v prostoru č. 2 A – schodiště, prostoru č. 4 – garáž a v prostoru č. 6 – dotační box, v elektronické formě k připomínkám objednateli do 2 týdnů od podpisu smlouvy. Objednatel se zavazuje k dokumentaci vyjádřit nejpozději do 4 dnů. Zhotovitel je povinen vypořádat připomínky objednatele. O vypořádání připomínek bude sepsán zjišťovací protokol 
a objednateli předán nejpozději do 4 dnů po obdržení připomínek objednatele. Čistopis dokumentace bude předán objednateli do týdne od sepsání zjišťovacího protokolu; o předání dokumentace bude sepsán předávací protokol,

  - zahájit demontážní a montážní práce do 10 dní od podpisu zjišťovacího protokolu,

  - předat dílo včetně všech dokladů a dokumentace skutečného provedení dle čl. I v listinné podobě nejpozději do 6 týdnů od zahájení demontážních a montážních prací,

  - provést zaškolení pověřených osob objednatele před předáním díla,

  - předat dokumentaci skutečného provedení v elektronické formě do 2 týdnů od předání díla.

Článek III

###### Cena a platební podmínky

(dodavatel nedoplňuje, bude doplněno dle nabídky vybraného dodavatele)

- Cena díla dle čl. I odst. 1 a 2 byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši ……. Kč bez DPH, z toho cena za zaškolení činí ……. Kč bez DPH. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním. Bližší specifikace cen je uvedena v příloze č. 4 smlouvy.

- Cena díla bude uhrazena následovně:

  - po předání díla je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na cenu díla s tím, že bude uplatněno zádržné ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (zádržné nesnižuje základ daně, je jen platební podmínkou úhrady ceny, tj. částka k úhradě bude v daňovém dokladu ve výši 95 % ceny bez DPH),

  - doklad k úhradě zádržného je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den předání a převzetí čistopisu dokumentace skutečného provedení.

- Cena za provedení mimozáruční opravy dle čl. I odst. 3 bude stanovena jako součin hodinové sazby dle odst. 4 tohoto článku a počtu skutečně odpracovaných hodin. K ceně za provedení opravy bude připočítána cena za výjezd dle odstavce 5 tohoto článku, a cena náhradních dílů 
a materiálu, jež bude účtována v souladu s odstavcem 6 tohoto článku.

- Hodinová sazba za mimozáruční opravy díla v pracovních dnech (tj. pondělí až pátek v době od 7:00 do 18:00 hod.) činí ……. Kč bez DPH,

- Cena za výjezd zhotovitele (tam i zpět) na provedení mimozáruční opravy v pracovních dnech (tj. pondělí až pátek v době od 7:00 do 18:00 hod.) činí ……. Kč bez DPH.

- Náhradní díly a materiál pro účely mimozáručních oprav dle čl. 1 odst. 3 zajistí zhotovitel a bude je účtovat maximálně za cenu obvyklou v místě a čase plnění. V případě, že objednatel dodatečně zjistí, a to maximálně do doby 6 měsíců od dodání náhradního dílu nebo materiálu, že zhotovitel dodal náhradní díl nebo materiál za cenu vyšší než obvyklou v místě a čase plnění, je zhotovitel povinen zjištěný rozdíl ceny oproti ceně obvyklé vyúčtovat jako slevu z ceny předmětného dílu nebo materiálu, a to nejdéle do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele k poskytnutí slevy. Zhotovitel je povinen uvést ve vyúčtování v souladu s odst. 3 tohoto článku přesnou specifikaci vyměněného náhradního dílu nebo materiálu vč. uvedení jejich cen. Součástí dodávky náhradních dílů nebo materiálu jsou příslušné dokumenty (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, apod.).

- Daňový doklad na cenu plnění v Kč bez DPH dle čl. I odst. 1 nebo opravy podle čl. I odst. 3 je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí příslušného plnění. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených činností včetně použitých náhradních dílů a materiálu.

- U plnění podle této smlouvy bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit daňový doklad na úhradu ceny plnění nejdéle do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se uskutečnilo zdanitelné plnění. Daň odvede objednatel.

- Doklady k úhradě budou vedle údajů podle § 435 občanského zákoníku obsahovat i evidenční číslo smlouvy ČNB a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH. V případě, že doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí, nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřená osoba zhotovitele povinna na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu k úhradě, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.

- Doklady k úhradě bude zhotovitel zasílat elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Ve formátu ISDOC se číslo smlouvy uvádí v poli ID ve skupině Contract References. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

- Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

- Článek IV

Průběh, předání a převzetí díla

- O předání pracoviště vyhotoví objednatel protokol, který podepíše alespoň jedna z pověřených osob za objednatele a alespoň jedna z pověřených osob za zhotovitele dle odst. 4 tohoto článku.

- Po provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací bude provedena komplexní zkouška, která zahrnuje vyzkoušení všech funkčních stavů díla. Po úspěšném provedení komplexní zkoušky bude sepsán protokol.

- Dílo bude převzato podpisem protokolu o předání a převzetí díla. Protokol vyhotoví objednatel a podepíší jej alespoň dvě z pověřených osob za objednatele a alespoň jedna osoba z pověřených osob za zhotovitele dle odst. 4 tohoto článku. Součástí předání díla bude i předání dokumentů dle čl. I odst. 2 písm. b) a h).

- Pověřenými osobami jsou:

        - za objednatele:

Ing. Monika Sokolová, tel.: 542 137 318, e-mail: monika.sokolova@cnb.cz,

Jiří Mikeš, tel.: 736 524 511, e-mail: jiri.mikes@cnb.cz,

        - za zhotovitele:

…………., tel.: ………., e-mail: …………. (doplní dodavatel)

…………., tel.: ………., e-mail: …………..(doplní dodavatel).

- V případě jakékoliv změny v údajích uvedených v předchozím odstavci, je smluvní strana povinna tuto změnu bez zbytečného odkladu oznámit e-mailem druhé smluvní straně, přičemž změna je účinná dnem jejího doručení, bez povinnosti uzavření dodatku ke smlouvě.

Článek V

Odstraňování záručních a mimozáručních vad

- Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku po dobu 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

- Po dobu záruky se zavazuje zhotovitel odstraňovat na vlastní náklady veškeré záruční vady a dále bude provádět odstraňování mimozáručních vad. Požadavky na odstranění záručních 
a mimozáručních vad budou poskytovateli oznámeny telefonicky na telefonní číslo …(doplní dodavatel) s následným písemným potvrzením ve stejný den e-mailem na adresu …(doplní dodavatel). Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit případnou změnu telefonního čísla nebo e-mailové adresy na e-mailovou adresu pověřené osoby za objednatele, bez povinnosti uzavření dodatku ke smlouvě.

- Zhotovitel se zavazuje, že na telefonicky a následně e-mailem potvrzenou výzvu objednatele zahájí odstraňování vady nejpozději následující pracovní den od jejího telefonického nahlášení, a to v čase dle dohody smluvních stran. V případě nepřijetí telefonní výzvy se za čas nahlášení považuje odeslání e-mailové zprávy. Opravy záručních i mimozáručních vad je možné provádět pouze v pracovních dnech (tj. pondělí až pátek) v době od 15:00 do 18:00 a ve dnech pracovního klidu (tj. sobota až neděle) v době od 8:00 do 18:00, nedohodnou-li smluvní strany jinak.

- Zhotovitel se zavazuje po zahájení opravy pokračovat bez zbytečného přerušení až do úplného odstranění vady. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 2 dnů od zahájení odstraňování vady podel předchozího odstavce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- O odstranění vady vyhotoví zhotovitel záznam o provedení opravy (servisní nebo montážní list), který bude podle okolností obsahovat přehled vyměněných náhradních dílů a spotřebního materiálu a podepíší jej pověřené osoby smluvních stran.

- V případě, že zhotovitel nezahájí opravu řádně uplatněné vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit její odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou. Tímto postupem objednatele není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem a zhotovitel je v prodlení se zahájením opravy záruční vady až do doby jejího odstranění třetí osobou.

- Článek VI

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě stanovené v článku II odst. 1 písm. a) a b) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené v čl. II odst. 1 písm. c) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené k zahájení odstraňování vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě sjednané pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 8 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč.

- V případě prodlení objednatele v úhradě daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle předpisů občanského práva.

- Splatnost dokladu k úhradě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je 14 dnů po jeho doručení povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.

- Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

Článek VII

Podmínky provádění díla

- Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele za podmínek stanovených v příloze č. 1 této smlouvy – Bezpečnostní požadavky objednatele, vstup do objektu objednatele.

- Zhotovitel je povinen převzít před zahájením prací protokolárně pracoviště a po ukončení prací vrátit protokolárně pracoviště objednateli.

- Objednatel se zavazuje seznámit pracovníky zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění dle této smlouvy, s místními podmínkami BOZP a PO na pracovišti objednatele. Zhotovitel se zavazuje tyto podmínky dodržovat.

- Objednatel se dále zavazuje:

- umožnit pracovníkům zhotovitele přístup na sociální zařízení;

- umožnit uložení věcí, uskladnění materiálu a pracovních nástrojů v souvislosti s plněním dle této smlouvy;

- poskytnout, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230 V 
a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje zejména:

- provádět plnění dle této smlouvy v souladu s právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů Evropských společenství závazných v České republice, příslušnými ČSN 
a EN, požadavky výrobce, touto smlouvou, pokyny objednatele včetně obecně závazných předpisů týkajících se požárních, bezpečnostních a hygienických požadavků na stavby,

- provádět plnění způsobem, který vyloučí poškození nebo zničení zařízení a rozvodů objednatele a vyloučí rovněž omezení provozu zařízení objednatele nebo jejich odstavení z provozu s výjimkou případů, kdy je toto omezení nebo odstavení povoleno pověřenou osobou objednatele zápisem v montážním deníku;

- v případě jakéhokoliv poškození majetku nebo omezení provozu neschváleného objednatelem provést neprodleně opravu poškozených zařízení a rozvodů a obnovit urychleně provoz objednatele v plném rozsahu;

- provádět plnění v pracovní dny a to v prostoru č. 1, 2 A - F, 3, 8, 8 A, 9, 10, 11, 12, 13 
a 14 od 15:00 do 18:00 hod po předchozí dohodě lze ve výjimečných případech uvedené časy prodloužit do 22:00 hod. dále je možné po předchozí dohodě provádět práce i o víkendu (sobota, neděle) od 8:00 do 18:00 hod;

- provádět plnění v pracovní dny a to v prostoru č. 4, 5, 5A, 6, 6A a 7 od 7:00 do 18:00 hod.; po předchozí dohodě lze ve výjimečných případech uvedené časy prodloužit do 20:00 hod;

- ČNB si vyhrazuje právo ve výjimečných případech, den předem pracovní dobu uvedenou v bodě d) změnit;

- vést montážní deník v souladu s příslušnými předpisy, přičemž deník bude po celou dobu uložen u určené osoby zhotovitele v místě plnění. Do montážního deníku budou zapsány 
i případné odchylky od projektové dokumentace, které nebudou mít vliv na cenu, funkci 
a kvalitu díla, lhůty, ve kterých má být plnění poskytnuto s tím, že zápis podepíše alespoň jedna z pověřených osob za každou ze smluvních stran uvedených v čl. IV odst. 4;

- zajistit, aby veškeré práce byly prováděny pouze odborně způsobilými pracovníky, a to tak, aby neohrožovaly a neomezovaly provoz objednatele s výjimkou omezení předem dohodnutých s objednatelem;

- provádět ochranu konstrukcí a zařízení objednatele před poškozením a znečištěním 
a provádět opatření proti prašnosti;

- v průběhu provádění prací vlastními prostředky a na svoje náklady provádět průběžný denní úklid staveniště, popř. dalších prostor a konstrukcí dotčených činností zhotovitele, pokud je zhotovitel znečistil v souvislosti s poskytováním plnění. Zhotovitel se zavazuje po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení staveniště tak, aby v prostorách objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty a provede před předáním objednateli čistý úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele;

- zhotovitel je povinen zajistit stálou přítomnost odborně způsobilé osoby při provádění prací. Odpovědný pracovník bude řídit a kontrolovat práce, koordinovat činnosti pracovníků zhotovitele, koordinovat činnosti různých profesí, rozhodovat ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele o případné změně postupu prací, apod. Zároveň musí být po celou dobu prací přítomen na pracovišti, v případě nepřítomnosti určí svého zástupce a musí být po celou dobu provádění prací dosažitelný telefonicky;

- v případě porušení předpisů BOZP a PO, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních a technologických předpisů zhotovitelem, po přerušení prací na pokyn objednatele zajistit okamžitě řádné plnění svých povinností;

- nepřerušovat plnění bez vážných důvodů a pokračovat v něm až do jeho úplného dokončení.

- Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen kdykoli přerušit práce na nezbytně nutnou dobu 
a v nezbytném rozsahu. Tento pokyn objednatel vydá za předpokladu, že:

    - budou na staveništi v souvislosti s plněním dle této smlouvy porušovány předpisy BOZP, PO a bezpečnostní podmínky objednatele;

    - plnění není poskytováno v kvalitě stanovené v této smlouvě nebo nejsou dodržovány montážní a technologické předpisy;

    - v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob;

    - v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen provoz objednatele;

    - plnění je poskytováno v rozporu s touto smlouvou.

- Přerušení plnění z důvodů uvedených v předchozím odstavci tohoto článku zaznamená objednatel do montážního deníku. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu, přičemž přerušení plnění dle předchozího odstavce tohoto článku není důvodem pro změnu lhůt uvedených v čl. II. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s nápravou ani nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku přerušení plnění.

- Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého při plnění dle této smlouvy a je povinen veškerý odpad vzniklý při plnění dle této smlouvy na své náklady zlikvidovat v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel naloží s nashromážděným odpadem jako původce odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- V objektech objednatele je stanoven zákaz kouření, jehož dodržování se zavazuje zhotovitel řádně zabezpečit.

- Zhotovitel si zajistí vše potřebné pro realizaci lešení včetně dopravy, montáže, demontáže, manipulace.

- Veškerá dodaná svítidla budou nová, nepoužitá a plně funkční.

Článek VIII

Přechod nebezpečí škody

Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podepsání protokolu o předání a převzetí.

Článek IX

Odstoupení od smlouvy

- V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

- Za podstatné porušení smluvní povinnosti ze strany zhotovitele se považují zejména tyto případy:

- projektová dokumentace včetně výpočtu osvětlenosti, nesplňují požadované technické požadavky dle přílohy č. 2 této smlouvy,

- dílo nezaručuje bezpečné a řádné užívání díla podle stanovených parametrů nebo opakovaný výskyt vad znemožňujících jeho řádné užívání. Za opakovaný výskyt se považují alespoň 
3 stejné vady či 3 různé vady bránící provozuschopnosti zařízení,

- zhotovitel bude v prodlení ve lhůtě uvedené v článku II odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy delším než 15 dnů.

- Odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 a násl. občanského zákoníku.

Článek X

Mlčenlivost, bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu plnění seznámí. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, které jsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

- Zhotovitel se zavazuje v plném rozsahu dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

Článek XI

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

- Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.

- Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený 
a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy 
je https://ezak.cnb.cz/.

- 3.	Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.

- 4.	Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek XII

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, nestanoví-li smlouva jinak.

- Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.

Přílohy:

č. 1 –	Bezpečnostní požadavky objednatele

## č. 2 –	Technické požadavky objednatele na obnovu osvětlení v peněžním provozu ČNB Brno

## č. 3 –	Technické parametry nabídnutých svítidel (doplní dodavatel)

č. 4 – 	Specifikace ceny díla (dodavatel nedoplňuje, bude doplněno dle nabídky vybraného dodavatele)

č. 5 –	Orientační výpočet osvětlenosti (doplní dodavatel)

## č. 6 –	Zakreslení prostor pro instalaci LED osvětlení 4 PP

## č. 7 – 	Zakreslení prostor pro instalaci LED osvětlení 3 PP

## č. 8 – 	Zakreslení prostor pro instalaci LED osvětlení 2 PP

## č. 9 –	Zakreslení prostor pro instalaci LED osvětlení 1 PP

## č. 10 –	Zakreslení prostor pro instalaci LED osvětlení 1 NP

č. 11 –	Zakreslení prostor pro instalaci LED osvětlení 2 NP

č. 12 –	Zakreslení prostor pro instalaci LED osvětlení 3 NP

V Praze dne ……………….… 2019								V ……………. dne …………........ 2019

Za objednatele: 	Za zhotovitele:

| # Ing. Zdeněk Virius ředitel sekce správní |  | # (doplní dodavatel) |
| --- | --- | --- |
| # Ing. Václav Albrecht LL.M. - ředitel odboru regionální podpory |  |  |

Příloha č. 1

- Bezpečnostní požadavky ČNB

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději v den podpisu smlouvy.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého 
z pracovníků Zhotovitele. Součástí seznamu je ,,Prohlášení o poučení subjektů osobních údajů“ 
o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a po účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) ve smyslu nařízení GDPR. Zhotovitel v něm prohlásí, že jeho pracovníci uvedení 
v seznamu byli poučeni:

- o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);

- o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména 
o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nepravdivosti prohlášení nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, 
a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.

- Zhotovitel si je vědom povinností vyplývajících pro správce osobních údajů z nařízení GDPR, které nabývá účinnosti 25. května 2018, a obsah poučení proto upraví tak, aby požadavky nařízení GDPR ode dne jeho účinnosti splňoval.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny v seznamu, nebudou do objektů ČNB vpuštěny.

- Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostor ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB nebo zaměstnance referátu bankovní policie ČNB.

- V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB.

- Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.

- Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či odcizení majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Pracovníci zhotovitele uvedení v seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit, ve smyslu předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a hygieně práce, se specifiky daných objektů ČNB (např. způsob vyhlášení požárního poplachu, určení ohlašovny požáru, seznámení s únikovými cestami, poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, umístěním věcných prostředků požární ochrany apod.). ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování těchto předpisů a ustanovení.

- Příloha č. 2

- Technické požadavky objednatele na obnovu osvětlení v peněžním provozu ČNB Brno

- Technický popis stávající instalace

Prostor č. 1 – současný stav 4PP – chodba

Základní stávající osvětlení chodby ve 4 PP je upevněno na SDK stropě včetně vedení kabeláže v lištách. Osvětlení sestává z 1 ks zářivkového tělesa délky 150 cm (58W). Dále je v prostoru sousední chodby instalováno 1 ks NO (nouzové osvětlení).

Rozměr prostoru chodby: V 2 400 mm, Š 1 400 mm, D 4 700 mm.

Prostor č. 2 A – současný stav 4PP-3PP - schodiště

Základní stávající osvětlení schodiště vedoucí z 4PP do 3PP a podesty přilehlé k výtahu je upevněno na betonové stěně včetně vedení kabeláže částečně v lištách. (stěna na podestě u výtahu vedeno v lištách, stěna na schodišti pod omítkou). Osvětlení sestává z 2 ks a světel kruhového tvaru o prům. 500 mm (2 x 11W). Dále je v prostoru sousední chodby instalováno 1 ks NO (nouzové osvětlení)

Rozměr prostoru schodiště: V (podesty) 4 000 mm, Š 2 000 mm, D 4 800 mm.

Prostor č. 3 – současný stav 3PP – chodba

Základní stávající osvětlení chodby v 3PP je upevněno na SDK stropě včetně vedení kabeláže v lištách. Osvětlení sestává z 1 ks zářivkového tělesa délky 150 cm (58W). Dále je v prostoru sousední chodby instalováno 1 ks NO (nouzové osvětlení).

Rozměr prostoru chodby: V 2 400 mm, Š 1 400 mm, D 4 700 mm.

Prostor č. 2 B – současný stav 3PP- 2PP - schodiště

Základní stávající osvětlení schodiště vedoucí z 3PP do 2PP a podesty přilehlé k výtahu, je upevněno na betonové stěně včetně vedení kabeláže částečně v lištách, (stěna u výtahu vedeno v lištách, stěna na schodišti pod omítkou). Osvětlení sestává z 3 ks světel kruhového tvaru 
o průměru 500 mm (2x11W) a 1 ks zářivkového tělesa délky 120 cm (36W) umístěného na stropě podesty. Dále je v prostoru schodiště instalováno 1 ks NO (nouzové osvětlení).

Rozměr prostoru schodiště: V (podesty) 3 600 mm, Š 2 000 mm, D 4 800 mm.

Rozměr prostoru podesty: V 3 000 mm, Š 2 000 mm, D 3 100 mm

Prostor č. 2 C – současný stav 2PP-1PP - schodiště

Základní stávající osvětlení schodiště vedoucí z 2PP do 1PP je upevněno na betonové stěně včetně vedení kabeláže částečně v lištách, (stěna u výtahu vedeno v lištách, stěna na schodišti pod omítkou). Osvětlení sestává z 2 ks světel kruhového tvaru o prům. 500 mm. Dále je v prostoru přilehlé chodby instalováno další kruhové světlo o prům. 500 mm 2x11W) a 1ks NO (nouzové osvětlení).

Rozměr prostoru schodiště: V (podesty) 3 000 mm, Š 2 000 mm, D 4 800 mm.

Rozměr prostoru podesty: V 3 300 mm, Š 2 000 mm, D 6 300 mm

Prostor č. 4 – současný stav garáž

Základní stávající osvětlení garáže v 1PP je upevněno na betonovém stropě včetně vedení kabeláže v lištách. Osvětlení sestává z 10 ks zářivkového tělesa délky 120 cm (36W). Dále je v prostoru garáže instalováno 2 ks NO (nouzové osvětlení).

Rozměr prostoru: V 2 400 mm, Š 12 250 mm, D 25 000 mm.

Prostor č. 2 D – současný stav 1PP-1NP - schodiště

Základní stávající osvětlení schodiště vedoucí z 1PP do 1NP je upevněno na betonové stěně včetně vedení kabeláže částečně v lištách, (stěna u výtahu vedeno v lištách, stěna na schodišti pod omítkou). Osvětlení sestává ze 2 ks světel kruhového tvaru o prům 500 mm (2x11W). Rozměr prostoru schodiště: V (podesty) 3 300 mm, Š 2 000 mm, D 4 800 mm.

Prostor č. 5 – současný stav 1NP – dotační box I

Základní stávající osvětlení dotačního boxu v 1NP je upevněno na betonovém stropě. Vedení kabeláže je podomítkové. Osvětlení sestává z 8 ks zářivkového tělesa délky 150 cm (58W). Dále je v prostoru dotačního boxu instalováno 1 ks NO (nouzové osvětlení).

Rozměr prostoru: V 3 400 mm, Š 4 800 mm, D 10 000 mm.

Prostor č. 5 A – současný stav 1NP – chodba

Součástí dotačního boxu I je spojovací chodba. Základní stávající osvětlení chodby je upevněno na betonovém stropě. Vedení kabeláže je podomítkové. Osvětlení sestává ze 2 ks zářivkového tělesa délky 120 cm (36W). Dále je v prostoru chodby instalováno 1 ks NO (nouzové osvětlení).

Rozměr prostoru chodby: V 3 200 mm, Š 2 100 mm, D 3 000 mm.

Prostor č. 6 – současný stav 1NP – dotační box II

Základní stávající osvětlení dotačního boxu II v 1NP je upevněno na betonovém stropě. Vedení kabeláže je podomítkové. Osvětlení sestává z 8 ks zářivkového tělesa délky 150 cm (58W). Dále je v prostoru dotačního boxu instalován 1 ks NO (nouzové osvětlení).

Rozměr prostoru: V 3 400 mm, Š 5 200 mm, D 10 000 mm.

Prostor č. 6 A – současný stav 1NP – chodba

Součástí dotačního boxu II je spojovací chodba. Základní stávající osvětlení chodby je upevněno na betonovém stropě. Vedení kabeláže je podomítkové. Osvětlení sestává ze 3 ks zářivkového tělesa délky 150 cm (58W). Dále jsou v prostoru chodby instalovány 2 ks NO (nouzové osvětlení).

Rozměr prostoru chodby: V 3 200 mm, Š 1 500 mm, D 4 800 mm.

Prostor č. 7 – současný stav 1NP – vjezd do garáže

Základní stávající osvětlení vjezdu do garáže v 1NP je upevněno na betonovém stropě Vedení kabeláže je podomítkové. Osvětlení sestává z 1 ks zářivkového tělesa délky 120 cm (36W). Dále je v prostoru vjezdu instalován 1 ks NO (nouzové osvětlení).

Rozměr prostoru: V 3 200 mm, Š 1 900 mm, D 3 600 mm.

Prostor č. 8 – současný stav 1NP – VOV

Základní stávající osvětlení prostoru VOV v 1NP je upevněno na betonovém stropě. Vedení kabeláže je podomítkové. Osvětlení sestává z 8 ks zářivkového tělesa délky 120 cm (2x36W). Dále jsou v prostoru VOV instalovány 2 ks NO (nouzové osvětlení).

Rozměr prostoru: V 3 200 mm, Š (v nejširším bodě) 6 000 mm jinak 2 600 mm, D (v nejširším bodě) 7 500 mm, jinak 2 500 mm.

Prostor č. 8A – současný stav 1NP – chodba

Základní stávající osvětlení chodby v 1NP je upevněno na betonovém stropě. Vedení kabeláže je podomítkové. Osvětlení sestává z 1 ks zářivkového tělesa, čtvercového tvaru o rozměrech 
600 x 600 mm (4x18W) a 1 ks zářivkového svítidla 120 cm (36W). Dále je v prostoru chodby instalován 1 ks NO (nouzové osvětlení).

Rozměr prostoru chodby: V 3 200 mm, Š 1 400 mm, D 4 000 mm.

Prostor č. 9 – současný stav 1NP – rozbalovna

Základní stávající osvětlení rozbalovny v 1NP je upevněno na SDK stropě. Vedení kabeláže je pod SDK. Osvětlení sestává z 11 ks zářivkového tělesa délky 120 cm (36W). Dále je v prostoru rozbalovny instalováno 2 ks NO (nouzové osvětlení).

Rozměr prostoru: V 3 200 mm, Š 4 400 mm, D 5 700 mm.

Prostor č. 10 – současný stav 1NP – chodba

Základní stávající osvětlení chodby v 1NP je upevněno na betonovém stropě. Vedení kabeláže je podomítkové. Osvětlení sestává z 6 ks zářivkového tělesa, čtvercového tvaru o rozměrech 
600 x 600 mm (4x18W). Dále je v prostoru chodby instalováno 2 ks NO (nouzové osvětlení).

Rozměr prostoru chodby: V 3 300 mm, Š 2 500 mm, D 11 200 mm.

Prostor č. 11 – současný stav 1NP – chodba

Základní stávající osvětlení chodby v 1NP je upevněno na betonovém stropě. Vedení kabeláže je podomítkové. Osvětlení sestává z 5 ks zářivkového tělesa délky 150 cm (58W). Rozměr prostoru chodby: V 3 000 mm, Š 2 500 mm, D 4 100 mm.

Rozměr prostoru chodby se schody: V 2 400 mm, Š 1 200 mm, D 4 800 mm.

Prostor č. 2 E – současný stav 1NP-2NP - schodiště

Základní stávající osvětlení schodiště vedoucí z 1NP do 2NP je upevněno na betonovém stropě. Vedení kabeláže je podomítkové. Osvětlení sestává ze 7 ks zářivkového tělesa čtvercového tvaru 
o rozměrech 600 x 600 mm (4x18W). Dále je v prostoru schodiště instalováno 2 ks NO (nouzové osvětlení).

Rozměr prostoru schodiště: V (podesty) 2 700 mm, Š 2 500 mm, D 4 200 mm.

Prostor č. 12 – současný stav 2NP – chodba

Základní stávající osvětlení chodby v 2NP je upevněno na SDK stropě. Vedení kabeláže je podomítkové. Osvětlení sestává z 6 ks zářivkového tělesa čtvercového tvaru 600 x 600 mm (4x18W). Dále je v prostoru chodby instalováno 2 ks NO (nouzové osvětlení).

Rozměr prostoru chodby: V 2 700 mm, Š 2 900 mm, D 9 000 mm.

Rozměr prostoru chodby kolmé: V 2 700 mm, Š 1 900 mm, D 7 800 mm.

Prostor č. 13 – současný stav 2NP – chodba

Základní stávající osvětlení chodby v 2NP je upevněno na betonovém stropě. Vedení kabeláže je podomítkové. Osvětlení sestává ze 4 ks zářivkového tělesa čtvercového tvaru 600 x 600 mm (4x18W). Dále je v prostoru chodby instalováno 1 ks NO (nouzové osvětlení).

Rozměr prostoru chodby: V 2 500 mm, Š 2 600 mm, D 5 600 mm.

Prostor č. 14 – současný stav 2NP – chodba

Základní stávající osvětlení chodby v 2NP je upevněno na betonovém stropě. Vedení kabeláže je podomítkové. Osvětlení sestává z 1 ks zářivkového tělesa kruhového tvaru o průměru 500 mm (1x28W).

Rozměr prostoru chodby: V 4 000 mm, Š 2 500 mm, D 2 400 mm.

Prostor č. 2 F – současný stav 2NP-3NP- schodiště

Základní stávající osvětlení schodiště vedoucí z 2NP do 3NP je upevněno na betonovém stropě. Vedení kabeláže je podomítkové. Osvětlení sestává z 1 ks zářivkového tělesa délky 120 cm (36W). V prostoru podesty v 3 NP je dále instalován 1ks zářivkového tělesa délky 120 cm (36W) a 2 ks světel kruhového tvaru o prům 200 mm (60W). Rozměr prostoru schodiště: V 3 900 mm, Š 2 500 mm, D 3 900 mm

Rozměr prostoru podesty 3NP: V 2 600 mm, Š 2 900 mm, D 5 500 mm

- Požadavky na osvětlení prostor

Předmětem díla je výměna zářivkových svítidel ve vyznačených prostorech ČNB, za nová svítidla s integrovanými zdroji LED.

Objednatel požaduje demontáž a následně náhradu za LED osvětlení, které bude splňovat požadavky ČSN EN 12464-1.

V prostorách kde dojde k výměně osvětlení ks za ks a světlo zůstane ve stejné pozici a počtu, není třeba měnit kabeláž a lištování. V případě posunu světla na jinou pozici, nebo změny počtu svítidel, bude provedeno přelištování, nebo vedení kabeláže podomítkově. Prostory s podomítkovým vedením kabeláže jsou prostory č. 2 A - F, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. V případě nutnosti posunu světla na novou pozici bude kabeláž v prostoru č. 2 A - F, 10, 13 provedena podomítkově (jedná se o součást chráněné únikové cesty), v ostatních prostorách bude nově zalištována.

V prostoru č. 4, 5 a 6 objednatel požaduje výměnu včetně kabeláže a lištování.

V prostoru č. 4 (Garáže) požaduje objednatel změnu ovládání osvětlení. Požadovaná změna poskytne možnost ovládání spínání ½ světel ze dvou možných pozic a dále spínání ½ světel pohybovým čidlem při vjezdu vozidla do prostoru garáže.

Pro všechny uvedené prostory dotčené výměnou osvětlení za LED, objednatel dále požaduje výměnu všech jistících prvků za nové odpovídající dle ČSN, jedná se o cca 10 ks jistících prvků.

Objednatel požaduje výměnu všech ovládacích prvků nového LED osvětlení za typ. např. TANGO, jedná se o 15 ks typ. č 1, 20 ks typ č. 5 a 10 ks typ č. 6.

Objednatel dále požaduje výměnu stávajících svítidel NO, která budou připojena na stávající vývody, jedná se o 24 ks NO.

Požadavek objednatele:

Nahradit původní svítidla novými svítidly s integrovanými zdroji LED z, s difuzorem (proti oslnění) a s nízkou výškou svítidla - max. 80 mm.

Nová svítidla nesmí omezit provoz stávajícího kamerového systému.

Malování dotčených prostor:

Malování prostor zajistí na svoje náklady objednatel

Požadavky na intenzitu osvětlení dle ČSN EN 12464-1, rozdělení prostor:

- prostor č. 1 – komunikační prostory a chodby

- prostor č. 2 A - F – schodiště

- prostor č. 3 – komunikační prostory a chodby

- prostor č. 4 – komunikační prostory s výskytem vozidel

- prostor č. 5 a 5 A – komunikační prostory a chodby s výskytem vozidel

- prostor č. 6 a 6 A – komunikační prostory a chodby s výskytem vozidel

- prostor č. 7 – komunikační prostory a chodby s výskytem vozidel

- prostor č. 8 – administrativní prostory (psaní, čtení, zpracování dat)

- prostor č. 8 A – komunikační prostory a chodby

- prostor č. 9 – administrativní prostory (psaní, čtení, zpracování dat)

- prostor č. 10, 11, 12, 13 14 – komunikační prostory a chodby

Dokumentace elektroinstalace stávajícího stavu je k dispozici u objednatele.

Osvětlení musí po rekonstrukci splňovat jak obecné požadavky platných norem a předpisů, tak speciální požadavky provozovatele/objednatele na způsob provozu, ovládání, barvu světla a jeho intenzitu.

Společné požadavky na LED svítidla:

- minimální deklarovaná životnost 50 000 h až do snížení světelného toku na 80%

- krytí min. IP20

- základna: kov (ocel, hliník)

- v prostoru č. 2 A - F, 10 a 13, budou LED světla provedena z materiálu: základna kov, difuzor sklo a dále budou splňovat podmínky pro instalaci na hořlavý podklad, z důvodu instalace v prostoru CHUC B

- barevná teplota 4000 K

- reprodukce barev Ra ≥ 80

- osazení svítidla LED moduly, elektronický předřadník

- instalace: interiérové přisazené svítidlo

- maximální teplota okolí: 35°C

- standardní produkt, není přípustné použití svítidel vyráběných na zakázku

- svítidla musí být od každého typu všechna z jedné výrobní šarže a stejného barevného podání

- svítidla v prostoru CHUC B musí být jednoho typu z jedné výrobní šarže a stejného barevného podání, dle požadavků specifikovaných výše

Společné požadavky na NO svítidla:

- svítidlo LED svítící při výpadku el. energie 1 hodinu, s vlastní baterií a s možností variantního zapojení, trvalé  svícení/svícení při výpadku,

- 1 x 8W,

- IP65

- Příloha č. 3

Technické parametry nabídnutých svítidel

(doplní dodavatel)

Parametry nabízených svítidel:

(Musí být uvedeny minimálně tyto údaje: typ, světelný výkon, elektrický příkon, hmotnost, barva korpusu, barva chromatičnosti, index podání barev, napětí, krytí IP, provozní teplota, hluk, rozměry, životnost. Lze nahradit tzv. katalogovými listy svítidel – mohou být alternativně předloženy i v anglickém nebo slovenském jazyce)

- Příloha č. 4

Specifikace ceny díla

(dodavatel nedoplňuje, bude doplněno dle nabídky vybraného dodavatele)

- Příloha č. 5

Orientační výpočet osvětlenosti

(doplní dodavatel)

(Musí být uvedeny orientační výpočty osvětlenosti prostoru 2A – schodiště, prostoru č. 4 – garáž a v prostoru č. 6 – dotační box)

Přílohy č. 6 až 12

Zakreslení jednotlivých prostor pro instalaci LED osvětlení