SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou:	Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

…název společnosti …

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném ………………… v …………………

oddíl ………………… vložka …………………

sídlo:	…………………

zastoupenou:	…………………

IČO:	…………………

DIČ:	…………………

č. účtu: …………………/………………… (plátce DPH uvede svůj účet, který je zveřejněn podle § 98 zákona o DPH)

(doplní dodavatel)

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

### Předmět a místo plnění

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele úpravu prostorů ve vloženém patře objektu ČNB, na adrese Na Příkopě 24/860, Praha 1, na jednací místnosti (dále jen „dílo“), v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a cenovou nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- Součástí díla je dále:

- vypracování podrobného harmonogramu provádění díla. Harmonogram odsouhlasený objednatelem se stane volně připojenou přílohou č. 4 této smlouvy;

- vypracování dílenské dokumentace pro části, u kterých to bude nezbytné (statika, silnoproud, slaboproud, VZT, chlazení, osazení prosklené příčky);

- provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných předpisů, ČSN a EN;

- vypracování a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných právních předpisů ČR, platných ČSN a EN, dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 2 vyhotoveních (1x originál, 1x kopie) nedohodnou-li se smluvní strany jinak;

jedná se zejména o:

  - prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u výrobků uvedených na trh po 1. 7. 2013);

  - technické listy použitých materiálů;

  - revizní zprávy;

  - certifikaci k bezpečnostním a protipožárním konstrukcím, doklady o montáži a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, tj. osvědčení o odbornosti, prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru);

  - prohlášení zhotovitele o provedení ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy;

  - protokol o zaregulování VZT;

  - protokoly o tlakových zkouškách ZTI;

  - protokol o měření intenzity osvětlení;

  - měřící protokoly slaboproudu;

  - návody k obsluze a údržbě;

  - originál stavebního deníku;

- zajištění kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí (související správní poplatky jsou zahrnuty v ceně díla);

- vypracování dokumentace skutečného provedení pro účely kolaudačního řízení v rozsahu dle požadavků stavebního úřadu;

- vypracování a předání kompletní dokumentace skutečného provedení stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v elektronické podobě např. na DVD (AutoCAD max. verze 2010, formát *dwg, pdf, Word, Excel max. verze 2010) a 2x v listinné podobě.

- Místem plnění je objekt ČNB na adrese: Na Příkopě 24/860, Praha 1.

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu sjednanou v čl. III této smlouvy.

Článek II

Lhůty plnění

- Zhotovitel se zavazuje:

    - nejpozději do 15 pracovních dnů od uzavření smlouvy vypracovat a zaslat elektronicky pověřeným osobám objednatele k odsouhlasení návrh podrobného harmonogramu provádění díla. Objednatel se zavazuje k harmonogramu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zapracovat případné připomínky objednatele a předat čistopis harmonogramu objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení připomínek objednatele; odsouhlasený harmonogram se stane volně připojenou přílohou č. 4 této smlouvy;

    - nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli vzorky (případně technické listy) požadovaných výrobků a stavebních materiálů k odsouhlasení, tzn. vyvzorkovat: barevnost maleb a nátěrů, obklady a dlažby vč. přechodových lišt, podlahové krytiny, dveře vč. kování, prosklené příčky, zařizovací předměty, osvětlovací tělesa, koncové a ovládací prvky elektroinstalací, otopná tělesa, parapetní desky; zhotovitel je oprávněn objednat tyto výrobky a materiály až po jejich odsouhlasení objednatelem, které bude zapsáno ve stavebním deníku; objednatel se zavazuje k předloženým vzorkům (případně technickým listům) vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů;

    - zahájit stavební práce převzetím staveniště, a to nejdříve dne 2.9.2019 a nejpozději dne 16.9.2019;

    - předat objednateli nejpozději 3 pracovní dny před zahájením stavebních prací příslušné montážní postupy, dílenskou dokumentaci, technologické předpisy a technické listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s těmito dokumenty;

    - předat objednateli dokončené dílo nejpozději do 16.12.2019 (bez kolaudace);

    - podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu u příslušného úřadu nejpozději v den předání díla objednateli;

    - odstranit drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla nejpozději do 5 pracovních dnů od předání díla objednateli.

Článek III

Cena a platební podmínky

(dodavatel nedoplňuje cenu, bude doplněna při uzavření smlouvy dle nabídky vybraného dodavatele)

- Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a její výše činí celkem …………. Kč bez DPH.

- Podrobná specifikace ceny je uvedena v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy.

- Objednatel si vyhrazuje právo zúžit či rozšířit rozsah dodávek a prací. Pokud dojde k této situaci, bude upravena cena plnění. Pro určení změny příslušného plnění bude provedena individuální kalkulace, při které se bude vycházet z rozboru položky v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Pokud tato položka nebude v cenové nabídce zhotovitele obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny dle Cenové soustavy ÚRS, vydané ÚRS CZ a.s. (dále jen „ÚRS“) v cenové úrovni 1/2019. Pokud charakter prací nebude možno ocenit položkami ÚRS, bude se při individuální kalkulaci vycházet z rozboru obdobné položky obsažené v cenové nabídce zhotovitele a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů). V případě dodávky materiálu si objednatel vyhrazuje právo ověřit, zda se jedná o cenu na trhu obvyklou, a určit zhotoviteli, kde materiál odebere. V návaznosti na zápis změny díla a jeho ceny ve stavebním deníku a vyhotovení změnového listu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

- Cena za dílo bude uhrazena následovně:

- daňový doklad na cenu díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V daňovém dokladu bude odečteno zádržné ve výši 10 % z ceny díla. Zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH, jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny díla;

- doklad k úhradě zádržného ve výši 5% je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla;

- doklad k úhradě zádržného ve výši 5% je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí objednateli.

- Na plnění dle této smlouvy bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na úhradu ceny plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se příslušné plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede, a to z ceny plnění bez ohledu na zádržné.

- Doklady k úhradě (faktury) budou obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku, evidenční číslo smlouvy ČNB a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o DPH. V případě, že doklad k úhradě bude postrádat některou ze stanovených náležitostí, nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu k úhradě. V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřená osoba zhotovitele povinna na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu k úhradě, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.

- Doklady k úhradě bude zhotovitel zasílat elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Ve formátu ISDOC se číslo smlouvy uvádí v poli ID ve skupině Contract References. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1.

- Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se ve smyslu § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžní pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Předání a převzetí staveniště a díla, pověřené osoby smluvních stran

- O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel protokol, který podepíše alespoň jedna z pověřených osob za objednatele a alespoň jedna z pověřených osob za zhotovitele dle odst. 3 tohoto článku.

- Dílo bude předáno dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla včetně specifikace drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla. Protokol vyhotoví objednatel a podepíše jej alespoň jedna z pověřených osob za objednatele a alespoň jedna z pověřených osob za zhotovitele dle odst. 3 tohoto článku. Součástí tohoto protokolu bude záznam o předání staveniště zpět objednateli.

- Pověřenými osobami jsou:

  - za objednatele:

(bude doplněno při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem)

  - za zhotovitele:

…………………, tel.: …………………, e-mail: ………………… (doplní dodavatel)

- V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 3 tohoto článku je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany, bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek V

Podmínky plnění

Zhotovitel se zavazuje:

- před zahájením prací převzít protokolárně staveniště a po ukončení prací staveniště protokolárně předat zpět objednateli;

- v souvislosti s převzetím staveniště zajistit výměnu vložky zámku na přístupových dveřích z pasáže ČNB a předat dva klíče v uzavřených obalech objednateli (budou využity pouze při řešení mimořádných událostí);

- od okamžiku propojení místností VP813 a VP814 vyměnit vložku zámku v součinnosti s objednatelem zpět na původní (viz  odst. 2 tohoto článku), přičemž do objektu bude nadále možný vstup pouze za přítomnosti pracovníka objednatele;

- respektovat otevírací dobu pasáže ČNB a přizpůsobit jí svou pracovní dobu – přístup z pasáže ČNB bude zajištěn denně od 6:30 do 21:30 hod.;

- zajistit před zahájením prací řádnou ochranu stavebních konstrukcí, zařízení a ostatního majetku objednatele před možným poškozením nebo znečištěním, a to i na transportní cestě (provést ochranu benátských štuků na schodišti zakrytím – obedněním);

- provádět práce, manipulaci a skladování materiálů s ohledem na maximální zatížení konstrukcí;

- projednat a odsouhlasit si s objednatelem rozsah a způsob provedení ochranných opatření před jejich instalací;

- provést před zahájením prací účinná opatření proti průniku prašnosti ze staveniště, a při řezání drážek a provádění prostupů ve stavebních konstrukcích používat výhradně zařízení s odsáváním prachu;

- provést potřebné odborné demontáže a zpětné montáže pracemi dotčených koncových prvků bezpečnostních systémů a systémů požární ochrany (čidla EPS, tlačítkové hlásiče EPS, reproduktory evakuačního rozhlasu apod.); a v případě, že pro provádění díla bude nezbytné provést přeložku nebo zrušení jakékoliv kabeláže neuvedené v dokumentaci pro výběr zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy), je zhotovitel povinen ihned kontaktovat pověřenou osobu objednatele, která zápisem do stavebního deníku určí další postup;

- provádět veškeré práce v souladu s vydanými závaznými stanovisky dotčených orgánů a organizací a v souladu se stavebním úřadem vydanou změnou užívání spojenou se stavebními úpravami, které tvoří součást přílohy č. 1 této smlouvy;

- provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy České republiky, s právními předpisy EU závaznými pro Českou republiku, s ČSN a EN vztahujícími se k předmětu díla, nařízeními a předpisy týkajícími se nakládání s odpady, oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám;

- provádět veškeré hlučné práce a činnosti, při kterých vznikají vibrace ve stavebních konstrukcích (bourání, řezání a vrtání) v době od 21:00 hod. do 5:00 hod. následujícího dne nebo mimo uvedenou dobu po dohodě s objednatelem; hlučné práce a činnosti dle výše uvedeného musí být před jejich zahájením vždy nahlášeny min. 1 pracovní den předem a odsouhlaseny dohlížejícím pracovníkem ČNB; zahájení a ukončení hlučných prací a činností dle výše uvedeného musí být zhotovitelem nahlášeno rovněž na technologický velín objednatele (tel. č. 738 165 005); pro provádění těchto prací bude umožněn vstup do pasáže ČNB i mimo časy uvedené v odst. 4 tohoto článku;

- každodenně hlásit dohodnutým způsobem pověřeným osobám objednatele zahájení a ukončení prací;

- zajistit na své náklady případné zábory a parkování vozidel zásobování stavby. Parkování v garážích ČNB není možné;

- v průběhu provádění prací provádět vlastními prostředky a na svoje náklady průběžný denní úklid staveniště a odvoz odpadu ze staveniště;

- v případě znečištění prostor mimo staveniště v souvislosti s prováděním díla provést jejich neprodlený úklid do standardu ČNB (stíráním vodou);

- zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů nevylévat do kanalizace objednatele, ale zajistit jejich likvidaci mimo objekt objednatele v souladu s příslušnými předpisy;

- zajistit WC pro potřeby svých pracovníků v rámci staveniště;

- po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení staveniště tak, aby v prostorách objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty, a provést před předáním objednateli čistý úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele;

- ukládat materiály pouze v prostoru staveniště, zamezit uložení materiálu v prostoru pasáže ČNB, nevjíždět do prostoru pasáže dopravními prostředky a pro dopravu používat pouze manipulační vozíky s gumovými kolečky;

- neomezovat funkčnost technických a bezpečnostních zařízení objednatele (např. zakrývání kamer a čidel);

- provést ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpadem; prašné odpady ze staveniště dopravovat výhradně v utěsněných pytlích (zamezit znečištění a prašnosti dopravních cest a okolí staveniště) – zhotovitel je původcem odpadu;

- zajistit po dobu provádění veškerých prací stálou přítomnost svého odpovědného pracovníka určeného nejpozději při předání staveniště zhotoviteli, který může být zastoupen pouze na základě předchozí dohody s pověřenou osobou objednatele;

- provádět veškeré práce pouze odborně způsobilými pracovníky;

- provádět všechny činnosti v budově a na pozemcích objednatele tak, aby neohrožovaly a neomezovaly provoz objednatele, nájemců a veřejnost procházející pasáží;

- umožnit objednateli jednou týdně (v pátek od 10:00 do 11:00 hod., případně dle dohody) přístup přes staveniště do knižního depozitu a vždy zajistit protiprašné utěsnění přístupových dveří (z místnosti VP408A – staveniště do VP408 – depozit);

- poskytnout součinnost při instalaci zabezpečovacího systému - umožnit přístup do předaného prostoru smluvní společnosti ČNB (SECURITY TECHNOLOGIES a.s.), koordinovat s ní postup prací, umožnit instalaci kabelových tras do SDK příček a umožnit přiložení kabelů nebo chrániček do nových kabelových tras. Potřebný vstup do prostor bude ze strany ČNB ohlášen 1 pracovní den předem;

- realizovat dílo v souladu s bezpečnostními požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 3 této smlouvy a pokyny pověřené osoby objednatele udělenými v průběhu realizace díla;

- veškeré mimořádné události nahlásit na technologický velín (tel. č. 738 165 005);

- poskytnout veškerou potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP;

- přijmout v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a kvality jejich provedení, dodržování předpisů o požární ochraně (dále jen „PO“), vč. zajištění asistenčního a následného požárního dozoru při provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, a dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“), blíže specifikované v ustanoveních zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů;

- dodržovat platné předpisy BOZP, PO a předpisy na ochranu životního prostředí;

- na pokyn objednatele kdykoli přerušit práce na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Tento pokyn objednatel vydá za předpokladu, že:

- budou na staveništi v souvislosti s plněním dle této smlouvy porušovány předpisy BOZP, PO, předpisy na ochranu životního prostředí a bezpečnostní požadavky objednatele;

- plnění není poskytováno v kvalitě stanovené v této smlouvě (zejména nejsou-li dodržovány montážní a technologické předpisy);

- v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob;

- v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen nebo znemožněn provoz objednatele;

- plnění je poskytováno v rozporu s touto smlouvou.

Přerušení plnění z uvedených důvodů zaznamená objednatel do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu, přičemž přerušení plnění není důvodem pro změnu lhůt uvedených v čl. II této smlouvy. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s nápravou, ani nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku přerušení plnění.

- dodržovat zákaz kouření a užívání otevřeného ohně v objektu objednatele;

- umístit na staveništi na svoje náklady dva přenosné práškové hasicí přístroje s náplní 6 kg;

- nejpozději 2 pracovní dny před provedením požárně nebezpečných prací požádat pověřeného pracovníka ČNB o vystavení povolení k jejich provádění a poskytnout veškeré potřebné údaje a dokumenty pro jeho vystavení; po ukončení požárně nebezpečných prací zajistit na vlastní náklady následný požární dozor; požárně nebezpečnou prací se rozumí i rozbrušování;

- realizovat dílo v souladu s odsouhlaseným harmonogramem (příloha č. 4 této smlouvy);

- vést stavební deník v souladu s požadavky platných právních předpisů.

Článek VI

Součinnost objednatele

- Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele za podmínek stanovených v příloze č. 3 této smlouvy vstup do objektu.

- Před započetím prací dle této smlouvy určený pracovník ČNB provede seznámení s místními podmínkami BOZP a PO.

- Objednatel souhlasí s uložením potřebného materiálu a pracovních nástrojů v rámci předaného staveniště.

- Objednatel poskytne zhotoviteli, výlučně pro účely plnění této smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele při předání staveniště.

Článek VII

Přechod nebezpečí škody

- Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má povinnost předat objednateli podle této smlouvy.

- Nebezpečí škody přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

Článek VIII

Záruka, odstranění záručních vad

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruka počíná běžet ode dne předání a převzetí díla.

- Případné záruční vady díla ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na telefonní číslo: …………………(doplní dodavatel), s následným potvrzením na e-mailovou adresu: …………………(doplní dodavatel). V případě změny telefonního čísla/e-mailové adresy je zhotovitel povinen neprodleně tuto změnu ohlásit objednateli na e-mailové adresy pověřených osob za objednatele.

- Záruční vadu na díle započne zhotovitel odstraňovat nejpozději do 5 pracovních dnů od ohlášení vady, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak. V zahájené opravě bude pokračovat zhotovitel bez zbytečného přerušení až do odstranění vady, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak.

- Zhotovitel odstraní záruční vadu ve lhůtě dohodnuté pověřenými osobami smluvních stran. V případě, že pověřené osoby smluvních stran lhůtu nedohodnou, platí lhůta pro odstranění záruční vady 10 pracovních dnů od ohlášení vady.

- V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vadu ve lhůtě dle odst. 4 tohoto článku, má objednatel právo sám zajistit odstranění takové vady a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.

- Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování vad bude respektovat veškeré pokyny objednatele související zejména s časovým omezením provádění prací při odstraňování vad.

Článek IX

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro převzetí staveniště stanovené v čl. II odst. 1 písm. c) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předání díla stanovené v čl. II odst. 1 písm. e) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla stanovené v čl. II odst. 1 písm. g) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 6 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500,- Kč celkem.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené k zahájení odstraňování záručních vad nebo v případě neodůvodněného přerušení odstraňování záručních vad podle čl. VIII odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý pracovní den prodlení v zahájení opravy nebo za každý den neodůvodněného přerušení odstraňování záručních vad.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené k odstranění záručních vad podle čl. VIII odst. 4 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stanovené v čl. II odst. 1 písm. f) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

- Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.

- Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

Článek X

Pojištění

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých).

- Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy a do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.

Článek XI

Uveřejnění smlouvy

- Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.

- Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle ZZVZ, uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz.

- Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.

- Uveřejnění bude provedeno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek XII

Odstoupení od smlouvy

- V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.

- Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:

- ze strany zhotovitele prodlení ve lhůtě pro předání díla podle čl. II odst. 1 písm. e) o více než 15 kalendářních dnů,

- ze strany objednatele neposkytnutí součinnosti podle čl. VI, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele.

- Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek zhotovitele odstoupit od této smlouvy.

Článek XIII

Závěrečná ustanovení

- Smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li stanoveno touto smlouvou jinak.

- Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

- Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České republice.

- Tato smlouva je sepsána v českém jazyce. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.

- Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupeny pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se nepovažuje e-mail či jiné elektronické zprávy.

- Odpověď stran této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- Uplatnění domněnky doby dojití dle § 573 občanského zákoníku se vylučuje.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Přílohy:

č. 1 – Dokumentace pro výběr zhotovitele (volně připojená příloha)

č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele (bude doplněno při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem dle jeho nabídky)

č. 3 – Bezpečnostní požadavky objednatele

č. 4 – Harmonogram provádění díla (volně připojená příloha) (bude doplněno po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem)

V Praze dne: ……………… 2019			V Praze dne: ……………… 2019

Za objednatele:				            Za zhotovitele:

……………………………..				……………………………….

Ing. Zdeněk Virius					(doplní dodavatel)

ředitel sekce správní

……………………………..

Ing. Pavel Veselka

ředitel odboru technického

Příloha č. 3 – Bezpečnostní požadavky objednatele

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději 5 dní před zahájením prací.

2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:

a) o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);

b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3. Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.

4. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB.

5. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a na výzvu bankovního policisty se podrobí bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny v seznamu, nebudou do objektů ČNB vpuštěny.

6. V případě vstupu pracovníků zhotovitele (seznam) přímo do prostoru předaného ČNB zhotoviteli (prostor stavby) samostatným vstupem z pasáže ČNB nese na vlastní náklady odpovědnost za takto realizovaný vstup zhotovitel. Tímto opatřením není vyloučeno uplatnění postupu dle bodu 5 těchto bezpečnostních požadavků.

7. Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho pracovníci budou vstupovat do prostorů ČNB a zdržovat se v nich pouze ve firemním pracovním oděvu. Pracovní oděv musí být vždy doplněn viditelně nošenou vstupní kartou (nebo visačkou) vydanou ČNB každému pracovníkovi zhotovitele podle schváleného seznamu.

8. Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána vstupní karta nebo visačka, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo poškození vstupní karty (nebo visačky), které brání jejímu řádnému užívání, toto bezodkladně oznámit bankovnímu policistovi nebo přímo odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.

9. Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB.

10. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB.

11. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

12. ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

13. Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.

14. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací dozorujícího zaměstnance ČNB.

15. Pracovníci zhotovitele se musí zdržet poškozování či odcizení majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

16. Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele.

17. ČNB je oprávněna v objektu ČNB kdykoliv podrobit kontrole kteréhokoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a všech výše uvedených ustanovení.