Smlouva

o dodávce a servisu technologie pro zpracování mincí

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi:

- Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03  Praha 1

IČO 48136450

DIČ CZ48136450

zastoupenou	Ing. Josefem Ducháčkem, ředitelem sekce peněžní

a

Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

(dále jen „objednatel“ nebo „ČNB“)

a

.................................. (doplní účastník)

č. účtu: ......................./kód banky ……..

(plátce registrovaný k DPH v ČR uvede svůj účet, který je zveřejněn podle § 98 zákona o DPH)

(dále jen „zhotovitel“)

ČÁST A

Článek I

Specifikace předmětu a místa plnění

- Zhotovitel se zavazuje v každém místě plnění provést plnění, které zahrnuje:

  - dodání a instalaci technologie pro zpracování mincí (dále jen „technologie“), která musí odpovídat požadavkům a parametrům objednatele dle přílohy A2. Technologie zahrnuje zařízení s elektromagnetickou kontrolou, zařízení s optickou kontrolou a zařízení pro adjustaci mincí;

  - dodání určeného počtu kontejnerů určených pro shromáždění a uskladnění volně sypaných mincí (dále jen „kontejnery EBKV“), kontejnery EBKV musí odpovídat požadavkům a parametrům objednatele dle přílohy A2;

  - provedení factory acceptance test (dále jen „FAT“) před dodáním technologie a kontejnerů EBKV do pracoviště ČNB Praha, jehož specifikace je obsažena v příloze A3,

  - vypracování podrobného harmonogramu provádění díla,

  - zajištění dodávky obalového materiálu po dobu zkušebního provozu,

  - zajištění vypracování hlukové studie o zajištění podmínek pro nepřekročení expozičního limitu  hluku při práci stanoveného v příloze A2 smlouvy na pracovišti ČNB, a zajištění měření dokládajících splnění těchto podmínek v provozu,

  - vytvoření provozního řádu pro obsluhu technologie,

  - provedení testu funkčnosti technologie – site acceptance test (dále jen „SAT“); specifikace testu je uvedena v příloze A3,

  - provedení zkušebního provozu technologie v souladu s přílohou A3 a provádění údržby a oprav po dobu zkušebního provozu,

  - provedení zaškolení zaměstnanců objednatele do problematiky denní obsluhy a údržby technologie.

- Součástí plnění podle odst. 1 je obstarání dokumentů předepsaných právními předpisy a požadovaných objednatelem pro uvedení technologie do provozu. Jedná se zejména o:

          - prohlášení o shodě (CE resp. prohlášení o vlastnostech dodaných výrobků/komponent uvedených na trh po 1. 7. 2013), v tomto případě může být prohlášení v jazyce dle místa jeho vydání,

          - technickou dokumentaci k technologii,

          - návody k obsluze a údržbě technologie, a to v českém jazyce,

          - protokol o zaškolení obsluhy;

- Zhotovitel dodá objednateli výrobní dokumentaci kontejnerů EBKV (dále jen „výrobní dokumentace EBKV“), včetně samotného výkresu sestavy kontejneru EBKV a mincovního výtahu v elektronické podobě na DVD, CD ve formátu PDF a DWG (AutoCAD) a umožní její užívání dle čl. V a zajistí certifikaci výrobku v souladu s příslušnými právními předpisy ČR. Zhotovitel zašle objednateli na emailovou adresu: …@cnb.cz (dodavatel nedoplňuje, bude doplněno před uzavřením smlouvy) do 2 měsíců od uzavření smlouvy koncept provedení kontejnerů EBKV dokládající splnění parametrů stanovených v příloze A2. Součástí konceptu bude výkres kontejneru EBKV a výkres sestavy kontejneru EBKV a mincovního výtahu tak, aby byl zřejmý způsob připojení kontejneru EBKV k mincovnímu výtahu. Výkres kontejneru EBKV nemusí být v detailu výrobní dokumentace, nicméně musí být z něj jednoznačně zřejmé konstrukční řešení celého kontejneru EBKV, detail řešení uzavírání a uzamykací mechanismus  šoupěte výpustního otvoru a uzavírání a uzamykací mechanismus víka plnicího otvoru kontejneru EBKV. Objednatel se zavazuje do 14 dní od obdržení konceptu kontejneru EBKV vznést případné připomínky (zaslat zpět na totožnou emailovou adresu), které je zhotovitel povinen zapracovat do 1 týdne od jejich doručení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Na základě odsouhlaseného konceptu provedení kontejnerů EBKV zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci kontejnerů EBKV.

- Místa plnění jsou:

  - pracoviště ČNB Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha .

  - pracoviště ČNB Brno, Rooseveltova 18, 601 10 Brno.

- Objednatel si vyhrazuje právo odebrat třetí technologii dle čl. I odst. 1. pro místo plnění – pracoviště ČNB Ostrava, Nádražní 4, 702 00 Ostrava. Objednatel si vyhrazuje právo, na základě výzvy zaslané na emailovou adresu ……(doplní účastník), objednat technologii pro pracoviště ČNB Ostrava nejpozději do 4 let od podpisu smlouvy.

- Zhotovitel se dále zavazuje na výzvu objednatele dodat dalších 100 kontejnerů EBKV, a to za podmínek dle čl. II odst. 13.

- Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat objednateli informace nezbytné pro zajištění stavební připravenosti místa instalace (požadavky Site and Facility Requirements).

Článek II

Lhůty

- Zhotovitel je povinen do 30 dnů od uzavření smlouvy zaslat objednateli na emailovou adresu: …@cnb.cz (dodavatel nedoplňuje, bude doplněno před uzavřením smlouvy)k odsouhlasení návrh podrobného harmonogramu provádění díla v místech plnění Praha a Brno. Podrobný harmonogram musí obsahovat zejména plánovaný termín velkého FAT, plánované termíny zahájení a ukončení montáže technologie, připravenosti k provedení SAT, zahájení a ukončení zkušebního provozu a předání díla. Objednatel se zavazuje k harmonogramu vyjádřit (zaslat zpět na totožnou emailovou adresu) nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho doručení objednateli. Zhotovitel je povinen zapracovat veškeré připomínky objednatele a zaslat čistopis harmonogramu objednateli do 15 kalendářních dnů od doručení připomínek objednatele. V případě potřeby je možné provést změny v odsouhlaseném harmonogramu. Veškeré změny musí být odsouhlasené (emailem) pověřenými osobami smluvních stran.

- Zhotovitel je povinen převzít místo instalace do 10 pracovní dnů od doručení výzvy objednatele k převzetí místa instalace zaslané na emailovou adresu: …@… (doplní účastník).

- Objednatel předá místo instalace na pracovišti ČNB Praha zhotoviteli po dokončení stavebních úprav místa plnění. Objednatel předpokládá, že stavební úpravy budou dokončeny v červnu 2021, přičemž si vyhrazuje právo tuto lhůtu prodloužit.

- Objednatel předá místo instalace na pracovišti ČNB Brno zhotoviteli po dokončení stavebních úprav místa plnění. Objednatel předpokládá, že stavební úpravy nebudou dokončeny dříve než 15 měsíců od podpisu smlouvy, objednatel si však vyhrazuje právo tuto lhůtu prodloužit.

- Zhotovitel se zavazuje do 3 měsíců od uzavření smlouvy zaslat objednateli na emailovou adresu: …@cnb.cz (dodavatel nedoplňuje, bude doplněno před uzavřením smlouvy)specifikaci interface a způsob komunikace s navazujícím externím informačním systémem.

- Zhotovitel se zavazuje pro pracoviště ČNB Praha:

  - provést FAT do 6 měsíců od uzavření smlouvy; zhotovitel se zavazuje předat prohlášení o shodě (CE) během provádění FAT.

  - provést instalaci technologie a úspěšně dokončit SAT dle přílohy č. A3 nejpozději do 1 měsíce od převzetí místa instalace;

  - po úspěšném dokončení SAT bude provedeno autorizované měření hluku souběžného provozu instalované technologie včetně technologie prostředí (např. vzduchotechnika). Prokáže-li se, že není při provozu překročen expoziční limit hluku, stanovený v příloze č. A2 smlouvy, bude zahájen zkušební provoz technologie a kontejnerů v délce 4 měsíců. Podmínky pro provádění zkušebního provozu jsou uvedeny v příloze č. A3. Zkušební provoz technologie a kontejnerů EBKV je považován za úspěšný, pokud bude splněna stanovená provozuschopnost pro všechna zařízení tvořící technologii. Zhotovitel předá objednateli technologii a kontejnery EBKV a výrobní dokumentaci následující pracovní den po úspěšném ukončení zkušebního provozu.

- Zhotovitel se zavazuje pro pracoviště ČNB Brno:

  - provést instalaci technologie a úspěšně dokončit SAT dle přílohy č. A3 nejpozději do 1 měsíce od převzetí místa instalace.

  - po úspěšném dokončení SAT bude provedeno autorizované měření hluku souběžného provozu instalované technologie včetně technologie prostředí (např. vzduchotechnika). Prokáže-li se, že není při provozu překročen expoziční limit hluku, stanovený v příloze č. A2 smlouvy, bude zahájen zkušební provoz technologie a kontejnerů v délce 3 měsíců. Zhotovitel předá objednateli technologii a kontejnery EBKV následující pracovní den po úspěšném ukončení zkušebního provozu.

- Zhotovitel se zavazuje, v případě rozhodnutí o dodání třetí technologie dle čl. I odst. 5 pro pracoviště ČNB Ostrava:

  - provést instalaci technologie a úspěšně dokončit SAT dle přílohy č. A3 nejpozději do 6 měsíců od obdržení výzvy k dodání dle čl. I odst. 5.

  - po úspěšném dokončení SAT bude provedeno autorizované měření hluku souběžného provozu instalované technologie včetně technologie prostředí (např. vzduchotechnika). Prokáže-li se, že není při provozu překročen expoziční limit hluku, stanovený v příloze č. A2 smlouvy, bude zahájen zkušební provoz technologie v délce 3 měsíců. Zhotovitel předá objednateli technologii následující pracovní den po úspěšném ukončení zkušebního provozu.

- Zhotovitel se zavazuje před zahájením SAT předat objednateli pro účely SAT a zkušebního provozu na pracovišti ČNB Praha 100 ks kontejnerů EBKV a  na pracovišti ČNB Brno 50 ks kontejnerů EBKV.

- Zhotovitel se zavazuje:

  - provést zaškolení obsluhy objednatele v českém jazyce nejpozději 3 pracovní dny před zahájením zkušebního provozu.

  - předat objednateli hlukovou studii k příslušnému pracovišti a technickou dokumentaci instalované technologie, provozní řád a návody k obsluze a údržbě v českém jazyce nejpozději 15 kalendářních dní před zahájením zkušebního provozu.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele nezbytné podklady pro zpracování hlukové studie.

- Zhotovitel je povinen dodat do každého místa plnění obalový materiál pro zkušební provoz nejpozději do 15 pracovních dní před zahájením zkušebního provozu v jednotlivých místech plnění.

- Vlastnictví k technologii a kontejnerům EBKV přechází na objednatele dnem převzetí po úspěšném ukončení zkušebního provozu. Převzetí technologie je podmínkou pro převzetí dodávky kontejnerů.

- Zhotovitel se dále zavazuje na výzvu objednatele dodat do 6 měsíců od podání výzvy dalších 100 kontejnerů EBKV. Výzvu objednatel zašle nejpozději do 4 let od uzavření smlouvy. Místem dodání bude pracoviště ČNB Praha.

- V průběhu provádění SAT testu první technologie bude provedena certifikace podle zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (ZOBAM). Zhotovitel přihlásí technologii k certifikaci v souladu se ZOBAM a úředním sdělením České národní banky o organizaci testování zařízení pro zpracování tuzemských bankovek 
a mincí.

Článek III

Cena a platební podmínky

- Ceny děl v jednotlivých místech plnění a ceny dodávek kontejnerů EBKV do jednotlivých míst plnění jsou uvedeny v příloze C1.

- Ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním dle čl. I smlouvy.

- Cena za plnění na pracovišti ČNB Praha bude hrazena takto:

  - zhotovitel je oprávněn vystavit první zálohovou fakturu na částku ve výši 50 % z ceny díla a ceny dodávky kontejnerů EBKV nejdříve v den uzavření smlouvy,

  - zhotovitel je oprávněn vystavit druhou zálohovou fakturu na částku ve výši 20 % z ceny díla a ceny dodávky kontejnerů EBKV nejdříve v den úspěšného provedení FAT testu,

  - zhotovitel je oprávněn vystavit třetí zálohovou fakturu na částku ve výši 20 % z ceny díla a ceny dodávky kontejnerů EBKV nejdříve v den úspěšného provedení SAT,

  - daňový doklad na cenu plnění je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o převzetí plnění. V daňovém dokladu na cenu plnění budou odečteny poskytnuté zálohy.

- Cena za plnění na pracovišti ČNB Brno bude hrazena takto:

      - zhotovitel je oprávněn vystavit první zálohovou fakturu na částku ve výši 50 % z ceny díla a ceny dodávky kontejnerů EBKV nejdříve v den podpisu protokolu o převzetí plnění na pracovišti ČNB Praha,

      - zhotovitel je oprávněn vystavit druhou zálohovou fakturu na částku ve výši 40 % z ceny díla a ceny dodávky kontejnerů EBKV nejdříve v den úspěšného provedení SAT v daném místě plnění,

      - daňový doklad na cenu plnění je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o převzetí plnění. V daňovém dokladu na cenu plnění budou odečteny poskytnuté zálohy.

- Cena za provedení díla, v případě rozhodnutí o dodání třetí technologie dle I odst. 5, na pracovišti ČNB Ostrava bude hrazena takto:

- zhotovitel je oprávněn vystavit první zálohovou fakturu na částku ve výši 50 % z ceny díla nejdříve v den obdržení výzvy o objednání třetí technologie,

- zhotovitel je oprávněn vystavit druhou zálohovou fakturu na částku ve výši 40 % z ceny díla nejdříve v den úspěšného provedení SAT v daném místě,

- daňový doklad na cenu díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o převzetí díla. V daňovém dokladu na cenu díla budou odečteny poskytnuté zálohy.

- Ceny obalového materiálu dodávaného po dobu zkušebního provozu budou hrazeny podle jednotkových cen uvedených v příloze č. C1.

- Cena obalového materiálu dle odst. 6 nebo kontejnerů EBKV objednaných na základě výzvy dle čl. II odst. 13 bude hrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den převzetí  příslušného plnění.

- Ceny jsou stanoveny v úrovni bez DPH. V případě, že je zhotovitel zahraniční osobou a plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, je zhotovitel povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu převzatého plnění vždy do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se  plnění uskutečnilo. Zhotovitel je povinen pro účely daně z příjmů doručit objednateli daňový domicil nejpozději s první zálohovou fakturou.

Článek IV

Podmínky plnění

- Při provádění plnění je zhotovitel povinen:

  - postupovat v souladu s právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů Evropských společenství závazných v České republice,

  - postupovat v souladu s touto smlouvou včetně všech jejích příloh s důrazem na bezpečnostní požadavky objednatele,

  - Zhotovitel nesmí zahájit práce se zvýšeným požárním nebezpečím bez předchozího písemného povolení objednatele.

- V každém místě plnění se zhotovitel zavazuje:

  - převzít a předat pracoviště před zahájením a po ukončení provádění plnění formou vyhotovení zápisu o předání a převzetí podepsaného pověřenými osobami za objednatele a zhotovitele. Rozsah pracoviště bude specifikován v zápisu o předání a převzetí včetně určení transportních cest, podmínek pro dopravu technologie na pracoviště a poskytnutých prostor pro pracovníky zhotovitele,

  - před zahájením prací provést řádnou ochranu konstrukcí, technologie a vnitřního vybavení pracoviště před jeho možným poškozením (zejména provedení ochrany podlahy a obkladů stěn),

  - dodržovat příslušné technologické a montážní předpisy (pokud existují) vydané výrobcem,

  - nepřerušovat započaté plnění bez vážných důvodů a pokračovat v něm až do jeho úplného dokončení,

  - zajistit průběžný a závěrečný řádný úklid a vyčištění pracoviště, transportních cest a všech dalších prostor a konstrukcí dotčených činností zhotovitele,

  - pro každé zařízení vést servisní deník, ve kterém budou zaznamenávány provedená údržba a opravy během zkušebního provozu a důvody, které způsobí přerušení provozu zařízení v tomto období. Záznamy uvedené v servisním deníku budou k dispozici objednateli ke zhodnocení SAT a průběžného hodnocení zkušebního provozu.

- Zhotovitel je povinen na pokyn objednatele kdykoli přerušit provádění plnění na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Tento pokyn objednatel vydá, pokud zjistí, že:

  - jsou na pracovišti v souvislosti s prováděním plnění porušovány bezpečnostní nebo požární předpisy,

  - nejsou dodržovány bezpečnostní podmínky objednatele, které tvoří přílohu smlouvy č. B2,

  - nejsou dodržovány technologické a montážní předpisy,

  - je v souvislosti s prováděním plnění ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob,

  - je plnění prováděno v rozporu s ustanoveními této smlouvy.

- Přerušení provádění plnění z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku zaznamená objednatel do servisního deníku. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu. Takové přerušení provádění plnění není důvodem pro změnu lhůt sjednaných v čl. II smlouvy. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladů na provedení nápravy ani nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku přerušení provádění plnění.

- Objednatel na výzvu poskytne zhotoviteli pro nastavení technologie u zhotovitele sadu mincí vzorů 1993 a 2000 a nominálních hodnot ve složení NOVÉ (jsou-li k dispozici), UPOTŘEBITELNÉ a NEUPOTŘEBITELNÉ, maximálně však 10 000 ks od každého nominálu. Zhotovitel zajistí přepravu a uložení mincí na své náklady.

- Objednatel zajistí pro provádění FAT mince v požadovaných nominálních hodnotách, množství a kvalitě. Zhotovitel zajistí přepravu a uložení mincí v místě provedení FAT na své náklady. Zhotovitel je povinen zajistit, aby obal s poskytnutými mincemi pro FAT byl po celou dobu přepravy a uložení zabezpečen proti ztrátě a nežádoucí manipulaci. Otevření obalu s mincemi bude provedeno za přítomnosti objednatele před zahájením FAT. Mince poskytnuté pro FAT nesmí být zhotovitelem jakkoliv použity pro jakýkoli účel. V případě poškození obalu s mincemi nebo bezpečnostních plomb bude za přítomnosti zástupců obou stran provedeno přepočítání mincí s tím, že případný rozdíl vypočtené hodnoty a hodnoty uvedené na obalech mincí uhradí zhotovitel. Sadu mincí pro provedení SAT zajistí objednatel v místě plnění.

- Zhotovitel na hodnotu mincí předávaných podle odst. 5 a 6 zašle bankovní garanci nebo složí na účet objednatele ekvivalent, a to před předáním mincí na základě dohody o výpůjčce, která tvoří přílohu č. A4.

- Zhotovitel je povinen při plnění podle této smlouvy poskytnout součinnost společnosti Security Technologies s.r.o. a v prostoru počítárny umožnit provedení prací souvisejících s úpravou bezpečnostních systémů dotčených instalací nové technologie pro zpracování mincí v jednotlivých místech plnění. Objednatel zajistí, aby veškeré dotčené bezpečnostní technologie byly uvedeny do provozu nejpozději před předáním mincí k nastavení technologie v daném místě plnění. Kontaktní údaje odpovědných osob společnosti uvedené v předchozím odstavci nebo jejich případných nástupců sdělí objednatel pověřené osobě zhotovitele po uzavření smlouvy.

Článek V

Předání a převzetí plnění, licenční ujednání, záruka

- Objednatel převezme dokončené plnění po úspěšném zkušebním provozu provedeném v souladu s přílohou č. A3, a to podpisem protokolu o předání a převzetí plnění.

- Průběh kteréhokoliv zkušebního provozu a dalších testů je popsán v příloze č. A3.

- Nebezpečí škody na plnění přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí plnění.

- Zhotovitel prohlašuje, že:

- spolu s řádným předáním výrobní dokumentace kontejnerů EBKV udělil objednateli časově a místně neomezené oprávnění výrobní dokumentaci užívat tak, že objednatel může výrobní dokumentaci kontejnerů EBKV zcela nebo zčásti zapůjčit třetí osobě za účelem výroby dalších kontejnerů EBKV pro potřeby objednatele;

- součástí licence je i souhlas se zveřejněním (sdělením veřejnosti) výrobní dokumentace kontejnerů EBKV, a to i dálkově a hromadně účinným způsobem;

- objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby výrobní dokumentaci kontejnerů EBKV nebo její části měnit, upravovat, zpracovávat, spojovat s jinou výrobní dokumentací;

- objednatel není povinen licenci využít;

- práva k výrobní dokumentaci kontejnerů EBKV, která poskytl objednateli, mu náleží bez jakéhokoli omezení a že odpovídá objednateli za škodu, která by objednateli vznikla, pokud by toto prohlášení bylo nepravdivé.

- Na dodané kontejnery EBKV zhotovitel poskytuje záruku v délce 48 měsíců od převzetí kontejnerů a díla.

- Záruční vadu objednatel ohlašuje na emailovou adresu……(doplní účastník). Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 14 kalendářních dnů od nahlášení, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak. Po dobu provádění opravy neběží záruční doba.

Článek VI

Smluvní pokuty

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení, maximálně však 100 000 Kč.

- V případě, že zhotovitel nepřevezme ve lhůtě dle čl. II odst. 2 místo instalace je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 5 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení, maximálně však 100 000 Kč.

- V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě dle čl. II odst. 6, 7 a 8 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení, maximálně však 10 % z příslušné ceny díla podle místa plnění, ve vztahu k němuž došlo k prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele v kterékoli lhůtě dle čl. II odst. 10 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení, maximálně však 100 000 Kč.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 13 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení, maximálně však 10 % z celkové dodávky EBKV kontejnerů.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 8 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč.

- V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

Část B

Článek VII

Provádění servisu technologie a dalších činností

- Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele servis technologie skládající se z jednotlivých zařízení podle čl. I, který zahrnuje následující činnosti:

  - pravidelnou preventivní údržbu, kalibraci a opravy každého zařízení podle přílohy č. B1,

  - periodickou preventivní obměnu mechanických a jiných dílů po dobu účinnosti smlouvy tak, aby byla zajištěna provozuschopnost každého zařízení dle čl. VIII odst. 6 smlouvy s tím, že četnost vyplývá z přílohy č. B1.

- Údržba a opravy musí být ukončeny uvedením zařízení do plně funkčního stavu. Pokud má provedený zásah vliv na zpracování mincí (např. zásahy do detektorové části), je zhotovitel povinen ve spolupráci s objednatelem provést test funkčnosti zařízení dle přílohy č. A3.

- Zhotovitel se zavazuje na výzvu pověřené osoby objednatele provádět naprogramování účtu a přístupových práv operátora do jednotlivých zařízení a úpravy dílčích pravomocí u stávajícího účtu a práv operátora.

- Zhotovitel se zavazuje na výzvu pověřené osoby objednatele provádět změny nastavení SW, přidání a odebrání nominální hodnoty a úpravy v nastavení nominální hodnoty.

- Zhotovitel na výzvu objednatele provede zaškolení pracovníků objednatele pro provádění činností dle odst. 1, 3 a 4. Dále se zhotovitel zavazuje poskytnout na výzvu objednatele součinnost při testování technologie spočívající v přítomnosti pracovníka zhotovitele.

- Ve výzvě podle odst. 3 až 5 pověřená osoba objednatele navrhne termín provedení činnosti. Pokud pověřená osoba zhotovitele nepotvrdí objednatelem navržený termín nebo nenavrhne jiný termín do 48 hodin od odeslání výzvy objednatele, platí termín původně navržený objednatelem. Navrhne-li pověřená osoba zhotovitele ve stanovené lhůtě jiný termín a pověřená osoba objednatele jej neakceptuje, určí pověřená osoba objednatele závazně jiný termín. Termín navrhovaný objednatelem musí být zhotoviteli oznámen alespoň 5 pracovních dnů před požadovanou činností. Lhůta dle tohoto odstavce plyne pouze v pracovních dnech. Pověřené osoby smluvních stran jsou oprávněny dohodnout se v konkrétním případě odchylně od ustanovení tohoto odstavce.

- Zhotovitel se na výzvu pověřené osoby objednatele zavazuje provést přestěhování technologie mezi jednotlivými místy plnění. Zhotovitel zajistí demontáž, odborné zabalení, převoz, odbornou instalaci a zprovoznění technologie nebo její části na určeném místě. Po zprovoznění musí být proveden úspěšně test na úrovni SAT, nerozhodne-li objednatel jinak. Výzva objednatele bude obsahovat termín stěhování, určení nového umístění technologie nebo její části a lhůtu pro uvedení předmětné technologie nebo její části do provozu. Výzva objednatele musí být zhotoviteli zaslána nejméně 30 pracovních dní před požadovaným termínem stěhování. Před přestěhováním technologie nebo její části bude podepsán protokol o převzetí technologie nebo její části k přestěhování s popisem stavu technologie nebo její části a po zprovoznění protokol o předání technologie nebo její části do provozu.

- Povinností zhotovitele je vést v každém místě plnění servisní deník o činnostech prováděných podle této smlouvy. Dále je povinností zhotovitele po provedení kterékoliv činnosti vystavit servisní list přikládaný k daňovému dokladu. Vzorové stránky servisního deníku a servisního listu jsou uvedeny v příloze č. B3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit podobu formulářů z listinné na elektronickou na základě dohody bez nutnosti uzavírání dodatku ke smlouvě.

- Zhotovitel se zavazuje dodávat obalový materiál ještě 12 měsíců po převzetí díla  na pracovišti ČNB Brno. Obalový materiál bude zhotovitel dodávat do jednotlivých míst plnění na základě výzvy ve lhůtě do 8 týdnů ode dne doručení výzvy, nedohodnou-li se pověřené osoby jinak.

- Zhotovitel je oprávněn využít k plnění za stejných podmínek stanovených v této smlouvě i podzhotovitele. Na takto poskytnutá plnění bude pohlíženo tak, jako by je zhotovitel poskytl sám.

- Zhotovitel je povinen na pokyn objednatele kdykoli přerušit provádění plnění dle tohoto článku na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Tento pokyn vydá pověřená osoba objednatele, pokud zjistí, že:

      - jsou na pracovišti v souvislosti s prováděním plnění porušovány bezpečnostní předpisy,

      - je v souvislosti s prováděním plnění ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob,

      - je plnění prováděno v rozporu s ustanoveními této smlouvy.

- Přerušení provádění plnění zaznamená objednatel v servisním listu a v servisním deníku příslušného zařízení a bude podepsán pověřenými osobami objednatele a zhotovitele. Doba přerušení provádění opravy se započítává do doby provádění opravy.

- Místem plnění pro provádění činností podle této části smlouvy jsou budovy pracovišť objednatele na adresách:

- pracoviště ČNB Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1,

- pracoviště ČNB Brno, Rooseveltova 18, 601 10 Brno,

- pracoviště ČNB Ostrava, Nádražní 4, 702 00 Ostrava (v případě objednání třetí technologie dle čl. I odst. 4).

Článek VIII

Podmínky pro provádění činností dle této části smlouvy

- Termín provedení preventivní údržby zařízení navrhne e-mailem pověřená osoba zhotovitele pověřené osobě objednatele v místě plnění nejméně 5 pracovních dnů předem. Termín periodické preventivní obměny dílů zařízení navrhne e-mailem pověřená osoba zhotovitele pověřené osobě objednatele v místě plnění nejméně 20 pracovních dnů předem. Pověřená osoba objednatele navržený termín e-mailem potvrdí nebo navrhne jiný termín. Pokud pověřená osoba objednatele nepotvrdí původní termín nebo nenavrhne jiný termín do 2 pracovních dnů od odeslání výzvy zhotovitele, platí termín navržený pověřenou osobou zhotovitele. Navrhne-li pověřená osoba objednatele jiný termín, je pro zhotovitele závazný. Preventivní údržbu je možné provádět v pracovní dny v době:

  - pracoviště ČNB Praha 			    od 19:30 do 6:45 hod.,

  - pracoviště ČNB Brno, popř. Ostrava  od 6:00 do 6:30 a od 14:30 do 17:45 hod.

Dohodne-li se pověřená osoba zhotovitele a pověřená osoba objednatele jinak, lze preventivní údržbu také provádět v pracovní dny mimo uvedenou dobu nebo ve dnech pracovního klidu (sobota, neděle a státem uznané svátky).

- Zhotovitel je oprávněn provádět opravy a činnosti podle čl. VII odst. 3 a 4 smlouvy v pracovní dny v době:

  - pracoviště ČNB Praha, 				od 0:00 do 24:00 hod. (non-stop),

  - pracoviště ČNB Brno, popř. Ostrava	od 6:00 do 17:45 hod.

Dohodne-li se pověřená osoba zhotovitele a pověřená osoba  objednatele jinak, lze výše uvedené práce provádět také mimo uvedenou dobu nebo ve dnech pracovního klidu (sobota, neděle a státem uznané svátky).

- Závady zařízení ohlašuje pověřená osoba objednatele na e-mailovou adresu: xxx@xxx (doplní účastník). V požadavku uvede pověřená osoba objednatele potřebu opravy a stručný laický popis závady. Postup pro odstranění závady je možno telefonicky konzultovat na telefonním čísle zhotovitele: xxx (doplní účastník). V případě změny e-mailové adresy nebo telefonního čísla je zhotovitel povinen neprodleně tuto změnu oznámit na e-mailovou adresu: servis.mince@cnb.cz a na e-mailové adresy pověřených osob objednatele. Na uvedenou emailovou adresu zhotovitele budou zasílány výzvy k provedení činností dle čl. VII odst. 3 – 7.

- V případě závad způsobených objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí se zhotovitel zavazuje odstranit závadu do 24 hodin od oznámení závady zhotoviteli, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak. Doba pro odstranění závady běží v  době stanovené v odst. 2. Zhotovitel není v prodlení s odstraněním závady v případě, že mu objednatel neposkytne potřebnou součinnost.

- Dále se zhotovitel zavazuje, že při odstraňování závady bude respektovat pokyny objednatele související s omezením provádění prací při provozu režimového pracoviště.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit stanovenou provozuschopnost zařízení po dobu účinnosti smlouvy. Požadavky na provozuschopnost jsou uvedené v příloze č. B1. Provozuschopnost je stanovena procentem z celkového disponibilního času (v hodinách) pro zpracování mincí, a to:

  - pracoviště ČNB Praha                                      od 6:45 do 19:30 hod.(dvousměnný provoz),

  - pracoviště ČNB Brno, popř. Ostrava	od 6:45 do 14:30 hod.(jednosměnný provoz).

Zhotovitel zajistí, že jeho pracovníci zajišťující požadovanou provozuschopnost, budou přítomni v místě plnění jen po dobu nezbytně nutnou.

Do neprovozuschopnosti se nezapočítává čas do 30 minut od ohlášení závady emailem podle odst. 3. Dále se do neprovozuschopnosti nezapočítává prodlení pracovníka zhotovitele způsobené překážkou na straně objednatele.

- Pro potřeby této smlouvy se považuje zařízení za provozuschopné, jestliže zpracovává mince v souladu s požadavky stanovenými v přílohách č. A2 a A3. K prokázání splnění požadavků se provádí testy uvedené příloze A3.

- Zařízení se také považuje za provozuschopné:

  - po dobu provádění preventivní údržby nebo periodické preventivní obměny dílů v pracovní době dle odstavce 6, pokud se na tom dohodne pověřená osoba zhotovitele a pověřená osoba v příslušném místě plnění (např. z důvodu malého vytížení zařízení),

  - po dobu provádění činností dle čl. VII odst. 3 a 4,

  - po dobu stanovenou k odstranění závady podle odst. 4 včetně doby provádění testu funkčnosti,

  - v případě, že je prováděn ověřovací test nebo test funkčnosti zařízení. To neplatí, v případě, že se po testu funkčnosti provedeném po servisním zásahu ukáže, že závada trvá.

- Objednatel bude u každého zařízení čtvrtletně vyhodnocovat, zda bylo dosaženo požadované provozuschopnosti. Čtvrtletní vyhodnocení bude objednatelem zasláno nejpozději do 10 pracovních dní od ukončení čtvrtletí zhotoviteli na e-mailovou adresu: xxx@xxx (doplní účastník).

- Objednatel si vyhrazuje právo provádět testování zařízení v souladu s přílohou č. A3. Aktualizace přílohy č. A3 je možná po písemné dohodě pověřené osoby objednatele a zhotovitele a není podmíněna dodatkem této smlouvy. V tomto případě se za písemnou dohodu považuje i dohoda uskutečněná prostřednictvím emailové komunikace.

- Náhradní díly (dále i jen „ND“), které budou z technologie vymontovány, a zhotovitel je nebude opravovat, odveze zhotovitel k ekologické likvidaci (včetně spotřebního materiálu), objednatel má však právo si takový díl ponechat.

Článek IX

Ceny a platební podmínky

- Roční paušální ceny za činnosti uvedené v čl. VII odst. 1  jsou uvedeny v příloze C1. Ceny zahrnují veškeré náklady na tyto činnosti včetně nákladů na náhradní díly, spotřební materiál a dopravné. Roční paušální ceny v jednotlivých letech plnění byly stanoveny při denním provozování 2 ks technologií celkem ve 3 směnách. Objednatel bude hradit roční paušální cenu měsíčně ve výši 1/12 (dále též „měsíční paušální cena“). V kalendářním roce, kdy bude prováděna činnost podle čl. VII odst. 1 písm. b), bude k měsíční paušální ceně za každou provedenou preventivní výměnu dílů účtována cena za plnění dle čl. VII odst. 1 písm. b) ve výši uvedené v příloze C1 („paušální příplatek“), která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele včetně nákladů na náhradní díly, spotřební materiál a dopravné.

- V případě, že dojde ke změně počtu provozovaných technologií nebo ke změně počtu směn provozovaných technologií, bude měsíční paušální cena za servis stanovena podle aktuálního počtu směn. Výpočet nové měsíční paušální ceny bude proveden podle vzorce:

x=112ročnípaušálnícenyprodanýrok3xaktuálnídennípočetsměn.

- Změny v počtu směn nebo technologií objednatel oznámí písemně předem zhotoviteli. Změna je účinná od prvního dne měsíce, v němž bylo oznámení o změně doručeno, nebude-li v oznámení změny uvedena účinnost pozdější. Výše popsaný postup se uplatní také pro období, v němž dochází k uvádění technologií do běžného provozu.

- Jednotkové ceny za obalový materiál jsou uvedeny v příloze C1.

- Ceny za činnosti uvedené v čl. VII odst. 3 až 5 budou stanoveny jako součin hodinové sazby uvedené v cenové tabulce dle přílohy č. C1 a skutečně odpracovaného času. V případě, že činnost nebude možné provádět v místě plnění, bude cena stanovena na základě nabídky zhotovitele, která bude vycházet z hodinové sazby a předpokládané časové náročnosti. Nabídku zhotovitel zašle pověřené osobě objednatele. Činnost může zhotovitel provést po akceptaci nabídky ze strany pověřené osoby objednatele.

- Cena za opravy závad způsobených zaměstnanci objednatele nebo třetí osobou nebo vyšší mocí, bude stanovena jako součin skutečně odpracovaného času servisního technika a hodinových sazeb dle přílohy C1. K ceně opravy bude připočtena paušální cena za výjezd a cena náhradních dílů podle aktuálního ceníku, který zhotovitel elektronicky zašle na adresu servis.mince@cnb.cz a na e-mailové adresy pověřených osob objednatele nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že při jakékoli změně v ceníku zašle kompletní aktualizovaný ceník na e-mailovou adresu: servis.mince@cnb.cz a na e-mailové adresy pověřených osob příslušného pracoviště, a to nejpozději 15 dní přede dnem nabytí účinností aktualizovaného ceníku.

- K cenám podle odst. 5 (vyjma ceny stanovené na základě nabídky) a odst. 6 tohoto článku je zhotovitel oprávněn účtovat paušální částku za výjezd ve výši uvedené v příloze C1. V případě provádění několika činností v místě plnění v jednom dni je zhotovitel oprávněn účtovat cenu za výjezd pouze jedenkrát.

- Cena za přestěhování technologie a jejího následného zprovoznění je uvedena v příloze C1. K ceně za přestěhování technologie bude účtována ztráta času na cestě podle skutečného času a kilometrovné. Ztráta času na cestě bude činit 50 % hodinové sazby podle odst. 5. Případné náhradní díly budou účtovány podle aktuálního ceníku dle odst. 5.

- V případě, že se zhotovitel dostaví na základě požadavku objednatele na místo plnění a nebude moci provést objednané práce z důvodu překážky na straně objednatele, uhradí objednatel příslušnou cenu za výjezd.

- Ceny budou hrazeny v EUR. Smluvní strany se mohou dohodnout na změně cen z EUR na Kč (všech, nebo jen vybraných) s tím, že pro přepočet bude použit devizový kurz vyhlášený Českou národní bankou v den, který si smluvní strany stanoví před podpisem dodatku ke smlouvě. Paušální cena podle odst. 1 bude hrazena měsíčně na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po skončení příslušného kalendářního měsíce. Daňové doklady na ostatní poskytnutá plnění je zhotovitel oprávněn vystavovat nejdříve v den poskytnutí příslušného plnění.

- V případě, že je zhotovitel zahraniční osobou a plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je zhotovitel povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu převzatého plnění vždy do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se  plnění uskutečnilo. Objednatel v tomto případě v souladu se zákonem o DPH odvede daň. Zhotovitel je povinen pro účely daně z příjmů doručit objednateli daňový domicil na každý kalendářní rok, ve kterém poskytuje plnění.

- Zhotovitel je oprávněn navrhovat změny hodinových sazeb maximálně o částky odpovídající vývoji indexu cen tržních služeb, stejné období předchozího roku = 100, konkrétně index Tržní služby celkem, sloupec průměr od počátku roku, průměr za předchozí kalendářní rok, vyhlašovanému ČSÚ.

- Úpravy ceny budou prováděny písemnými dodatky ke smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli úpravu hodinových sazeb nejdříve v roce následujícím po převzetí díla na pracovišti ČNB Praha, a to nejvýše o inflaci za předchozí rok. V následujících letech lze navrhnout zvýšení hodinových sazeb i kumulovaně za kalendářní roky, za které nebyla úprava ceny provedena.

Článek X

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele v termínu sjednaném podle čl. VIII odst. 1 k provedení údržby nebo periodické preventivní obměny dílů zařízení je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý kalendářní den prodlení, maximálně však 45 000 Kč za každý případ prodlení.

- V případě neprovedení údržby podle čl. VII odst. 1 v četnosti stanovené v příloze B1 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 45 000 Kč za každý případ. Objednatel není povinen odstavit zařízení z provozu, jestliže zhotovitel neprovede preventivní údržbu dle čl. VIII odst. 1. Vznikne-li v důsledku provozování takového zařízení závada, není za ni objednatel odpovědný. Uložení smluvní pokuty podle odst. 1 nevylučuje uložení smluvní pokuty podle tohoto odstavce.

- V případě prodlení zhotovitele v termínu k provedení činností podle čl. VII odst. 3 až 5 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení, maximálně však 15 000 Kč za každý případ prodlení.

- V případě, že provozuschopnost daného zařízení klesne v daném čtvrtletí pod stanovené procento, je objednatel oprávněn účtovat za každé započaté 1 % smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč maximálně však  100 000 Kč za každé zařízení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro přestěhování technologie dle čl. VII odst. 7 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení, maximálně však 15 000 Kč.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění závady dle čl. VIII odst. 4 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou hodinu prodlení, maximálně však 15 000 Kč za každý případ prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu dle č. IX odst. 11 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč .

- V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle příslušných ustanovení občanského práva.

- Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení platebního dokladu povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.

- Smluvními pokutami není dotčeno právo na náhradu škody.

Společná ustanovení pro obě části smlouvy

Článek XI

Součinnost

- Objednatel se zavazuje seznámit pracovníky zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění dle této smlouvy, s místními podmínkami BOZP a PO na pracovišti objednatele. Zhotovitel se zavazuje tyto podmínky dodržovat.

- Objednatel se zavazuje po dobu realizace plnění na své náklady:

  - umožnit zaměstnancům zhotovitele a třetím osobám, které zhotovitel použije k plnění podle této smlouvy (dále jen „zaměstnanci“), vstupy a vjezdy do místa plnění bez prodlení a za podmínek stanovených v příloze č. B2,

  - umožnit uložení věcí, uskladnění materiálu a pracovních nástrojů v souvislosti s plněním dle této smlouvy;

  - umožnit zaměstnancům zhotovitele užívat WC,

  - poskytnout zhotoviteli pro účely provádění plnění podle této smlouvy možnost připojení na odběr el. energie 230/400 V v místech, která určí pověřená osoba objednatele pro dané místo plnění.

- Zhotovitel se zavazuje, že jeho pracovníci budou při plnění úkonů dodržovat pokyny bankovní policie, režim vstupu do provozních prostor objednatele a další bezpečnostní požadavky objednatele uvedené v příloze č. B2.

- Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména zabezpečí servisním technikům zajišťujícím provozuschopnost technologie přístup do budovy pracoviště i mimo dobu uvedenou v čl. VIII odst. 1 nebo 2, dohodnou-li se pověřené  osoby smluvních stran, přístup k energetickým zdrojům umístěným v provozních prostorách příslušného pracoviště, k sociálnímu zařízení a seznámí přítomného servisního technika s bezpečnostními a jinými předpisy objednatele platnými v místě plnění.

- Objednatel poskytne v pracovní době na žádost servisního technika v nezbytném rozsahu a na nezbytnou dobu, která bezprostředně souvisí s prováděnými pracemi, požadovanou skladbu mincí.

- Objednatel zajistí na požádání v místě plnění a na nezbytnou dobu parkování servisního vozidla zhotovitele v místě k tomu určeném. Objednatel zhotovitele upozorňuje, že z důvodu omezené kapacity nelze z jeho strany garantovat vyhovění každému požadavku na zajištění parkování. V případě, že objednatel nevyhoví požadavku poskytovatele na zajištění parkování, je zhotovitel oprávněn vyfakturovat částku za parkování objednateli.

- Smluvní strany se dohodly, že seznam pověřených osob včetně telefonického a e-mailového spojení si smluvní strany vzájemně sdělí e-mailem na adresy objednatele: servis.mince@cnb.cz a na adresu zhotovitele: xxx@xxx (doplní účastník).

- Smluvní strany se zavazují si neprodleně oznamovat na příslušnou e-mailovou adresu veškeré změny pověřených osob a jejich kontaktních údajů. Objednatel případné změny oznámí na e-mailovou adresu: xxx@xxx (doplní účastník) a zhotovitel na emailovou adresu: servis.mince@cnb.cz a na e-mailové adresy pověřených osob objednatele.

Článek XII

Doklady k úhradě a jejich splatnost

- Doklady k úhradě budou obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku, evidenční číslo smlouvy ČNB a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován dodavatelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitostí stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. V případě, že doklad k úhradě bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit dodavateli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu k úhradě.

- V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřená osoba zhotovitele povinna na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu k úhradě, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.

Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1.

- Splatnost dokladu je 14 dnů od doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek XIII

Mlčenlivost

Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, jakož i případní podzhotovitelé či jejich pracovníci, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

Článek XIV

Uveřejňování smluv a výše skutečně uhrazené ceny

1. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.

2.	Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz.

3.	Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ a uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu ZZVZ.

Článek XV

Trvání a ukončení smlouvy

- Smlouva se ohledně plnění podle části B uzavírá na dobu určitou, která končí 10 let ode dne převzetí technologie dle čl. I na pracovišti ČNB Brno.

- V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smlouvu, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

- Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- prodlení zhotovitele s úspěšným provedením FAT technologie delší než 2 měsíce,

- prodlení zhotovitele s úspěšným provedením SAT technologie  na pracovišti ČNB Praha deším než 2 měsíce,

- prodlení objednatele s úhradou kterékoliv zálohy dle čl. III o více než 30 kalendářních dnů,

- nedodržení provozuschopnosti jednoho zařízení o 10 % a více,

- neposkytnutí součinnosti objednatelem podle čl. IV, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele.

- Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, nebude-li v oznámení o odstoupení uvedeno jinak.

- Objednatel je oprávněn ukončit smlouvu v části B písemnou výpovědí zaslanou na adresu zhotovitele nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne převzetí technologie  na pracovišti ČNB Brno. Výpovědní doba činí 12 měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. Objednatel je oprávněn z provozních důvodů částečně vypovědět smlouvu v části B s tím, že některé činnosti podle části B smlouvy zůstanou zachovány.

- Ukončením smlouvy nezanikají práva objednatele ze smluvních pokut a poskytnutých záruk.

Článek XVI

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

- Smlouva se v případech neupravených touto smlouvou řídí dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České republice

- Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nestanoví-li smlouva jinak. V případech, kdy smlouva stanovuje, že změnu si dohodnou pověřené osoby smluvních stran, se dodatek nevyžaduje.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy pro část A:

A1 Půdorysy prostor pro umístění zařízení (neuveřejňuje se, předá se na základě čl. 8.5 ZD)

A2 Funkční požadavky objednatele na technologie

A3 Podmínky testování technologie

A4 Dohoda o výpůjčce mincí pro nastavení technologie

Přílohy pro část B:

B1 Specifikace servisu a provozuschopnost technologie (účastník doplní přílohu v návaznosti na čl. 8.6 ZD)

B2 Bezpečnostní požadavky objednatele

B3 Vzorový formulář servisního listu a servisního deníku

Společné přílohy pro obě části:

C1 Cenová tabulka (bude doplněno dle nabídky vybraného dodavatele)

V Praze dne ……………………				V ……… dne ……………………

Za objednatele:						Za zhotovitele:

………………………					…………………………….

Ing. Josef Ducháček						(doplní účastník)

ředitel sekce peněžní

………………………..

Ing. Zdeněk Virius

ředitel sekce správní