Akceptační řízení a ověřovací provoz

- Akceptační řízení

Akceptační řízení v rámci projektu prověří, zda dodané řešení splňuje všechny požadavky z Katalogu uživatelských požadavků uvedených v příloze č. 1 smlouvy a blíže specifikované v dokumentu realizační studie, ke kterým se zhotovitel zavázal, a zda byly splněny i ostatní požadavky uvedené v této smlouvě a systém je možné převzít objednatelem do ověřovacího ostrého provozu. Akceptační řízení také zahrnuje formální prověření předávané technické a provozní dokumentace k dodanému řešení.

- Cíle

Cílem akceptačního řízení je:

- formálně prověřit kompletnost předávané dokumentace, tzn.:

  - uživatelské dokumentace,

  - administrátorské příručky včetně recovery plánu,

  - příručky technického správce,

  - popisu API a databázových tabulek,

  - dokumentace k akceptačním testům.

- na základě akceptačních testů prověřit funkčnost dodaného řešení

- Metoda

Při akceptačním řízení se bude postupovat následovně:

- Bude probíhat testování v testovacím prostředí objednatele, kde bude objednatelem ověřeno, zda SW řešení je funkční, splňuje veškeré stanovené požadavky. V průběhu testování objednatel provede rovněž interní penetrační testy a sken známých zranitelností k ověření, zda SW řešení nevykazuje přítomnost zranitelností.

- Během testování musí být přítomen pracovník poskytovatele.

- Testování se bude provádět zásadně na úrovni jednotlivých procesních rolí a nikoliv pod účtem systémového administrátora a takovým způsobem, při kterém se projeví případné nekonzistence z hlediska přístupových práv apod.

- Testování bude probíhat na základě poskytovatelem vytvořených a objednatelem schválených testovacích scénářů.  Objednatel si vyhrazuje právo testování vybraných schválených testovacích scénářů neprovádět.

- Výsledek testování v rámci akceptačního řízení bude klasifikován jako  „bez vad“ nebo „s vadou typu A/B/C“ (viz. dále).

- Vadám zjištěným během testování bude přidělena kategorie podle bodu 4 této přílohy; vady (technické zranitelnosti) zjištěné penetračním testováním a skenem známých zranitelností mají vždy kategorii A bez ohledu na bod 4.

- Pokud dojde při testování k závadě, která zabrání pokračování  testování, bude akceptační řízení ukončeno a po odstranění této vady bude testování opakováno.

- Vyskytnou-li se v průběhu testování vady typu B nebo C, je poskytovatel povinen tyto vady odstranit ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami, případně stanovené objednatelem, přičemž v započatém akceptačním řízení je možné pokračovat.

- Vyskytne-li se během testování vada kategorie A, je poskytovatel povinen vadu odstranit ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami, případně stanovené objednatelem. Nebude-li tato vada ve stanovené lhůtě odstraněna nebo vyskytne-li se během testování vada kategorie A více než dvakrát, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Pokud objednatel v tomto případě neodstoupí, stanoví dodatečnou lhůtu pro odstranění vady. Po odstranění vady se testování  opakuje.

- Akceptační řízení je považováno za úspěšné, jsou-li do ukončení testování zjištěny nejvýše 3 vady kategorie B, 10 vad kategorie C a žádné vady kategorie A.

- V případě neúspěšného ukončení akceptačního řízení je objednatel oprávněn rozhodnout, zda od smlouvy odstoupí pro podstatné porušení smlouvy nebo zda provede testování znovu. V takovém případě se testování zopakuje v celém rozsahu - tím nejsou dotčeny lhůty podle čl. II smlouvy..

- O průběhu testování bude sepsán objednatelem protokol, který bude obsahovat soupis vad zjištěných a odstraněných. V případě, že bude akceptační testování úspěšné, bude protokol obsahovat případný soupis vad kategorie B a C zjištěných během akceptačního testování a lhůty stanovené objednatelem pro jejich odstranění. Protokol bude podepsán pověřenými osobami obou smluvních stran.

- Předpoklady

Akceptační řízení lze zahájit pouze tehdy, pokud jsou splněny následující předpoklady:

- dokončená implementace IS KRPAD v příslušném prostředí a provedeno zaškolení zaměstnanců objednatele.

- Vytvořeny a předány dokumenty:

  - akceptovaná realizační studie,

  - uživatelská příručka,

  - administrátorská příručka,

  - testovací scénáře.

- Kategorizace vad

Kategorizaci vad určuje objednatel. Pokud zhotovitel nebude souhlasit se zařazením vady do určité kategorie a vznese námitku proti jejímu zařazení, rozhoduje o námitce s konečnou platností vedoucí projektu objednatele a v jeho nepřítomnosti jeho zástupce.

Jsou stanoveny tyto kategorie vad:

# A – Kritická vada - vážná vada, která znemožňuje práci se systémem nebo nesplňuje funkční zadání, tzn., že splňuje alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:

- je nefunkční,

- nedodržení či neprokázání realizace nebo jen částečná realizace požadavku uvedeného ve smlouvě a jejích přílohách,

- chybějící textová část vyplývající z definované struktury,

- textová část neodpovídá skutečnosti popisované entity (např. systému, procesu, chybové zprávě),

- způsobuje tak závažné problémy, že další vývoj ani dodržení dohodnutého časového plánu nejsou možné,

- vyplývá z nedodržení závazných právních předpisů,

- znemožňuje používání dodaného řešení jako celku nebo znemožňuje používání základních funkcí dodaného řešení podle jeho dokumentace,

- zapříčiňuje nemožnost používání nebo ovládání (nastavení) dodaného řešení,

- zapříčiní ztrátu dat nebo úplně znemožní užití dodaného řešení,

- ohrožuje bezpečnost objednatele

- způsobuje, že použití dodaného řešení by nebylo bezpečné nebo by plně neodpovídalo zásadám bezpečnostní politiky objednatele,

- ohrožuje provoz nebo dostupnost ostatních aplikací i samotného dodaného řešení v provozním prostředí objednatele,

- způsobuje, že dodané řešení není schopno zpracovat běžnou provozní zátěž,

- za provozních podmínek vede k omezení funkcionality systému s dopadem na významný počet uživatelů.

B – Podstatná vada - vada, kterou je možno dočasně vyřešit organizačním či jiným opatřením, tzn., že splňuje alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:

- je možné pro její překonání nalézt odpovídající alternativu, která je akceptovatelná objednatelem,

- část textového obsahu neodpovídá skutečnosti popisovaného systému, procesu, oblasti apod., jehož výklad však neznemožňuje používání systému,

- nejednoznačnost textové části,

- způsobuje, že dodané řešení není schopno zpracovat maximální provozní zátěž.

# C – Nepodstatná vada - drobná vada, která nemá vliv na provoz systému, tzn., že splňuje alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:

- je způsobená drobnými konstrukčními nedostatky,

- je pouze „kosmetického“ charakteru,

- je způsobena gramatickou chybou, nevhodným formátováním, překlepy apod..

- Lhůty odstranění vad

| Kategorie vad | Lhůta potvrzení oznámení | Lhůta pro opatření / dočasné řešení | Lhůta odstranění vady |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Zhotovitel potvrdí příjem oznámení o vadě v pracovní dny (tj. 7:30 – 17:30) do 2 hodin od nahlášení vady. | Zhotovitel zajistí vhodné opatření k odstranění vady díla nebo nalezne a implementuje dočasné řešení bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 1 pracovního dne od potvrzení oznámení o vadě. *) | Zhotovitel odstraní vadu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího nahlášení. |
| B | Zhotovitel potvrdí příjem oznámení o vadě v pracovní dny do 4 hodin od nahlášení vady. |  | Zhotovitel odstraní vadu nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího nahlášení. |
| C | Zhotovitel potvrdí příjem oznámení o vadě do 24 hodin od nahlášení vady. |  | Zhotovitel odstraní vadu nejpozději do 20 pracovních dnů od jejího nahlášení. |

*) Dočasné řešení se nevztahuje na vady zjištěné při akceptaci realizační studie. Zajištění dočasného řešení/opatření je požadováno pouze ve vztahu k vadám kategorie A.

- Náležitosti akceptačního protokolu

Po ukončení akceptačního řízení bude vytvořen akceptační protokol, který vystaví objednatel. Akceptační protokol musí obsahovat:

- Předmět akceptace;

- Seznam testovacích scénářů;

- Výsledky jednotlivých testů včetně soupisu zjištěných vad;

- Závěr s uvedením výsledku akceptačního řízení.

Akceptační protokol musí být podepsán oběma smluvními stranami.

- Ověřovací provoz

- Ověřovací provoz bude proveden za účelem prokázání splnění všech funkčních požadavků objednatele uvedených v příloze č. 1 a řešení uvedeného v rámci schválené realizační studie a ověření, zda SW řešení poskytovatele nevykazuje přítomnost zranitelností.

- Ověřovací provoz bude probíhat po dobu jednoho měsíce.

- V rámci ověřovacího provozu poskytovatel provede migraci objednatelem určených dat a objednatel nechá provést penetrační testy SW řešení poskytovatele a sken známých zranitelností.

- Vadám zjištěným během ověřovacího provozu bude přidělena kategorie podle článku I bodu 4 této přílohy; vady (technické zranitelnosti) zjištěné penetračním testováním a skenem známých zranitelností mají vždy kategorii A bez ohledu na znění článku I bodu 4 této přílohy.

- Vady kategorie A zjištěné v průběhu ověřovacího provozu je poskytovatel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v rámci čl. I odst. 5 této přílohy; ostatní vady musí být odstraněny nejpozději 7 kalendářních dní před ukončením ověřovacího provozu.

- Za úspěšný ověřovací provoz se považuje takový provoz, kdy dílo 7 kalendářních dní před jeho ukončením nevykazuje žádné vady.

- V případě neúspěšného ověřovacího provozu je objednatel oprávněn rozhodnout, zda od smlouvy odstoupí pro podstatné porušení smlouvy nebo umožní poskytovateli jeho opakování. V takovém případě se ověřovací provoz zopakuje v celém rozsahu. Ověřovací provoz je možno zopakovat maximálně jednou.

- Šablona akceptačního protokolu

Akceptační protokol

| Zhotovitel | Objednatel |
| --- | --- |
| IČO: DIČ: | Česká národní banka Na Příkopě 28 115 03 Praha 1 IČO: 48136450 DIČ: CZ48136450 |

| Evidenční číslo smlouvy v ČNB |  |
| --- | --- |
| Název smlouvy |  |
| Předmět akceptace: |  |

Závěr akceptačního řízení

Shrnutí obsahu akceptačního řízení.

Z výše uvedených důvodů bylo akceptační řízení uzavřeno s výsledkem:

Neakceptováno/Akceptováno s výhradami/Akceptováno

Následné kroky, např.: Zhotovitel akceptoval uvedené vady s tím, že odstraní vady uvedené v příloze č.1 do ........ Fakturaci dle ........ smlouvy lze provést až po odstranění uvedených vad.

V Praze dne .....................

| Za poskytovatele: ...................................., vedoucí projektu ………………………………… Podpis | Za objednatele: ...................................., věcný zadavatel ………………………………… Podpis ...................................., vedoucí projektu ………………………………… Podpis |
| --- | --- |

Akceptační protokol – Příloha č.1

Seznam vad

| ID | Kategorie | Popis vady |
| --- | --- | --- |

- Šablona předávacího protokolu

Předávací protokol

| Zhotovitel | Objednatel |
| --- | --- |
| IČO: DIČ: | Česká národní banka Na Příkopě 28 115 03 Praha 1 IČO: 48136450 DIČ: CZ48136450 |

| Evidenční číslo smlouvy v ČNB |  |
| --- | --- |
| Název smlouvy |  |
| Důvod předání |  |

Předmět předání

Dnešního dne poskytovatel předal a objednatel převzal za účelem .............................. dle smlouvy (s evidenčním číslem ČNB: .....................) následující dokumenty:

V Praze dne .......................................

| Za poskytovatele: ...................................., vedoucí projektu ………………………………… Podpis | Za objednatele: ...................................., věcný zadavatel ………………………………… Podpis ...................................., vedoucí projektu ………………………………… Podpis |
| --- | --- |

- Šablona testovacích scénářů

Informační systém pro zajištění všech činností spojených s organizací odborných kurzů o rozpoznávání platidel – IS KRPAD.

Testovací scénáře

| Verze |  |
| --- | --- |
| Datum poslední modifikace |  |
| Autor |  |
| Vedoucí projektu poskytovatele |  |
| Vedoucí projektu objednatele |  |

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím České národní banky. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu vlastníků.

Některé názvy použité v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo obchodními značkami, které jsou majetkem svých vlastníků.

Historie změn

| Verze | Datum | Autor | Popis změny |
| --- | --- | --- | --- |

# Zdroje

| Firma | Jméno | Role |
| --- | --- | --- |

# Termín – Bude doplněno po uzavření smlouvy

Akceptační testy budou zahájeny dne ……. a ukončeny dne…..

# Příprava a podmínky testů

# Testovací prostředí

Testovacím prostředí je testovací prostředí CMS instalované v ČNB dle specifikace uvedené v akceptované realizační studii.

# Obsah testovacích scénářů

Testovací scénáře musí obsahovat všechny závazné požadavky uvedené v příloze č. 1 smlouvy. Jeden testovací scénář může obsahovat více požadavků.

# Provedení testu a jeho vyhodnocení

Scénáře akceptačních testů budou prováděny v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v „Seznamu testovacích scénářů“. Z provozních důvodů je možné toto pořadí změnit. Tester provede testy dle testovacích scénářů, vyhodnotí je, zapíše výsledky a případné chyby specifikuje a popíše. Dle potřeby vytvoří k danému testovacímu scénáři přílohu obsahující opisy obrazovek a chybových logů.

Testy budou probíhat pokud možno paralelně, s výjimkou testů administrace a dalších testů, které mohou ovlivnit průběh ostatních testů. Tyto testy budou provedeny samostatně na závěr.

# Účast POSKYTOVATELE

Testy proběhnou za účasti dostatečného počtu pracovníků zhotovitele.

# Seznam testovacích scénářů – Vyplní poskytovatel po uzavření smlouvy

| ID scénáře | Testovací scénář | Testované požadavky | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bez vad/s vadou |

# Jednotlivé testovací scénáře – Vytváří poskytovatel a schvaluje objednatel po uzavření smlouvy

# Popis polí testovacího scénáře, která vyplňuje POSKYTOVATEL

- Název – název testovacího scénáře ve vazbě na testovanou oblast/proces

- Verze – verze testovacího scénáře

- ID scénáře – pořadové číslo scénáře ve formátu Txx

- Popis – stručný popis testované oblasti/procesu

- Testované požadavky – seznam testovaných uživatelských požadavků (ID požadavku)

- Vstupní podmínky - popis podmínek pro realizaci testovacího scénáře, např.: nastavení rolí, způsob přihlášení, dostupnost/připravenost dat apod.

- Krok - popis jednotlivých kroků postupu, které bude provádět tester při testování ve struktuře A – požadovaná akce, R – předpokládaná reakce systému

# Šablona testovacího scénáře

| Název |  |
| --- | --- |
| ID scénáře |  | Verze |  |
| Popis |  |
| Testované požadavky |  |
| Vstupní podmínky |  |
| Popis kroků |
| Krok | Činnost | Výsledek |
|  | A: |  |  |
|  | R: |  |  |
|  | A: |  |  |
|  | R: |  |  |
|  | A: |  |  |
|  | R: |  |  |
|  | A: |  |  |
|  | R: |  |  |
|  | A: |  |  |
|  | R: |  |  |
| Hodnocení |  |
| Odůvodnění |  |
| Poznámka |  |
| Datum |  | Podpis testera |  |

Klasifikaci provede objednatel na základě výsledků jednotlivých testů.

Hodnota pole „výsledek“ nabývá hodnot „Ok/Chyba“.

Nabývá hodnot „Bez vad“/“S vadou“. V případě hodnocení „S vadou“ se uvádí i kategorie vady A/B/C a Odůvodnění klasifikace chyby.