- SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi:

- Českou národní bankou

- Na Příkopě 28

- 115 03 Praha 1

zastoupenou:	Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

- IČO: 48136450

- DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo také „ČNB“)

a

………………

adresa sídla: ………..

IČO: ………….

DIČ: ………….

zapsán v…….

číslo účtu: ………(účet, který je zveřejněn podle § 98 zákona o DPH

(doplní dodavatel)

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Předmět, rozsah a místo plnění

- Předmětem plnění podle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) v podrobnosti dokumentace pro zadání stavby pro akci „Doplnění čerstvo vzdušného větrání a chlazení učeben ve 3P a 4P Plodinové burzy“ (dále jen „stavba“) v rozsahu stanoveném přílohou č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přílohou č. 2 smlouvy a dalšími ustanoveními této smlouvy.

- Součástí plnění je rovněž veškeré potřebné veřejnoprávní projednání a zajištění vydání stavebního povolení v právní moci nebo ohlášení stavby.

- PD bude sloužit k výběru zhotovitele stavby. PD bude obsahovat:

  - dokumentaci potřebnou pro veřejnoprávní projednání a pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení

b)	soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis“) včetně ocenění tohoto soupisu. Soupis bude sestaven ve struktuře položkového rozpočtu (obsahujícího vždy popis položky, množství a ocenění vyjádřené v Kč). Agregované položky budou v nezbytných případech přípustné pouze pod podmínkou, že práce budou dostatečně přesně popsány. Komplety lze využít výjimečně a ve zcela nezbytných případech. Do rozpočtu musí být zahrnuty též práce, dodávky a související náklady, které nejsou v projektové dokumentaci přímo uvedeny, ale jsou součástí stavby, nebo je jejich provedení k realizaci stavby nezbytné. V případě technologických částí (elektro, slaboproud, VZT, chlazení, MaR) bude u každé položky cena rozdělena na dodávku a montáž, položky architektonicko-stavebního řešení budou odpovídat struktuře běžně využívaných cenových soustav.

c)	posouzení stavebních úprav statikem

d)	požární řešení

- Do PD budou zapracovány všechny podmínky plynoucí z veřejnoprávního projednání včetně podmínek pravomocného stavebního povolení.

- PD bude oproti vyhlášce č. 499/2006 Sb. navíc obsahovat rámcový harmonogram prováděných prací.

- Podkladem pro vypracování PD jsou:

  - detailní prohlídka objektu budovy ústředí objednatele,

  - požadavky na zpracování PD, viz příloha č. 2 této smlouvy,

  - dokumentace budovy ústředí SO02 objednatele, viz příloha č. 3 této smlouvy,

  - podklady pro zpracování tepelné bilance prostor učeben (zatížení kancelářskou technikou a počet pracovníků), viz příloha č. 3 této smlouvy.

- Veškeré objednatelem poskytnuté podklady je zhotovitel oprávněn použít jen pro plnění dle této smlouvy.

- PD bude vypracována způsobem, který vymezí rozsah budoucího plnění zhotovitele stavby. U veškerých položek soupisu musí být uvedeny jejich parametry, které musí být uváděny obecně a nelze pro jejich vymezení užít obchodní názvy konkrétních výrobků, ani názvy konkrétních výrobců. To neplatí v případě použití referenčních odkazů na obdobná řešení tam, kde je to vynuceno povahou příslušné položky soupisu nebo zvoleným technickým řešením.

- Zhotovitel se zavazuje vypracovat dílo v souladu s platnými právními předpisy a dalšími normami souvisejícími s předmětem plnění smlouvy.

- Zhotovitel se dále zavazuje prověřit místní podmínky budoucího staveniště, řádně se seznámit s veškerými podklady předanými mu objednatelem za účelem plnění dle této smlouvy a vyjasnit si případné nejasnosti s pověřenými osobami objednatele bezprostředně po jejich vzniku. Prověření zakrytých prostor nad podhledy a pod zdvojenou podlahou bude provedeno pouze ve vybraných bodech.

- Místem plnění je budova objednatele na adrese: Senovážné náměstí 866/30, 115 03 Praha 1.

- Článek II

Lhůty plnění

            - Zhotovitel je povinen se v průběhu plnění podle čl. I odst. 1 účastnit pracovních schůzek, které se budou konat za účelem konzultace a kontroly průběhu plnění. Schůzky budou probíhat podle potřeby zhotovitele (max. však 1 x za 14 dní) vždy v pracovní den určený objednatelem od 9:00 hodin, na výzvu zhotovitele nebo objednatele nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení takové výzvy na e-mailovou adresu pověřené osoby druhé smluvní strany, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak. Z každé pracovní schůzky vytvoří svolavatel zápis.

            - První pracovní schůzka bude do 2 týdnů od podpisu smlouvy.

            - Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění:

a)	Zhotovitel předloží do 31. března 2021 objednateli k připomínkám návrh PD (včetně soupisu) v elektronické formě.

b)	Objednatel zašle připomínky k PD zhotoviteli do 5 pracovních dnů od předložení jejího návrhu.

c)	Zhotovitel zašle čistopis PD s vypořádanými připomínkami do 5 pracovních dní od odeslání připomínek objednatelem v elektronické formě.

d)	Zhotovitel předá objednateli PD se zapracovanými požadavky vzešlými z veřejnoprávního projednání v elektronické formě do 2 měsíců od předložení čistopisu PD objednateli podle písm. c) tohoto odstavce.

e)	Zhotovitel podá dokumentaci na stavební úřad bez zbytečného prodlení. Zhotovitel předá objednateli vydané stavební povolení nebo akceptaci ohlášení stavby do 7 pracovních dnů od obdržení stavebního povolení nebo akceptace ohlášení stavby. Součástí bude předání čistopisu PD se zapracovanými požadavky vzešlými ze stavebního řízení.

Článek III

Ceny a platební podmínky

- Cena plnění podle čl. I odst. 1 a 2 je stanovena dohodou smluvních stran a činí ….. Kč bez DPH (doplní dodavatel).

- Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy, včetně odměny za licenci podle čl. VII této smlouvy. K ceně bude připočtena DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

- Doklad k úhradě na cenu plnění podle odstavce 1 tohoto článku je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den předání dokladu o podání žádosti o stavební povolení/ohlášení stavby. V daňovém dokladu bude odečteno zádržné ve výši 20 % z ceny dle odst. 1 bez DPH (odečtení zádržného nesnižuje základ pro vyměření DPH - jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny). Přílohou dokladu k úhradě bude příslušný protokol o předání a převzetí podepsaný mezi zhotovitelem a objednatelem. Doklad k úhradě zádržného je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání stavebního povolení nebo akceptace ohlášení stavby včetně předání čistopisu PD dle čl. II odst. 3 písm. e) této smlouvy.

- Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

- Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

- V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.

- Splatnost dokladu k úhradě je 14 dnů od doručení zhotoviteli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

- Článek IV

Součinnost

- Objednatel umožní zhotoviteli prohlídku objektu budovy ústředí objednatele po předchozí vzájemné dohodě.

- Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli a jím určeným osobám nezbytný přístup do svých objektů dotčených a souvisejících s předmětem plnění.

- Smluvní strany si do 5 dnů ode dne podpisu smlouvy vymění seznamy pověřených osob, které jsou oprávněny jednat ve věcech uvedených ve smlouvě, zejména ve věcech technických.

- V případě změny pověřených osob dle předchozího odstavce nebo jejich kontaktních údajů jsou smluvní strany povinny nahlásit změnu následující pracovní den po provedení změny na e-mailové adresy pověřených osob druhé smluvní strany. Změna osob je účinná dnem jejího oznámení druhé smluvní straně, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

- Zhotovitel je povinen přizvat objednatele k místnímu šetření s odborem památkové péče a neprodleně objednatele informovat o připomínkách a předběžných opatření DOSS.

- Článek V

Počet vyhotovení a rozsah PD

- Koncept PD bude předán elektronicky na emaily odpovědných osob uvedených ve smlouvě. Koncept bude ve formátu Word, výkresy ve formátu Autocad (max. verze 2018) a PDF, soupis ve formátu XLSX.

- Čistopisy PD budou předány objednateli 1x na CD-R, DVD nebo USB disku – výkresy budou ve formátu PDF a AutoCAD (DWG), max. 2018), čistopis PD podle čl. II odst. 3 písm. e) bude navíc předán objednateli ve 3 paré v tištěné podobě, soupis ve formátu XLSX, max. 2010, textová část ve formátu Word a PDF. Soupis nebude obsahovat žádné skryté buňky a vzorce, které používají údaje z buněk mimo oblast tisku. Harmonogram bude předán v otevřeném formátu.

- Soupis bude vždy předán ve dvojí verzi – bez vyplněných cen a jako kontrolní rozpočet.

Článek VI

Předání a převzetí

- K předání a převzetí plnění podle čl. II odst. 3 písm. d) dojde podpisem protokolu o předání a převzetí, který podepíší pověřené osoby obou smluvních stran.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí PD, pokud neodpovídá této smlouvě, předaným podkladům a požadavkům objednatele uplatněným v průběhu plnění.

- Spolu s předáním díla je zhotovitel povinen předat objednateli podklady, které od něj obdržel.

- Článek VII

- Licence

- Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a časově neomezené právo užít PD včetně soupisu jako dokumentaci pro provedení stavby, jako součást zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, právo pořizovat rozmnoženiny pro svou potřebu, a to v nezměněné podobě, jakož i po úpravě, zpracování, samostatně i ve spojení nebo v souboru s jinými autorskými díly či jinými prvky. Zhotovitel souhlasí s tím, že stavební úřad je oprávněn ve smyslu § 168 stavebního zákona poskytovat kopii dokumentace.

- Zhotovitel souhlasí s rozpracováním, úpravami díla či zapracováním částí díla do dalších projekčních či realizačních fází stavby, a to i prostřednictvím třetí osoby.

- Objednatel je rovněž oprávněn dílo nebo jeho části samostatně nebo v jejich celku

a)	zveřejnit,

b)	dokončit nehotové dílo.

- Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy duševního vlastnictví týkajícími se předmětu plnění dle této smlouvy, včetně práv autorských, do něj zahrnutých, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně zajištění souhlasů všech nositelů práv duševního vlastnictví do díla zahrnutých. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že by objednatel nemohl předmět plnění dle této smlouvy nebo jakoukoli jeho část užívat řádně nerušeně.

- Objednatel není povinen licenci využít.

Článek VIII

Mlčenlivost a bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho zaměstnanci, jakož i jiné osoby, které se budou podílet na plnění dle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se po dobu plnění smlouvy seznámí a které nejsou veřejně dostupné. Uvádění plnění podle této smlouvy jako referenční zakázky po převzetí díla objednatelem tímto není dotčeno, vyjma případu, že by objednatel od této smlouvy odstoupil.

- Závazek mlčenlivosti trvá i po skončení plnění podle této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje v plném rozsahu dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

- Článek IX

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele v jakékoliv lhůtě dle čl. II odst. 3 písm. a), c) nebo d) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení.

- V případě neúčasti zhotovitele na pracovní schůzce dle čl. II odst. 1 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý případ.

- V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle předpisů občanského práva.

- Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku a sjednávají, že ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

- Článek X

Odstoupení od smlouvy

- V případě, že některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje:

ze strany zhotovitele:

  - prodlení v kterékoliv ze lhůt stanovených v čl. II delším než 30 dnů;

ze strany objednatele:

  - prodlení s úhradou daňového dokladu delší než 30 dnů.

- Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek zhotovitele.

- Článek XI

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

- Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.

- 2.	Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz/.

- 3.	Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.

- 4.	Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

- Článek XII

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

- Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem.

- Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo v  souvislosti s ní bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České republice.

- Uplatnění domněnky doby dojití dle § 573 občanského zákoníku se vylučuje.

- Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.

- Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy:	č. 1 – Bezpečnostní požadavky objednatele

č. 2 – Požadavky na zpracování PD

č. 3 – Podklady pro zpracování PD (volně připojená příloha)

V Praze dne: ………. 2020 			V……………………. dne:............2020

Za objednatele:		Za zhotovitele:

……………………………				………………………………

- Ing. Zdeněk Virius					(doplní dodavatel)

ředitel sekce správní

………………………………

- Ing. Pavel Veselka

ředitel odboru technického

- Příloha č. 1

#### Bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději den před zahájením prací.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:

- o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);

- o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny v seznamu, nebudou do objektů ČNB vpuštěny.

- Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostor ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB nebo zaměstnance referátu bankovní policie ČNB.

- V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem ČNB.

- Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.

- Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či odcizování majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Pracovníci zhotovitele uvedení v seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB seznámit, ve smyslu předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a hygieně práce, se specifiky daných objektů ČNB (např. způsob vyhlášení požárního poplachu, určení ohlašovny požáru, seznámení s únikovými cestami, poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, umístěním věcných prostředků požární ochrany apod.). ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování těchto předpisů a ustanovení.

Příloha č. 2

Požadavky na zpracování PD

Popis stávajícího stavu

Učebny v objektu Plodinové burzy jsou v současné době osazeny cirkulačním vodním chlazením bez čerstvo vzdušného nuceného větrání. Jsou to místnosti č. 3P609, 3P608, 3P602, 3P603, 4P608, 4P602 a 4P603. Místnosti č. 3P607, 4P606 a 4P607 nejsou v současnosti osazeny cirkulačním chlazením. Vzhledem k poloze učeben není větrání okny při probíhající výuce možné.

Stávající rozvody topné a chladící jsou dostačující a mají dostatečnou provozní rezervu.

Systém MaR budovy je pro tuto část objektu umístěn ve strojovně vzduchotechniky 4P609 – rozvaděč DD – osazený regulátory Johnson Controls a spojen s nadřazeným ADX serverem síťovým komunikačním zařízením NAE Johnson Controls.

    - OBECNÉ POŽADAVKY

- Vypracovat PD v rozsahu stanoveném přílohou č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a v souladu s dalšími ustanoveními a přílohami smlouvy, včetně soupisu a jeho ocenění.

- Vypracovat harmonogram výstavby,

- Nové vzduchotechnické jednotky budou osazeny EC motory, dvoustupňovou filtrací, vodním ohřevem a chlazením a adiabatickým vlhčením s nízkotlakým rozstřikem v kombinaci s keramickými vypařovacími deskami pro zkrácení stavební délky instalace. součástí je stanice na výrobu demineralizované vody.

- V PD budou ve výkresech znázorněna umístění všech stávajících a nových koncových prvků, především vzduchotechniky, chlazení, silnoproudu, slaboproudu a MaR. Dále bude zakreslena stávající a nová stavební dispozice, popis a umístění příček, popis úprav podlah a podhledů.

část A  místnosti 3P609, 3P608, 3P607, 4P608, 4P607 a 4P606

strojovna VZT -	stávající 4P609

sání, venkovní vzduch (ODA) – provést úpravu v rámci strojovny, úprava sací žaluzie na plášti strojovny v CU)

výfuk, odpadní vzduch (EHA) – provést úpravu v rámci strojovny, úprava vyfukovací žaluzie na plášti strojovny v CU)

přívod (SUP) a odtah (ETA)

pro 3P – ze strojovny podlahou do podhledu chodby 3P820 a dále při stěnách VZT potrubím na výšku v částečně sníženém podhledu

pro 4P – nad dveřmi do chodby 4P822 a dále při stěnách VZT potrubím na výšku v částečně sníženém podhledu

ISŘ (MaR) pro VZT a pro dochlazení místností

pro VZT – stávající rozvaděč DD (obnova stávajícího rozvaděče, doplnění síťové komunikační jednotky NCE a doplnění pro novou VZT A)

pro místnosti - IRC regulátory pod NAE2A

část B 	místnosti 3P602, 3P603, 4P602 a 4P603

strojovna VZT B - část stávající chodby 4P823 (4P823S)

sání, venkovní vzduch (ODA) – prostup střechou pod upravenou výšku lávky, vlastní sání v úrovni stávajíc VZT 88, opláštění CU)

výfuk, odpadní vzduch (EHA) – prostup střechou pod upravenou výšku lávky, opláštění CU

přívod (SUP) a odtah (ETA)

pro 3P – ze strojovny (4P823S) podlahou do podhledu a napojení na místnosti

pro 4P – ze strojovny (4P823S) do podhledu chodby 3P823, napojení na místnosti v doplněném částečně sníženém podhledu

ISŘ (MaR) pro VZT a pro dochlazení místností

pro VZT – stávající rozvaděč – nový rozvaděč silový i MaR (v jednom) napojený komunikačně na rozvaděč DD

pro místnosti - IRC regulátory pod NAE2A

Obecná pravidla pro dochlazení všech výše uvedených místností

Tam, kde je možnost aplikace indukčních vestavných stropních jednotek (aktivní chladící trámy) navrhnout jejich umístění a jimi nahradit stávající hlučné FCU jednotky.

Tam, kde není podhled a není vhodné ho snižovat aplikovat přívod čerstvého vzduchu tryskovým polem.

Odtah vzduchu bude z chodeb. Mezi chodbami a obsluhovanými místnostmi bude přefuk přes přeslechové tlumiče např. viz příloha OLR.

OSTATNÍ INFORMACE

Odvod kondenzátu a odkanalizování VZT B bude samotíží do úklidové komory 3P601A.

Odvod kondenzátu z ostatních místností se napojí na stávající odvody kondenzátu.

Připojení topných a chladících registrů VZT A ze stávajících rozvodů ve strojovně 4P609.

Připojení topných a chladících registrů VZT B z přívodů médií pro VZT 88.

ÚSKALÍ STAVEBNÍ ČÁSTI

Velké průrazy ve svislé konstrukci nad dveřmi ze strojovny 4P609 do chodby 4P822 - VZT A.

Velké prostupy podlahou z 4P609 do podhledu chodby 3P820 -.

Velké prostupy podlahou z 4P823S do podhledu chodby 3P820 - VZT B.

Velké prostupy stropem z 4P823S na střechu 5PY6B - VZT B.

Zatížení podlahy strojovny 4P609, na jednotce VZT 86 bude umístěna nová rekuperační jednotka s ohřívačem, chladičem, filtrací a ventilátory s EC motorem.

Zatížení podlahy chodby - strojovny 4P823S, na podlaze bude umístěna nová rekuperační jednotka s ohřívačem, chladičem, filtrací a ventilátory s EC motorem.

Doplnění řízení nové instalace a zajištění funkčnosti řízení stávající technologie, zajištění přenosu dat do nadstavby MaR (přenos síťovými komunikačními jednotkami NAE do databáze ADX serveru systému Metasys, který je chráněn licencemi)

Jako referenční jednotky byly zvoleny jednotky KJM Mandík, VZT A (provedení P3.15),  VZT B (provedení M3.5).

Příloha č. 3

Podklady pro zpracování PD

(volně připojená příloha na CD)

Přílohu č. 3 tvoří:

- Dokumentace budovy ústředí SO02 (Plodinové burzy) objednatele.

- Podklady pro zpracování tepelné bilance prostor učeben (zatížení kancelářskou technikou a počet pracovníků).