# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

# Českou národní bankou

# Na Příkopě 28, 115 03  Praha 1

# zastoupenou:	Ing. Zdeněk Virius, ředitel sekce správní

a

Ing. Pavel Veselka, ředitel odboru technického

# IČO:	48136450

# DIČ:	CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

……………………………………

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………...

se sídlem:

………………..

zastoupenou/jednající:

IČO:

DIČ:		(doplní uchazeč)

(dále jen „zhotovitel“).

# Článek I

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího ve zrušení šachet pro technologii výsuvných zábran a výměnu stávajících odvodňovacích žlabů na nádvoří pobočky ČNB Ostrava.

- Dílo bude provedeno podle přílohy č. 3  Dokumentace. Dílo dále zahrnuje::

- vyčištění a úklid staveniště,

- předání dokumentace a dokladů nutných k převzetí díla objednatelem, tj. veškerých dokladů předepsaných platnými právními předpisy, technickými normami ČSN a EN pro zhotovení díla, a to v českém jazyce. Jedná se zejména o:

- originál stavebního deníku,

- dokumentace skutečného provedení stavby, 2x v listinné podobě

- prohlášení o shodě, případně prohlášení o vlastnostech (u výrobků uvedených na trh po 1. 7. 2013) na použité materiály,

- návody k údržbě.

- Objednatel se zavazuje za řádně provedené a dokončené dílo zaplatit cenu uvedenou v článku III odst. 1 této smlouvy.

# Článek II

Místo a lhůty plnění

    - Místem plnění je objekt pobočky ČNB na adrese: Nádražní 4, 702 00 Ostrava.

    - Zhotovitel zahájí práce převzetím staveniště nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a to v pátek, případně v pondělí ráno.

    - O předání staveniště bude sepsán písemný protokol, jehož součástí bude situační schéma s vyznačením hranic staveniště a bezpečných přístupů do sousedních objektů ve dvoře.

    - Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle do 31 kalendářních dnů od zahájení stavby, přičemž předání a převzetí dokončené stavby a staveniště proběhne po dohodě smluvních stran nejpozději v pondělí 21. 7. 2014, o čemž bude sepsán předávací protokol.

    - Stavba bude prováděna ve dvou etapách, jejichž podrobný popis je uveden v Dokumentaci pro výběr zhotovitele, části A. Průvodní zpráva, bod A.3 Základní předpoklady výstavby, která je přílohou č. 3 této smlouvy.

# Článek III

Cena a platební podmínky

(uchazeč nedoplňuje cenu, bude doplněna při uzavření smlouvy dle cenové nabídky vybraného uchazeče!!!)

- Celková cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí …………… Kč bez DPH. Cena díla je specifikována v nabídce zhotovitele. Cenová tabulka z nabídky zhotovitele tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- V případě podstatné změny množství dodané dlažby bude cena za dodávku dlažby stanovena jako součin výměry nově položené dlažby a příslušných jednotkových cen uvedených v Cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 1. Za podstatnou změnu se považuje plocha provedená z nově dodané dlažby, je větší nebo menší o více než 3 m2 oproti ploše uvedené v cenové tabulce zhotovitele.

- Pokud vzniknou při provádění práce další vícepráce nebo méněpráce, bude jejich cena určena součinem příslušných jednotkových cen uvedených v Cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy a výměru skutečně provedených prací. Pokud se bude jednat o stavební práce, které nejsou uvedeny v Cenové tabulce, budou pro určení výše ceny příslušných stavebních prací použity ceny Ústavu racionalizace ve stavebnictví Praha a.s. (dále jen „ÚRS“) v aktuální cenové úrovni ÚRS. Pokud charakter prací nebude možno ocenit položkami ÚRS, bude se při individuální kalkulaci vycházet z rozboru obdobné položky obsažené ve výkazu výměr ze stejného profesního oddílu a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady, náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů).

- Vícepráce nebo méněpráce dle odstavců č. 2 a č. 3 tohoto článkujsou změnou smlouvy, kterou je možné provést pouze formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Zhotovitel do ceny díla zahrnul veškeré práce, dodávky a veškeré další a ostatní náklady související s provedením díla.

- Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem nejdříve po převzetí díla objednatelem. Na plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.

- Daňový doklad bude obsahovat vedle náležitostí stanovených podle zákona o DPH 
a v § 435 občanského zákoníku i evidenční číslo smlouvy objednatele. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit vadný doklad do lhůty jeho splatnosti zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti počíná dnem doručení bezvadného dokladu objednateli.

- Daňový doklad zhotovitel zašle na adresu:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor centrální účtárna

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

nebo elektronicky na adresu:

faktury@cnb.cz (s uvedením jména vystavovatele daňového dokladu).

- Splatnost daňového dokladu je 14 dnů od jeho doručení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se ve smyslu § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

# Článek IV

Podmínky provádění díla

- Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění této smlouvy přikázat zhotoviteli přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, pokud:

- jsou v souvislosti s plněním této smlouvy porušovány předpisy BOZP, PO, předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví nebo bezpečnostní požadavky objednatele,

- je v souvislosti s plněním této smlouvy ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik hmotné škody na majetku objednatele nebo třetích osob v souvislosti s prováděním díla,

- je dílo prováděno v rozporu se smlouvou.

- Objednatel je oprávněn z důvodů uvedených v předchozím odstavci odstoupit od smlouvy. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení zhotoviteli.

- Stavební práce a dodávky a všechny další činnosti s nimi spojené nebo související bude zhotovitel a jeho případní podzhotovitelé provádět na vlastní riziko a nebezpečí.

- Objednatel má právo kdykoli kontrolovat plnění povinností zhotovitele včetně jejich plnění prostřednictvím podzhotovitelů. Prováděná kontrola plnění povinností nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto smlouvou, včetně veškeré odpovědnosti za činnost provedenou prostřednictvím podzhotovitelů.

- Zhotovitel je povinen zajistit stálou přítomnost odpovědného pracovníka při provádění díla. Odpovědný pracovník musí být po celou dobu provádění díla přítomen na staveništi, v případě nepřítomnosti určí svého zástupce a musí být po celou dobu provádění díla dosažitelný telefonicky.

- Zhotovitel bude provádět práce v pracovní dny v době mezi 06:00 až 18:00 hod., ve dnech pracovního klidu je možno provádět pouze práce, které nezpůsobují hluk a otřesy.

- Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy BOZP, PO a předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví, zejména dodržovat předpisy na ochranu před hlukem a prachem.

- Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla respektovat provoz objednatele. Před zahájením stavby budou dohodnuty konkrétní termíny jednotlivých etap.

# Článek V

Povinnosti objednatele

- Objednatel se zavazuje:

- poskytnout zhotoviteli pro provádění díla možnost připojení na odběr elektrické energie 230 V a 400V,

- umožnit zhotoviteli uskladnění potřebného materiálu v nezbytně nutném rozsahu,

- umožnit pracovníkům zhotovitele vstup na pracoviště objednatele s výhradou omezení z provozních důvodů objednatele,

- umožnit používání sociálního zařízení včetně WC uvnitř budovy.

- Objednatel seznámí před zahájením prací pracovníky zhotovitele, kteří se budou podílet na provádění díla, s platnými předpisy BOZP a PO na pracovišti objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všichni jeho pracovníci (včetně pracovníků podzhotovitelů), kteří se budou podílet na provádění díla, budou tyto předpisy dodržovat.

# Článek VI

Povinnosti zhotovitele

1.	Při plnění povinností podle této smlouvy je zhotovitel povinen postupovat zejména v souladu s:

- právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice a včetně předpisů týkajících se požárních, bezpečnostních a hygienických požadavků na stavby a ochrany životního prostředí s důrazem na předpisy pro ochranu zdraví při práci, včetně použití předepsaných ochranných a bezpečnostních pracovních pomůcek,

- platnými ČSN a EN oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),

- bezpečnostními požadavky objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy,

- pokyny objednatele vydanými v souladu s právními předpisy České republiky a touto smlouvou,

- jinými obvykle profesně užívanými normami a předpisy,

- technologickými a montážními předpisy výrobců a dodavatelů příslušných materiálů, konstrukcí a zařízení,

- zásadou, aby dílo bylo celkově vhodné z hlediska účelu smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele, a dále zásadou, aby bylo dosaženo nejvyšší míry jakosti a provozní spolehlivosti díla.

2.	Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním díla na vlastní náklady:

- zabezpečit ochranu stavebních konstrukcí, technologických zařízení a zeleně v dotčených prostorech objednatele před poškozením a nadměrným znečištěním,

- provádět průběžný denní a závěrečný úklid pracoviště objednatele v souvislosti s prováděním díla,

- vést o provádění díla stavební deník v souladu s právními předpisy.

  - V případě poškození stávajících konstrukcí a jiného majetku objednatele má objednatel právo požadovat urychlenou opravu na náklady zhotovitele. V případě, že zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeúčtovat zhotoviteli. Zhotovitel je pak povinen na základě faktury objednatele vynaložené náklady uhradit, a to ve lhůtě splatnosti, která je 14 dnů od doručení dokladu zhotoviteli.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy či případní podzhotovitelé, zachovávali mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu provádění díla seznámí. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, které jsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti je časově neomezená.

# Článek VII

Prohlášení zhotovitele

- Zhotovitel prohlašuje, že k veškeré činnosti, která je předmětem poskytování plnění podle této smlouvy, je plně odborně způsobilý sám nebo provedení těchto činností zajistí prostřednictvím odborně způsobilých podzhotovitelů a on nebo jeho podzhotovitelé jsou kapacitně, materiálově i technicky k těmto činnostem vybaveni.

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:

- řádně prověřil místní podmínky v místě provádění díla,

- ověřil při prohlídce pracoviště rozsah potřebných prací,

- si vyjasnil při prohlídce pracoviště všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými osobami objednatele.

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy sjednáno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě v souvislosti s poskytováním plnění podle této smlouvy s tím, že pojištění je sjednáno na pojistné plnění ve výši nejméně 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že pojištění zůstane v uvedeném rozsahu platné po celou dobu účinnosti této smlouvy. Současně se zavazuje kdykoli na vyžádání do 3 pracovních dnů doložit objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát spolu s dokladem o zaplacení pojistného.

# Článek VIII

Pověřené osoby smluvních stran

- Za účelem koordinace a kontroly prováděného díla podle této smlouvy byly určeny jako pověřené osoby:

# a)	za objednatele:

Ing. Luděk Erban, tel. 224412909, e-mail: ludek.erban@cnb.cz

Ing. Soňa Ondráčková, tel. 224413740, e-mail: sona.ondrackova@cnb.cz

Ing. Ilja Skaunic Ph.D., MBA, tel. 596151300, e-mail: ilja.skaunic@cnb.cz

Stanislav Kubenka, tel. 736524619, e-mail: stanislav.kubenka@cnb.cz

# b)	za zhotovitele:

(doplní uchazeč), tel.   (doplní uchazeč), e-mail: (doplní uchazeč).

- Obě smluvní strany jsou povinny neprodleně nahlásit změnu pověřené osoby nebo kontaktního údaje e-mailem pověřeným osobám druhé smluvní strany.

# Článek IX

Předání a převzetí díla

- Dílo bude předáno formou písemného protokolu o předání a převzetí díla, který podepíše kterákoliv z pověřených osob za každou smluvní stranu. Objednatel převezme dokončené dílo bez vad a nedodělků po předání dokladů dle čl. I odst. 2 této smlouvy.

- Pověřenými osobami smluvních stran k předání a převzetí díla jsou osoby uvedené v čl. VIII této smlouvy.

# Článek X

Přechod nebezpečí škody

# Nebezpečí škody přechází na objednatele jeho převzetím bez vad.

# Článek XI

Záruční podmínky

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne řádného předání a převzetí díla.

2.	Záruční vadu bude objednatel hlásit na telefonní číslo zhotovitele: (doplní uchazeč) s následným písemným potvrzením e-mailem, případně pouze emailem, na adresu zhotovitele: (doplní uchazeč) V případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy je zhotovitel povinen neprodleně tuto změnu objednateli písemně oznámit.

3.	Zhotovitel je povinen zahájit opravu záruční vady nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejího ohlášení, pokud nebude dohodnuto jinak. Záruční opravy budou prováděny v pracovní dny v době od 7:00 do 15:00 hod., pokud nebude dohodnuto jinak. V započaté opravě vady se zhotovitel zavazuje pokračovat bez neodůvodněného přerušení až do jejího odstranění. Pověřené osoby smluvních stran mohou písemně sjednat jinou lhůtu pro zahájení opravy záruční vady a dobu provádění opravy.

4.	V případě, že zhotovitel nezahájí opravu řádně uplatněné vady ve stanovené nebo písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit její odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou. Tímto postupem objednatele není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem a zhotovitel je v prodlení se zahájením opravy záruční vady až do doby jejího odstranění třetí osobou.

5.	Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování záručních vad bude respektovat pokyny objednatele související s omezením provádění prací z provozních důvodů objednatele.

# Článek XII

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené v čl. II odst. 2 a 4této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 6 této smlouvy je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro zahájení opravy záruční vady dle čl. XI odst. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

- V případě neodůvodněného přerušení opravy záruční vady zhotovitelem, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den neodůvodněného přerušení opravy.

- V případě prodlení objednatele ve lhůtě k úhradě daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle příslušných ustanovení předpisů občanského práva.

- Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

- Splatnost dokladu k úhradě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je 14 dnů po jeho doručení povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.

Článek XIII

Další ujednání

Dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), strany sjednaly:

- zpracování veškerých osobních údajů objednatelem, který je ve smyslu ZOOU zpracovatelem, probíhá podle ZOOU, zejména je zpracovatel povinen ve smyslu § 7 ZOOU splnit obdobně všechny povinnosti stanovené v § 5 ZOOU pro správce osobních údajů,

- toto ujednání o zpracování osobních údajů se uzavírá za účelem zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB způsobem, v rozsahu a postupem dle smlouvy, jejímž je toto ujednání dle § 6 ZOOU součástí. Rozsah zpracování osobních údajů bude odpovídat účelu zpracování, tedy bude obsahovat identifikační osobní údaje (jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti zaměstnanců zhotovitele). Zpracování osobních údajů podle tohoto ujednání se sjednává na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, jejíž součástí je toto ujednání, nejpozději do likvidace posledního osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle ZOOU,

- objednatel poskytuje zhotoviteli následující záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů:

- veškeré materiály s osobními údaji jsou zajištěny v uzamykatelném nábytku v uzamčených prostorách objednatele,

- všechny osobní údaje jsou následně zpracovávány na PC, která jsou zabezpečena heslem, a jsou přístupné pouze zaměstnancům objednatele odpovědným za plnění podle smlouvy,

- organizace a povinnosti zaměstnanců objednatele ohledně ochrany osobních údajů jsou stanoveny ve vnitřním předpisu objednatele.

# Článek XIV

Závěrečná ustanovení

- Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nestanoví-li tato smlouva jinak.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy:	č. 1 – Cenová tabulka z nabídky zhotovitele

č. 2 – Bezpečnostní požadavky objednatele

č. 3 – Dokumentace pro výběr zhotovitele

V Praze dne: ………………		V …………… dne: ………………

Za objednatele:		Za zhotovitele:

…………………………………….			……………………………………

Ing. Zdeněk Virius					(doplní a podepíše uchazeč)

ředitel sekce správní

…………………………………….

Ing. Pavel Veselka

ředitel odboru technického

Příloha č. 2

#### Bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu, schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději v den podpisu smlouvy.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti pracovníků zhotovitele. Součástí seznamu je ,,Prohlášení o získání souhlasu subjektů osobních údajů se zpracováním osobních údajů v ČNB ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů“. Zhotovitel v něm prohlásí a nese odpovědnost za to, že jeho pracovníci uvedení v seznamu vydali souhlas se zpracováním osobních údajů Českou národní bankou v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti. Důvodem předání těchto osobních údajů je zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu pracovníků zhotovitele je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny na seznamu, nebudou do objektu ČNB vpuštěny.

- Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostorů ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB nebo zaměstnance referátu bankovní policie ČNB. Pracovníci zhotovitele se budou v rámci objektů ČNB pohybovat pouze v pracovním oděvu s viditelným a nesnímatelným označením (,,logem“) zhotovitele.

- V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícím zaměstnancem ČNB a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem.

- Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom co je a není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.

- Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací, dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále zdržet se nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit, ve smyslu předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a hygieně práce, se specifikami daných objektů ČNB (např. způsob vyhlášení požárního poplachu, určení ohlašovny požáru, seznámení s únikovými cestami, poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, umístěním věcných prostředků požární ochrany apod.). ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu z dodržování těchto předpisů a ustanovení.