# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou:	Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

…název společnosti …

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném ………………… v …………………

oddíl ………………… vložka ………………… (v případě, že je dodavatel zapsán v obchodním rejstříku)

sídlo:	…………………

zastoupenou:	…………………

IČO:	…………………

DIČ:	…………………

č. účtu: …………………/………………… (plátce DPH uvede svůj účet, který je zveřejněn podle § 98 zákona o DPH)

(doplní dodavatel)

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

### Předmět a místo plnění

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele opravu atiky, tzn. kamenné a zděné partie nacházející se po obvodu budovy nad korunní římsou na budově ČNB v Brně, Rooseveltova čp. 18 (na straně ulice Rooseveltovy, Dvořákovy a Sukovy), včetně všech souvisejících dodávek a prací (dále jen „dílo“), a to v souladu s Dokumentací restaurování „Atika budovy ČNB v Brně – Zpráva o restaurátorském průzkumu a návrhu restaurátorského zásahu“ vypracovanou MgA. Petrem Tůmou, ak. soch. a rest., ze dne 20.8.2020, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Dokumentace restaurování“), v souladu se závazným stanoviskem Odboru památkové péče Magistrátu města Brna (dále jen „OPP MMB“), č. j. MMB/0488615/2020/K/r, ze dne 18.11.2020, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „stanovisko OPP MMB“), v souladu se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen „SÚ“), č. j. MCBS/2021/0016962/ZEMK, ze dne 1.2.2021, jenž nabyl právních účinků dne 4.2.2021, který tvoří přílohu č. 6 této smlouvy (dále jen „stanovisko SÚ“), a cenovou nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- Po dokončení prací zhotovitel vypracuje závěrečnou restaurátorskou zprávu včetně fotodokumentace zpracovanou dle Metodického listu NPÚ – Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv č. 4/2006 a její originál předá Národnímu památkovému ústavu – územnímu odbornému pracovišti v Brně (dále jen „NPÚ ÚOP v Brně“). Bude-li mít NPÚ ÚOP v Brně ke zprávě výhrady, zhotovitel je povinen je bezodkladně zapracovat. Doklad o předání zprávy NPÚ ÚOP v Brně zhotovitel doloží objednateli, včetně 3 kopií zprávy po zapracování případných připomínek NPÚ ÚOP v Brně v listinné podobě a 2x na CD/DVD nebo USB nosiči.

- Zhotovitel vypracuje/zajistí a předá objednateli veškerou další potřebnou dokumentaci a doklady prokazující splnění všech požadavků příslušných právních předpisů ČR a orgánů památkové péče vztahujících se k předmětu díla a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie), není-li dále uvedeno jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Jedná se zejména o:

- technické a bezpečnostní listy použitých materiálů,

- prohlášení zhotovitele o provedení ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel,

- návody k údržbě, pokud je potřeba údržbu provádět,

- originál stavebního deníku,

- podrobnou fotodokumentaci stavu fasády před umytím na CD/DVD nebo USB nosiči (2x).

- Zhotovitel zajistí veškerá potřebná povolení, zábory, vjezdy, dočasná opatření (výluka provozu tramvají, ochrana stávajících povrchů chodníkových ploch, např. formou ocelových roznášecích desek, apod.) a provizorní ochranu trubních a kabelových vedení v komunikacích pro dopravu při opravě atiky tak, aby nebyl dotčen provoz budovy ČNB. Náklady na tyto činnosti jsou součástí ceny díla.

- Místem plnění je budova ČNB na adrese Rooseveltova 18, 601 10 Brno.

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu plnění sjednanou v čl. III této smlouvy.

Článek II

Lhůty plnění

- Zhotovitel se zavazuje:

    - nejpozději 10 pracovních dnů před převzetím staveniště a započetím prací v místě plnění prokazatelně informovat objednatele a NPÚ ÚOP v Brně o zahájení prací;

    - nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy vypracovat a předat pověřeným osobám objednatele k odsouhlasení návrh podrobného harmonogramu provádění díla. Objednatel se zavazuje k návrhu harmonogramu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů. Čistopis harmonogramu se zapracovanými připomínkami objednatele předá zhotovitel objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od uplatnění připomínek objednatelem;

    - ukončit práce v místě plnění a předat staveniště zpět objednateli nejpozději do 150 dnů od uzavření smlouvy;

    - předat dílo objednateli nejpozději do 15.10.2021.

Článek III

Cena a platební podmínky

(dodavatel nedoplňuje cenu do tohoto článku smlouvy, bude doplněna při uzavření smlouvy dle nabídky vybraného dodavatele)

- Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a její výše činí celkem … Kč bez DPH.

- Podrobná specifikace ceny je uvedena v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy.

- Objednatel si vyhrazuje právo zúžit či rozšířit rozsah dodávek a prací. Pokud dojde k této situaci, bude upravena cena plnění. Pro určení změny příslušného plnění bude provedena individuální kalkulace, při které se bude vycházet z rozboru položky v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Pokud tato položka nebude v cenové nabídce zhotovitele obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny ÚRS CZ a.s. (dále jen „ÚRS“) v cenové úrovni pro 1. pololetí aktuálního roku. Pokud charakter prací nebude možno ocenit položkami ÚRS, bude se při individuální kalkulaci vycházet z rozboru obdobné položky obsažené v cenové nabídce zhotovitele a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů). V případě dodávky materiálu si objednatel vyhrazuje právo ověřit, zda se jedná o cenu na trhu obvyklou a určit zhotoviteli, kde materiál odebere. V návaznosti na zápis změny díla a jeho ceny ve stavebním deníku a vyhotovení změnového listu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

- Cena za dílo bude uhrazena následovně:

- zhotovitel je oprávněn vystavovat měsíční zálohové faktury. Výše zálohy bude stanovena jako součet položkových cen (uvedených v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy) za práce provedené v předchozím kalendářním měsíci, avšak celková výše všech záloh nesmí překročit 85 % z ceny díla. Přílohou každé zálohové faktury bude pověřenou osobou objednatele potvrzený soupis provedených prací za příslušný kalendářní měsíc. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel objednateli vždy po uplynutí příslušného měsíce. Pověřená osoba objednatele do 5 pracovních dnů od obdržení soupisu provedených prací tento soupis buď potvrdí a potvrzený soupis předá zhotoviteli, nebo ho vrátí zhotoviteli k přepracování;

- daňový doklad na cenu díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem; v daňovém dokladu budou odečteny poskytnuté zálohy a zádržné ve výši 15 % z celkové ceny díla; zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH, jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny;

- doklad k úhradě zádržného je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

- Na plnění dle této smlouvy bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na úhrady ceny plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se příslušné plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.

- Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

- Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

- V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.

- Splatnost dokladu k úhradě činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžní pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Průběh plnění, předání a převzetí díla, pověřené osoby smluvních stran

- O předání a převzetí staveniště vypracuje objednatel protokol, který podepíše alespoň jedna z pověřených osob za objednatele a alespoň jedna z pověřených osob za zhotovitele.

- Povinnosti zhotovitele:

a) řádně vést dokumentaci (např. stavební deník apod.) a fotodokumentaci průběhu prací v souladu s požadavky OPP MMB, NPÚ ÚOP v Brně a SÚ;

b) dodržovat pokyny pracovníků OPP MMB, NPÚ ÚOP v Brně a oprávněných pracovníků objednatele při provádění díla;

c) účastnit se kontrolních dnů svolávaných objednatelem dle požadavků NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB a dle potřeb objednatele;

d) po ukončení prací na díle se účastnit posouzení provedených prací se zástupci OPP MMB, NPÚ ÚOP v Brně a objednatele.

- Objednatel dílo převezme, bude-li bez vad a nedodělků (neplatí pro drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla) a po předání dokumentace a dokladů dle čl. I odst. 2 a 3. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si na NPÚ ÚOP v Brně, že NPÚ ÚOP v Brně převzal od zhotovitele závěrečnou restaurátorskou zprávu bez výhrad a že je zpracována v souladu s Metodickým listem NPÚ – Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv č. 4/2006. Pokud by bylo objednatelem zjištěno, že NPÚ ÚOP v Brně má ke zprávě výhrady, nepřevezme dílo dříve, než budou zhotovitelem zapracovány.

- Dílo bude převzato dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém budou specifikovány případné drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. Protokol vyhotoví objednatel a podepíší jej alespoň dvě z pověřených osob za objednatele a alespoň jedna z pověřených osob za zhotovitele.

- Pověřenými osobami jsou:

- za objednatele:

(doplní zadavatel při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem)

- za zhotovitele:

............................, tel. ............................, e-mail: ............................ (doplní dodavatel)

............................, tel. ............................, e-mail: ............................ (doplní dodavatel)

6.	V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 5 tohoto článku je změna účinná okamžikem jejího oznámení pověřeným osobám druhé smluvní strany, bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek V

Podmínky plnění

Zhotovitel se zavazuje:

- před zahájením prací převzít protokolárně staveniště a po ukončení prací staveniště protokolárně předat zpět objednateli,

- zajistit před zahájením prací řádnou ochranu stavebních konstrukcí, zařízení a ostatního majetku objednatele před možným poškozením nebo znečištěním,

- zajistit staveniště a prostor staveniště včetně lešení před vstupem neoprávněných osob,

- kolem staveniště zhotovit plot včetně uzamykatelné brány, který zabrání vstupu neoprávněných osob,

- projednat a odsouhlasit si s objednatelem rozsah a způsob provedení ochranných opatření před jejich instalací,

- strpět externího dodavatele výměny fasádních svítidel, umožnit externímu dodavateli vstup na lešení za dodržení všech předpisů a umožnit mu vstup na své staveniště na základě písemného protokolu,

- provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy České republiky, s právními předpisy EU závaznými pro Českou republiku, s ČSN a EN vztahujícími se k předmětu díla, nařízeními a předpisy týkajícími se nakládání s odpady, oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám,

- každodenně hlásit dohodnutým způsobem pověřeným osobám objednatele zahájení a ukončení prací,

- v průběhu provádění prací provádět vlastními prostředky a na svoje náklady průběžný denní úklid staveniště a odvoz odpadu ze staveniště,

- v případě znečištění prostor mimo staveniště v souvislosti s prováděním díla provést jejich neprodlený úklid,

- po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení staveniště,

- provést ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpadem. Zhotovitel je původcem odpadu,

- realizovat dílo v souladu s bezpečnostními požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 4 této smlouvy a pokyny pověřené osoby objednatele udělenými v průběhu realizace díla,

- přijmout v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a kvalitu jejich provedení, dodržování předpisů o požární ochraně (dále jen „PO“), vč. zajištění asistenčního a následného požárního dozoru při provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, a dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“), blíže specifikované v ustanoveních zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,

- dodržovat platné předpisy BOZP, plán BOZP, PO a předpisy na ochranu životního prostředí,

- spolupracovat při přípravě plánu bezpečnosti práce na staveništi s koordinátorem BOZP, řídit se tímto plánem v průběhu prací a splnit veškerá požadovaná oprávněná opatření koordinátora BOZP vztahující se k předmětu plnění dle této smlouvy,

- na pokyn objednatele kdykoli přerušit práce na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Tento pokyn objednatel vydá za předpokladu, že:

- budou na staveništi v souvislosti s plněním dle této smlouvy porušovány předpisy BOZP, PO, předpisy na ochranu životního prostředí a bezpečnostní požadavky objednatele,

- plnění není poskytováno v kvalitě stanovené v této smlouvě (zejména nejsou-li dodržovány technologické předpisy a způsob restaurování stanovený závazným stanoviskem OPP MMB),

- v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob,

- v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen nebo znemožněn provoz objednatele,

- plnění je poskytováno v rozporu s touto smlouvou.

Přerušení plnění z uvedených důvodů zaznamená objednatel do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu, přičemž přerušení plnění dle předchozího odstavce tohoto článku není důvodem pro změnu lhůt uvedených v čl. II této smlouvy. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s nápravou, ani nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku přerušení plnění.

- dodržovat zákaz kouření a užívání otevřeného ohně v objektu objednatele.

Článek VI

Součinnost objednatele

- Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele za podmínek stanovených v příloze č. 4 této smlouvy vstup do objektu.

- Před započetím prací dle této smlouvy určený pracovník objednatele provede seznámení s místními podmínkami BOZP a PO.

- Objednatel umožní užívání určeného hygienického zařízení (toaleta, umyvadlo) pro pracovníky zhotovitele.

- Objednatel poskytne zhotoviteli, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele při předání staveniště.

Článek VII

Přechod nebezpečí škody

- Nebezpečí škody přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

Článek VIII

Záruka, odstranění záručních vad

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruka počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

- Případné záruční vady díla ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na telefonní číslo: ............................ (doplní dodavatel) s následným potvrzením na e-mailovou adresu: ............................ (doplní dodavatel). V případě změny telefonního čísla/e-mailové adresy je zhotovitel povinen neprodleně tuto změnu ohlásit objednateli na e-mailové adresy pověřených osob objednatele, bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

- Záruční vady na díle započne zhotovitel odstraňovat v místě plnění nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejich ohlášení, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak. Zhotovitel je povinen vadu odstranit v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem s ohledem na povahu vady. V zahájené opravě bude pokračovat zhotovitel bez neodůvodněného přerušení až do odstranění vady, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak.

- V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vadu ani v dodatečné objednatelem stanovené lhůtě, má objednatel právo zajistit odstranění takové vady třetí osobou a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.

- Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování vad bude respektovat veškeré pokyny objednatele související zejména s časovým omezením provádění prací při odstraňování vad.

Článek IX

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. a) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. b) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. c) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předání díla stanovené v čl. II odst. 1 písm. d) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

- V případě porušení povinností stanovených v bodech 9, 10, 11, 14, 22, 25, 29, 31, 37, 41 nebo 43 přílohy č. 4 této smlouvy - bezpečnostních požadavků objednatele ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 6 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro zahájení odstraňování vady dle čl. VIII odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve stanovené lhůtě pro odstranění vady dle čl. VIII odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

- V případě neodůvodněného přerušení odstraňování vady zhotovitelem dle čl. VIII odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den neodůvodněného přerušení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předložení dokladu o pojištění dle čl. X odst. 2 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

- Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

Článek X

Pojištění

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých).

- Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy a do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.

Článek XI

Odstoupení od smlouvy

- V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

- Za podstatné porušení smlouvy dle předchozího odstavce se považuje zejména:

- ze strany zhotovitele prodlení ve lhůtě pro předání díla podle čl. II odst. 1 písm. d) a ve lhůtě pro předložení dokladu o pojištění dle čl. X odst. 2 o více než 30 kalendářních dnů a dále případy výslovně zmíněné v této smlouvě,

- ze strany objednatele neposkytnutí součinnosti podle čl. VI, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele.

- Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek zhotovitele.

- Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Neprodleně po skončení smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných závazků. Vypořádání bude provedeno s ohledem na konkrétní okolnosti a důvody odstoupení a dále stav a rozpracovanost díla.

- Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na smluvní pokutu.

Článek XII

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

- Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.

- 2.	Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz/.

- 3.	Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.

- 4.	Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek XIII

Závěrečná ustanovení

- Smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li stanoveno touto smlouvou jinak.

- Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

- Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.

- Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupeny pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se v tomto případě nepovažuje e-mail či jiné elektronické zprávy.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

Přílohy:

1.	Dokumentace restaurování (volně připojená příloha na CD) – k získání Dokumentace restaurování viz bod 1.5 poptávkového dopisu

2.	Cenová nabídka zhotovitele (bude připojena při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem)

3.	Stanovisko OPP MMB (volně připojená příloha)

4.	Bezpečnostní požadavky objednatele

5.	Výkres fasády a půdorysu střechy, názvosloví prvků (volně připojená příloha)

6. 	Stanovisko SÚ (volně připojená příloha)

V Praze dne: ……………… 2021			V …………… dne:……………… 2021

Za objednatele:				            Za zhotovitele:

……………………………..				………………………..

Ing. Zdeněk Virius					(doplní dodavatel)

ředitel sekce správní

……………………………..

Ing. Pavel Veselka

ředitel odboru technického

Příloha č. 4

- Bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektu objednatele budou vstupovat pouze ti jeho pracovníci nebo pracovníci poddodavatelů (dále jen „pracovníci zhotovitele“), kteří jsou jmenovitě uvedeni v seznamu pracovníků schváleném objednatelem (dále jen „seznam“). Seznam zhotovitel předloží objednateli nejpozději pět pracovních dní před zahájením prací.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu objednateli proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o  volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu objednateli poučeni:

- o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 (dále jen „ČNB“) v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů objednatele (zajištění evidence osob vstupujících do budovy objednatele z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);

- o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči objednateli následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným objednateli vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně písemnou formou oznámit objednateli. Doplňky a změny seznamu podléhají schválení objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Jestliže bude zhotovitel zařazovat na seznam pracovníky, kteří jsou cizími státními příslušníky, ručí za to, že tito pracovníci setrvávají na území ČR na základě platného povolení pro pobyt cizinců, ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel určí předem ty své pracovníky, pro které požaduje vystavení vstupních karet k samostatnému vstupu do objektu objednatele. Vystavení vstupních karet podléhá schválení ze strany objednatele. První vstupní karty budou vystaveny na náklady objednatele. Každé další vystavení vstupní karty může být zpoplatněno částkou 200 Kč (vč. DPH) s tím, že tato částka bude zhotoviteli vyfakturována. Vystavení nové vstupní karty se nebude platit v případech, kdy:

- dosavadní karta přestane fungovat bez viditelného mechanického poškození,

- dojde-li ke změně příjmení pracovníka,

- byla-li karta odcizena a událost je doložitelná protokolem od Policie ČR.

- Zhotovitel bude při zahájení činnosti pro objednatele vybaven vstupními kartami pro určené pracovníky podle schváleného seznamu. Vstupní karta umožní oprávněnému pracovníkovi zhotovitele samostatný vstup do vyhrazených prostor objektu objednatele, včetně prostor staveniště a prostoru pracoviště a samostatný pohyb v nich. Každá vstupní karta bude nepřenosná a bude vydávána odborem bankovní bezpečnosti a krizového řízení.

- Vstupní karty budou vydávány ze strany objednatele pro každého pracovníka zhotovitele jednotlivě proti podpisu, a to po předložení výpisu z rejstříku trestů, který nebude starší než tři měsíce. Výpis z rejstříku trestů bude pracovníkovi vrácen. Při převzetí vstupní karty bude dotčený pracovník zhotovitele poučen o způsobu používání vstupní karty a o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu objednatele a o pohybu v něm.

- Vydaná vstupní karta musí být nošena v budově objednatele viditelně na přední části oděvu, vyjma prostoru staveniště, kde tato povinnost odpadá. Vstupní karta slouží jako identifikátor konkrétní osoby a je nepřenosná.

- Při ukončení pracovního poměru pracovníka zhotovitele uvedeného v seznamu nebo při ukončení plnění podle smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně vrátit vstupní kartu odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení.

- Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu, kterým nebyla vydána vstupní karta dle bodu 6 až 8, budou po příchodu do objektu objednatele bankovními policisty na vstupu vybaveni pro daný den identifikační visačkou ČNB, a to po kontrole průkazu totožnosti a proti podpisu.

- Identifikační visačka ČNB opravňuje pracovníka zhotovitele ke vstupu a pohybu výhradně v prostoru staveniště v objektu objednatele. Vstup a pohyb v ostatních prostorech objektu objednatele včetně prostoru pracoviště je možný pouze v doprovodu zaměstnance objednatele. Pracovník zhotovitele je povinen vydanou identifikační visačku ČNB vrátit při svém posledním odchodu ze staveniště v objektu objednatele zpět bankovním policistům na vstupu, kteří vedou evidenci vydaných identifikačních visaček pro daný den.

- Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána vstupní karta nebo identifikační visačka ČNB, je povinen okamžitě po zjištění její ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo poškození, které brání řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení.

- Objednatel si vyhrazuje právo vstupní kartu nebo identifikační visačku ČNB pracovníkovi zhotovitele odebrat spolu s jeho vykázáním z objektu z důvodu porušení režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu objednatele nebo porušení režimu pohybu v něm.

- Schválení pracovníci zhotovitele musí dodržovat směrnice objednatele a řídit se pokyny bankovních policistů pro vstup do prostor objednatele a pro pobyt v nich.

- Při příchodu do objektu objednatele pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se průkazem totožnosti nebo vstupní kartou a podrobí se bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty.

- Pracovníci zhotovitele, včetně příp. vlastní ostrahy staveniště, nesmí vnášet do prostor objednatele nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy objednatele.

- Vstup do objektu objednatele se zvířaty je zakázán.

- Vstup soukromých návštěv pracovníků zhotovitele do vnitřních prostor objektu objednatele, včetně staveniště, je zakázán.

- Vjezd vozidel zhotovitele nebo jeho dodavatelů do objektu objednatele může být umožněn dle aktuální kapacity garáží, a to pouze za účelem vykládky nebo nakládky. Požadavek na vjezd vozidla musí být zadán zaměstnancem sekce správní v souladu s platnou metodikou objednatele, a to zpravidla na základě písemného požadavku pověřené osoby zhotovitele (e-mail,). Požadavek bude obsahovat tyto povinné položky: registrační značku vozidla, jméno a příjmení řidiče, typ vozidla a kontaktní osobu za zhotovitele nebo za objednatele.

- Řidič ani posádka vozidla zhotovitele nebo jeho dodavatele nesmí vstupovat do vnitřních prostor garáží objednatele a dále do objektu objednatele, pokud nesplní standardní podmínky pro vstup do objektu objednatele (podrobí se bezpečnostní kontrole, předloží průkaz totožnosti, obdrží vstupní kartu a budou mít doprovod zaměstnancem objednatele).

- Zaměstnanci zhotovitele ani jeho dodavatelé se nesmí pohybovat po střeše budovy mimo prostor nezbytných pro provádění díla. Tj. smí se pohybovat v prostoru střechy v místě provádění díla a do vzdálenosti 2m od něj.

- Objednatel si vyhrazuje právo nevpustit do objektů objednatele pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Objednatel neodpovídá za zajištění ani za ostrahu dočasného záboru pro potřeby stavby v ulici Rooseveltova, Dvořákova, Sukova. Dále pak objednatel neodpovídá za ztráty nebo odcizení materiálu zhotovitele nebo osobních věcí pracovníků zhotovitele v prostoru staveniště ani v prostoru pracoviště.

- Pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu objednatele. Pracovníci zhotovitele, kteří nebudou vybaveni vlastní vstupní kartou, budou do prostor objednatele vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance objednatele (vyjma prostor staveniště).

- Zhotovitel musí akceptovat dočasné nebo dlouhodobé uzavření dveří a jiných mechanických předělů (mříže, turnikety) na transportních trasách nebo v jiném prostoru mimo staveniště v objektu objednatele. Vstup, resp. průchod, takto uzavřeným místem je možný pouze po telefonickém nebo osobním vyžádání asistence bankovní policie a za jejího dohledu.

- Práce v prostoru pracoviště (tzn. mimo prostor staveniště) bude prováděna dle minimálně týden předem oznámeného a potvrzeného harmonogramu prací, případné změny je zhotovitel povinen oznámit minimálně 24 hodin před započetím činnosti v prostoru daného pracoviště. Pohyb pracovníků zhotovitele mezi prostorem staveniště a prostorem pracoviště, případně vstupem do budovy objednatele musí být realizován v souladu s těmito bezpečnostními požadavky objednatele.

- Zhotovitel nebude plánovat provádění prací vyžadujících souběžný doprovod zaměstnancem objednatele pro více než jeden prostor pracoviště zároveň.

- Zhotovitel oznámí objednateli minimálně 24 hodin předem požadavek na zajištění transportní trasy pro materiál, který nebude možno dopravit do prostoru staveniště nebo prostoru pracoviště standardní přístupovou trasou z ulice (bez doprovodu zaměstnancem objednatele nebo nutnosti zpřístupnit jinak uzavřené prostory) dle právě probíhající etapy dílčího plnění.

- V případě mimořádné události (definované v zákoně o Integrovaném záchranném systému) se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance objednatele a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem objednatele.

- Pracovníci zhotovitele jsou povinni hlásit objednateli veškeré mimořádné události bezodkladně, a to telefonicky na tel. 224 418 739. Pověření pracovníci zhotovitele jsou následně povinni zaslat informace o mimořádné události bez zbytečného odkladu v písemné podobě (e-mail) na adresu: rmbpprah@cnb.cz.

- Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho pracovníci budou vstupovat do prostorů objednatele a zdržovat se v nich pouze ve vhodném, nejlépe pracovním, oděvu.

- Zhotovitel a jeho pracovníci budou věnovat při plnění díla v oblasti požární ochrany zvýšenou pozornost:

- dodržování právních předpisů o požární ochraně,

- předpisům objednatele při provádění požárně nebezpečných prací se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování apod.),

- průrazům a průchodům u rozvodů instalací a technologií hranicemi požárních úseků, včetně zachování, obnovení nebo nového vyhotovení jejich protipožárních ucpávek.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, jakož i pracovníci případných jeho poddodavatelů, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně dostupné.

- Povinnost mlčenlivosti podle bodu 34. výše není časově omezena.

- Bez písemného povolení objednatele je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektu objednatele. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch a fotografování v prostoru staveniště v souvislosti s dokumentací průběhu stavby.

- Ve všech prostorech objektu objednatele je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací dozorujícího zaměstnance objednatele.

- Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či odcizování majetku objednatele a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům objednatele.

- Pracovníci zhotovitele uvedení v seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektu objednatele prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární a  bezpečnostní technik objednatele. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele.

- Objednatel je oprávněn v objektu objednatele kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a všech výše uvedených ustanovení, a to včetně prostoru staveniště.

- Pokud bude zhotovitel uzamykat dveře v rámci prostoru staveniště, je povinen předat objednateli záložní klíče od těchto dveří pro případ mimořádné události (vnik nepovolaných osob, ověření poplachu EPS – požár, jiná havárie). Tyto záložní klíče musí být opatřeny visačkou, na které bude uvedeno, které dveře a v kterých prostorech lze klíčem odemknout.

- Záložní klíče budou uloženy v řídicí místnosti technicko-bezpečnostních systémů budovy Brno. O případném použití záložních klíčů musí být bez zbytečného odkladu informován pověřený pracovník zhotovitele.

- Pověřený pracovník zhotovitele je povinen telefonicky informovat operátora řídicí místnosti technicko-bezpečnostních budovy Brno o zahájení a ukončení prací v daný den, a to na tel. 224 418 739.

- V případě porušení povinností stanovených v bodech 9, 10, 11, 14, 22, 25, 29, 31, 37, 41 nebo 43 těchto bezpečnostních požadavků ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu v souladu s čl. IX smlouvy.