SMLOUVA O DÍLO

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupená:     Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

…název společnosti …

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………… v …………………,

oddíl ………………… vložka ………………… (v případě, že je dodavatel zapsán v obchodním rejstříku)

sídlo:	…………………

zastoupená:	…………………

IČO:	…………………

DIČ:	…………………

č. účtu: …………………/…. (plátce DPH uvede svůj účet, který je zveřejněn podle § 98 zákona o DPH)

(doplní dodavatel)

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Předmět a místo plnění

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele opravu a repasování dřevěných oken a vstupních dveří budovy ČNB v Českých Budějovicích, na adrese: Lannova třída 1/1, 371 35 České Budějovice, na území ochranného pásma nemovitých kulturních památek hradebního systému města České Budějovice vyhlášeného rozhodnutím OkÚ Č. Budějovice, č. j. RRR-920/95/411-Val v roce 1995 (dále také jen „dílo“).

- Dílo bude provedeno dle pracovního postupu uvedeného v „Restaurátorském záměru opravy a repase oken v objektu ČNB v Českých Budějovicích“ ze dne 19. 2. 2021, vypracovaném společností TRUST-ts spol. s r.o. (IČO 00665509), který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy (dále jen „restaurátorský záměr“); v souladu se závazným stanoviskem Odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice (dále jen „OPP MMCB“) ze dne 6. 4. 2021, č. j. OPP/684/2021, které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy (dále jen „stanovisko OPP MMCB“); a v souladu s technologickým postupem provádění oprav dřevěných oken a vstupních dveří budovy ČNB, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Předmět plnění je dále specifikován v přílohách č. 3 a 6 této smlouvy.

- Dílo bude provedeno ve 3 etapách (dílčí plnění) následovně:

  - I. etapa - 2.NP – rok 2021, nejpozději do 30. 9. 2021,

  - II. etapa - 3.NP – rok 2022, nejpozději do 30. 9. 2022,

  - III. etapa - 1.NP – rok 2023, nejpozději do 30. 9. 2023.

- Práce na díle zahrnují zejména činnosti uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.

- Na plnění poskytnuté případnými podzhotoviteli se pohlíží, jako by je poskytoval sám zhotovitel.

- Zhotovitel zajistí veškerá potřebná povolení, zábory, vjezdy, dočasná opatření (ochrana stávajících povrchů chodníkových ploch, např. formou ocelových roznášecích desek, apod.) a provizorní ochranu trubních a kabelových vedení v komunikacích pro dopravu. Náklady na tyto činnosti jsou součástí ceny plnění.

- Zhotovitel vypracuje/zajistí a předá objednateli veškerou potřebnou dokumentaci a doklady prokazující splnění všech požadavků příslušných právních předpisů ČR a orgánů památkové péče vztahujících se k předmětu díla a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie), není-li dále uvedeno jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Jedná se zejména o:

- technické a bezpečnostní listy použitých materiálů,

- prohlášení zhotovitele o provedení ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu  s platnými předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel,

- návody k údržbě, pokud je potřeba údržbu provádět,

- originál stavebního deníku.

- Místem plnění je objekt ČNB v Českých Budějovicích na adrese Lannova třída 1/1, PSČ 371 35.

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu plnění sjednanou v čl. III této smlouvy.

Článek II

# Lhůty provádění díla

- Smluvní strany se dohodly, že dílo bude realizováno ve třech etapách v letech 2021 – 2023. Každou etapu bude zhotovitel provádět max. 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Každá dokončená etapa bude zhotovitelem předána objednateli nejpozději do 30. září příslušného roku realizace etapy. Případné přerušení provádění díla, vyvolané nepříznivými klimatickými podmínkami, prodlužuje ve stejné míře lhůtu pro předání příslušné etapy, přičemž přerušení prací na díle musí být zaznamenáno formou zápisu do stavebního deníku podepsaného alespoň jednou z pověřených osob za každou smluvní stranu dle čl. VI odst. 2 této smlouvy a o prodloužení lhůty pro předání příslušné etapy bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě.

- Zhotovitel je povinen v I. etapě, nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy, vypracovat a předat (e-mailem) pověřeným osobám objednatele k odsouhlasení návrh podrobného harmonogramu provádění díla – I. etapy. Objednatel se zavazuje k návrhu harmonogramu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů. Čistopis harmonogramu se zapracovanými připomínkami objednatele předá zhotovitel objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od uplatnění připomínek objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo případných změn ve sjednaném harmonogramu na základě svých provozních potřeb. Pokud by změny v harmonogramu měly vliv na lhůtu pro předání etapy, bude tato lhůta přiměřeně prodloužena. O prodloužení lhůty pro předání etapy bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě.

- Zhotovitel je povinen vypracovat a předat (e-mailem) pověřeným osobám objednatele k odsouhlasení návrh podrobného harmonogramu provádění II. a III. etapy vždy nejpozději do 28. února příslušného roku realizace etapy, pokud se pověřené osoby smluvních stran nedohodnou jinak. Objednatel se zavazuje k návrhu harmonogramu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů. Čistopis harmonogramu se zapracovanými připomínkami objednatele předá zhotovitel objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od uplatnění připomínek objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo případných změn ve sjednaném harmonogramu na základě svých provozních potřeb. Pokud by změny v harmonogramu měly vliv na lhůtu pro předání etapy, bude tato lhůta přiměřeně prodloužena. O prodloužení lhůty pro předání etapy bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě.

- Zhotovitel je povinen v rámci každé etapy nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením prací v místě plnění prokazatelně informovat Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích a stavební úřad Magistrátu města České Budějovice (dále jen „SÚ“) o zahájení prací.

- Zhotovitel je povinen v rámci každé etapy nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením prací v místě plnění předat objednateli technologický postup oprav, včetně technických listů materiálů.

- Zhotovitel bude provádět práce na díle v pracovní době objednatele, tj. v pracovních dnech v době od 7:00 do 18:00 hod. V místnosti číslo 215 (bankovní hala) ve 2.NP a v peněžní zóně, místnostech číslo 214, 212 a 211 ve 2.NP je možný vstup pouze ve dnech pracovního volna a pracovního klidu a v pracovní dny od 16.00 do 06.00 hod. Podmínky vstupů jsou podrobně popsané v příloze č. 1 této smlouvy - Bezpečnostní požadavky objednatele.

- Ve výjimečných případech lze po předchozí dohodě smluvních stran provádět práce i mimo pracovní dobu nebo ve dnech pracovního klidu. Toto musí být projednáno a odsouhlaseno objednatelem nejméně 14 dnů předem.

- Práce budou prováděny v rozsahu 2 dny na jedno okno, tj. 2 - 4 dny na jednu místnost (dle počtu oken). Po dohodě lze u některých částí plnění zvolit vymístění pracovníků objednatele na delší dobu (cca týden a půl), a tak provádět opravu oken v několika kancelářích najednou.

Článek III

Cena a platební podmínky

(dodavatel nedoplňuje ceny, ceny budou doplněny při uzavření smlouvy dle nabídky vybraného dodavatele)

- Cena plnění byla stanovena dohodou smluvních stran a činí:

  - cena za realizaci I. etapy .........................,- Kč bez DPH;

  - cena za realizaci II. etapy .........................,- Kč bez DPH;

  - cena za realizaci III. etapy .........................,- Kč bez DPH.

- Ceny za realizaci každé z etap uvedené v odst. 1 tohoto článku budou upraveny - zvýšeny či sníženy v závislosti na skutečně provedených bm výměny zdegradovaných okapniček za nové (v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, se uvádí pouze odhad bm).

- Podrobná specifikace cen je uvedena v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

- V cenách jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy.

- Objednatel si vyhrazuje právo zúžit či rozšířit rozsah dodávek a prací. Pokud dojde k této situaci, bude upravena cena plnění. Pro určení změny příslušného plnění bude provedena individuální kalkulace, při které se bude vycházet z rozboru položky v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Pokud tato položka nebude v cenové nabídce zhotovitele obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny ÚRS CZ a.s. (dále jen „ÚRS“) v cenové úrovni pro 1. pololetí aktuálního roku. Pokud charakter prací nebude možno ocenit položkami ÚRS, bude se při individuální kalkulaci vycházet z rozboru obdobné položky obsažené v cenové nabídce zhotovitele a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady, náklady na strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů). V případě dodávky materiálu si objednatel vyhrazuje právo ověřit, zda se jedná o cenu na trhu obvyklou a určit zhotoviteli, kde materiál odebere. V návaznosti na zápis změny díla a jeho ceny ve stavebním deníku a vyhotovení změnového listu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

- Ceny plnění budou uhrazeny následovně:

- zhotovitel je oprávněn v rámci jednotlivých etap vystavovat měsíční zálohové faktury. Výše zálohy bude stanovena jako součet položkových cen (uvedených v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy) za práce provedené v předchozím kalendářním měsíci, avšak celková výše všech záloh za příslušnou etapu nesmí překročit 90 % z celkové ceny za realizaci příslušné etapy. Přílohou každé zálohové faktury bude pověřenou osobou objednatele potvrzený soupis provedených prací za příslušný kalendářní měsíc. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel objednateli vždy po uplynutí příslušného měsíce. Pověřená osoba objednatele do 5 pracovních dnů od obdržení soupisu provedených prací tento soupis buď potvrdí a potvrzený soupis předá zhotoviteli, nebo ho vrátí zhotoviteli k přepracování;

- daňový doklad na cenu plnění je zhotovitel oprávněn vystavit vždy nejdříve po podpisu protokolu o předání a převzetí příslušné etapy dle čl. IV odst. 4 této smlouvy; v daňovém dokladu budou odečteny poskytnuté zálohy a zádržné ve výši 10 % z celkové ceny za realizaci příslušné etapy; zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH, jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny;

- doklad k úhradě zádržného je zhotovitel oprávněn vystavit vždy nejdříve poté, co zhotovitel odstraní případné drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla uvedené v protokolu o předání a převzetí příslušné etapy dle čl. IV odst. 4 této smlouvy.

- Na plnění dle této smlouvy bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na úhrady ceny plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se příslušné plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.

- Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1.

- Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

- V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.

- Splatnost dokladu k úhradě činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se ve smyslu § 1991 občanského zákoníku dohodly, že je objednatel oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžní pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Průběh plnění, předání a převzetí díla

- O předání a převzetí staveniště vypracuje objednatel protokol, který podepíše alespoň jedna z pověřených osob za objednatele a alespoň jedna z pověřených osob za zhotovitele.

- Povinnosti zhotovitele:

      - Po dokončení prací na každé etapě zhotovitel vždy vypracuje závěrečnou zprávu o skutečném rozsahu oprav na oknech a vstupních dveřích včetně fotodokumentace průběhu oprav. Do předaných půdorysů jednotlivých podlaží a pohledů vyznačí opravená okna, včetně rozsahu oprav (vyměněné okapničky, opravené kování) a stručně popíše provedené práce. Tuto závěrečnou zprávu o skutečném rozsahu oprav včetně fotodokumentace doloží objednateli, a to 3x v listinné podobě a 2x na CD/DVD nebo USB nosiči.

      - Dále zhotovitel provede ohlášení ukončení udržovacích prací na SÚ po každé etapě. Doklad o ohlášení doloží objednateli.

      - Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolávaných objednatelem dle potřeb objednatele.

      - Po dokončení prací na každé etapě je zhotovitel povinen účastnit se posouzení provedených prací se zástupci objednatele.

- Objednatel dílo – etapu převezme, bude-li bez vad a nedodělků (neplatí pro drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla) a po předání dokumentace a dokladů dle čl. I odst. 7 a dle čl. IV odst. 2 písm. a) a b) této smlouvy.

- Jednotlivé etapy budou převzaty podpisem protokolu o předání a převzetí příslušné etapy, ve kterém budou specifikovány případné drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. Protokol vyhotoví objednatel a podepíší jej alespoň dvě z pověřených osob za objednatele a alespoň jedna z pověřených osob za zhotovitele.

Článek V

Podmínky provádění díla

Zhotovitel se zavazuje:

- před zahájením prací převzít protokolárně staveniště a po ukončení prací staveniště protokolárně předat zpět objednateli,

- vést stavební deník,

- zajistit před zahájením prací řádnou ochranu stavebních konstrukcí, zařízení a ostatního majetku objednatele před možným poškozením nebo znečištěním, mj. ochranu pochozí dlažby ve vnitrobloku či ochranu izolace ve vnitrobloku při stavbě lešení,

- zajistit před zahájením prací v místnosti č. 013 v 1.PP řádnou ochranu potrubní pošty a hlavního uzávěru tepla. V průběhu prací zajistit zavírání dveří v této místnosti a dveří na schodiště a přitom zajistit nucenou ventilaci či odtah. Skladování hořlavých látek bude umožněno pouze po dohodě s  osobou objednatele odborně způsobilou v požární ochraně,

- ve vztahu ke každému jednomu opravovanému oknu zajistit do vzdálenosti minimálně 1,5 m od okna sestěhování nábytku v dotčených kancelářích do středu místnosti či jiného vhodného prostoru a jeho pečlivé zakrytí před zahájením prací na opravě okna včetně denního úklidu dotčených kanceláří,

- zajistit denní vysazení a zpětné nasazení okenních křídel do okenních rámů, opatrnou manipulaci s okenními křídly po budově do určené místnosti v 1.PP k provedení oprav,

- projednat a odsouhlasit si s objednatelem rozsah a způsob provedení ochranných opatření před jejich instalací,

- provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy České republiky, s právními předpisy EU závaznými pro Českou republiku, s ČSN a EN vztahujícími se k předmětu díla, nařízeními a předpisy týkajícími se nakládání s odpady, oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám,

- každodenně hlásit dohodnutým způsobem pověřeným osobám objednatele zahájení a ukončení prací,

- v průběhu provádění prací provádět vlastními prostředky a na svoje náklady průběžný denní úklid staveniště, tedy zejm. dotčených kanceláří, a odvoz odpadu ze staveniště,

- v případě znečištění prostor mimo staveniště v souvislosti s prováděním díla provést jejich neprodlený úklid,

- po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení staveniště,

- provést ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpadem, zejména dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je původcem odpadu,

- realizovat dílo v souladu s bezpečnostními požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a pokyny pověřené osoby objednatele udělenými v průběhu realizace díla,

- přijmout v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a kvalitu jejich provedení, dodržování předpisů o požární ochraně (dále jen „PO“), vč. zajištění asistenčního a následného požárního dozoru při provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, a dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“), blíže specifikované v ustanoveních zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,

- dodržovat platné předpisy BOZP, PO a předpisy na ochranu životního prostředí,

- na pokyn objednatele kdykoli přerušit práce na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Tento pokyn objednatel vydá za předpokladu, že:

- na staveništi budou v souvislosti s plněním této smlouvy porušovány předpisy BOZP, PO, předpisy na ochranu životního prostředí a bezpečnostní požadavky objednatele,

- plnění není poskytováno v kvalitě stanovené v této smlouvě (zejména nejsou-li dodržovány technologické předpisy a způsob provádění oprav stanovený závazným stanoviskem OPP MMCB),

- v souvislosti s plněním této smlouvy je ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob,

- v souvislosti s plněním této smlouvy je ohrožen nebo znemožněn provoz objednatele,

- plnění je poskytováno v rozporu s touto smlouvou.

Přerušení plnění z uvedených důvodů zaznamená objednatel do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu, přičemž přerušení plnění není důvodem pro změnu lhůt uvedených v čl. II této smlouvy. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s nápravou, ani nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku přerušení plnění,

- dodržovat zákaz kouření a užívání otevřeného ohně v objektu objednatele,

- že pokud při provádění díla poškodí stávající konstrukce a majetek objednatele, musí na své náklady okamžité provést nápravu, uvedením do původního stavu (např. poškozené malby na chodbách při manipulaci s okny, poškrábaný nábytek při stěhování apod.); v případě, že tak zhotovitel v přiměřené lhůtě neučiní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu jiným dodavatelem a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat,

- zajistit si na své náklady parkování (v objektu není možné parkovat, zhotovitel může u objektu dočasně zaparkovat pouze za účelem navezení materiálu a jeho odnesení na místo plnění). Parkování plošiny v okolí banky není možné.

Článek VI

Součinnost objednatele a pověřené osoby smluvních stran

- Objednatel se zavazuje na své náklady:

  - umožnit za podmínek stanovených v příloze č. 1 této smlouvy (Bezpečnostní požadavky objednatele) zaměstnancům zhotovitele a třetím osobám, které zhotovitel použije k provádění díla, vstup do objektu. K provádění prací na demontovaných okenních křídlech bude zhotoviteli poskytnuta místnost v 1.PP, č. 013. Podmínky použití místnosti č. 013 k provádění prací budou vyspecifikovány v protokolu o předání a převzetí staveniště, dále jsou vyspecifikovány čl. V odst. 4 této smlouvy a v příloze č. 1 této smlouvy (Bezpečnostní požadavky objednatele), v bodech 30 až 34;

  - poskytnout zhotoviteli prostor v objektu objednatele pro uložení nezbytného množství materiálů a nářadí; uložení lešení je možné pouze vně objektu ve vnitrobloku o limitovaných rozměrech;

  - umožnit pracovníkům zhotovitele užívat hygienické zařízení (WC a umývárnu);

  - poskytnout zhotoviteli pro účely plnění této smlouvy možnost připojení na odběr el. energie 230V;

  - vyhotovit potřebné plné moci k jednání na dotčených orgánech státní správy.

- Za účelem koordinace a kontroly provádění díla podle této smlouvy byly určeny jako pověřené osoby:

  - za objednatele:

(doplní zadavatel při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem)

b)	za zhotovitele:

………………, tel. ………………, e-mail: ……………… (dodavatel doplní libovolný počet osob).

Článek VII

Záruka

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců, která počíná běžet dnem předání a převzetí dané etapy dle čl. IV odst. 4 této smlouvy. Náklady spojené s opravou záručních vad, včetně dopravy, nese zhotovitel.

- Zhotovitel se zavazuje, že na písemnou výzvu objednatele k odstranění záruční vady, která může být zaslána i prostřednictvím e-mailu, nastoupí k odstranění vady v místě plnění nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení výzvy. Zhotovitel je povinen obdržení výzvy obratem potvrdit (e-mailem) pověřeným osobám objednatele.

- Záruční vady bude objednatel ohlašovat především e-mailem na adresu: ………………(doplní dodavatel) s možným následným ověřením na tel. číslo: + 420 ……………… (doplní dodavatel).

V případě změny elektronické či poštovní adresy nebo tel. čísla je zhotovitel povinen neprodleně tuto změnu písemně (e-mailem) oznámit pověřeným osobám objednatele, bez nutnosti uzavírání dodatku k této smlouvě.

- Zhotovitel je povinen vadu odstranit v přiměřené lhůtě dle dohody smluvních stran s ohledem na povahu vady. Pokud se smluvní strany na lhůtě nedohodnou, platí lhůta 14 pracovních dnů od doručení výzvy dle odst. 2 tohoto článku. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ani v dodatečně objednatelem stanovené lhůtě, má objednatel právo sám zajistit odstranění vady třetí osobou a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat. Tímto postupem objednatele není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem a zhotovitel zůstává v prodlení s odstraněním vady do doby jejího skutečného odstranění.

- Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování záručních vad bude respektovat veškeré pokyny objednatele související zejména s časovým omezením provádění prací.

Článek VIII

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtách dle čl. II odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtách dle čl. II odst. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtách dle čl. II odst. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 5 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu dle čl. III odst. 7 této smlouvy, je objednatel oprávněn za každý den prodlení požadovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.

- V případě, že zhotovitel neprovede úklid podle ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý jeden případ porušení povinnosti.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě k nástupu na odstranění záruční vady dle čl. VII odst. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě k odstranění záruční vady dle čl. VII odst. 4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou dokladu k úhradě je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení stanovený předpisy občanského práva.

- Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

- Splatnost dokladu k úhradě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je 14 dnů po jeho doručení povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.

Článek IX

Prohlášení zhotovitele

- Zhotovitel prohlašuje, že k veškeré činnosti, která je předmětem plnění podle této smlouvy (díla), je plně odborně způsobilý a sám provedení těchto činností zajistí, případně prostřednictvím odborně způsobilých podzhotovitelů, a on nebo jeho podzhotovitelé jsou kapacitně, materiálově i technicky k těmto činnostem vybaveni.

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy si řádně prověřil podmínky v místě plnění.

Článek X

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

- Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.

- 2.	Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz/.

- 3.	Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.

4.   Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek XI

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li stanoveno touto smlouvou jinak.

- Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

- Odpověď stran této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.

- Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupeny pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se nepovažuje e-mail či jiné elektronické zprávy.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy:	č. 1 -	Bezpečnostní požadavky objednatele

č. 2 -	Technologický postup provádění oprav dřevěných oken a vstupních dveří budovy ČNB v souladu s restaurátorským záměrem

č. 3 -	Cenová nabídka zhotovitele (bude doplněno při uzavření smlouvy z nabídky vybraného dodavatele)

č. 4  -  Restaurátorský záměr (volně připojená příloha)

č. 5 -   Stanovisko OPP MMCB (volně připojená příloha)

č. 6 -	Půdorysy 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, pohledy, řez A-A, schematický seznam opravovaných truhlářských prvků (volně připojená příloha)

V Praze dne …………… 2021 		V …………… dne ……………. 2021

Za objednatele:		Za zhotovitele:

…………………………		…………………………

Ing. Zdeněk Virius		(doplní dodavatel)

ředitel sekce správní

…………………………

Ing. Pavel Veselka

ředitel odboru technického

Příloha č. 1

#### Bezpečnostní požadavky objednatele

1.	Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do prostor garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději den před zahájením prací a zvýrazní v něm kontaktní osobu na staveništi, která bude každý den provádění prací přítomna.

2.	Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:

a)	o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);

b)	o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3.	Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.

4.	Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno nejpozději 1 den předem písemně oznámit ostraze budovy cestou zaměstnance ČNB (sekce správní – odbor technický). Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

5.	Každý den před zahájením a po ukončení prací oznámí kontaktní osoba tuto skutečnost ostraze na recepci budovy. Zároveň stejnou cestou zhotovitel oznamuje veškeré mimořádné události (úraz, vznik jiné škody v souvislosti se stavbou, apod.).

6.	Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí ostraze důvod vstupu, na výzvu zaměstnance ostrahy se prokáží osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny v seznamu, nebudou do objektů ČNB vpuštěny.

7.	Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů ostrahy a zaměstnanců ČNB, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostor ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB, mimo peněžní zónu pak případně v doprovodu zaměstnance spol. Aseta.

8.	V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny ostrahy nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem ČNB.

9.	Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují zaměstnanci ostrahy v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

10.	Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.

11.	Vstup soukromých návštěv do vnitřních (neveřejných) prostor ČNB je zakázán.

12.	Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci budou do prostorů ČNB vstupovat a v nich se zdržovat pouze ve vhodném, nejlépe pracovním, oděvu.

13.	Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci případných jeho podzhotovitelů, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

14.	ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

15.	Objednatel si vyhrazuje právo odvolat schválené zaměstnance zhotovitele ze seznamu bez udání důvodů.

16.	Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.

17.	Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací dozorujícího zaměstnance ČNB.

18.	Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele.

19.	Pracovníci zhotovitele se musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB nebo osob pohybujících se v blízkém okolí budovy ČNB.

20.	Zhotovitel ohlašuje veškeré mimořádné události službě v recepci objektu, dozorujícímu zaměstnanci ČNB a ředitelce odboru provozního České Budějovice.

21.	V objektu ČNB České Budějovice je v pracovní době služba v recepci objektu, kde je rovněž ohlašovna požáru. Na tuto službu v recepci je tel. číslo: 387 744 110.

22.	V případě, že zhotovitel odstraní okenní křídlo nebo dveře na plášti budovy, kterými je poté možný neřízený vstup osob nebo zvěře do budovy, je povinen zajistit alternativní (uzamykatelné) řešení k zamezení vstupu tímto prostupem (např. dočasnými dveřmi apod.).

23.	Každý den před opuštěním budovy je zhotovitel povinen opravované části uvést do původního stavu (nasadit zpět okenní křídla, dveře, apod.) a tyto uzavřít.

Pravidla pro vstup a pohyb v prostoru peněžní zóny:

24.	Vstup do peněžní zóny ve dnech pracovního volna a pracovního klidu a v pracovní dny od 16.00 hodin do 06.00 hodin je umožněn v tzv. servisním režimu.

25.	Vstup do peněžní zóny je možný pouze za použití vstupní karty s příslušným oprávněním (časový rozsah vstupu).

26.	Peněžní zóna je zastřežována automaticky po odchodu poslední osoby s platnou vstupní kartou interlockem ven z peněžní zóny.

27.	Otevření dveří interlocku pomocí panikové kliky vyvolá poplach na PCO bezpečnostní agentury a výjezd zásahového vozidla. Z tohoto důvodu musí být standardní otevření dveří interlocku iniciováno výhradně prostřednictvím vstupní karty.

28.	Prostor peněžní zóny je nutno opustit nejpozději v 17:55 hodin a opětovně do něj vstoupit za použití vstupní karty nejdříve v 18:05 hodin, bez výjimky.

29.	Činnost v peněžní zóně může být prováděna pouze za přítomnosti ředitelky odboru provozního nebo technického pracovníka sekce správní (odbor technický), není-li s odborem bankovní bezpečnosti a krizového řízení sekce správní sjednáno jinak.

Pravidla pro vstup do místnosti č. 013 v 1.PP:

30.	Vstup do místnosti č. 013 v 1.PP budovy (přístupná oknem z ulice Na Sadech – dále jen „dílna“) je umožněn pouze zaměstnancům zhotovitele uvedeným v odst. 1 této přílohy, a to v době od 06:00 do 18:00 hodin (po-pá).

31.	Vnášet materiál do dílny lze oknem přes okenní mříž z ulice Na Sadech nebo dveřmi uvnitř budovy z chodby č. 015.

32.	Okenní mříž dílny smí být otevřena pouze na dobu nezbytně nutnou pro vnesení a vynesení pracovního materiálu, nářadí a křídel opravovaných oken. Po tuto dobu musí být uzavřeny a uzamčeny vstupní dveře z dílny směrem do chodby č. 015.

33.	V době, kdy jsou materiál a křídla oken vneseny do dílny, musí být mříž okna uzavřena a uzamčena. Klíče od zámku mříže nesmí být ponechány v mříži. Po uzamčení mříže okna mohou být odemčeny dveře vedoucí z dílny směrem do chodby č. 015. Tyto následně mohou být používány zhotovitelem za účelem vstupu na wc v 1.NP nebo z důvodu odchodu z budovy.

34.	Zhotovitel se po budově smí samostatně (bez doprovodu) pohybovat pouze v dílně, chodbě č. 015, schodišti vedoucímu z 1.PP do 1.NP za účelem použití wc a při odchodu, resp. příchodu, z/do budovy. V takovém případě vždy hlásí svůj odchod a příchod u ostrahy v recepci.

# Příloha č. 2 smlouvy

# Technologický postup provádění oprav dřevěných oken a vstupních dveří budovy ČNB v souladu s restaurátorským záměrem

okna 1.NP, 2.NP, 3.NP:

- zapasování a seřízení vnějších okenních křídel do stávajících rámů před aplikací nátěrů a demontáží;

- odstranění poškozených a nesoudržných povrchů oken (broušení bruskou s nezbytným profesionálním odsáváním prachu a nečistot);

- před vysazením okenních křídel musí dojít k jejich očíslování v návaznosti na okenní rám; až poté může proběhnout demontáž a následně zpětná montáž okenních křídel;

- vyfrézování odtokové drážky (kanálku) v rámech oken, vyčištění stávajících otvorů odtokových žlábků;

- výměna zdegradovaných okapniček, případné upravení sklonu okapniček na křídlech oken tak, aby voda odtékala směrem od okna, předpoklad výměny 50% okapniček z celkového počtu oken (bm); nové okapničky budou vyrobeny z lepeného smrkového dřeva jako přesné kopie původních, delší strana okapničky bude mít na spodní straně u okraje vyfrézovanou drážku proti vzlínající vodě;

- promazání pantů, promazání všech pohyblivých mechanismů;

- odstranění prachu;

- tmelení tmelem (přiznané spáry, okapnička - okenní křídlo + balkonové dveře, event. rozpraskané okapničky, praskliny v ploše u balkonových dveří); jemné ruční přebroušení;

tmel na vyspravení dřevěných částí bude použit dvousložkový polyesterový s obsahem dřevní moučky na masiv, například typ PARALOID - B72;

- zafrézování silikonového trubičkového těsnění kolem obvodu venkovních křídel včetně důkladného vysátí vyfrézované drážky;

- seřízení zavírání oken a kontrola funkčnosti zavírání, u oken, kde nebude zavírání funkční, dojde k jeho opravě - výměnou protiplechu; kování oken a balkonových dveří - jeho demontáž a zpětná montáž; promazání; rozleštění;

- impregnace – bezbarvý ochranný nátěr na dřevo proti hnilobě a škůdcům;

- nátěr oken (rámů a křídel) základní barvou (základový nátěr 1x) + jemné tmelení a ruční přebroušení;

- tmel po obvodu zasklení bude obroušen a přetřen, případně doplněn;

tmel na zafixování skel v okenních křídlech bude použit jednosložkový na bázi lněného oleje s anorganickými pigmenty a plnidly v pojivu;

- konečná povrchová úprava oken 1x - barva na dřevo na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků určená do exteriéru, s kryvostí povrchu, barva pololesklá, mikroporézní, voděodolná, nepraskavá, netvořící šupinky a neodlupující se, barva pro ochranu dřeva venku (například: SELSKÁ BARVA OSMO, odstín CEDR č. 2310), bude vyvzorkována a odsouhlasena zástupci objednatele;

- ochrana špalet oken fasády a měděných parapetů před znečištěním při nátěru rámů oken;

- montáž silikonového těsnění do vyfrézovaných drážek;

- umytí oken;

- denní vysazení křídel oken a jejich zpětné nasazení do rámů opravovaných oken z důvodu zabezpečení objektu banky;

- denní manipulace s křídly oken po budově banky do prostoru v 1.PP, kde se okenní křídla budou opravovat;

vstupní dveře z ulice Lannova třída:

- z dveří budou demontovány mosazné mříže, které budou repasovány – chemicky vyčištěny;

- mosazné mříže budou demontovány postupně tak, aby mohla být budova stále zabezpečena;

- z křídel dveří bude odstraněna povolená povrchová úprava jemnou brusnou houbou a následně bude nanesena tenkovrstvá olejová lazura ve dvou vrstvách;

- seřízení kování, promazání pantů, a montáž zrepasovaných mříží;

- během prací bude posouzen stav okopového plechu, na základě posouzení proběhne buď jeho oprava nebo výměna;

- jako povrchová úprava bude použita barva ředitelná vodou např. (ICA, Renner, Adler) – vše mat nebo hedvábný lesk. Před nanesením finální vrstvy proběhne vzorkování a odsouhlasení odstínu barvy zástupci objednatele;

- vstup do banky bude stále otevřen pro klienty a pracovníky banky, z toho vyplývá zabezpečení vstupu do budovy z hlediska provozu a BOZP při všech činnostech na opravě vstupních dveří.