# Smlouva

# o dodávce, implementaci a údržbě systému pro bezpečnostní monitoring a analýzu síťových událostí

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“),

mezi:

- Českou národní bankou

- Na Příkopě 28

- 115 03 Praha 1

zastoupenou:	Ing. Milanem Zirnsákem, ředitelem sekce informatiky

a

Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo také „ČNB“)

a

………………..

se sídlem:	………………..

………………..

zastoupenou/jednající:

IČO:	.............................

DIČ:	............................

bankovní spojení/číslo účtu

(plátce DPH uvede svůj účet, který je zveřejněn podle § 98 zákona o DPH)

….. (doplní účastník)

(dále jen „dodavatel“)

- Článek I

Předmět, rozsah a místo plnění

- Předmětem této smlouvy je povinnost dodavatele dodat HW a SW komponenty systému pro nepřetržitý bezpečnostní monitoring a analýzu síťových událostí dle specifikace uvedené v příloze č. 2 této smlouvy. Předmětem této smlouvy je dále povinnost dodavatele tyto HW komponenty nainstalovat a implementovat, a to včetně dodání příslušných licencí, které tuto implementaci plně pokrývají (dále též „dílo“). Předmětem této smlouvy je také povinnost dodavatele provést zaškolení zaměstnanců objednatele dle této smlouvy.

- Předmětem této smlouvy je dále závazek dodavatele poskytovat objednateli podporu podle čl. VI této smlouvy, a to ode dne podpisu závěrečného akceptačního protokolu oběma smluvními stranami.

- Plnění dle odstavce 1 tohoto článku musí splňovat všechny funkční požadavky uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.

- Dodavatel se zavazuje zajistit, že veškeré technické prostředky (HW), které jsou součástí díla, budou nové a nepoužité (maximálně zahořelé z výroby, popř. zapnuté pro ověření funkčnosti) a musí být spolu s poskytnutými programovými prostředky (SW) výrobcem určeny pro evropský trh, pakliže výrobce takové určení provádí. Dodavatel je po dobu účinnosti této smlouvy povinen na požádání objednateli doložit skutečnost, že HW a SW je určen pro evropský trh, pakliže výrobce takové určení provádí, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele.

- Dodavatel se zavazuje v rámci realizace díla nainstalovat v prostředí objednatele nejnovější, stabilní verzi software, která bude výrobcem v době plnění uvedena na trh.

- Místem plnění budou prostory výpočetních středisek v objektech objednatele na adrese: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 a Strojírenská 175/25, 155 21 Praha 17.

- Předmětem této smlouvy je závazek objednatele poskytnout dodavateli potřebnou součinnost a zaplatit za poskytnutá plnění ceny dle čl. V této smlouvy.

- Dodavatel bere na vědomí, že mu nebude umožněn přímý vzdálený přístup k žádné součásti dodaného systému.

- Článek II

Průběh plnění

Plnění podle čl. I odst. 1 této smlouvy bude realizováno v následujících fázích, které budou předmětem akceptace podle článku IV této smlouvy, takto:

- Fáze 1 – Ověření přítomnosti deklarovaných technických vlastností a vypracování realizační studie.

Objednatel v referenčním prostředí dodavatele ověří, že systém obsahuje všechny funkcionality požadované objednatelem v příloze č. 2 této smlouvy. Pokud není možné konkrétní vlastnost empiricky ověřit (např. požadovaná propustnost systému), stvrzuje dodavatel svým podpisem v níže popsaném protokolu, že systém touto vlastností disponuje a dodavatel je schopný funkcionalitu v prostředí objednatele v požadované kvalitě implementovat. Výstupem ověření bude protokol s názvem „Ověření přítomnosti technických požadavků objednatele“, jehož základem bude příloha č. 2 této smlouvy. Protokol bude podepsán alespoň jednou z pověřených osob obou smluvních stran.

V případě, že systém v referenčním prostředí dodavatele nesplní všechny technické požadavky objednatele dle přílohy č. 2 této smlouvy, je objednatel opravněn od smlouvy odstoupit dle čl. XIII odst. 4 této smlouvy.

V případě, že jsou všechny technické podmínky objednatele splněny, se dodavatel zavazuje na základě analýzy systémového prostředí ČNB vypracovat realizační studii, ve které bude uveden podrobný implementační postup a detailní popis cílového stavu dodávaného díla.

Realizační studie bude obsahovat minimálně:

    - detailní popis architektury systému dodávaného díla,

    - podrobný návrh postupu implementace díla (harmonogram),

    - podrobný návrh organizačního zabezpečení nezbytného pro provádění díla,

    - popis nároků na poskytnutí nezbytné organizační a technické součinnosti ze strany objednatele,

    - popis akceptačních testů (funkční a zátěžové) nezbytných pro ověření splnění všech požadovaných vlastností díla dle přílohy č. 2 této smlouvy,

    - podrobný harmonogram provádění všech dalších fází díla v prostředí ČNB při respektování lhůt dle čl. III odst. 1 této smlouvy,

    - návrh základní sady dashboardů a reportů ve webovém rozhraní systému.

Dodavatel se zavazuje předat řádně zpracovanou realizační studii k dílčí akceptaci objednateli ve lhůtě stanovené v čl. III odst. 1 této smlouvy.

Řádně zpracovanou realizační studii předá dodavatel objednateli v jednom vyhotovení v elektronické podobě v českém jazyce, ve formátech DOCX nebo PDF.

Lhůty v objednatelem akceptovaném harmonogramu v realizační studii musí být v souladu se lhůtami podle čl. III této smlouvy a budou pro dodavatele závazné. Lhůty v harmonogramu s výjimkou lhůt podle čl. III odst. 1 této smlouvy lze měnit písemnou dohodou pověřených osob smluvních stran (bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě).

- Fáze 2 – kompletní dodávka HW komponent a SW, příslušných licencí, jejich instalace a konfigurace v systémovém prostředí ČNB. Tato fáze v sobě zahrnuje nejméně následující kroky, které budou řádně zdokumentované:

- kompletní dodávka HW serverů pro systém síťového monitoringu včetně jejich instalace a konfigurace, instalace SW a řádné zalicencování všech komponent. Součástí dodávky bude minimálně:

- dodávka serverů s příslušenstvím dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „servery“) a splňujících veškeré technické požadavky objednatele uvedené v příloze č. 2 této smlouvy,

- instalace dodaných serverů do racku objednatele včetně připojení všech potřebných konektorů,

- konfigurace BIOS/UEFI serverů – aktuální stabilní verze doporučovaná výrobcem, včetně optimálního nastavení s ohledem na výkon a provozní power management,

- konfigurace HW komponent serverů, zejména konfigurace lokálně instalovaných SSD disků a síťových rozhraní,

- konfigurace komponent pro vzdálený přístup k serverům z prostředí objednatele, instalace dodaného operačního systému a potřebných ovladačů HW komponent serveru, včetně případné licence,

- nastavení vzdálených repositářů pro stahování aktualizací operačního systému a softwaru systému pro bezpečnostní monitoring síťových událostí,

- instalace nejnovější stabilní verze softwaru pro bezpečnostní monitoring a analýzu síťových událostí vydaného výrobcem na HW dodaný dle specifikace stanovené v rámci přílohy č. 1 této smlouvy,

- vytvoření základních uživatelských účtů a skupin,

- vytvoření základních dashboardů,

- vytvoření základních manažerských a technických reportů bezpečnostních událostí;

- po dokončení konfigurace provedení zálohy nastavení díla pro případnou obnovu po havárii díla nebo jeho součásti;

- ověření přítomnosti a funkčnosti všech vlastností požadovaných v příloze č. 2 této smlouvy, za přítomnosti zástupce objednatele;

- provedení zátěžových testů dokazujících požadovanou propustnost systému;

- zaškolení administrátorů a operátorů (zaměstnanců objednatele) v časovém rozsahu 3 člověkodnů a ve věcném rozsahu umožňujícím provádět:

- běžný rutinní provoz a údržbu dodávaného díla,

- řešení obvyklých problémů,

- správu uživatelských oprávnění,

- monitoring stavu dodaného díla,

- zálohování a obnovu konfigurace,

- tvorbu pohledů, reportů, dashboardů apod.,

- investigaci a vyhodnocování bezpečnostních událostí generovaných systémem;

- vytvoření a předání dokumentace dodaného díla v elektronické podobě, ve formátech MS Office nebo PDF zahrnující minimálně:

- popis funkčního schématu dodaného díla, včetně zapojení a konfigurace,

- postup implementace díla,

- postupy pravidelné údržby díla,

- postupy diagnostiky a monitorování stavu díla,

- postupy řešení havarijních stavů celého díla,

- postupy zálohování, archivace a obnovy konfigurace systému díla a dat.

V případě, že v průběhu ověřování vlastností či zátěžových testů podle písm. c) nebo d) odstavce 2 tohoto článku objednatel zjistí, že dílo nesplňuje požadované vlastnosti, je dodavatel povinen vyřešit tento nesoulad úpravou konfigurace software nebo hardware dodaného díla, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy objednatel dodavateli písemně sdělí nalezené nedostatky. O tuto dobu se prodlužuje lhůta pro předání plnění realizovaného v rámci Fáze 2 dle čl. III odst. 1 písm. b).

V případě, že dodavatel není schopný nedostatky odstranit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit dle čl. XIII odst. 4 této smlouvy a požadovat po dodavateli smluvní pokutu dle čl. XI odst. 13 této smlouvy.

- Fáze 3 – ověřovací provoz.

Po dobu 1 měsíce od podpisu dílčího akceptačního protokolu Fáze 2 bude bez přerušení probíhat ověřovací provoz v režimu standardního provozu objednatele a za součinnosti dodavatele, spočívající v odstraňování vad implementace a konfigurace za podmínek stanovených v čl. VI této smlouvy. Cílem je ověřit v delším časovém horizontu stabilitu a provozní spolehlivost díla.

Za funkční dílo objednatel považuje stav, kdy systém v rámci ověřovacího provozu splňuje požadavek na dostupnost díla a všechny technické požadavky objednatele dle přílohy č. 2 této smlouvy.

Článek III

Lhůty plnění, součinnost, pověřené osoby

- Dodavatel se zavazuje ukončit jednotlivé fáze díla a dílo předat objednateli v následujících lhůtách:

- plnění v rámci Fáze 1 dle čl. II odst. 1 této smlouvy je dodavatel povinen předat k akceptaci dle čl. IV této smlouvy nejpozději do 40 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;

- plnění v rámci Fáze 2 dle čl. II odst. 2 této smlouvy je dodavatel povinen předat k akceptaci nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne podpisu akceptačního protokolu Fáze 1;

- plnění v rámci Fáze 3 dle čl. II odst. 3 této smlouvy je dodavatel povinen ukončit a předat dílo objednateli v souladu s čl. IV odst. 4 této smlouvy nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne podpisu akceptačního protokolu Fáze 2.

- Lhůtu(y) uvedenou(é) v čl. III odst. 1 je oprávněna kterákoliv z pověřených osob objednatele, na písemnou a odůvodněnou žádost dodavatele, přiměřeně okolnostem prodloužit, pokud dodavatel objektivně nemohl pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu, že mu objednatel neposkytl povinnou a nezbytnou součinnost, nebo z důvodu skutečností stojících na straně dodavatele, které ani dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které sám nezpůsobil (včetně např. výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle dodavatele z důvodu opatření uložených orgány veřejné moci, nikoli v důsledku protiprávního jednání dodavatele, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů objednatele, které se plnění dle této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno objednatelem). Písemná žádost dodavatele musí obsahovat i návrh prodloužení lhůt(y), ten však není pro pověřené osoby objednatele závazný. Úprava lhůt(y) bude provedena formou dodatku k této smlouvě.

- Objednatel se zavazuje vytvořit dodavateli k instalaci a implementaci HW a SW dle této smlouvy potřebné podmínky, zejména:

- zajistit přístup odborných pracovníků dodavatele ke klientskému zařízení, z něhož bude realizována implementace SW,

- připravit pro instalaci HW a SW potřebné technické prostředky (konkrétní požadavky nadefinuje dodavatel v rámci realizační studie).

- Pověřenými osobami jsou:

- za objednatele:

(bude zadavatelem doplněno před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem)

- za dodavatele:

……........., tel. č.:………..., e-mail: ……..........,

…….........., tel. č.: ……......, e-mail:........…..... (doplní účastník).

- V případě změny pověřených osob smluvních stran nebo jejich kontaktních údajů jsou smluvní strany povinny nahlásit změnu následující pracovní den po provedení změny 
na e-mailové adresy pověřených osob druhé smluvní strany. Změna osob je účinná dnem jejího oznámení druhé smluvní straně, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

- Článek IV

- Akceptace díla

- Společně s řádně zpracovanou realizační studií předloží dodavatel objednateli i návrh dílčího akceptačního protokolu č. 1 za účelem akceptace Fáze 1. Nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne předání realizační studie rozhodne objednatel o akceptaci Fáze 1 podpisem dílčího akceptačního protokolu č. 1, nebo studii odmítne akceptovat. Protokol bude podepsán alespoň jednou z pověřených osob obou smluvních stran.

Objednatel Fázi 1 akceptuje, pokud bude realizační studie obsahovat všechny náležitosti stanovené v čl. II odst. 1 této smlouvy a návrh díla popsaný v realizační studii bude splňovat všechny podmínky stanovené v této smlouvě, včetně požadavků stanovených v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy.

V případě, že objednatel Fázi 1 neakceptuje z důvodů nedostatků, předá objednatel seznam těchto nedostatků dodavateli a poskytne mu 5 pracovních dnů na jejich odstranění. Lhůta pro plnění Fáze 1 dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy se o tuto dobu prodlužuje. Do okamžiku akceptace Fáze 1 je objednatel oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit uhrazením odstupného v souladu s čl. XIII odst. 10 této smlouvy.

- Po dokončení Fáze 2 podle čl. II odst. 2 této smlouvy předloží dodavatel plnění v rámci Fáze 2 objednateli k akceptaci. Akceptační řízení bude objednatelem provedeno do 5 pracovních dnů od předložení plnění k akceptaci. O výsledku akceptačního řízení Fáze 2 bude objednatelem sepsán dílčí akceptační protokol č. 2, který bude podepsán alespoň jednou z pověřených osob obou smluvních stran.

Pokud objednatel odmítne Fázi 2 akceptovat z důvodu nedostatků, poskytne objednatel dodavateli 5 pracovních dnů na odstranění těchto nedostatků, pokud se pověřené osoby smluvních stran nedohodnou jinak.

Pokud dodavatel nedostatky zjištěné ve Fázi 2 ve lhůtě neodstraní, má objednatel možnost od smlouvy odstoupit. V takovém případě může objednatel požadovat po dodavateli smluvní pokutu dle článku XI odst. 13 této smlouvy.

- V případě akceptace Fáze 2 bude následující pracovní den zahájen ověřovací provoz podle čl. II odst. 3 této smlouvy.

- Po úspěšném ukončení ověřovacího provozu dle článku II. odst. 3 v rámci Fáze 3 bude objednatelem sepsán závěrečný akceptační protokol, který bude podepsán alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu a na základě kterého bude dílo předáno.

Pokud se v rámci ověřovacího provozu ukáže, že dílo nesplňuje požadavky podle čl. II odst. 3 této smlouvy, má dodavatel 10 pracovních dnů na odstranění zjištěných nedostatků. Po odstranění nedostatků dodavatelem je opakována Fáze 3 v plném rozsahu. Lhůta podle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy se o tuto dobu prodlužuje.

- Pokud dodavatel nedostatky zjištěné ve Fázi 3 ve lhůtě neodstraní, má objednatel možnost od smlouvy odstoupit. V takovém případě může objednatel požadovat po dodavateli smluvní pokutu dle článku XI odst. 13 této smlouvy.

- Pokud objednatel pro vady kteroukoliv Fázi neakceptuje, uvede to vždy v příslušném dílčím či závěrečném akceptačním protokolu spolu s odůvodněním. V případě akceptace kterékoliv Fáze s drobnými vadami bude akceptační protokol obsahovat výčet vad, způsob a lhůtu pro jejich odstranění.

- Objednatel převezme dílo pouze tehdy, pokud:

- dodavatel dodal, nainstaloval a implementoval veškeré HW a SW komponenty dle této smlouvy včetně jejich konfigurace;

- byly splněny veškeré požadavky objednatele uvedené v příloze č. 2 této smlouvy;

- dodavatel úspěšně provedl zátěžové testy;

- dodavatel řádně zalicencoval všechny součásti díla;

- dodavatel odstranil veškeré vady, které mu objednatel ohlásil v rámci všech tří akceptačních procesů, s výjimkou případu, kdy byla provedena akceptace s drobnými vadami;

- dodavatel provedl dílo v souladu s akceptovanou realizační studií, nebylo-li smluvními stranami dohodnuto jinak;

- dodavatel předal objednateli kompletní dokumentaci díla.

- Dodavatel plně odpovídá za to, že dodané dílo bude plně funkční a schopno použití v prostředí objednatele.

- Článek V

Cena plnění a platební podmínky

(účastník nedoplňuje, cena bude vyplněna před uzavřením smlouvy podle nabídky vybraného dodavatele)

- Cena za instalaci a implementaci díla podle čl. I odst. 1 této smlouvy je stanovena jednorázově a činí celkem .............. Kč bez DPH.

- Cena za dodaný HW podle čl. I odst. 1 této smlouvy a dle specifikace v příloze č. 2 této smlouvy je stanovena jednorázově a činí  .............. Kč bez DPH.

- Cena za dodané programové prostředky vč. licencí dle specifikace uvedené v příloze č. 2 této smlouvy je stanovena jednorázově a činí .............. Kč bez DPH.

- Cena za podporu HW od výrobce podle článku VI odst. 1 a) této smlouvy je stanovena paušálně a činí ročně .............. Kč bez DPH.

- Cena za podporu SW od výrobce podle článku VI odst. 1 b) této smlouvy je stanovena paušálně a činí ročně .............. Kč bez DPH.

- Cena za podporu v místě plnění dle čl. VI odst. 1 písm. c) této smlouvy v rozsahu 8 MD ročně je stanovena paušálně a činí ročně .............. Kč bez DPH.

- Cena za podporu v místě plnění dle čl. VI odst. 1 písm. c) této smlouvy nad limit stanovený v odst. 6 tohoto článku smlouvy bude stanovena jako součin počtu skutečně odpracovaných hodin a hodinové sazby, která činí .............. Kč bez DPH.

- Cena za zaškolení dle čl. II odst. 2 písm. e) činí .............. Kč bez DPH.

- K cenám uvedeným v odstavcích 1 až 8 tohoto článku bude účtována DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Ceny zahrnují veškeré náklady dodavatele spojené s plněním podle této smlouvy (včetně nákladů na náhradní díly HW dodávaných v rámci podpory, dopravy a ztráty času techniků na cestě).

- Dodavateli bude poskytnuta záloha ve výši 80 % z ceny díla v Kč bez DPH sestávající z cen uvedených v odst. 1 až 3 tohoto článku, a to po podpisu dílčího akceptačního protokolu Fáze 2 pověřenou osobou objednatele dle čl. IV odst. 2 této smlouvy.

- Daňový doklad na cenu díla podle odstavce 1 až 3 a cenu zaškolení dle odst. 8 tohoto článku je dodavatel oprávněn vystavit po podpisu závěrečného akceptačního protokolu objednatelem, přičemž v tomto daňovém dokladu bude odečtena záloha poskytnutá dle odstavce 10 tohoto článku.

- Úhrada paušální ceny podpory dle odstavce 4 až 6 tohoto článku bude objednatelem hrazena předem následovně:

- první daňový doklad je dodavatel oprávněn vystavit po podpisu závěrečného akceptačního protokolu pověřenými osobami obou smluvních stran dle čl. IV odst. 4, a to za celý první rok poskytování podpory;

- další daňové doklady je dodavatel oprávněn vystavit vždy nejdříve 14 dnů před koncem předplacené doby podpory.

- Cena za podporu na místě dle čl. VI odst. 1 písm. c) této smlouvy nad limit stanovený v odst. 6 tohoto článku bude objednatelem hrazena na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem nejdříve poslední den kalendářního měsíce, ve kterém bylo příslušné plnění řádně poskytnuto. Kopie výkazu práce dle čl. VI odst. 9 podepsaného objednatelem bude tvořit nedílnou přílohu daňového dokladu.

- Doklad k úhradě (fakturu) zašle dodavatel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej dodavatel v analogové formě na adresu:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

- Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován dodavatelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit dodavateli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

- V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřená osoba dodavatele povinna na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení dodavatele podle předchozí věty.

- Splatnost daňového dokladu je 14 dnů od doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za dodavatelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce dodavatele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

- Dodavatel je oprávněn navrhnout změnu paušální ceny za podporu dle odst. 4 až 6 tohoto článku či hodinové sazby za podporu dle odst. 7 tohoto článku v návaznosti na vývoj indexu cen tržních služeb, stejné období předchozího roku = 100, konkrétně index „J62“ Služby v oblasti programování a poradenství, sloupec „Průměr od počátku roku“, a to průměr za předchozí kalendářní rok, který vyhlašuje Český statistický úřad. Ceny mohou být zvýšeny maximálně o částku odpovídající předmětné roční inflaci. Úprava ceny bude provedena formou dodatku ke smlouvě. První úpravu cen může dodavatel navrhnout nejdříve po uplynutí 1 roku od zahájení podpory dle čl. I odst. 2 této smlouvy.

- Článek VI

Podpora

- Podpora díla dle čl. I odst. 2 této smlouvy zahrnuje:

- odstraňování jakýchkoliv vad dodaného HW,

- poskytování veškerých aktualizací dodaného SW (nové verze, opravné verze, bezpečnostní záplaty),

- podporu v místě plnění, která bude spočívat zejména v následujících činnostech:

      - řešení/odstraňování závad/problémů dodaného SW,

      - implementace aktualizací dodaného SW,

      - konzultace v místě plnění zejména k problematice úpravy konfigurace, včetně doporučení na optimalizaci výkonu, zvýšení dostupnosti, bezpečnosti celého díla, interpretaci analytických výstupů apod.

- Potřebu podpory ohlašuje objednatel dodavateli v pracovní době objednatele 
(7:45 – 16:00 hod.) telefonicky na telefonní číslo dodavatele .............. (doplní účastník) 
s následným písemným potvrzením na e-mailovou adresu dodavatele .............. (doplní účastník) nebo pouze e-mailem na výše uvedenou e-mailovou adresu dodavatele. Ohlášení učiněná po pracovní době objednatele se považují za ohlášení učiněná následující pracovní den, v čase odpovídajícím začátku uvedené pracovní doby objednatele.

- Dodavatel je povinen potvrdit přijetí ohlášení dle odst. 2 tohoto článku smlouvy nejpozději do 4 pracovních hodin od ohlášení, a to na e-mailovou adresu pověřené osoby objednatele dle čl. III odst. 4 této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno dále jinak. Potvrzení přijetí ohlášení u podpory dle odst. 1 písm. a) nebo b) tohoto článku nemá vliv na lhůty stanovené v tomto článku.

- Odstraňování vad HW dle odst. 1 písm. a) tohoto článku se zavazuje dodavatel provádět v pracovní době objednatele v místě plnění s tím, že vady HW je povinen dodavatel odstranit nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jejich ohlášení dle této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- V případě, že po odstranění vady HW nebude funkční SW nebo jeho část, případně dojde ke změně konfigurace serveru nebo některé HW komponenty, zavazuje se je dodavatel uvést do funkčního stavu, a to nejpozději do 1 pracovního dne po odstranění vady HW nebo po ohlášení vady SW objednatelem dle této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Dodavatel poskytne objednateli aktualizace SW dle odst. 1 písm. b) tohoto článku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od uvedení výrobcem na trh, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Dodavatel je povinen nahlásit případnou změnu kontaktních údajů uvedených v odstavci 2 tohoto článku nejpozději následující pracovní den po provedení změny na e-mailové adresy pověřených osob objednatele. Změna je účinná dnem jejího oznámení druhé smluvní straně, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

- Podpora poskytovaná dodavatelem musí vyhovovat technickým specifikacím a požadavkům výrobce dodaných HW a SW prostředků.

- Konkrétní termín provedení podpory dle odst. 1 písm. c) tohoto článku stanoví objednatel, nedohodnou-li se smluvní strany na konkrétním termínu. Dodavatel vyhotoví o poskytnuté podpoře dle odst. 1 písm. c) tohoto článku v daném měsíci výkaz práce, který bude obsahovat tyto údaje:

        - evidenční číslo požadavku,

        - stručná specifikace požadavku,

        - způsob vyřízení požadavku,

        - datum vyřízení požadavku,

        - celkový počet hodin provedené práce.

Správnost údajů uvedených ve výkazu práce bude potvrzena podpisem kterékoliv z pověřených osob za objednatele.

- Článek VII

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo

### Vlastnické právo k HW prostředkům dle této smlouvy přechází na objednatele dnem podpisu závěrečného akceptačního protokolu. SW prostředky poskytnuté podle této smlouvy je objednatel oprávněn užívat od okamžiku jejich instalace/implementace v místě plnění na dodávané HW prostředky. Nebezpečí škody na HW prostředcích přechází na objednatele dnem jejich instalace dodavatelem dle článku II odst. 2 této smlouvy.

- Článek VIII

# Licenční ujednání

- Dodavatel poskytuje objednateli nevýhradní, nepřevoditelné, nedělitelné a časově ani teritoriálně neomezené oprávnění k výkonu práva užívat programové prostředky dodané dle této smlouvy a dle účelu této smlouvy. Právo užívání programových prostředků přechází na objednatele dnem jejich instalace/implementace na dodávané HW prostředky v místě plnění.

- Dále dodavatel poskytuje objednateli nevýhradní, časově a místně neomezené oprávnění užívat realizační studii, technické dokumentace díla dodané dle této smlouvy, a to i v podobě jakýchkoliv jejich návrhů, ke všem způsobům užití, zejména, avšak nikoliv výlučně, ke způsobům užití podle § 12 odst. 4 autorského zákona, kdy tato práva nabude objednatel okamžikem jejich poskytnutí dodavatelem. Součástí této licence je i souhlas se zveřejněním (sdělováním veřejnosti) studie či dokumentací, a to i dálkově a hromadně účinným způsobem s tím, že poskytnutím studie či dokumentací objednateli se objednatel současně stává vlastníkem médií, na kterých jsou zachyceny. Objednatel může jakékoli oprávnění tvořící součást zde uvedeného oprávnění zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě, a to i bezúplatně. Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby studii nebo dokumentace nebo jejich části měnit, upravovat, zpracovávat, spojovat s jiným (autorským) dílem/prvky či zařazovat do (autorského) díla souborného.

- Objednatel není povinen využít poskytnuté licenční oprávnění dle tohoto článku smlouvy.

- Dodavatel prohlašuje, že je právo dle odstavce 1 či 2 tohoto článku smlouvy oprávněn poskytnout a že na něm neváznou žádná práva třetích osob, která by poskytnutí bránila, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

- Licence poskytnuté dle této smlouvy se vztahují i na veškeré poskytnuté aktualizace (tj. update/upgrade/patch/hotfix atd.).

- Odměna za poskytnutí licencí podle této smlouvy je součástí cen podle čl. V této smlouvy.

- Článek IX

Bezpečnostní požadavky objednatele

- Dodavatel se zavazuje v plném rozsahu dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.

- Dodavatel je v souvislosti s plněním této smlouvy dále povinen postupovat v souladu s obecnými pravidly v oblasti bezpečnosti IT, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

- Článek X

- Osoby dodavatele poskytující plnění

- Dodavatel se zavazuje, že plnění dle této smlouvy bude poskytováno pouze osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou v bodu 7.3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Systém pro bezpečnostní monitoring a analýzu síťových událostí“ (dále jen „veřejná zakázka“), na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva, tj. že každá z těchto osob je certifikována k instalaci, implementaci a k provádění technické podpory HW a SW dle této smlouvy, nebo má minimálně 2 roky praxi s instalací a poskytováním provozní podpory HW a SW dle této smlouvy. Požadované certifikáty musejí být platné po celou dobu účinnosti této smlouvy. Dodavatel je povinen kdykoliv po dobu účinnosti této smlouvy na výzvu objednatele tuto skutečnost doložit, a to do 5 pracovních dnů od doručení výzvy.

- Změna v osobách dle předchozího odstavce poskytujících plnění může být provedena pouze se souhlasem objednatele, a to po splnění kvalifikačních požadavků objednatele ve stejném rozsahu, jaký byl stanoven v zadávacím řízení veřejné zakázky, nebude-li dohodnuto jinak. Odsouhlasení změny bude provedeno e-mailem alespoň jednou pověřenou osobou objednatele, bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě.

- Objednatel si za splnění podmínek dle odstavce 1 tohoto článku vyhrazuje právo požádat o výměnu některé z osob dle odst. 1 tohoto článku z důvodu opakované nespokojenosti s kvalitou jí odváděné práce nebo nedostatečnou komunikací s objednatelem.

- Za plnění poskytovaná poddodavatelem je dodavatel odpovědný jako by toto plnění poskytoval sám.

- Článek XI

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě, že dodavatel nedodrží kteroukoli lhůtu pro plnění dle čl. III odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení dodavatele ve lhůtě stanovené pro odstranění drobných vad dle čl. IV odst. 6 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení dodavatele ve lhůtě pro potvrzení ohlášení podle čl. VI odst. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou započatou pracovní hodinu prodlení.

- V případě prodlení dodavatele ve lhůtě pro odstranění vady dodaného HW podle článku VI odst. 4 této smlouvy, a to i dohodnuté mezi smluvními staranami, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení dodavatele ve lhůtě pro uvedení SW a konfigurace do funkčního stavu po odstranění vady dodaného HW podle článku VI odst. 5 této smlouvy, a to i dohodnuté mezi smluvními staranami, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení dodavatele s poskytnutím aktualizace SW ve lhůtě dle čl. VI odst. 6 této smlouvy, a to i dohodnuté mezi smluvními staranami, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě porušení kterékoliv povinnosti dodavatele dle čl. IX je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

- V případě porušení kterékoliv povinnosti dodavatele dle čl. X odst. 1 nebo 2 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

- V případě prodlení dodavatele v kterékoliv lhůtě dle čl. XII odst. 5 nebo 6 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý pracovní den prodlení.

- V případě, že se ukáže tvrzení dodavatele  uvedené v čl. XII odst. 1, 2 a 4 této smlouvy jako nepravdivé nebo poruší-li dodavatel závazek stanovený v čl. XII odst. 3 této smlouvy, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé nepravdivé tvrzení dodavatele či za každé jednotlivé porušení závazku dodavatele.

- V případě porušení kterékoliv povinnosti dodavatele podle čl. XII odst. 8 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý zjištěný případ takového porušení.

- V případě nedodržení jakéhokoliv technického požadavku objednatele dle přílohy č. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý zjištěný případ.

- V případě nedodržení jakéhokoliv technického požadavku objednatele dle přílohy č. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn v případě odstoupení od smlouvy ve Fázi 2 nebo Fázi 3 podle čl. XIII odst. 4 požadovat smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové nabídkové ceny bez podpory díla uvedené dodavatelem v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.

- V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu má dodavatel právo požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

- Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení platebního dokladu povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.

- Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

- Článek XII

- Další závazky dodavatele

- Dodavatel potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy on ani jeho poddodavatelé nenaplňují definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 833/2014“), nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále jen „rozhodnutí 2014/512/SZBP“), kterým je zakázáno zadat či plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu ve smyslu v tomto ustanovení uvedeného nařízení či rozhodnutí. Subjekty naplňující definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení č. 833/2014 nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí 2014/512/SZBP budou dále označovány jako „určené subjekty“.

- Dodavatel dále potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy není osobou uvedenou v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 269/2014“), nebo v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 208/2014“), nebo v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 765/2006“), nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „rozhodnutí 2014/145/SZBP“). Osoba uvedená v příloze I nařízení č. 269/2014 nebo v příloze I nařízení č. 208/2014 nebo v příloze I nařízení č. 765/2006 nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP bude dále označována jako „určená osoba“.

- Dodavatel se současně zavazuje, že určeným osobám dle předchozího odstavce (není-li jí sám) nebo v jejich prospěch nezpřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo.

- Dodavatel dále potvrzuje, že plnění jím poskytované dle této smlouvy neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie [tj. zejména zákazy dovozu výrobků ze železa a oceli ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (EU) č. 833/2014, nebo nařízení Rady (EU) č. 2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku apod.]. Objednatel je oprávněn při porušení této povinnosti dodavatele plnění nepřevzít v jakékoliv jeho části.

- V případě, že by v průběhu účinnosti této smlouvy dodavatel nebo jeho jakýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo se dodavatel stal určenou osobou, je dodavatele povinen o takové skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od nastání takové skutečnosti, písemně informovat.

- Dojde-li za dobu účinnosti této smlouvy ke změnám v kterémkoliv z výše uvedených nařízení Rady (EU) či rozhodnutí Rady nebo k přijetí jakékoliv jiné nové legislativy tak, že bude nezbytné dát tuto smlouvu s nařízením Rady (EU), rozhodnutím Rady nebo jinou novou legislativou do souladu, zavazují se smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude úprava či doplnění práv a povinností smluvních stran v rámci této smlouvy (sankční mechanismy či nové možnosti ukončení smlouvy z toho nevyjímaje), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů poté, co změny nařízení Rady (EU), rozhodnutí Rady či jiná nová legislativa nabydou platnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Vznikne-li objednateli v souvislosti s nepravdivým prohlášením nebo porušením povinností dodavatele dle odstavce 1 až 6 tohoto článku jakákoliv škoda, je dodavatel tuto škodu objednateli povinen v plné výši nahradit.

- Dodavatel se dále zavazuje, že v souvislosti s plněním této smlouvy:

- zajistí legální zaměstnávání osob a férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny pracovníky podílející se na plnění této smlouvy. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se přitom rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Dodavatel je povinen zajistit splnění požadavků dle tohoto ustanovení i u svých poddodavatelů;

- zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá dodavateli v souvislosti s touto smlouvou, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení platby ze strany objednatele (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům.

- Článek XIII

- Doba trvání smlouvy, výpověď, odstoupení od smlouvy

- Smlouva se v části poskytování podpory uzavírá na dobu neurčitou.

- Smlouvu lze v části poskytování podpory ukončit písemnou výpovědí bez uvedení důvodu, která musí být doručena druhé smluvní straně nejpozději 6 měsíců přede dnem uplynutí předplacené doby podpory. Závazek poskytování podpory zaniká uplynutím posledního dne předplacené doby podpory.

- V případě, že účinnost smlouvy skončí před koncem účtovacího období, vrátí dodavatel objednateli alikvotní část předplacené ceny podpory.

- Poruší-li kterákoliv strana podstatným způsobem závazky vyplývající z této smlouvy, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy, a to i v části, prostřednictvím písemného odstoupení. Takové odstoupení bude platné a nabude účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

- Za podstatné porušení smlouvy strany považují zejména tyto případy:

- ze strany dodavatele:

- dodaný HW nebo SW nebude splňovat veškeré požadavky objednatele uvedené v příloze č. 2 této smlouvy,

- dodavatel bude v prodlení s předáním díla nebo kterékoliv fáze díla dle čl. III odst. 1 delším než 30 pracovních dnů,

- dodavatel bude v prodlení s odstraněním vady HW dle čl. VI odst. 4 nebo uvedením SW a konfigurace do funkčního stavu dle čl. VI odst. 5 delším než 30 pracovních dnů,

- nesplnění kterékoliv povinnosti dodavatele dle čl. IX,

- ze strany objednatele:

- prodlení s úhradou ceny plnění dle této smlouvy delší než 30 dnů.

- Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek dodavatele nebo pokud dodavatel vstoupil do likvidace.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i v její jakékoliv části, v případě, kdy na základě písemné informace od dodavatele či z vlastní iniciativy shledá, že dodavatel nebo jeho kterýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo dodavatel se stane určenou osobou nebo dodavatel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. XII odst. 6 této smlouvy nebo dodavatel poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie.

- Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, a to i v její jakékoliv části, bez výpovědní doby v případě, kdy na základě písemné informace od dodavatele či z vlastní iniciativy shledá, že dodavatel nebo jeho kterýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo dodavatel se stane určenou osobou nebo dodavatel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. XII odst. 6 této smlouvy nebo dodavatel poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie. Tato výpověď je účinná dnem jejího doručení dodavateli.

- Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty nebo nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

- Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 1992 občanského zákoníku sjednávají, že objednatel je oprávněn zrušit tuto smlouvu zaplacením odstupného ve výši 30 000 Kč na účet dodavatele, a to kdykoli do akceptace Fáze 1. Zrušení smlouvy je účinné zaplacením sjednaného odstupného na bankovní účet dodavatele. Zaplacením odstupného zanikají všechna práva a povinnosti obou smluvních stran vyplývající ze zrušené smlouvy s výjimkou závazku mlčenlivosti dodavatele a případně vzniklé smluvní pokuty a náhrady škody.

- Článek XIV

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny

- Dodavatel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.

- Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz/.

- Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.

- Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

- Článek XV

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Dodatek v elektronické podobě se považuje za řádně podepsaný kupujícím/objednatelem, je-li podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.

- Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem.

- Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky, a to výlučně podle českého práva.

- Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.

- Odpověď stran této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou, čímž se ruší nárok dodavatele na jednání podle § 1765 odst. 1 občanského zákoníku. Dodavatel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

- Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupeny pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a dodavatel jedno vyhotovení. / Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy opatřené elektronickými podpisy. (před uzavřením smlouvy bude zvolena varianta dle dohody smluvních stran)

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Specifikace a výčet dodávaných HW komponent a potřebných SW licencí (doplní účastník)

- Příloha č. 2 – Technické požadavky objednatele (doplní účastník, bude poskytnuto po obdržení žádosti v souladu s bodem 10 ZD)

- Příloha č. 3 – Bezpečnostní požadavky objednatele

- Příloha č. 4 – Obecná pravidla pro dodavatele v oblasti bezpečnosti IT

- Příloha č. 5 – Cenová tabulka (účastník nedoplňuje, bude doplněno před podpisem smlouvy z nabídky vybraného dodavatele)

V Praze dne …………. 			V ................ dne ..................

Za objednatele:				Za dodavatele:

………………………………..		……………………………….

Ing. Milan Zirnsák                                          (doplní účastník)

ředitel sekce informatiky

………………………………..

Ing. Zdeněk Virius

ředitel sekce správní

Příloha č. 1

- Specifikace a výčet dodávaných HW komponent a potřebných SW licencí

- (doplní účastník v souladu s přílohou č. 2 – Technické požadavky objednatele)

Příloha č. 3

#### Bezpečnostní požadavky objednatele

- Dodavatel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v seznamu pracovníků schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel dodavatele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Dodavatel předloží seznam ČNB nejpozději pět pracovních dní před zahájením prací.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků dodavatele. Dodavatel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Dodavatel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v  seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:

- o tom, že dodavatel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy systému kontrol vstupů ČNB);

- o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči dodavateli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- Za poučení svých pracovníků ponese dodavatel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle odst. 2 této přílohy nahradí dodavatel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků dodavatele vůči ČNB.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ze strany ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Dodavatel uvede předem ty své pracovníky, pro které požaduje vystavení vstupních karet ke vstupu do objektů ČNB. Vystavení vstupních karet podléhá schválení ze strany ČNB. První vstupní karty budou vystaveny na náklady ČNB. Každé další vystavení vstupní karty bude zpoplatněno částkou 200,- Kč (vč. DPH) s tím, že tato částka bude dodavateli vyfakturována. Za vystavení nové vstupní karty nebude nutné platit v případech, kdy:

- dosavadní karta přestane fungovat bez viditelného mechanického poškození,

- dojde ke změně příjmení pracovníka,

- byla karta odcizena a událost je doložitelná protokolem od Policie ČR.

- Dodavatel bude při zahájení činnosti pro ČNB vybaven základním počtem vstupních karet pro jednotlivé pracovníky podle schváleného seznamu. Vstupní karta umožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele samostatný vstup do vyhrazených prostor objektu ČNB a samostatný pohyb v nich. Každá vstupní karta bude nepřenosná a bude vydávána odborem bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.

- Vstupní karty budou vydávány ze strany ČNB pro každého pracovníka dodavatele jednotlivě proti podpisu, a to po předložení výpisu z rejstříku trestů, který nebude starší než tři měsíce. Výpis z rejstříku trestů bude pracovníkovi vrácen. Při převzetí vstupní karty bude dotčený pracovník dodavatele poučen o způsobu používání vstupní karty a o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů ČNB a o pohybu v nich.

- Pracovník dodavatele, kterému byla vydána vstupní karta, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo poškození vstupní karty, které brání jejímu řádnému užívání, toto oznámit odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.

- Při ukončení pracovního poměru pracovníka dodavatele uvedeného v seznamu nebo při ukončení plnění podle smlouvy je dodavatel povinen neprodleně vrátit vstupní kartu dotčeného pracovníka odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.

- ČNB si vyhrazuje právo nevydat vstupní karty pracovníkům dodavatele bez udání důvodu.

- ČNB si vyhrazuje právo vstupní kartu pracovníkovi dodavatele odebrat z důvodu porušení režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu ČNB nebo porušení režimu pohybu v něm.

- ČNB si vyhrazuje právo vyřadit i schválené pracovníky dodavatele ze seznamu bez udání důvodů. Schválení pracovníci musí dodržovat směrnice ČNB a pokyny ostrahy pro vstup do vyhrazených prostor a pro pobyt v nich.

- Pracovníci dodavatele jsou povinni podrobit se při každém vstupu do objektu ČNB bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty.

- ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka dodavatele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.

- Vstup soukromých návštěv do vnitřních prostor objektů ČNB je zakázán. Pro tyto účely je možné využít určené návštěvní místnosti.

- Dodavatel je povinen zajistit, že jeho pracovníci budou vstupovat do prostorů ČNB 
a zdržovat se v nich pouze ve firemním pracovním oděvu s viditelným nesnímatelným označením logem dodavatele. Pracovní oděv musí být doplněn viditelně nošenou vstupní kartou vydanou ČNB každému pracovníkovi dodavatele podle schváleného seznamu.

- Dodavatel a jeho pracovníci budou věnovat při plnění díla v oblasti požární ochrany zvýšenou pozornost:

- dodržování právních předpisů o požární ochraně,

- předpisům ČNB při provádění požárně nebezpečných prací se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování apod.),

- průrazům a průchodům u rozvodů instalací a technologií hranicemi požárních úseků, včetně zachování, obnovení nebo nového vyhotovení jejich protipožárních ucpávek.

- Dodavatel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, jakož i pracovníci případných jeho poddodavatelů, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy.

- Povinnost mlčenlivosti podle odst. 19 této přílohy není časově omezena.

- V případě mimořádné události se pracovníci dodavatele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem ČNB.

- Pracovníci dodavatele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny, hořlavé kapaliny, tlakové lahve apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- Fotografování a pořizování videozáznamů je ve všech prostorách objektů ČNB zakázáno. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch. Konkrétní případ musí předem písemně povolit ředitel odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení nebo ředitel příslušné pobočky ČNB.

- Ve všech prostorách objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení k provedení požárně nebezpečné práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá dodavatel písemnou formou dozorujícího zaměstnance ČNB, a to vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací.

- Pracovníci dodavatele se musí zdržet poškozování či odcizení majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Pracovníci dodavatele uvedení na seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci dodavatele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce dodavatele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky dodavatele.

- ČNB je oprávněna v objektu ČNB kdykoliv podrobit kontrole kteréhokoliv pracovníka dodavatele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a všech výše uvedených ustanovení.

- Příloha č. 4

# Obecná pravidla pro dodavatele v oblasti bezpečnosti IT

- Pokud jsou tato obecná pravidla v rozporu s ustanovením textu této smlouvy nebo zadávací dokumentace nebo její jinou přílohou, má přednost ustanovení textu této smlouvy nebo zadávací dokumentace nebo její jiná příloha.

- Dodavatel je povinen zajistit, že jeho pracovníci či poddodavatelé a jejich pracovníci, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele seznámí a které nejsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

- Dodavatel je rovněž povinen chránit informace, které nejsou veřejně dostupné, zejména předanou dokumentaci, před jejich prozrazením a/nebo zpřístupněním neoprávněným osobám a dále použít získané informace výhradně pro účely plnění smlouvy s ČNB.

- Dodavatel nemá vzdálený přístup k systémům a do počítačové sítě ČNB.

- Pracovníci dodavatele, kteří budou samostatně přistupovat k informačním systémům a systémovému prostředí ČNB, se před nebo při prvním přístupu musí seznámit s bezpečnostními požadavky a svými povinnostmi vyplývajícími z vnitřních předpisů ČNB.

- Dodavatel a jeho pracovníci nejsou oprávněni:

  - obcházet bezpečnostní mechanizmy prostředků výpočetní techniky;

  - sdělovat své přístupové údaje k systémům ČNB;

  - sdílet přístup k systémům ČNB (umožnit jinému pracovat pod uživatelovým oprávněním);

  - provádět akce požadované třetí osobou (instalace softwaru, návštěva webových stránek apod.) bez ověření oprávněnosti požadavku.

- Dodavatel a jeho pracovníci jsou povinni:

  - okamžitě nahlásit sekci informatiky, pokud identifikují možnost obejití bezpečnostních mechanizmů prostředků výpočetní techniky. To neplatí pro dodavatele a uživatele, jejichž předmět smlouvy nebo pracovní náplň obsahuje tuto činnost;

  - při opuštění pracovní stanice stanici uzamknout (např. vytažením multifukčního průkazu ze stanice) nebo se odhlásit a ověřit, že k odhlášení/uzamčení opravdu došlo;

  - bezpečně zlikvidovat nepotřebná výměnná média (např. CD/DVD, flash disk, paměťová karta) prostřednictvím služby HelpDesku;

  - bez prodlení odebrat z tiskárny vytištěné dokumenty, popřípadě pro zajištění důvěrnosti použít zabezpečený tisk, pokud to nastavení tiskárny umožňuje;

  - v případě detekce viru nebo podezření na přítomnost škodlivého kódu neprodleně kontaktovat HelpDesk a stanici kompletně prověřit antivirovým programem za případné spolupráce HelpDesku.

- Pracovníci dodavatele nesmí:

  - zaznamenávat heslo tak, aby mohlo být snadno identifikováno (týká se i zapisování do elektronických dokumentů, např. Notepad). Pro uchování je možné použít například bezpečné úložiště na čipové kartě uživatele (SmartNotes);

  - používat stejná hesla v systémech ČNB a pro přístup do dalších systémů a aplikací mimo ČNB (např. soukromá e-mailová schránka, Facebook, LinkedIn).

- Dodavatel a jeho pracovníci nejsou oprávněni:

  - používat soukromou e-mailovou schránku pro činnosti související s plněním dle této smlouvy, kromě výjimečné situace, která nesnese odkladu a při níž hrozí nebezpečí z prodlení v případě nedostupnosti nebo poruchy pracovního e-mailu;

  - nastavovat automatické přeposílání e-mailů z pracovní e-mailové adresy mimo systémové prostředí ČNB;

  - ukládat jiné než veřejné informace mimo úložiště pod správou ČNB (případně pod správou smluvně zajištěného partnera), zejména do cloudových služeb (např. uloz.to, leteckaposta.cz, Google Disk, Microsoft OneDrive a další).

- Dodavatel a jeho pracovníci nejsou oprávněni:

  - nepovoleně používat, kopírovat a šířit software, jako např.:

    - instalovat nebo spouštět na počítačích ČNB soukromě pořízený software (včetně softwaru licencovaného na uživatele jako soukromou osobu);

    - instalovat nebo spouštět na počítačích ČNB z internetu stažený software (včetně komerčního software, software typu shareware, freeware, public domain a software licencovaného modelem GPL – General Public Licence). To neplatí v případech, kdy předmět této smlouvy obsahuje tuto činnost;

    - instalovat či přenášet software ve vlastnictví ČNB na jiné počítače ČNB, na své soukromé počítače nebo na počítače třetích stran nebo pořizovat kopie softwaru instalovaného v počítači ČNB. To neplatí

      - pro situace výslovně schválené a popsané v jiném vnitřním předpisu (např. vzdálený přístup ze zařízení, které není ve vlastnictví ČNB) a

      - v případech, kdy předmět této smlouvy obsahuje tuto činnost;

  - používat nebo poskytnout neoprávněně jiným uživatelům sériová čísla, licenční klíče, hardwarové klíče nebo jiné technické prostředky sloužící k zajištění ochrany nebo jednoznačné identifikaci vlastníka licence softwaru získané v ČNB;

  - bránit spouštění nástrojů sloužících pro automatizované kontroly nainstalovaného a spouštěného softwaru a provádět činnosti, které by vedly ke zkreslení získaných dat z těchto nástrojů.

# Archivace elektronické pošty

- Zpráva zaslaná tak, že alespoň jedním z adresátů zprávy je emailová adresa ...@cnb.cz, se ukládá současně s přijetím i do dlouhodobého archivního úložiště.

- Veškeré zprávy odesílané z emailové adresy ...@cnb.cz se ukládají do dlouhodobého archivního úložiště současně s odesláním.

# Kontrola přístupu na Internet

Z důvodu zvláštní povahy činnosti ČNB a z toho plynoucí povinnosti zajištění bezpečnosti informačních systémů ČNB, z nichž některé jsou součástí kritické informační infrastruktury státu, jsou přístupy uživatelů na Internet automaticky zaznamenávány na úrovni domén 2. řádu (tj. např. idnes.cz).

- Příloha č. 5

# Cenová tabulka

(účastník nedoplňuje, bude doplněno před podpisem smlouvy z nabídky vybraného dodavatel)