Smlouva

o provedení upgrade systému Luxmate

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi

Českou národní bankou

# Na Příkopě 28

# 115 03 Praha 1

zastoupenou:	Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

… obchodní firma/název …

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………… v …………………, oddíl ………………… vložka ………………… (v případě, že je prodávající zapsán v obchodním rejstříku)

sídlo/místo podnikání: …………………

zastoupená/jednající: …………………

IČO: …………………

DIČ: ………………… (bylo-li přiděleno)

č. účtu: …………………/kód banky... (plátce DPH uvede svůj účet, který je zveřejněn podle § 98 zákona o DPH)

(doplní dodavatel)

(dále jen „zhotovitel“ či „dodavatel“)

Článek I

Předmět a místo plnění

- Předmětem plnění dle této smlouvy je povinnost zhotovitele provést dílo s názvem „Luxmate – přechod řízení osvětlení na DALI/BUS“ (dále jen „dílo“), a to v souladu s bezpečnostními požadavky objednatele dle přílohy č. 1 smlouvy, technickou specifikací dle přílohy č. 2 smlouvy a specifikací ceny díla dle přílohy č. 3 smlouvy.

- Dílo bude provedeno v dílčích plněních dle přílohy č. 2 této smlouvy – Technická specifikace jednotlivých plnění.

- Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele provádět záruční a mimozáruční opravy díla po dobu záruky dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

- Součástí díla je rovněž předání dokladů a dokumentů prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných právních předpisů ČR, včetně právních předpisů EU závazných v ČR, platných ČSN a EN, dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, jedná se zejména o:

    - prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u zařízení uvedených na trh po 1. 7. 2013),

    - prohlášení zhotovitele/doklad o provedení ekologické likvidace vzniklých odpadů (zejména demontovaných částí díla) v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel,

    - návod k obsluze a údržbě v českém jazyce

    - originál montážního deníku,

    - technické a bezpečnostní listy použitých komponentů/materiálů.

- Místem plnění je objekt objednatele na adrese: Na Příkopě 28, Praha 1.

- Součástí díla jsou i práce a dodávky v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět, nebo je mohl předpokládat. Provedení těchto prací a dodávek nezvyšuje cenu díla dle čl. III.

- Objednatel se zavazuje řádně poskytnuté plnění převzít a zaplatit cenu dle čl. III této smlouvy.

Článek II

Lhůty plnění, místo a způsob předání, pověřené osoby

- Průběh realizace díla vymezí vždy objednatel. Dílo bude realizováno dle dílčích plnění (dále jen „DP“) v letech 2024 až 2027, a to v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy, která stanovuje obsah  každého DP. Objednatel určí termín prací jednotlivých DP, který vždy v předstihu alespoň 20 pracovních dnů, před každým DP, sdělí zhotoviteli e-mailem na adresu pověřených osob za zhotovitele, a zhotovitel se zavazuje objednatelem určený termín a rozsah prací jednotlivých DP akceptovat.

- Lhůta pro dokončení každého DP je stanovena na 9 kalendářních dnů.

- Poslední DP musí být předáno nejpozději dne 30. 11. 2027. Objednatel si vyhrazuje právo případných změn termínů realizace, a to na základě svých provozních potřeb.

- Předání každého DP bude předcházet funkční zkouška, jejímž předmětem bude ověření správné funkce za běžného provozu. V případě úspěšné funkční zkoušky zhotovitel příslušné DP předá objednateli a objednatel jej převezme. O předání a převzetí každého DP vystaví zhotovitel protokol, který podepíše pověřená osoba objednatele a zhotovitele. V případě neúspěšné funkční zkoušky může být funkční zkouška opakována. Nebezpečí škody na díle, resp. jeho části, nese zhotovitel do okamžiku jeho převzetí objednatelem.

- Pověřenými osobami jsou:

za objednatele:

………, tel.: ……………, e-mail: …………….……,

………, tel.: ……………, e-mail: ……………….….

(bude doplněno při podpisu smlouvy)

za zhotovitele:

…………………….., tel.: ……………….., e-mail: …………………... (dodavatel doplní libovolný počet osob)

- V případě, že dojde ke změně pověřené osoby, je dotčená smluvní strana povinna druhou smluvní stranu neprodleně informovat formou e-mailu, ve kterém zašle kontaktní údaje na nově pověřenou osobu. Změna pověřené osoby a jejích kontaktních údajů je účinná okamžikem oznámení této změny, bez nutnosti uzavření dodatku.

- Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužit lhůty uvedené v tomto článku, a to přiměřeně okolnostem, na základě písemné a odůvodněné žádosti zhotovitele, ve které zhotovitel doloží, že objektivně nemůže pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu neposkytnutí povinné a nezbytné součinnosti objednatelem, nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele, které ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které sám nezpůsobil (včetně např. výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle zhotovitele z důvodu opatření uložených orgány veřejné moci, nikoli však v důsledku protiprávního jednání zhotovitele, zdržení v plnění jiných smluvních partnerů objednatele, kterého se plnění dle této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno objednatelem). Žádost zhotovitele dle tohoto odstavce musí být objednateli doručena v dostatečném předstihu před uplynutím lhůt(y) dle tohoto článku a musí obsahovat i návrh jejich prodloužení, ten však není pro objednatele závazný. Úprava lhůty bude provedena formou dodatku ke smlouvě, vyplývá-li ze smlouvy, v opačném případě zápisem v montážním deníku, podepsaném alespoň jednou pověřenou osobou za každou smluvní stranu.

Článek III

###### Cena a platební podmínky

- Celková cena plnění podle čl. I odst. 1 činí ……………… bez DPH (dodavatel nedoplňuje, bude doplněno před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem). Cena jednotlivých dílčích plnění bude stanovena na základě položkových cen uvedených v příloze č. 3.

- Cena uvedená v odstavci 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla.

- Cena mimozáručních oprav bude stanovena jako součin skutečně odpracovaného času a příslušné hodinové sazby. K takto stanoveným cenám prací bude připočtena cena za výjezd. Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.

- Cena za provedení mimozáruční opravy bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem nejdříve v den poskytnutí příslušného plnění objednateli. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených činností včetně případně použitých náhradních dílů a materiálu a řádně podepsaný záznam o provedení opravy (servisní nebo montážní list).

- Případné potřebné náhradní díly a materiál bude zhotovitel účtovat maximálně za cenu obvyklou v místě a čase plnění s tím, že pokud zhotovitel neposkytne objednateli svůj ceník, sdělí pověřenému pracovníkovi objednatele cenu náhradních dílů a materiálu, které hodlá k opravě použít. Objednatel provede kontrolu cen, a buď tyto ceny odsouhlasí, nebo vyzve zhotovitele k jejich změně. Pokud by nedošlo k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem o ceně náhradních dílů a materiálu, zajistí tyto náhradní díly nebo materiál objednatel sám a zhotovitel je povinen tyto díly k opravě použít. V případě, že objednatel dodatečně zjistí, a to maximálně do doby 6 měsíců od dodání příslušného náhradního dílu nebo materiálu, že zhotovitel dodal náhradní díl nebo materiál za cenu vyšší než obvyklou v místě a čase plnění, je zhotovitel povinen zjištěný rozdíl ceny oproti ceně obvyklé vyúčtovat jako slevu z ceny předmětného dílu nebo materiálu, a to nejdéle do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele k poskytnutí slevy.

- U plnění podle odstavce 1 a u plnění dle odstavce 3 tohoto článku, která jsou poskytnutím stavebních nebo montážních prací, které odpovídají kódům 41 – 43 klasifikace produkce CZ-CPA,  bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit daňový doklad na úhradu ceny plnění do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se uskutečnilo zdanitelné plnění. Daň odvede v souladu s § 92a zákona o DPH objednatel. V ostatních případech bude k cenám připočtena DPH v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Daňový doklad na cenu dílčího plnění je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí dílčího plnění.

- Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

- Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References). Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

- V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřená osoba zhotovitele povinna na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.

- Splatnost dokladů činí 14 dnů od doručení dokladu objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

- Zhotovitel je oprávněn navrhovat objednateli změnu cen za dodávky, uvedené v příloze č. 3 této smlouvy, s výjimkou cen za mimozáruční opravy a výjezdy k nim, v návaznosti na vývoj Indexu cen stavebních konstrukcí a prací podle TSKP stat, stejné období předchozího roku = 100, konkrétně index Technologická zařízení (kód 75), sloupec Průměr od počátku roku, a to průměr za předchozí kalendářní rok, který vyhlašuje Český statistický úřad. První úpravu cen je zhotovitel oprávněn navrhnout nejdříve v roce 2025. Indexy nelze sčítat, neuplatněním návrhu na změnu ceny v daném kalendářním roce toto právo zaniká. Úpravy cen budou prováděny písemnými dodatky ke smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Zhotovitel je oprávněn navrhovat objednateli změnu cen mimozáručních oprav v návaznosti na vývoj Indexu cen tržních služeb, stejné období předchozího roku = 100, konkrétně index Tržní služby, sloupec Průměr od počátku roku, a to průměr za předchozí kalendářní rok, který vyhlašuje Český statistický úřad. První úpravu cen je zhotovitel oprávněn navrhnout nejdříve v roce 2025. Indexy nelze sčítat, neuplatněním návrhu na změnu ceny v daném kalendářním roce toto právo zaniká. Úpravy cen budou prováděny písemnými dodatky ke smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Článek IV

Odstraňování záručních a mimozáručních vad

- Zhotovitel poskytuje objednateli na každé DP záruku. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí každého DP dle této smlouvy a končí uplynutím 36 měsíců od prvního kalendářního dne roku následujícího po kalendářním roce, v němž bylo příslušné DP předáno.

- Záruka dle odstavce 1 tohoto článku se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou obsluhou či poškozením zařízení ze strany objednatele či třetí osoby.

- Zhotovitel poskytuje na provedenou mimozáruční opravu záruku v délce 24 měsíců ode dne podpisu záznamu o provedení opravy.

- Po dobu záruky se zavazuje zhotovitel odstraňovat veškeré záruční a mimozáruční vady. Požadavky na odstranění záručních nebo mimozáručních vad budou zhotoviteli oznámeny telefonicky na telefonní číslo …………………..(doplní dodavatel) s následným písemným potvrzením ve stejný den e-mailem na adresu …………………….(doplní dodavatel).

- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit případnou změnu telefonního čísla nebo e-mailové adresy na e-mailové adresy pověřených osob objednatele, bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

- Zhotovitel se zavazuje, že na telefonicky a následně e-mailem potvrzenou výzvu objednatele zahájí odstraňování vady nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího telefonického nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V případě nepřijetí telefonní výzvy se za čas nahlášení považuje odeslání e-mailové zprávy.

- Zhotovitel se zavazuje po zahájení opravy pokračovat bez zbytečného přerušení až do úplného odstranění vady s tím, že vada musí být odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od zahájení opravy.

- O odstranění vady vyhotoví zhotovitel záznam o provedení opravy (servisní nebo montážní list), který podepíše pověřená osoba objednatele.

- V případě, že zhotovitel nezahájí opravu řádně uplatněné vady ve stanovené nebo písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit její odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou. Tímto postupem objednatele není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem a zhotovitel je v prodlení se zahájením opravy záruční vady až do doby jejího odstranění třetí osobou.

Článek V

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele s plněním ve lhůtě stanovené v čl. II odst. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s plněním ve lhůtě stanovené v čl. II odst. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu v režimu přenesení daňové povinnosti dle čl. III odst. 6 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, nejméně však 500 Kč celkem.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené v čl. IV odst. 6 pro zahájení opravy, či dohodnuté smluvními stranami, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené v čl. IV odst. 7 pro ukončení opravy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VIII odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení mlčenlivosti.

- V případě prodlení zhotovitele s předložením dokladů o existenci pojistné smlouvy dle čl. VIII odst. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě dle čl. VIII odst. 7 a 8 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě, že se ukáže tvrzení zhotovitele uvedené v čl. VIII odst. 3, 4 a 6 této smlouvy jako nepravdivé nebo poruší-li zhotovitel závazek stanovený v čl. VIII odst. 5 této smlouvy, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé nepravdivé tvrzení zhotovitele či za každé jednotlivé porušení závazku zhotovitele.

- V případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele podle čl. VIII odst. 10 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý zjištěný případ takového porušení.

- Maximální výše smluvní pokuty za dobu účinnosti smlouvy bude ve výši 10 % celkové výše plnění dle této smlouvy.

- V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

- Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení je splatná do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně.

- Smluvními pokutami není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

Článek VI

Součinnost objednatele

- Objednatel předá zhotoviteli pracoviště pro každé DP a umožní pracovníkům zhotovitele vstup na pracoviště za podmínek stanovených v příloze č. 1 (Bezpečnostní požadavky objednatele) této smlouvy.

- Před započetím prací dle této smlouvy určený pracovník objednatele provede seznámení s místními podmínkami BOZP a PO.

- Objednatel umožní užívání určeného hygienického zařízení (toaleta, umyvadlo, místo pro převlékání) pro pracovníky zhotovitele (včetně pracovníků jeho případných poddodavatelů) v rámci předaného pracoviště.

- Objednatel poskytne zhotoviteli, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele při předání pracoviště.

Článek VII

Podmínky provádění díla

- Zhotovitel je povinen zajistit stálou přítomnost odpovědného pracovníka při provádění prací v budově objednatele. Odpovědný pracovník bude řídit a kontrolovat práce, koordinovat činnosti pracovníků zhotovitele, rozhodovat ve spolupráci s pověřenou osobou objednatele o případné změně postupu prací apod. V případě nepřítomnosti určí svého zástupce a musí být po celou dobu provádění prací dosažitelný telefonicky.

- V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vlastními prostředky a na svoje náklady provádět průběžný denní úklid a vyčištění pracoviště, popř. transportních cest a všech dalších prostor a konstrukcí dotčených činností zhotovitele, pokud je zhotovitel znečistil v souvislosti s poskytováním plnění. Zhotovitel se zavazuje po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení pracoviště tak, aby v prostorách objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty, a provede před předáním objednateli čistý úklid celého pracoviště a prostor dotčených činností zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla vést montážní deník.

- Zhotovitel je povinen provádět ochranu konstrukcí a zařízení objednatele před poškozením a znečištěním a provádět opatření proti prašnosti.

- Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého při plnění této smlouvy a je povinen veškerý odpad vzniklý při plnění dle této smlouvy na své náklady zlikvidovat v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí.

Článek VIII

Mlčenlivost, bezpečnostní požadavky objednatele a další povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, jakož i pracovníci jeho případných poddodavatelů, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že je ke dni uzavření této smlouvy pojištěn pro případ vzniku škody na majetku objednatele nebo třetích osob vzniklé v souvislosti s poskytováním plnění podle této smlouvy s tím, že jeho pojistná částka činí nejméně 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých). Zhotovitel se dále zavazuje, že pojistná smlouva zůstane platná po celou dobu trvání této smlouvy. Do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.

- Zhotovitel potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy on ani jeho poddodavatelé nenaplňují definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8 dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále také jako „nařízení č. 2022/576“), nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/578 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „rozhodnutí 2022/578“), kterým je zakázáno zadat či plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu ve smyslu v tomto ustanovení uvedeného nařízení či rozhodnutí. Subjekty naplňující definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení č. 2022/576 nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí 2022/578 budou dále označovány jako „určené subjekty“.

- Zhotovitel dále potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy není osobou uvedenou v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 269/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 208/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 765/2006“) nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „rozhodnutí 2014/145/SZBP“). Osoba uvedená v příloze I nařízení č. 269/2014 nebo v příloze I nařízení č. 208/2014 nebo v příloze I nařízení č. 765/2006 nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP bude dále označována jako „určená osoba“.

- Zhotovitel se současně zavazuje, že určeným osobám dle předchozího odstavce (není-li jí sám) nebo v jejich prospěch nezpřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo.

- Zhotovitel dále potvrzuje, že plnění jím poskytované dle této smlouvy neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie [tj. zejména zákazy dovozu výrobků ze železa a oceli ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/428 ze dne 15. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, nebo nařízení Rady (EU) č. 2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku apod.]. Objednatel je oprávněn při porušení této povinnosti zhotovitele plnění nepřevzít v jakékoliv jeho části.

- V případě, že by v průběhu účinnosti této smlouvy zhotovitel nebo jeho jakýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo se zhotovitel stal určenou osobou, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od nastání takové skutečnosti, písemně informovat.

- Dojde-li za dobu účinnosti této smlouvy ke změnám v kterémkoliv z výše uvedených nařízení Rady (EU) či rozhodnutí Rady nebo k přijetí jakékoliv jiné nové legislativy tak, že bude nezbytné dát tuto smlouvu s nařízením Rady (EU), rozhodnutím Rady nebo jinou novou legislativou do souladu, zavazují se smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude úprava či doplnění práv a povinností smluvních stran v rámci této smlouvy (sankční mechanismy či nové možnosti ukončení smlouvy z toho nevyjímaje), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů poté, co změny nařízení Rady (EU), rozhodnutí Rady či jiná nová legislativa nabydou platnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Vznikne-li objednateli v souvislosti s nepravdivým prohlášením nebo porušením povinností zhotovitele dle odstavce 3 až 8 jakákoliv škoda, je zhotovitel tuto škodu objednateli povinen v plné výši nahradit.

- Zhotovitel se dále zavazuje, že v souvislosti s plněním této smlouvy:

- zajistí legální zaměstnávání osob a férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny pracovníky podílející se na plnění této smlouvy. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se přitom rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků dle tohoto ustanovení i u svých poddodavatelů;

- zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení platby ze strany objednatele (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům.

- Na plnění poddodavatele se pohlíží, jako by je poskytl zhotovitel.

- Zhotovitel se zavazuje v plném rozsahu dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy.

Článek IX

Odstoupení od smlouvy a výpověď

- V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména:

ze strany zhotovitele:

  - opakované prodlení (více než 3 v rámci jednoho kalendářního roku) v předání jednotlivých dílčích plnění v délce delší než 14 kalendářních dnů,

  - provádění prací na díle v rozporu s touto smlouvou, a to i přes opakované písemné upozornění objednatele,

  - jakost plnění, která nezaručuje bezpečné a řádné užívání plnění podle stanovených parametrů;

ze strany objednatele:

- neposkytnutí součinnosti podle čl. VI této smlouvy, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele,

- prodlení s úhradou daňového dokladu o více než 30 kalendářních dnů.

- Objednatel může dále odstoupit od smlouvy kdykoliv po zahájení insolvenčního řízení na zhotovitele nebo pokud zhotovitel vstoupil do likvidace.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i v její jakékoliv části, v případě, kdy na základě písemné informace od zhotovitele či z vlastní iniciativy shledá, že zhotovitel nebo jeho kterýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo zhotovitel se stane určenou osobou nebo zhotovitel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. VIII odst. 8 této smlouvy nebo zhotovitel poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie.

- Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, a to i v její jakékoliv části, bez výpovědní doby v případě, kdy na základě písemné informace od zhotovitele či z vlastní iniciativy shledá, že zhotovitel nebo jeho kterýkoliv poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo zhotovitel se stane určenou osobou nebo zhotovitel neuzavře dodatek ke smlouvě ve smyslu čl. VIII odst. 8 této smlouvy nebo zhotovitel poruší povinnost nezpřístupnit jakékoliv určené osobě (není-li jí sám) nebo v její prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo, nebo povinnost dodat či poskytnout plnění, které neporušuje žádným způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie. Tato výpověď je účinná dnem jejího doručení zhotoviteli.

Článek X

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

- Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.

- Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz/.

- Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.

- Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek XI

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Dodatek v elektronické podobě se považuje za řádně podepsaný objednatelem, je-li podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.

- Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

- Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky, a to výlučně podle českého práva.

- Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.

- Odpověď stran této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou, čímž se ruší nárok zhotovitele na jednání podle § 1765 odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

- Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupeny pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany.

- Ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, závazku mlčenlivosti ani další ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. / Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy opatřené elektronickým podpisem. Obě smluvní strany jsou oprávněny zhotovit libovolný počet kopií smlouvy potřebných k jejímu plnění. (před uzavřením smlouvy bude zvolena varianta dle dohody smluvních stran)

Přílohy:

č. 1 – Bezpečnostní požadavky objednatele

č. 2 – Technická specifikace

- č. 3 – Cenová tabulka

V Praze dne ……………….…				V ……….  dne ..........................

Za objednatele: 						Za zhotovitele:

…………………………………….				………………………….........….

# Ing. Zdeněk Virius	(doplní dodavatel)

ředitel sekce správní

……………………………………

# Ing. Jakub Janák

ředitel technického odboru

- Příloha č. 1

- Bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději 5 dní před zahájením prací.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:

- o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);

- o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB.

- Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a na výzvu bankovního policisty se podrobí bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny v seznamu, nebudou do objektů ČNB vpuštěny.

- Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho pracovníci budou vstupovat do prostorů ČNB a zdržovat se v nich pouze ve firemním pracovním oděvu. Pracovní oděv musí být vždy doplněn viditelně nošenou vstupní kartou (nebo visačkou) vydanou ČNB každému pracovníkovi zhotovitele podle schváleného seznamu.

- Pracovník zhotovitele, kterému byla vydána vstupní karta nebo visačka, je povinen okamžitě po zjištění ztráty, odcizení, zneužití, zničení nebo poškození vstupní karty (nebo visačky), které brání jejímu řádnému užívání, toto bezodkladně oznámit bankovnímu policistovi nebo přímo odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení ČNB.

- Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB.

- V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB.

- Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.

- Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací dozorujícího zaměstnance ČNB.

- Pracovníci zhotovitele se musí zdržet poškozování či odcizení majetku ČNB, a dále 
i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započetím výkonu práce 
v objektech ČNB prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 
v ČNB“ (dále jen „pravidla“). Pravidla předá v listinné formě zástupci zhotovitele požární a bezpečnostní technik ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené pracovníky zhotovitele.

- ČNB je oprávněna v objektu ČNB kdykoliv podrobit kontrole kteréhokoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a všech výše uvedených ustanovení.

- Příloha č. 2

- Technická specifikace

- Upgrade systému Luxmate - přechod řízení osvětlení

- ze systému DSI/BUS na systém řízení DALI/BUS

SOUČASNÝ STAV:

V budově ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 je instalován systém řízení osvětlení Luxmate od výrobce: ZG Lighting Czech Republic s.r.o., Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7, Czech Republic, IČO: 25700588. Koncové prvky (osvětlovací tělesa v kancelářích) jsou vybaveny předřadníky umožňujícími komunikaci DSI i DALI. Pro komunikaci koncových prvků (osvětlení) s řídícím serverem je  každá kancelář (prostor) vybavena převodníkem DSI/BUS.  Pro místní ovládání je každá kancelář vybavena nejméně jedním ovladačem Luxmate (připojení BUS a napájení 230V).

NOVÝ STAV:

Předmětem plnění dle smlouvy je v určených místech (určí objednatel) provést výměnu převodníků DSI/BUS za převodníky DALI/BUS a současně místní ovladače nahradit novými ovladači (230V, s komunikací BUS – systém Luxmate). Z důvodu zvýšení počtu datových bodů (DALI) je dále potřeba rozšířit stávající systém Luxmate – LRA o licenci pro 3 000 datových bodů. Veškeré určené prostory budou nově nastaveny dle nového adresního plánu dle adres DALI (dodá objednatel) a současně bude nově naprogramováno ovládání daných prostor (scény, časové programy, vizualizace) dle původního nastavení, popř. dle požadavku objednatele.

Ovladače: Výrobcem systému Luxmate je určen jako jediný vhodný a plně integrovaný ovladač LM-CIRIA - barva černá a bílá (určí objednatel), napájení 230V, zobrazení s displejem. V rámci smlouvy lze objednat i jako samostatný HW.

Převodník: Výrobcem systému Luxmate je určen jako jediný vhodný a plně integrovaný převodník LM-DALIS. V rámci smlouvy lze objednat i jako samostatný HW.

POŽADAVKY NA PLNĚNÍ SMLOUVY:

Plnění této smlouvy musí probíhat koordinovaně se souběžně probíhajícími úpravami v budově ČNB v rámci jiné investiční akce (dále jen „řídicí akce“), vždy po souboru cca 10–20 kanceláří za víkend. Objednatel si proto zcela vymezuje právo určit termín a rozsah prací jednotlivých dílčích plnění, který vždy v předstihu alespoň 20 pracovních dní, před každým dílčím plněním, sdělí zhotoviteli e-mailem na adresu pověřených osob za zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takto sdělený termín a rozsah prací akceptovat.

Veškeré práce budou probíhat o víkendech, pokud objednatel neurčí jinak. V pracovních dnech ČNB musí být vždy funkční (min. ON/OFF) veškeré osvětlení, pokud objednatel neurčí jinak.

Rámcový harmonogram řídicí akce bude předán zhotoviteli po podpisu přísl. smlouvy týkající se řídicí akce. Požadavek na přesné množství HW sdělí objednatel zhotoviteli min. 30 pracovních dní před instalací. Veškeré zhotovitelem navržené změny v dílčích plněních musí odsouhlasit objednatel. Veškeré SW nastavení ovladačů, převodníků DALI/BUS a serveru Luxmate může provádět pouze servisní pracovník (programátor) s oprávněním od společnosti ZG Lighting Czech Republic s.r.o. k provádění SW prací na systému Luxmate.

Celkový rozsah plnění:

  - výměna nástěnných ovladačů pro osvětlení a žaluzie v počtu 230 ks; výměna ovladačů zahrnuje drobné stavební (výměna instalační dvoukrabičky pod ovladačem za jednokrabičku) a malířské práce (oprava malby po výměně instalační krabičky),

  - výměna převodníků DSI/BUS za převodníky DALI/BUS v maximálním počtu 600 ks,

  - v rámci systému Luxmate bude rozšířena stávající licence pro automatizaci o 3 000 datových  bodů,

  - ekologická likvidace demontovaných částí HW, úklid po instalaci, případný přesun nábytku a jeho ochrana před poškozením.

ROZSAH PRACÍ PRO JEDNU KANCELÁŘ:

Výměna převodníku DSI/BUS za DALI/BUS

- V podhledu kanceláře je umístěn rozvaděč Luxmate (práce ve výšce – nutné schůdky)

  - Demontáž všech stávajících převodníků DSI/BUS a jejich likvidace

(položka č. 5 přílohy č. 3 smlouvy – Cenová tabulka)

  - Montáž nového převodníku DALI/BUS (připojení koncových prvků, sběrnice BUS a napájení)

(položka č. 5 přílohy č. 3 smlouvy – Cenová tabulka)

  - Oprava dokumentace v rozvaděči – v  dané místnosti (opravená psaním rukou) (položka č. 5 přílohy č. 3 smlouvy – Cenová tabulka)

  - Příprava a úklid pracoviště

(položka č. 5 přílohy č. 3 smlouvy – Cenová tabulka)

Výměna nástěnného ovladače

- Umístění vedle vchodových dveří

  - Demontáž stávajícího ovladače a jeho likvidace

(položka č. 12 přílohy č. 3 smlouvy – Cenová tabulka)

  - Stavební práce

    - Demontáž stávající dvojkrabice pod ovladačem a její likvidace

(položka č. 6 přílohy č. 3 smlouvy – Cenová tabulka)

    - Montáž nové instalační krabice pod omítku

(položka č. 6 přílohy č. 3 smlouvy – Cenová tabulka)

    - Lokální vymalování po instalaci krabice (položka č. 6 přílohy č. 3 smlouvy – Cenová tabulka)

      - Pro každou kancelář počítat malování v rozsahu 1 m2

      - Barva pro malování je: Tollens idrotop bílý mat

  - Montáž – připojení nového ovladače

(položka č. 12 přílohy č. 3 smlouvy – Cenová tabulka)

  - Příprava a úklid pracoviště

(položka č. 6 přílohy č. 3 smlouvy – Cenová tabulka)

SW nastavení – adresace kanceláře

- Převodník DALI/BUS

  - Adresace koncových prvků dle adresního plánu

(položka č. 7 přílohy č. 3 smlouvy – Cenová tabulka)

- Nový ovladač

  - Adresace nového ovladače dle adresního plánu a nastavení ovladače (scény, názvy, piktogramy) (položka č. 8 přílohy č. 3 smlouvy – Cenová tabulka)

- Řídicí počítač

  - Úprava programu v řídicím PC dle adresního plánu a původního nastavení

(položka č. 9 přílohy č. 3 smlouvy – Cenová tabulka)

Předání každé kanceláře dle smlouvy

- Kontrola veškeré, řádně provedené práce (viz výše):

  - Výměna všech potřebných kusů HW

  - Řádně provedené stavební a malířské práce

  - Nastavení dle adresního plánu

  - Funkčnost osvětlení (ON/OFF, změna intenzity osvětlení)

  - Úklid pracoviště

  - Řádně vyplněný montážní deník dle smlouvy

Závěr

- Objednatel zajistí práce vždy pro cca 10–20 kanceláří, pokud se se zhotovitelem nedohodne jinak (zápis v montážním deníku).

- Po převzetí počtu  kanceláří bude podepsán předávací protokol, který zhotovitele opravňuje k platbě za dílčí plnění.

- V případě, že zhotovitel bude provádět v určitém prostoru jen část úkonů dle této smlouvy a přílohy č. 3 – Cenová tabulka, platba bude provedena jen za tyto úkony.

- Příloha č. 3

- Cenová tabulka

## (bude doplněno při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem dle jeho nabídky)