AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ

- Úvod

- Metoda

- Předpoklady

- Kategorizace vad

- Akceptační testy

- Šablona akceptačního protokolu

- Šablona předávacího protokolu

- Šablona testovacích scénářů

# Úvod

Akceptační řízení v rámci projektu prověří, zda dodané řešení splňuje všechny příslušné požadavky z „Katalogu uživatelských požadavků“ uvedených v kapitole 7 přílohy č. 1 a v kapitole 5 přílohy č. 2 a blíže specifikované v dokumentu Realizační studie, ke kterým se poskytovatel zavázal (všechny závazné požadavky a vítané požadavky, které poskytovatel potvrdil realizovat), a zda byly splněny i ostatní požadavky uvedené v této smlouvě a systém je možné převzít objednatelem do ověřovacího provozu. Dále zahrnuje formální prověření předávané technické a provozní dokumentace, tzn. uživatelské příručky, administrátorské příručky, příručky technického správce, popisu API, podkladů k provoznímu řádu a havarijnímu plánu a dokumentace k akceptačním testům.

# Metoda

Při akceptačním řízení se bude postupovat následovně:

Testování se bude provádět v zásadě na úrovni jednotlivých procesních rolí a nikoliv pod účtem systémového administrátora a takovým způsobem, při kterém se projeví případné nekonzistence z hlediska přístupových práv apod.

Testovací scénáře u opakovaných testů, u kterých objednatel potvrdí, že jsou v pořádku, se nemusí např. kvůli časové náročnosti provádět.

Testy budou klasifikovány buď „bez vad“ nebo „s vadou typu A/B/C“ (viz. kapitola č. 4 této přílohy).

Pokud dojde při testování k závadě, která zabrání pokračování dokončení testů, budou akceptační testy ukončeny, a po odstranění vady zopakovány.

U vad typu B a C, u kterých došlo k dohodě mezi poskytovatelem a objednatelem, že je možné v akceptačních testech pokračovat.

# Předpoklady

Akceptační testy lze provádět pouze tehdy, budou-li splněny následující předpoklady.

Na začátku testovacího období bude k dispozici:

- Testovací prostředí s kompletně dokončeným nastavením SW řešení HRIS pro akceptační testy daného dílčího plnění.

Následující dokumenty:

- Akceptovaná realizační studie.

- Uživatelská příručka obsahující popis pro dané dílčí plnění.

- Administrátorská příručka obsahující popis pro dané dílčí plnění.

- Testovací scénáře pro dané dílčí plnění (viz kap. 8).

A bude provedeno školení uživatelů a administrátorů v rozsahu požadovaném pro akceptaci daného dílčího plnění.

# Kategorizace vad

Kategorizaci vad provádí objednatel. Pokud poskytovatel nebude souhlasit se zařazením vady do určité kategorie a vznese námitku proti jejímu zařazení, rozhoduje o námitce s konečnou platností vedoucí projektu objednatele a v jeho nepřítomnosti jeho zástupce.

Jsou stanoveny tyto kategorie vad:

A – Kritická vada - velmi vážná vada, která znemožňuje práci se systémem nebo nesplňuje funkční zadání, tzn., že splňuje alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:

- vada v požadovaném dokumentu:

- chybějící textová část vyplývající z definované struktury,

- textová část neodpovídá skutečnosti popisované entity (např. systému, procesu, chybové zprávě),

- vada SW:

- způsobuje tak závažné problémy, že další vývoj ani dodržení dohodnutého časového plánu nejsou možné,

- vyplývá z nedodržení závazných právních předpisů,

- nedodržení či neprokázání realizace nebo jen částečná realizace požadavku uvedeného ve smlouvě a jejích přílohách,

- znemožňuje používání dodaného řešení jako celku nebo znemožňuje používání základních funkcí dodaného řešení podle jeho dokumentace,

- zapříčiňuje nemožnost používání nebo ovládání dodaného řešení

- zapříčiní ztrátu dat nebo úplně znemožní užití dodaného řešení,

- způsobuje, že použití dodaného řešení by nebylo bezpečné nebo by plně neodpovídalo zásadám bezpečnostní politiky objednatele,

- ohrožuje provoz nebo dostupnost ostatních aplikací i samotného dodaného řešení v provozním prostředí objednatele,

- způsobuje, že dodané řešení není schopno zpracovat běžnou provozní zátěž,

- za provozních podmínek vede k omezení funkcionality systému s dopadem na významný počet uživatelů, projevuje se stále, občas nebo náhodně a splňuje některou z výše popsaných charakteristik.

B – Podstatná vada - vada, kterou je možno dočasně vyřešit organizačním či jiným opatřením, tzn., že splňuje alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:

- vada v požadovaném dokumentu:

- nejednoznačnost textové části,

- vada SW:

- je možné pro její překonání nalézt odpovídající alternativu, která je akceptovatelná objednatelem,

- způsobuje, že dodané řešení není schopno zpracovat maximální provozní zátěž,

- projevuje se stále, občas nebo náhodně a splňuje některou z výše popsaných charakteristik.

C – Nepodstatná vada - drobná vada, která nemá vliv na provoz systému, tzn., že splňuje alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:

- vada v požadovaném dokumentu:

- je způsobena gramatickou chybou, nevhodným formátováním, překlepy apod.,

- vada SW:

- je způsobená drobnými konstrukčními nedostatky,

- je pouze „kosmetického“ charakteru,

- projevuje se stále, občas nebo náhodně a splňuje některou z výše popsaných charakteristik.

# Akceptační testy

O zahájení akceptačního řízení požádá poskytovatel objednatele písemně minimálně 5 pracovních dnů před termínem započetí akceptačního řízení. Akceptační řízení započne předložením potřebných podkladů k předmětu akceptace a bude trvat 10 pracovních dnů, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, vyjma akceptačního řízení realizační studie, které bude trvat minimálně 30 pracovních dnů, a akceptačního řízení finálních migrací, které bude trvat nejvýše 5 pracovních dní.

## Hodnocení

Výsledky jednotlivých testů budou hodnoceny dvěma možnými kategoriemi:

- Bez vad

- S vadou

Kategorie „s vadou“ bude klasifikována dle kapitoly č. 4 této přílohy, tzn.:

- A – Kritická

- B – Podstatná

- C – Nepodstatná

V případě výskytu stejné vady v různých místech SW řešení HRIS budou tyto vady posuzovány jako jedna a táž vada.

Vady způsobené neodborným zásahem uživatele objednatele nemohou být klasifikovány jako závady.

Kromě toho je možné oznámit/připomínkovat poskytovateli případné vedlejší efekty SW řešení HRIS a nedostatky zjištěné mimo akce popsané v akceptačních testech. Tyto nedostatky je objednatel oprávněn klasifikovat podle kategorie vad.

## Akceptace

Akceptační řízení bude považováno za ukončené pouze tehdy, pokud nebude obsahovat žádnou vadu, nerozhodne-li se objednatel přijmout předmět akceptace s výhradami.

Akceptaci s výhradami nelze provést, pokud existuje alespoň 1 vada kategorie A nebo více jak 10 vad kategorie B nebo více jak 50 vad kategorie C. V případě akceptace s výhradami bude přílohou akceptačního protokolu seznam vad včetně lhůty k odstranění každé jednotlivé vady.

## Náležitosti akceptačního protokolu

Po ukončení akceptačního řízení bude vytvořen akceptační protokol, který vystaví objednatel. Akceptační protokol musí obsahovat:

- Předmět akceptace.

- Seznam akceptačních scénářů (pokud v rámci dané etapy/dílčího plnění existují).

- Výsledky jednotlivých testů včetně dílčích hodnocení.

- Závěr s celkovým hodnocením.

K akceptačnímu protokolu vyhotovenému objednatelem vyjádří poskytovatel své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným závěrem souhlasí.

# Šablona akceptačního protokolu

Akceptační protokol

| Poskytovatel | Objednatel |
| --- | --- |
| IČO: DIČ: | - Česká národní banka - Na Příkopě 28 - 115 03 Praha 1 - IČO: 48136450 - DIČ: CZ48136450 |

| Evidenční číslo smlouvy v ČNB: |  |
| --- | --- |
| Název smlouvy: |  |
| Předmět akceptace: |  |

Závěr akceptačního řízení

Shrnutí obsahu akceptačního řízení.

Z výše uvedených důvodů bylo akceptační řízení uzavřeno s výsledkem:

Neakceptováno/Akceptováno s výhradami/Akceptováno

Následné kroky, např.: Poskytovatel akceptoval uvedené vady s tím, že odstraní vady uvedené v příloze č.1 do ........ Fakturaci dle ........ smlouvy lze provést až po odstranění uvedených vad.

Poskytovatel prohlašuje, že poskytl veškeré potřebné licence pro …. …( SW řešení HRIS).

V Praze dne .....................

| Za poskytovatele: ...................................., vedoucí projektu ………………………………… Podpis | Za objednatele: ...................................., věcný zadavatel ………………………………… Podpis ...................................., vedoucí projektu ………………………………… Podpis |
| --- | --- |

Akceptační protokol – Příloha č.1

Seznam vad

| ID | Kategorie | Popis vady |
| --- | --- | --- |

# Šablona předávacího protokolu

Předávací protokol

| Poskytovatel | Objednatel |
| --- | --- |
| IČO: DIČ: | - Česká národní banka - Na Příkopě 28 - 115 03 Praha 1 - IČO: 48136450 - DIČ: CZ48136450 |

| Evidenční číslo smlouvy v ČNB: |  |
| --- | --- |
| Název smlouvy: |  |
| Důvod předání: |  |

Předmět předání

Dnešního dne poskytovatel předal a objednatel převzal za účelem .............................. dle smlouvy (s evidenčním číslem ČNB: .....................) následující dokumenty:

V Praze dne .......................................

| Za poskytovatele: ...................................., vedoucí projektu ………………………………… Podpis | Za objednatele: ...................................., věcný zadavatel ………………………………… Podpis ...................................., vedoucí projektu ………………………………… Podpis |
| --- | --- |

# Šablona testovacích scénářů

Projekt 7006/2014

“SW ŘEŠENÍ HRIS“

Testovací scénáře

| Verze |  |
| --- | --- |
| Datum poslední modifikace |  |
| Autor |  |
| Vedoucí projektu poskytovatele |  |
| Vedoucí projektu objednatele |  |

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím České národní banky. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu vlastníků.

Některé názvy použité v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo obchodními značkami, které jsou majetkem svých vlastníků.

Historie změn

| Verze | Datum | Autor | Popis změny |
| --- | --- | --- | --- |

  - Zdroje

| Firma | Jméno | Role |
| --- | --- | --- |

  - Termín

Akceptační testy budou zahájeny dne ……. a ukončeny dne…..

  - Příprava a podmínky testů

    - Testovací prostředí

Testovacím prostředí je testovací prostředí SW řešení HRIS instalované v ČNB dle specifikace uvedené v akceptované realizační studii.

    - Obsah testovacích scénářů

- Testovací scénáře musí obsahovat všechny závazné požadavky uvedené v přílohách č. 1 a 2 smlouvy a vítané požadavky, které se dodavatel v rámci smlouvy zaváže realizovat. Jeden testovací scénář může obsahovat více požadavků.

    - Provedení testu a jeho vyhodnocení

Scénáře akceptačních testů budou prováděny v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v „Seznamu testovacích scénářů“. Z provozních důvodů je možné toto pořadí změnit. Tester provede testy dle testovacích scénářů, vyhodnotí je, zapíše výsledky a případné chyby specifikuje a popíše. Dle potřeby vytvoří k danému testovacímu scénáři přílohu obsahující opisy obrazovek a chybových logů.

Testy budou probíhat pokud možno paralelně, s výjimkou testů administrace a dalších testů, které mohou ovlivnit průběh ostatních testů. Tyto testy budou provedeny samostatně na závěr.

    - Účast poskytovatele

Testy proběhnou za účasti dostatečného počtu pracovníků poskytovatele.

  - Seznam testovacích scénářů

Vytvoří poskytovatel v rámci realizační studie.

| ID scénáře | Testovací scénář | Testované požadavky | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bez vad/s vadou |

  - Jednotlivé testovací scénáře

- Vytváří poskytovatel, schvaluje objednatel.

    - Popis polí testovacího scénáře, která vyplňuje poskytovatel

- Název – název testovacího scénáře ve vazbě na testovanou oblast/proces

- Verze – verze testovacího scénáře

- ID scénáře – pořadové číslo scénáře ve formátu Txx

- Popis – stručný popis testované oblasti/procesu

- Testované požadavky – seznam testovaných uživatelských požadavků (ID požadavku z příloh č.1 a 2 smlouvy)

- Vstupní podmínky - popis podmínek pro realizaci testovacího scénáře, např.: nastavení rolí, způsob přihlášení, dostupnost/připravenost dat apod.

- Krok - popis jednotlivých kroků postupu, které bude provádět tester při testování ve struktuře A – požadovaná akce, R – předpokládaná reakce systému

    - Šablona testovacího scénáře

| Název |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID scénáře |  |  |  |  | Verze |  |  |
| Popis |  |  |  |  |  |  |  |
| Testované požadavky |  |  |  |  |  |  |  |
| Vstupní podmínky |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis kroků |  |  |  |  |  |  |  |
| Krok | Činnost |  |  |  |  | Výsledek |  |
|  | A: |  |  |  |  |  |  |
|  | R: |  |  |  |  |  |  |
|  | A: |  |  |  |  |  |  |
|  | R: |  |  |  |  |  |  |
|  | A: |  |  |  |  |  |  |
|  | R: |  |  |  |  |  |  |
|  | A: |  |  |  |  |  |  |
|  | R: |  |  |  |  |  |  |
|  | A: |  |  |  |  |  |  |
|  | R: |  |  |  |  |  |  |
| Hodnocení |  |  |  |  |  |  |  |
| Odůvodnění |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum |  |  | Podpis testera |  |  |  |  |

Klasifikaci provede objednatel na základě výsledků jednotlivých testů.

Hodnota pole „výsledek“ nabývá hodnot „Ok“ pokud systém provedl očekávanou reakci. V opačném případě je hodnotou jedinečný identifikátor chyby v aplikaci Redmine.

Nabývá hodnot „Bez vad“/“S vadou“. V případě hodnocení „S vadou“ se uvádí i kategorie vady A/B/C a Odůvodnění klasifikace chyby.