# Všeobecné podmínky :

- Poptávaný budoucí dodavatel je povinen se před zpracováním nabídky řádně seznámit se zadáním a místem plnění. Prohlídka místa plnění proběhla dne 5.3.2026 v objektu ČNB Ostrava, Nádražní 4/1078. V případě požadavku možno dohodnout doplňující prohlídku místa plnění.

- ČNB si vyhrazuje právo nevybrat žádného dodavatele na uváděný předmět plnění.

- V průběhu vyhodnocování nabídek může ČNB od poptávaných budoucích dodavatelů požadovat další informace.

- Záruční doba na provedené plnění je požadována nejméně 48 měsíců. Nástup na záruční opravu bude zajištěn do 48 hodin po nahlášení na dohodnutý kontakt.

- Plnění bude dokončeno do 30.09. 2026.

- ČNB neposkytne dodavateli předem zálohu. Daňový doklad je dodavatel oprávněn vystavit nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění na základě vzájemně podepsaného zápisu o předání a převzetí plnění. Splatnost daňového dokladu je 14 dnů od jeho doručení ČNB. Úhrada platebních dokladů bude ze strany ČNB splněna odepsáním příslušné částky z účtu ČNB ve prospěch účtu dodavatele.

- Poptávaným budoucím dodavatelům nevzniká nárok na úhradu jakýchkoliv výdajů spojených s předložením nabídky.

- Poptávaný budoucí dodavatel zašle svoji nabídku v elektronické verzi s potvrzením o akceptaci požadovaného termínu dokončení předmětu plnění, s uvedením poskytované záruční doby a s vyplněnou cenovou tabulkou a specifikací svítidel (příloha č.3 a příloha č.4 ve formátu MS Excel) na elektronické adresy všech osob objednatele uvedených ve výzvě, v termínu nejpozději do 25.03. 2026.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle odst. 5 všeobecných podmínek je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě zahájení záruční opravy dle odst. 4 všeobecných podmínek je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

- Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

- Dílo bude převzato podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.