# Náležitosti technického projektu „NET3 - DWDM“

Technický projekt je dokument typu „Low Level Design“.

Tento dokument bude sloužit jako výchozí dokumentace a bude během plnění díla zhotovitelem průběžně aktualizován.

Dokument musí povinně obsahovat minimálně následující:

#### Schéma vzájemného propojení všech dodaných jednotlivých zařízení (včetně znázornění vazby na klientské interface)

#### a) Osazení jednotlivých entit ve vazbě na jednotlivé technické místnosti(zpracované formou přehledné tabulky)

#### b) Přehled SW (FW)a verzí podle jednotlivých TM a zařízení 
(zpracované formou přehledné tabulky)

#### Počty osazených klientských portů v jednotlivých entitách

#### Popis vrstvy L1

Tento popis je včetně celkového schéma zapojení všech dodaných komponent s vyznačením vazby na stávající systém až do úrovně identifikace použitých portů, údajů o použitých typech kabelů a vlnové délce a typů použitých modulů (SFP+, X2, XFP apod.). V případě že dodavatel použije out-band management i propojení použitá pro tento účel.

Popis výkonové rezervy na portech učených pro propojení entit.

#### Popis managementu zařízení

Přehledná tabulka všech použitých zařízení s jejich IP adresou, jménem, typem zařízení a umístěním.

Přehledná tabulka všech použitých zařízení s jejich SNMP komunitou (komunitami), IP adresou a umístěním.

Popis procedury konfigurace.

Popis diagnostiky jednotlivých zařízení.

#### Kompletní konfigurace zařízení

Tyto konfigurace musí být kompletní, natolik,  aby byly respektovány požadavky zadání.

#### Vyplněná tabulka A z přílohy č. 1 smlouvy

#### Harmonogram přechodu ze stávající DWDM technologie na novou 
Včetně seznamu a popisu jednotlivých testů, kterými bude prokázáno splnění závazných parametrů.
Včetně seznamu a popisu jednotlivých testů, kterými bude prokázáno splnění vítaných parametrů, pokud u těchto parametrů bylo deklarováno, že je řešení splňuje.
Včetně časového přiřazení požadavků uvedených v detailním soupisu na poskytnutí spolupráce ze strany ČNB dle bodu 9 této přílohy. Harmonogram musí vycházet z dokumentu „NET3-postup provádění díla“ a nesmí být s tímto dokumentem v rozporu.

#### Detailní soupis požadavků na spolupráci  ze strany ČNB z hlediska:

#### systémových služeb,

#### ostatních požadavků

Činnosti neuvedené v tomto soupisu nelze dodatečně nárokovat.