- SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Smluvní strany

- Česká národní banka

- sídlo:	Na Příkopě 28

- 115 03 Praha 1

IČO:	48136450

DIČ:	CZ48136450

zastoupení:	Ing. Zdeněk Virius, ředitel sekce správní

a

Ing. Pavel Veselka, ředitel odboru technického

(dále jen „objednatel“)

a

… název společnosti …

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném …. v …

oddíl …, vložka …

sídlo:	…………………

………………… adresa …

IČO: …

DIČ: …

jednající/zastoupení:	……………… (doplní uchazeč)

- (dále jen „zhotovitel“).

- Článek I

Předmět smlouvy, místo plnění

- Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele stavební práce a dodávky související se změnou užívání místnosti MP601A v mezaninu objektu Plodinové burzy České národní banky v Praze na adrese Senovážné náměstí 30, 115 03 Praha 1 (dále i jen „dílo“). Dílo bude provedeno v souladu s projektovým řešením zpracovaným Ing. arch. Šimoníkovou v březnu 2015, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Součástí díla je rovněž předání dokladů předepsaných platnými právními předpisy, technickými normami ČSN a EN pro zhotovení díla, a to v českém jazyce. Jedná se zejména o:

- technické a bezpečnostní listy k dodaným a použitým výrobkům a materiálům;

- prohlášení o shodě (prohlášení o vlastnostech u výrobků uvedených na trh po 1. 7. 2013) na použité materiály a výrobky;

- doklady o provedených zkouškách;

- návody na používání a údržbu dveří, nábytku a zařízení.

- Před zahájením vlastní výroby nových vstupních dveří předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení:

- vzorek povrchové úpravy dveřního křídla požárních dveří

- vzorky dveřního kování

- vzorek dýh dřevěných obložek dveří, soklů a lišt

- vzorek akustických obkladů.

- Místem plnění je budova Plodinové burzy ČNB na adrese: Senovážné náměstí 30, 115 03 Praha 1.

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu plnění sjednanou v čl. III.

- Článek II

Lhůty plnění

    - Zhotovitel zahájí práce v objektu ČNB převzetím pracoviště od objednatele dne 20. 7. 2015.

    - Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně dokumentace a dokladů podle čl. I odst. 1, nejpozději do 30. 7. 2015.

- Článek III

Cena a platební podmínky

(uchazeč nedoplňuje cenu, bude doplněna při uzavření smlouvy s vybraným uchazečem)

- Cena díla dle čl. I odst. 1 byla stanovena dohodou smluvních stran a činí ………. Kč bez DPH. (V případě, že vybraný uchazeč nebude plátcem DPH, bude text smlouvy příslušně upraven). Cena díla je specifikována v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

- Zhotovitel do ceny díla zahrnul veškeré práce a dodávky v množství potřebném pro jeho řádné provedení a veškeré další a ostatní náklady související s provedením díla.

- Cena díla bude uhrazena na základě dokladu k úhradě, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po podpisu zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného pověřenými osobami uvedenými v čl. VII odst. 1. Přílohou dokladu k úhradě bude vyplněná cenová tabulka tvořící přílohu č. 2, vyplněná dle skutečně provedeného rozsahu oprav a kopie zápisu o předání a převzetí plnění podepsaného pověřenými osobami obou smluvních stran.

- V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, bude k ceně uplatněna DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem nejdříve po převzetí díla objednatelem. Na plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu plnění (bez DPH) nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.

- Doklad k úhradě bude obsahovat vedle náležitostí stanovených § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, i evidenční číslo smlouvy objednatele. Daňový doklad bude navíc obsahovat i náležitostí stanovené zákonem o DPH. V případě, že uvedený doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná dnem doručení bezvadného dokladu objednateli.

- Doklady zasílá zhotovitel elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž musí být vložen jako příloha mailové zprávy ve formátu PDF. Mimo vlastní fakturu může být přílohou mailu jedna až tři přílohy k faktuře ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné doklad zaslat elektronicky, zašle zhotovitel doklad v analogové formě na adresu objednatele:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1.

- Splatnost dokladu činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

- Článek IV

- Podmínky provádění díla

- Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění této smlouvy přikázat zhotoviteli přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, pokud:

- jsou v souvislosti s plněním této smlouvy porušovány bezpečnostní předpisy;

- je v souvislosti s plněním této smlouvy ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik hmotné škody na majetku objednatele nebo třetích osob v souvislosti s prováděním díla;

- je dílo prováděno v rozporu se smlouvou.

- Stavební práce a dodávky a všechny další činnosti s nimi spojené nebo související bude zhotovitel a jeho případní podzhotovitelé provádět na vlastní riziko a nebezpečí.

- Objednatel má právo kdykoli kontrolovat plnění povinností zhotovitele včetně jejich plnění prostřednictvím podzhotovitelů. Prováděná kontrola plnění povinností nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto smlouvou, včetně veškeré odpovědnosti za činnost provedenou prostřednictvím podzhotovitelů.

- Zhotovitel je povinen zajistit stálou přítomnost odpovědného pracovníka při provádění díla, který bude zajišťovat jeho řádný průběh včetně koordinace případných podzhotovitelů a bude kontaktní osobou při komunikaci s pověřenými osobami objednatele.

- O předání pracoviště bude sepsán mezi zhotovitelem a objednatelem písemný protokol, ve kterém budou uvedeny dílčí podmínky k provádění díla (např. stanovení přístupových a dopravních tras, ukládání materiálu, používání sociálního zařízení, apod.).

- Bourací a jiné hlučné práce bude zhotovitel provádět pouze a jenom v mimopracovní době objednatele po předchozí dohodě pověřených osob smluvních stran. Ostatní stavební a montážní práce bude zhotovitel provádět v pracovních dnech v rámci běžné pracovní doby objednatele, tj. od 7:30 do 16:30 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Zhotovitel nejpozději 3 pracovní dny před zahájením stavebních a montážních prací v objektu ČNB předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení časový HMG provádění díla.

Článek V

Povinnosti objednatele

- Objednatel se zavazuje:

- poskytnout zhotoviteli pro provádění díla možnost připojení na odběr elektrické energie 230 V,

- umožnit zhotoviteli prostor k uskladnění potřebného nářadí a pomocného materiálu v nezbytně nutném rozsahu,

- umožnit pracovníkům zhotovitele vstup na pracoviště za předpokladu dodržení bezpečnostních požadavků objednatele,

- umožnit pracovníkům zhotovitele používání sociálního zařízení včetně WC.

- Objednatel seznámí před zahájením prací pracovníky zhotovitele, kteří se budou podílet na provádění díla, s platnými předpisy BOZP a PO na pracovišti objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všichni jeho pracovníci (včetně pracovníků podzhotovitelů), kteří se budou podílet na provádění díla, budou tyto předpisy dodržovat.

Článek VI

Povinnosti zhotovitele

1.	Při plnění povinností podle této smlouvy je zhotovitel povinen postupovat zejména v souladu s:

- právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice a včetně předpisů týkajících se požárních, bezpečnostních a hygienických požadavků na stavby a ochrany životního prostředí s důrazem na předpisy pro ochranu zdraví při práci, včetně použití předepsaných ochranných a bezpečnostních pracovních pomůcek;

- platnými ČSN a EN oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující);

- bezpečnostními požadavky objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy;

- pokyny objednatele vydanými v souladu s právními předpisy České republiky a touto smlouvou;

- jinými obvykle profesně užívanými normami a předpisy,

- technologickými a montážními předpisy výrobců a dodavatelů příslušných materiálů, konstrukcí a zařízení;

- zásadou, aby dílo bylo celkově vhodné z hlediska účelu smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele, a dále zásadou, aby bylo dosaženo nejvyšší míry jakosti a provozní spolehlivosti díla.

2.	Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním díla na vlastní náklady:

- zabezpečit ochranu všech okolních stavebních konstrukcí a zařízení (zejména uměleckých děl, podlahových krytin, obkladů, nábytku, koncových prvků, mobiliáře, apod.) v dotčených prostorech objednatele před poškozením a znečištěním;

- provádět průběžný denní a závěrečný úklid pracoviště v souvislosti s prováděním díla,

- dodržovat předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví, zejména dodržovat předpisy na ochranu před hlukem a prachem a dodržovat pravidla BOZP včetně používání předepsaných pracovních a ochranných pomůcek.

  - Zhotovitel je povinen dodržovat ve všech prostorech ČNB přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně.

  - Nejpozději 3 pracovní dny před zahájením prací předá zhotovitel objednateli jmenovitý seznam všech pracovníků, kteří budou provádět dílo v místě plnění objednatele.

  - V případě poškození stávajících konstrukcí a jiného majetku objednatele má objednatel právo požadovat urychlenou opravu na náklady zhotovitele. V případě, že zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeúčtovat zhotoviteli. Zhotovitel je pak povinen na základě faktury objednatele vynaložené náklady uhradit, a to ve lhůtě splatnosti, která je 14 dnů od doručení dokladu zhotoviteli

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy či případní podzhotovitelé, zachovávali mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu provádění díla seznámí. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, které jsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti je časově neomezená.

Článek VII

Pověřené osoby smluvních stran

- Za účelem koordinace a kontroly prováděného díla a převzetí díla podle této smlouvy byly určeny jako pověřené osoby:

- a)	za objednatele:

Ing. Petr Žítek, tel. 224 413 610, mobil 602 651 375, e-mail: petr.zitek@cnb.cz nebo

Ladislav Pařez, tel. 224 412 995 mobil 736 524 422, e-mail: ladislav.parez@cnb.cz.

- b)	za zhotovitele:

……………………, tel.  …………., e-mail: …………………….. nebo

……………………., tel. …………… e-mail: ……………………. (doplní uchazeč).

- Obě smluvní strany jsou povinny neprodleně nahlásit změnu pověřené osoby nebo kontaktního údaje e-mailem pověřeným osobám druhé smluvní strany.

Článek VIII

Předání a převzetí díla

Dílo bude převzato podpisem zápisu o předání a převzetí díla. Tento zápis, který vyhotoví objednatel, podepíše pověřená osoba podle čl. VII odst. 1 za každou smluvní stranu. Součástí tohoto zápisu bude předání pracoviště zpět objednateli.

Článek IX

Prohlášení zhotovitele

- Zhotovitel prohlašuje, že k veškeré činnosti, která je předmětem poskytování plnění podle této smlouvy, je plně odborně způsobilý sám nebo provedení těchto činností zajistí prostřednictvím odborně způsobilých podzhotovitelů a on nebo jeho podzhotovitelé jsou kapacitně, materiálově i technicky k těmto činnostem vybaveni.

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy si:

- řádně prověřil místní podmínky v místě provádění díla;

- ověřil při prohlídce pracoviště rozsah potřebných prací;

- vyjasnil při prohlídce pracoviště všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými osobami objednatele.

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy sjednáno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě v souvislosti s poskytováním plnění podle této smlouvy s tím, že pojištění je sjednáno na pojistné plnění ve výši nejméně 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že pojištění zůstane v uvedeném rozsahu platné po celou dobu účinnosti této smlouvy. Současně se zavazuje kdykoli na vyžádání do 3 pracovních dnů doložit objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát spolu s dokladem o zaplacení pojistného.

Článek X

Záruční podmínky

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne řádného předání a převzetí díla.

- Záruční vadu bude objednatel hlásit na telefonní číslo zhotovitele:  ………… (doplní uchazeč) s následným písemným potvrzením e-mailem, případně pouze emailem, na adresu zhotovitele ………… (doplní uchazeč). V případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy je zhotovitel povinen neprodleně tuto změnu objednateli písemně oznámit.

3.	Zhotovitel je povinen zahájit opravu záruční vady nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího ohlášení, pokud nebude dohodnuto jinak. Záruční opravy budou prováděny v pracovní dny v době od 7:30 do 16:30 hod., pokud nebude dohodnuto jinak. V započaté opravě vady se zhotovitel zavazuje pokračovat bez neodůvodněného přerušení až do jejího odstranění. Pověřené osoby smluvních stran mohou písemně sjednat jinou lhůtu pro zahájení opravy záruční vady a dobu provádění opravy.

- Zhotovitel odstraní vadu ve lhůtě dohodnuté pověřenými osobami smluvních stran. V případě, že pověřené osoby smluvních stran lhůtu nedohodnou, platí lhůta pro odstranění vady 10 pracovních dnů ode dne nahlášení vady.

- V případě, že zhotovitel nezahájí opravu řádně uplatněné vady ve stanovené nebo písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit její odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou. Tímto postupem objednatele není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem a zhotovitel je v prodlení se zahájením opravy záruční vady až do doby jejího odstranění třetí osobou.

- Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování záručních vad bude respektovat pokyny objednatele související s omezením provádění prací z provozních důvodů objednatele.

- Článek XI

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předání díla stanovené v čl. II odst. 2 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 4 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro zahájení opravy záruční vady dle čl. X odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě neodůvodněného přerušení opravy záruční vady zhotovitelem, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den neodůvodněného přerušení opravy.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vady podle článku X odst. 4 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitele oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

- Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

- Splatnost dokladu k úhradě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je 14 dnů po jeho doručení povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.

- Článek XII

Další ujednání

Dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), strany sjednaly:

- zpracování veškerých osobních údajů objednatelem, který je ve smyslu ZOOU zpracovatelem, probíhá podle ZOOU, zejména je zpracovatel povinen ve smyslu § 7 ZOOU splnit obdobně všechny povinnosti stanovené v § 5 ZOOU pro správce osobních údajů,

- toto ujednání o zpracování osobních údajů se uzavírá za účelem zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB způsobem, v rozsahu a postupem dle smlouvy, jejímž je toto ujednání dle § 6 ZOOU součástí. Rozsah zpracování osobních údajů bude odpovídat účelu zpracování, tedy bude obsahovat identifikační osobní údaje (jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti zaměstnanců zhotovitele). Zpracování osobních údajů podle tohoto ujednání se sjednává na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, jejíž součástí je toto ujednání, nejpozději do likvidace posledního osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle ZOOU,

- objednatel poskytuje zhotoviteli následující záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů:

- veškeré materiály s osobními údaji jsou zajištěny v uzamykatelném nábytku v uzamčených prostorách objednatele,

- všechny osobní údaje jsou následně zpracovávány na PC, které jsou zabezpečené heslem, a jsou přístupné pouze vybraným zaměstnancům objednatele odpovědným za plnění podle smlouvy,

- organizace a povinnosti zaměstnanců objednatele ohledně ochrany osobních údajů jsou stanoveny ve vnitřním předpisu objednatele.

- Článek XIII

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

- Závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupena pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se nepovažuje e-mail či jiné elektronické zprávy.

- Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Přílohy:	č. 1 -	Bezpečnostní požadavky objednatele

- č. 2 -	Cenová tabulka (bude vytvořena z cenové tabulky v nabídce vybraného uchazeče a bude doplněna při uzavření smlouvy)

- č. 3 -	Projektová dokumentace vypracovaná Ing. arch. Šimoníkovou v 03/2015 (volně připojená příloha - pouze v elektronické verzi ve formátu pdf)

V Praze dne ………………………			V ………….………. dne ……………….

Za objednatele:					Za zhotovitele:

…………………………………….			………………………………….

Ing. Zdeněk Virius					…………

ředitel sekce správní					………… (doplní uchazeč)

…………………………………..

- Ing. Pavel Veselka

ředitel odboru technického

Příloha č. 1

#### Bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu, schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději 3 pracovní dny před zahájením činnosti.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti pracovníků zhotovitele. Součástí seznamu je ,,Prohlášení o získání souhlasu subjektů osobních údajů se zpracováním osobních údajů v ČNB ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů“. Zhotovitel v něm prohlásí a nese odpovědnost za to, že jeho pracovníci uvedení v seznamu vydali souhlas se zpracováním osobních údajů Českou národní bankou v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti. Důvodem předání těchto osobních údajů je zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu pracovníků zhotovitele je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Při příchodu do objektu ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny na seznamu, nebudou do objektu ČNB vpuštěny.

- Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníkům zhotovitele, kterým byla vydána vstupní karta s nápisem „SERVISNÍ ORGANIZACE“, je v rámci jim přidělených vstupních oprávnění umožněn volný pohyb v neveřejných prostorách objektu s vědomím určených zaměstnanců organizačního útvaru nárokujícího a využívajícího jejich služby. Pracovníci zhotovitele jsou povinni nosit přidělenou vstupní kartu viditelně, a to po celou dobu výkonu činnosti v objektu ČNB.

- V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícím zaměstnancem ČNB a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem.

- Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom co je a není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.

- Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací, dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále zdržet se nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit, ve smyslu předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a hygieně práce, se specifikami daných objektů ČNB (např. způsob vyhlášení požárního poplachu, určení ohlašovny požáru, seznámení s únikovými cestami, poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, umístěním věcných prostředků požární ochrany apod.). ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu z dodržování těchto předpisů a ustanovení.

Příloha č. 2

Cenová tabulka

(bude vytvořena z cenové tabulky v nabídce vybraného uchazeče a bude doplněna při uzavření smlouvy)