evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-136-15

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou:	Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO 48136450

DIČ CZ 48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

…………………………. (doplní uchazeč)

(dále jen „zhotovitel“)

(dále oba jen „smluvní strany“)

Článek I

### Předmět a místo plnění

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Chlazení  místnosti 1S303“ v budově ústředí, tj. instalaci dvou splitových chladících jednotek v 1S303 s vnějšími jednotkami osazenými v anglickém dvorku na pororoštu v úrovni 1PP včetně zhotovení stavebních prostupů, protipožárních ucpávek, drobných stavebních prací, elektroinstalace a svodu kondenzátu do strojovny VZT 2S302 (dále jen „dílo“), a to v rozsahu daném výkresovou částí která tvoří přílohu č.1 této smlouvy a cenovou nabídkou zhotovitele která tvoří přílohu č.2 této smlouvy.

- Součástí díla je dále:

- provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných předpisů, ČSN a EN,

- vypracování a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných právních předpisů ČR, platných ČSN a EN, dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie).

Jedná se zejména o:

  - prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u zařízení uvedených na trh po 1. 7. 2013),

  - technické listy použitých materiálů,

  - revizní zprávy,

  - certifikace k bezpečnostním a protipožárním konstrukcím a jejich předepsané označení v místě provedení

  - prohlášení zhotovitele o provedení likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel,

  - návod k obsluze a údržbě,

  - originál stavebního deníku.

- předání zakreslení skutečného provedení díla 2x v listinné podobě.

- Objednatel se zavazuje za řádně provedené a dokončené dílo zaplatit cenu uvedenou v článku III odst. 1 této smlouvy.

Článek II

Místo a lhůty plnění

- Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů po uzavření smlouvy vypracovat a zaslat objednateli na e-mailové adresy všech pověřených osob objednatele k odsouhlasení návrh podrobného harmonogramu provádění díla. Objednatel se zavazuje k harmonogramu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů. Odsouhlasený harmonogram se stává volně připojenou přílohou této smlouvy.

- Místem plnění je budova ústředí ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha1.

- Zhotovitel se zavazuje:

    - zahájit práce na díle do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy,

    - předat objednateli dokončené dílo do 10 pracovních dnů od zahájení prací.

- O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán předávací protokol.

Článek III

Cena a platební podmínky

(uchazeč nedoplňuje cenu, bude doplněna při uzavření smlouvy s vybraným uchazečem v souladu s nabídkou uchazeče)

- Celková cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí ..................,- Kč bez DPH.

- Podrobná specifikace ceny je uvedena v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu   č. 2 této smlouvy.

- V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy.

- Pokud vzniknou při provádění práce další vícepráce nebo méněpráce, bude jejich cena určena součinem příslušných jednotkových cen uvedených v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy a výměru skutečně provedených prací. Pokud se bude jednat o stavební práce, které nejsou uvedeny v cenové tabulce, budou pro určení výše ceny příslušných stavebních prací použity ceny Ústavu racionalizace ve stavebnictví Praha a.s. (dále jen „ÚRS“) v aktuální cenové úrovni ÚRS. Pokud charakter prací nebude možno ocenit položkami ÚRS, bude se při individuální kalkulaci vycházet z rozboru obdobné položky obsažené ve výkazu výměr ze stejného profesního oddílu a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady, náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů).

- Vícepráce nebo méněpráce dle odstavce č. 4 tohoto článku jsou změnou smlouvy, kterou je možné provést pouze formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Daňový doklad na cenu díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den převzetí díla, pokud bude bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

- Na plnění dle této smlouvy bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu  plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.

- Daňový doklad bude obsahovat vedle náležitostí stanovených podle zákona o DPH 
a v § 435 občanského zákoníku i evidenční číslo smlouvy objednatele. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit vadný doklad do lhůty jeho splatnosti zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti počíná dnem doručení bezvadného dokladu objednateli.

- Doklady k úhradě bude poskytovatel zasílat elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž doklad k úhradě musí být vložen jako příloha mailové zprávy ve formátu PDF. V jedné mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou mailové zprávy jedna až tři přílohy k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej poskytovatel na adresu:

Česká národní banka

Sekce rozpočtu a účetnictví

Odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1.

- Splatnost daňového dokladu je 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se ve smyslu § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Podmínky provádění díla

- Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění této smlouvy přikázat zhotoviteli přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, pokud:

- jsou v souvislosti s plněním této smlouvy porušovány předpisy BOZP, PO, předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví nebo bezpečnostní požadavky objednatele, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy,

- je v souvislosti s plněním této smlouvy ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik hmotné škody na majetku objednatele nebo třetích osob v souvislosti s prováděním díla,

- dílo není prováděno v dohodnuté kvalitě nebo podle výrobcem předepsaných technologických postupů,

- je dílo prováděno v rozporu se smlouvou.

- Stavební práce a dodávky a všechny další činnosti s nimi spojené nebo související bude zhotovitel a jeho případní podzhotovitelé provádět na vlastní riziko a nebezpečí.

- Objednatel má právo kdykoli kontrolovat plnění povinností zhotovitele včetně jejich plnění prostřednictvím podzhotovitelů. Prováděná kontrola plnění povinností nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto smlouvou, včetně veškeré odpovědnosti za činnost provedenou prostřednictvím podzhotovitelů.

- Zhotovitel je povinen zajistit stálou přítomnost odpovědného pracovníka při provádění díla. Odpovědný pracovník musí být po celou dobu provádění díla přítomen na staveništi, v případě nepřítomnosti určí svého zástupce a musí být po celou dobu provádění díla dosažitelný telefonicky.

- Zhotovitel bude provádět práce:

- vyjma prací uvedených v odst. b) v prostorách 3S503 (anglický dvorek), 2S201 (technická místnost), 2S302 (strojovna VZT), 1S201 (technická místnost), 1S809 (chodba) a 1S213 (šatna)  - v pracovní dny (pondělí až pátek) v době mezi 07:30 až 17:00 hod.,

- způsobující hluk a vibrace (vrtání do stavebních konstrukcí, bourací práce apod.) v prostorách 3S503, 2S201, 2S302, 1S201, 1S213 a 1S809 - v pracovní dny v době od 17:00 do 22:00 hod. a ve dnech pracovního klidu od 8:00 hod do 22:00 hod.,

- v prostorách s režimovým omezením 1S815, 2S815, 2S816, 3S503 - v pracovních dnech od 20:00 hod. do 5:00 hod. následujícího dne a ve dnech pracovního klidu od 8:00 hod do 22:00 hod.

- v prostoru 1S303 ve dnech pracovního klidu od 8:00 hod do 22:00 hod.

- Zhotoviteli bude umožněno v době provádění prací využít garáže objednatele pro parkování v pracovních dnech v době od 7:30 do 17:00 hod. pro jedno vozidlo maximální výška 2,25 m.  V mimopracovní době bude umožněno parkování i pro více vozidel.

- Vstup pracovníků zhotovitele bude přes personální vrátnici z ulice Senovážná. Transport materiálu bude probíhat vjezdem do dotačního boxu ze Senovážné ulice výhradně mimo pracovní dobu objednatele. Maximální výška vozidla pro transport materiálu dotačním vjezdem je 2,65 m.

- Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy BOZP, PO a předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví a zejména dodržovat bezpečnostní podmínky objednatele a řídit se jeho pokyny.

Článek V

Povinnosti zhotovitele

1.	Při plnění povinností podle této smlouvy je zhotovitel povinen postupovat zejména v souladu s:

- právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice a včetně předpisů týkajících se požárních, bezpečnostních a hygienických požadavků na stavby a ochrany životního prostředí s důrazem na předpisy pro ochranu zdraví při práci, včetně použití předepsaných ochranných a bezpečnostních pracovních pomůcek,

- platnými ČSN a EN oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),

- bezpečnostními požadavky objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy,

- pokyny objednatele vydanými v souladu s právními předpisy České republiky a touto smlouvou,

- jinými obvykle profesně užívanými normami a předpisy,

- technologickými a montážními předpisy výrobců a dodavatelů příslušných materiálů, konstrukcí a zařízení,

- zásadou, aby dílo bylo celkově vhodné z hlediska účelu smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele, a dále zásadou, aby bylo dosaženo nejvyšší míry jakosti a provozní spolehlivosti díla.

2.	Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním díla na vlastní náklady:

- zabezpečit ochranu stavebních konstrukcí, technologických zařízení a zeleně v dotčených prostorech objednatele před poškozením a nadměrným znečištěním,

- provádět průběžný denní a závěrečný úklid pracoviště objednatele v souvislosti s prováděním díla,

- vést o provádění díla stavební deník v souladu s právními předpisy.

  - V případě poškození stávajících konstrukcí a jiného majetku objednatele má objednatel právo požadovat urychlenou opravu na náklady zhotovitele. V případě, že zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeúčtovat zhotoviteli. Zhotovitel je pak povinen na základě faktury objednatele vynaložené náklady uhradit, a to ve lhůtě splatnosti, která je 14 dnů od doručení dokladu zhotoviteli.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy či případní podzhotovitelé, zachovávali mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu provádění díla seznámí. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, které jsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti je časově neomezená.

  - Zhotovitel předá objednateli nejpozději 3 pracovní dny před zahájením prací příslušné montážní postupy, technologické předpisy a technické listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením a zavazuje se realizovat dílo v souladu s těmito dokumenty.

Článek VI

Prohlášení zhotovitele

- Zhotovitel prohlašuje, že k veškeré činnosti, která je předmětem poskytování plnění podle této smlouvy, je plně odborně způsobilý sám nebo provedení těchto činností zajistí prostřednictvím odborně způsobilých podzhotovitelů a on nebo jeho podzhotovitelé jsou kapacitně, materiálově i technicky k těmto činnostem vybaveni.

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:

- řádně prověřil místní podmínky v místě provádění díla,

- ověřil při prohlídce pracoviště rozsah potřebných prací,

- si vyjasnil při prohlídce pracoviště všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými osobami objednatele.

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy sjednáno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě v souvislosti s poskytováním plnění podle této smlouvy s tím, že pojištění je sjednáno na pojistné plnění ve výši nejméně 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že pojištění zůstane v uvedeném rozsahu platné po celou dobu účinnosti této smlouvy. Současně se zavazuje kdykoli na vyžádání do 3 pracovních dnů doložit objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát spolu s dokladem o zaplacení pojistného.

Článek VII

Povinnost objednatele

- Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup do objektu za podmínek stanovených v příloze č. 3.

- Objednatel umožní užívání hygienického zařízení místnosti 1S316, 1S317 (toaletu, umyvadlo) pro pracovníky zhotovitele (včetně pracovníků jeho subdodavatelů).

- Objednatel poskytne zhotoviteli, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele.

Článek VIII

Přechod nebezpečí škody

- Nebezpečí škody přechází na objednatele převzetím díla.

Článek IX

Předání a převzetí díla

- Dílo bude předáno formou písemného protokolu o předání a převzetí díla, který podepíše kterákoliv z pověřených osob za každou smluvní stranu. Objednatel převezme dokončené dílo bez vad a nedodělků po předání dokladů dle čl. I odst. 2 této smlouvy.

- Pověřenými osobami smluvních stran k předání a převzetí díla jsou osoby uvedené v čl. XII této smlouvy.

Článek X

Záruka, odstranění záručních vad

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne řádného předání a převzetí díla, vyjma chladící jednotky, na kterou zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne řádného předání a převzetí díla.

- Záruční vadu bude objednatel hlásit na telefonní číslo zhotovitele: +420 ......................... (doplní uchazeč) s následným písemným potvrzením e-mailem, případně pouze emailem, na adresu zhotovitele: ............................... (doplní uchazeč). V případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy je zhotovitel povinen neprodleně tuto změnu objednateli písemně oznámit.

3.	Zhotovitel je povinen zahájit opravu záruční vady nejpozději do 2 pracovních dní od jejího ohlášení, pokud nebude dohodnuto jinak. Záruční opravy budou prováděny v pracovní dny v době od 7:30 do 15:00 hod., pokud nebude dohodnuto jinak. V započaté opravě vady se zhotovitel zavazuje pokračovat bez neodůvodněného přerušení až do jejího odstranění. Pověřené osoby smluvních stran mohou písemně sjednat jinou lhůtu pro zahájení opravy záruční vady a dobu provádění opravy.

4. Poskytovatel se zavazuje po zahájení opravy pokračovat bez zbytečného přerušení až do úplného odstranění vady. Poskytovatel je povinen vadu odstranit nejpozději do 72 hodin od nahlášení vady, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak

5.	V případě, že zhotovitel nezahájí opravu řádně uplatněné vady ve stanovené nebo písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit její odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou. Tímto postupem objednatele není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem a zhotovitel je v prodlení se zahájením opravy záruční vady až do doby jejího odstranění třetí osobou.

6. Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování záručních vad bude respektovat pokyny objednatele související s omezením provádění prací z provozních důvodů objednatele.

Článek XI

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené v čl. II odst. 3 písm. a) nebo b) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 7 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500,- Kč celkem.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě sjednané pro zahájení opravy záruční vady dle        čl. X odst. 4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

- V případě neodůvodněného přerušení opravy záruční vady zhotovitelem, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den neodůvodněného přerušení opravy.

- V případě prodlení objednatele ve lhůtě s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle předpisů občanského práva.

- Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

- Splatnost dokladu k úhradě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je 14 dnů po jeho doručení povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.

Článek XII

Pověřené osoby smluvních stran

- Pověřenými osobami jsou:

za objednatele (zejména ve věcech technických a ostatních záležitostech týkajících se plnění dle této smlouvy až do převzetí díla):

Ing. Luděk Erban, tel. +420 224 412 909, e-mail: ludek.erban@cnb.cz,

Ing. Michal Marhoul, tel. +420 224 414 341, e-mail michal.marhoul@cnb.cz,

Ing. Soňa Ondráčková, tel. +420 224 413 740, e-mail: sona.ondrackova@cnb.cz,

za zhotovitele: ……………….., tel. +420 …………………, e-mail: ………………. (doplní uchazeč)

- V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 1 je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany.

Článek XIII

Další ujednání

Dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), strany sjednaly:

- zpracování veškerých osobních údajů objednatelem, který je ve smyslu ZOOU zpracovatelem, probíhá podle ZOOU, zejména je zpracovatel povinen ve smyslu § 7 ZOOU splnit obdobně všechny povinnosti stanovené v § 5 ZOOU pro správce osobních údajů,

- toto ujednání o zpracování osobních údajů se uzavírá za účelem zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB způsobem, v rozsahu a postupem dle smlouvy, jejímž je toto ujednání dle § 6 ZOOU součástí. Rozsah zpracování osobních údajů bude odpovídat účelu zpracování, tedy bude obsahovat identifikační osobní údaje (jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti zaměstnanců zhotovitele). Zpracování osobních údajů podle tohoto ujednání se sjednává na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, jejíž součástí je toto ujednání, nejpozději do likvidace posledního osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle ZOOU,

- objednatel poskytuje zhotoviteli následující záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů:

- veškeré materiály s osobními údaji jsou zajištěny v uzamykatelném nábytku v uzamčených prostorách objednatele,

- všechny osobní údaje jsou následně zpracovávány na PC, která jsou zabezpečena heslem, a jsou přístupné pouze zaměstnancům objednatele odpovědným za plnění podle smlouvy,

- organizace a povinnosti zaměstnanců objednatele ohledně ochrany osobních údajů jsou stanoveny ve vnitřním předpisu objednatele.

Článek XV

Odstoupení od smlouvy

    - V případě, že některá ze smluvních stran poruší podstatným způsobem smlouvu, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

    - Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:

- prodlení ve lhůtě pro předání plnění podle čl. II odst. 3 písm. b) o více než 10 pracovních dnů.

- Zhotovitel je povinen při odstoupení ze strany objednatele do 30 dnů zajistit odvoz splitových chladících jednotek a veškerých součástí díla, a uvést místo plnění do původního stavu.

- Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek XVI

Závěrečná ustanovení

- Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, chronologických číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nestanoví-li tato smlouva jinak.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy:

č. 1 – Výkresová část (výřezy půdorysů 1S a 2S)  –  volně připojená příloha ke smlouvě na CD

- č. 2 -  Specifikace ceny (uchazeč nedoplňuje, při uzavření smlouvy budou vloženy ceny dle nabídky vybraného uchazeče)

- č. 3 – Bezpečnostní požadavky objednatele

V Praze dne: ……………… 2015			V Praze dne: ……………… 2015

Za objednatele:				            Za zhotovitele:

……………………………..				……………………………….

Ing. Zdeněk Virius

ředitel sekce správní

……………………………..

Ing. Pavel Veselka

ředitel odboru technického

#### Příloha č. 2

#### Specifikace ceny

#### (uchazeč nedoplňuje, při uzavření smlouvy budou vloženy ceny dle nabídky vybraného uchazeče)

#### Příloha č. 3

#### Bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu, schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději v den podpisu smlouvy.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti pracovníků zhotovitele. Součástí seznamu je ,,Prohlášení o získání souhlasu subjektů osobních údajů se zpracováním osobních údajů v ČNB ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů“. Zhotovitel v něm prohlásí a nese odpovědnost za to, že jeho pracovníci uvedení v seznamu vydali souhlas se zpracováním osobních údajů ČNB v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti. Důvodem předání těchto osobních údajů je zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu pracovníků zhotovitele je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny na seznamu, nebudou do objektu ČNB vpuštěny.

- Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostorů ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB nebo zaměstnance referátu bankovní policie ČNB. Pracovníci zhotovitele se budou v rámci objektů ČNB pohybovat pouze v pracovním oděvu s viditelným a nesnímatelným označením (,,logem“) zhotovitele.

- V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícím zaměstnancem ČNB a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem.

- Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom co je a není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.

- Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací, dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále zdržet se nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit, ve smyslu předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a hygieně práce, se specifikami daných objektů ČNB (např. způsob vyhlášení požárního poplachu, určení ohlašovny požáru, seznámení s únikovými cestami, poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, umístěním věcných prostředků požární ochrany apod.). ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu z dodržování těchto předpisů a ustanovení.