**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi:

**Českou národní bankou**

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Iljou Skaunicem, Ph. D., MBA, ředitelem pobočky ČNB Ostrava

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

**… *název společnosti …***

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném …. v …

oddíl …, vložka …

sídlo: …………………

………………… *adresa …*

IČO: …, DIČ: …

zastoupená: ……………… ***(doplní uchazeč)***

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I**

**Předmět smlouvy, místo plnění**

1. Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele dílo „Výměna koberců v budově pobočky ČNB Ostrava“, a to v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 - Rozsah a specifikace dodávek a prací a příloze č. 3 - Cenová tabulka. Půdorysy místností dotčených prováděním díla tvoří přílohu č. 2.
2. Součástí plnění je dále:

- předání předávací dokumentace v českém jazyce (technické listy a bezpečnostní listy použitých materiálů, prohlášení o shodě, doklady o ekologické likvidaci odpadů),

- předání návodu na údržbu díla.

3. Místem provádění díla je objekt pobočky objednatele na adrese: Nádražní 4/1078, 702 00 Ostrava.

4. Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele uhradit za zhotovené dílo cenu za podmínek sjednaných v této smlouvě.

**Článek II**

**Lhůty provádění díla**

* + 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve dvou etapách.
    2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla v 1. etapě nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy s tím, že konkrétní doba jeho provádění bude stanovena po předchozí dohodě s objednatelem v souladu s čl. VI odst. 7.
    3. Zhotovitel se zavazuje v 1. etapě dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů od zahájení provádění díla.
    4. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla v 2. etapě dne 3.2.2017 s tím, že konkrétní doba jeho provádění bude stanovena po předchozí dohodě s objednatelem v souladu s čl. VI odst. 8.
    5. Ve 2. etapě bude dílo prováděno ve dnech pracovního klidu. Zhotovitel se zavazuje ve 2. etapě dílo dokončit a předat nejpozději tři dny po uplynutí tří víkendů od jeho zahájení.

**Článek III**

**Cena a platební podmínky**

**(uchazeč nedoplňuje cenu, bude doplněna při uzavření smlouvy s vybraným uchazečem)**

1. Celková cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a bez DPH činí celkem ..... Kč, a to na základě cenové tabulky tvořící přílohu č. 3 této smlouvy. V případě, že práce provedené v rámci etap budou předány do užívání postupně, bude cena těchto dílčích plnění stanovena alikvotně z ceny příslušné etapy.
2. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle této smlouvy.
3. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí dílčího plnění v souladu s článkem IV odst. 1. Doklad k úhradě bude obsahovat vedle náležitostí stanovených v § 435 občanského zákoníku i evidenční číslo smlouvy objednatele. Daňový doklad bude kromě uvedených náležitostí obsahovat i náležitosti podle zákona o DPH. V případě, že uvedený doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit vadný doklad zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti počíná dnem doručení bezvadného dokladu objednateli.
4. Na plnění dle této smlouvy bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu dílčího plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se příslušné plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.
5. Daňový doklad bude posílán elektronicky na adresu [faktury@cnb.cz](mailto:faktury@cnb.cz), přičemž daňový doklad musí být vložen jako příloha mailové zprávy ve formátu PDF. V jedné mailové zprávě smí být pouze jedna faktura (další faktury je třeba zasílat jako další mailovou zprávu). Mimo vlastní fakturu může být přílohou mailu jedna až tři přílohy k faktuře ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné faktury zasílat elektronicky, zašle poskytovateli fakturu v analogové formě na adresu objednatele:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1.

1. Splatnost dokladu činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

**Článek IV**

**Předání a převzetí díla**

1. Objednatel převezme dílčí plnění prosté zjevných vad a nedodělků po předání předávací dokumentace dle čl. I odst. 2 protokolem o předání a převzetí díla, který bude podepsán pověřenými osobami smluvních stran. Protokol o předání a převzetí vyhotoví objednatel. Kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí díla bude podkladem pro fakturaci zhotovitele.
2. Pověřenými osobami smluvních stran za účelem koordinace a kontroly prováděného díla jsou:

* za objednatele:
* Ing. Jarmila Coufalíková, tel: 596 151 360, e-mail: [jarmila.coufalikova@cnb.cz](mailto:jarmila.coufalikova@cnb.cz)
* Stanislav Kubenka, tel: 596 151 403, e-mail:  [stanislav.kubenka@cnb.cz](mailto:stanislav.kubenka@cnb.cz)
* Ing. Bohumír Kubík, tel: 596 151 401, e-mail: [bohumir.kubik@cnb.cz](mailto:bohumir.kubik@cnb.cz)

- za zhotovitele: …………………, tel. ……..., e-mail: ***(doplní uchazeč)***.

1. Odpovědnou osobou za zhotovitele podle čl. VI odst. 6 je: …………….. ***(doplní uchazeč)***.
2. V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 2 a 3 tohoto článku je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany.

**Článek V**

**Součinnost objednatele**

1. Objednatel se zavazuje:

* poskytnout zhotoviteli připojení na odběr el. energie 230 V a užitkové vody,
* umožnit pracovníkům zhotovitele vstup na pracoviště a použití sociálního zařízení.

1. Objednatel seznámí pracovníky zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění smlouvy, s platnými předpisy BOZP a PO na pracovišti objednatele v místě provádění díla.

**Článek VI**

**Podmínky plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a EN, včetně nařízení a předpisů týkajících se nakládání s odpady a v souladu s oprávněnými požadavky a pokyny objednatele, a to v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací příslušné montážní postupy, technologické předpisy a technické listy k použitým materiálům a zavazuje se realizovat dílo v souladu s těmito dokumenty.
3. Zhotovitel je povinen neprodleně po stržení odstranit demontované krytiny. Zhotovitel má povinnosti původce odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Činnosti a práce musí zhotovitel a jeho případní subdodavatelé provádět v souladu s platnými předpisy BOZP vč. použití předepsaných ochranných pomůcek.
5. Zhotovitel se během provádění díla zavazuje dodržet bezpečnostní pokyny uvedené v příloze č. 4 smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu provádění veškerých prací stálou přítomnost svého odpovědného pracovníka, který může být zastoupen pouze výjimečně na základě předchozí dohody s pověřenou osobou objednatele.
7. Veškeré práce na díle v 1. etapě bude zhotovitel provádět v pracovních dnech od 8:00 do 18:00. Mimo uvedenou dobu lze dílo provádět pouze po dohodě s objednatelem.
8. Veškeré práce na díle v 2. etapě bude zhotovitel provádět v pátek od 15:00 do 18:00 a o víkendu v době od 06:00 do 18:00. Mimo uvedenou dobu lze dílo provádět pouze po dohodě s objednatelem.
9. Veškeré práce budou zhotovitelem prováděny pouze odborně způsobilými pracovníky.
10. Zhotovitel přijímá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, včetně kvality prováděných prací.
11. Veškeré práce, dodávky a všechny další činnosti s nimi spojené nebo související bude zhotovitel a jeho případní subdodavatelé provádět na vlastní riziko a nebezpečí.
12. V případě porušení předpisů BOZP a PO, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních a technologických předpisů zhotovitelem, má objednatel právo přerušit provádění prací a požadovat okamžitou nápravu. Zhotovitel má v tomto případě povinnost zajistit okamžitě řádné plnění svých povinností.
13. V případě, že v rámci plnění dojde k poškození majetku objednatele, zavazuje se zhotovitel provést na své náklady a odpovědnost a dle pokynů objednatele urychlenou opravu. V případě, že zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeúčtovat zhotoviteli.
14. Před zahájením prací převezme zhotovitel protokolárně pracoviště a po ukončení prací bude protokolárně vráceno objednateli.
15. Zhotovitel zajistí před zahájením prací řádnou ochranu a zakrytí zařízení a majetku objednatele před možným poškozením nebo znečištěním.
16. V průběhu provádění prací bude zhotovitel provádět vlastními prostředky a na svoje náklady průběžný úklid. Zhotovitel se zavazuje po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení pracoviště tak, aby v prostorech objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty a provede před předáním objednateli čistý úklid celého pracoviště a prostor dotčených činností zhotovitele.

**Článek VII**

**Prohlášení zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že k veškeré činnosti, která je předmětem poskytování plnění podle této smlouvy, je plně odborně způsobilý sám nebo provedení těchto činností zajistí prostřednictvím odborně způsobilých podzhotovitelů a on nebo jeho podzhotovitelé jsou kapacitně, materiálově i technicky k těmto činnostem vybaveni.
2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:
   1. řádně prověřil místní podmínky v místě provádění díla,
   2. vyjasnil si při prohlídce pracoviště všechny nejasné podmínky pro provádění prací s pověřenými osobami objednatele.

**Článek VIII**

**Záruka, záruční podmínky**

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla v souladu s čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutá záruka není dotčena prováděním běžné údržby.
3. Záruční vady ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na e-mailovou adresu: ……….…….. ***(doplní uchazeč)***, současně s popisem vady. Změnu v e-mailové adrese je zhotovitel povinen neprodleně oznámit pověřené osobě objednatele e-mailem.
4. Záruční vady je zhotovitel povinen odstranit do deseti pracovních dnů od nahlášení podle odst. 3 tohoto článku, nebude-li dohodnuto jinak. V případě nenastoupení na odstranění vady do dvaceti pracovních dnů má objednatel právo provést odstranění vady třetí osobou bez dotčení záruky na dílo, náklady budou zhotoviteli přeúčtovány.
5. V zahájeném odstraňování vady bude zhotovitel pokračovat bez neodůvodněného přerušení v pracovní dny v době od 14:00 hod. do 18:00 hod. až do odstranění vady, nebude-li dohodnuto jinak.

**Článek IX**

**Smluvní pokuty, úrok z prodlení**

1. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předání díla dle čl. II odst. 3 a odst. 5 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vady podle čl. VIII odst. 4 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 3 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.
4. V případě prodlení objednatele ve lhůtě k zaplacení je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle předpisů občanského práva.
5. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.
6. Splatnost dokladu k úhradě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je 14 dnů po jeho doručení povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.
7. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1987 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitele ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

**Článek X**

**Mlčenlivost**

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu plnění seznámí. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, které jsou veřejně dostupné.
2. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

**Článek XI**

**Přechod nebezpečí škody**

Nebezpečí škody na dílu přechází na objednatele okamžikem podepsání protokolu o předání a převzetí díla.

**Článek XII**

**Pojištění**

* + - 1. Zhotovitel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy uzavřeno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 300 000,- Kč.
      2. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy, a do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli prokázat.

**Článek XIII**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, s výjimkami uvedenými v této smlouvě.
4. Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři její stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

**Přílohy:** č. 1 Rozsah a specifikace dodávek a prací

č. 2 Půdorysy místností (volně připojená příloha)

č. 3 Cenová tabulka s nabídkovou cenou ***(bude doplněno při uzavření smlouvy dle nabídky uchazeče)***

č. 4 Bezpečnostní pokyny objednatele

V Praze dne …………… 2016 V ………. dne …………… 2016

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………. ……………………………….

Ing. Zdeněk Virius ***(doplní uchazeč*)**

ředitel sekce správní

....................................................

Ing. Ilja Skaunic, Ph. D., MBA, ředitel pobočky ČNB Ostrava

**Příloha č. 1**

**Rozsah a specifikace dodávek a prací**

**Předmětem plnění** je provedení výměny podlahové krytiny z kobercových čtverců (typ DESSO SAN D 50 x 50 cm)-zátěžová třída 33-vysoká komerční v místnostech č. 106, 111, 112, 113, 226, 229, 304, 317, 320, 404, 424, 504 v objektu pobočky ČNB Ostrava. Jedná se o celkovou plochu cca 394 m2, přičemž v 1. etapě bude vyměněno cca 118 m2 a ve 2. etapě cca 276 m2 krytiny. Koberce jsou celoplošně fixovány s odolností pro mokré čištění k podkladu (zdvojená podlaha nebo cementový potěr) a vsazeny do soklu.

**1. etapa provádění díla**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **č. m.** | **účel místnosti** | **výměra m2** | **druh podkladu** | **typ koberce (značka)** |
| 106 | podatelna | 32,16 | cementový potěr | DESSO SAN D (bude případně upraveno dle nabídky vybraného uchazeče) |
| 226 | kancelář | 15,94 | zdvojená podlaha | DESSO SAN D (bude případně upraveno dle nabídky vybraného uchazeče) |
| 229 | kancelář | 33,16 | zdvojená podlaha | DESSO SAN D (bude případně upraveno dle nabídky vybraného uchazeče) |
| 320 | kancelář | 17,03 | zdvojená podlaha | DESSO SAN D (bude případně upraveno dle nabídky vybraného uchazeče) |
| 424 | kancelář | 19,95 | zdvojená podlaha | DESSO SAN D (bude případně upraveno dle nabídky vybraného uchazeče) |
|  | součet | **118,24** |  |  |

**2. etapa provádění díla**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **č. m** | **účel místnosti** | **výměra m2** | **druh podkladu** | **typ koberce (značka)** |
| 111 | bankovní hala | 67,38 | cementový potěr | DESSO SAN D (bude případně upraveno dle nabídky vybraného uchazeče) |
| 112 | čekárna I. | 3,98 | cementový potěr | DESSO SAN D (bude případně upraveno dle nabídky vybraného uchazeče) |
| 113 | čekárna II. | 4,28 | cementový potěr | DESSO SAN D (bude případně upraveno dle nabídky vybraného uchazeče) |
| 317 | kancelář | 16,28 | zdvojená podlaha | DESSO SAN D (bude případně upraveno dle nabídky vybraného uchazeče) |
| 304 | chodba | 63,86 | zdvojená podlaha | DESSO SAN D (bude případně upraveno dle nabídky vybraného uchazeče) |
| 404 | chodba | 62,81 | zdvojená podlaha | DESSO SAN D (bude případně upraveno dle nabídky vybraného uchazeče) |
| 504 | chodba | 56,92 | zdvojená podlaha | DESSO SAN D (bude případně upraveno dle nabídky vybraného uchazeče) |
|  | součet | **275,51** |  |  |

Součástí předmětu plnění je demontáž stávajících kobercových čtverců včetně soklů, jejich ekologická likvidace, úprava a příprava podkladních vrstev (rovinnost povrchu bude v souladu s ČSN 74 4505 čl. 4.4.1)-tj. zejm. odstranění a očištění staré fixace a nátěr fixace podkladu s odolností pro mokré čištění.

Pozn.: Dodavatel musí respektovat následující omezení:

* + - v místnosti č. 111 je nutno zachovat přístup k podlahovým zásuvkám,
    - v místě vysokých skříňových sestav a vestavných skříní je nutno provést výřezy koberce (tyto zůstatky koberců budou předány objednateli),
    - stolové sestavy v místnosti č. 111 spojené s pracovními pulty budou při realizaci pouze nadzvednuty,
    - atypické podokenní žaluzie je nutno demontovat včetně dorazů na koberci a po realizaci je nutno je zpětně namontovat.

**Příloha č. 2**

**Půdorysy místností**

**(volně připojená příloha)**

**Příloha č. 3**

**Cenová tabulka s nabídkovou cenou**

**(*bude doplněno dle nabídky vybraného uchazeče*)**

**Příloha č. 4**

**Bezpečnostní požadavky objednatele**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho zaměstnanci, kteří jsou jmenovitě uvedeni na seznamu zaměstnanců, schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději dva pracovní dny před zahájením činnosti.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: název zhotovitele, adresu sídla zhotovitele, telefonní a emailový kontakt na zhotovitele, tituly, jména a příjmení zaměstnanců zhotovitele, čísla průkazů totožnosti zaměstnanců zhotovitele a pro vozidla bude uveden typ vozidla a registrační značka. Součástí seznamu je „Prohlášení o získání souhlasu subjektů osobních údajů se zpracováním osobních údajů v ČNB ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů“. Zhotovitel v něm prohlásí a nese odpovědnost za to, že jeho zaměstnanci uvedení v seznamu vydali souhlas se zpracováním osobních údajů Českou národní bankou v rozsahu: titul, jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti. Důvodem předání těchto osobních údajů je zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB.
3. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu zaměstnanců zhotovitele je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Zaměstnanci neschválení ze strany ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.
4. Objednatel si vyhrazuje právo odvolat schválené zaměstnance zhotovitele ze seznamu bez udání důvodů. Schválení zaměstnanci musí dodržovat směrnice ČNB a pokyny ostrahy pro vstup a pobyt ve vyhrazených prostorách.
5. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni podrobit se při každém vstupu do objektu ČNB bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty.
6. Objednatel si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB zaměstnance zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
7. Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.
8. Vstup soukromých návštěv do vnitřních prostor objektů ČNB je zakázán. Pro tyto účely je možné využít určené návštěvní místnosti.
9. Zhotovitel a jeho zaměstnanci v oblasti požární ochrany budou při plnění díla věnovat zvýšenou pozornost:

* dodržování právních předpisů o požární ochraně,
* předpisům objednatele při provádění požárně nebezpečných pracích se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování apod.),
* průrazům a průchodům u rozvodů instalací a technologií hranicemi požárních úseků, včetně zachování, obnovení nebo nového vyhotovení jejich protipožárních ucpávek.

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho zaměstnanci, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy.
2. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.
3. V případě mimořádné události se zaměstnanci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem.
4. Zaměstnanci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny, hořlavé kapaliny, tlakové lahve apod. O tom, co je a není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
5. Fotografování a pořizování videozáznamů je ve všech prostorech objektů ČNB zakázáno. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch. Konkrétní případ musí předem písemně povolit ředitel příslušné pobočky ČNB.
6. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení k provedení požárně nebezpečné práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou, vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací, dozorujícího zaměstnance ČNB.
7. Zaměstnanci zhotovitele se musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.
8. Zaměstnanci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech objednatele prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“) Pravidla budou v listinné formě předána zástupci poskytovatele požárním a bezpečnostním technikem ČNB. Zástupce zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené zaměstnance poskytovatele.
9. Objednatel je oprávněn kdykoliv podrobit kontrole v objektu ČNB kteréhokoliv zaměstnance zhotovitele uvedeného na seznamu z dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce, a výše uvedených ustanovení.