SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Česká národní banka

sídlo:	Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

IČO: 48136450

DIČ: CZ 48136450

zastoupení:	Ing. Zdeněk Virius, ředitel sekce správní

a

Ing. Pavel Veselka, ředitel odboru technického

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

… název společnosti …

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném …. v …

oddíl …, vložka …

sídlo:	…………………

………………… adresa …

IČO:	…

DIČ:	…

jednající/zastoupení:	……………… (doplní uchazeč)

(dále jen „zhotovitel“)

(dále oba jen „smluvní strany“).

Článek I

### Předmět smlouvy a místo plnění

- Předmětem smlouvy je čištění dvou výměníků tepla ve strojovně CH II podle specifikace uvedené v příloze č. 2, cenové tabulky uvedené v příloze č. 3 a podle harmonogramu uvedeného ve volně připojené  příloze č. 5 smlouvy (dále též jen „dílo“).

- Součástí čištění každého výměníku (dílčího plnění) je zejména:

- demontáž desek, odvezení do servisního střediska zhotovitele;

- vyčištění desek a poté náhodná kontrola min. 10 % desek z celkového počtu pod UV světlem;

- dodávka a výměna nového těsnění;

- sestavení desek;

- vložení desek do rámových desek v místě plnění, po složení budou desky s novým těsněním dotaženy na požadovaný rozměr dle originální výrobní dokumentace výrobce; originální výrobní dokumentaci výrobce je zhotovitel povinen zaslat na 
e-mail pověřeným osobám objednatele nejpozději 2 pracovní dny přede dnem vložení desek do rámové desky, dle předchozí věty;

- tlakování, uvedení do provozu a provedení servisní zkoušky;

- doprava a přesun hmot, průběžný a závěrečný úklid.

- Předmětem smlouvy je dále povinnost zhotovitele provést kontrolní zkoušku díla dle 
čl. VII odst. 5 této smlouvy.

- Místem plnění je budova ústředí ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

Článek II

Lhůty plnění

- Zhotovitel se zavazuje do 4 kalendářních dnů od podpisu smlouvy vypracovat a zaslat objednateli na e-mailové adresy pověřeným osobám objednatele k odsouhlasení návrh podrobného harmonogramu provádění díla. Objednatel se zavazuje k harmonogramu vyjádřit nejpozději do 4 kalendářních dnů. Odsouhlasený harmonogram se stává volně připojenou přílohou č. 5 smlouvy.

- Zhotovitel předá dílo objednateli v souladu s čl. V smlouvy nejpozději do 50 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

- Drobné vady a nedodělky nebránící užívání je povinen zhotovitel odstranit do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.

- V případě, že zhotovitel přeruší práce na provádění díla na příkaz objednatele, projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Přerušení prací, vyjma přerušení z důvodu mimořádné situace, nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

Článek III

Cena a platební podmínky

uchazeč cenu nevyplňuje, bude doplněno z nabídky vybraného uchazeče při uzavření smlouvy

- Cena za dílo dle čl. I. odst. 1 a 2 smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem ……. Kč bez DPH. Cena je specifikována v příloze č. 3 smlouvy.

- Cena za provedení kontrolní zkoušky dle čl. I. odst. 3 smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem ……. Kč bez DPH. V ceně kontrolní zkoušky je zahrnuto dopravné a čas technika/ů strávený na cestě.

- Celková cena za dílo a cena za provedení kontrolní zkoušky je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla nebo kontrolní zkoušky. K ceně díla nebo k ceně kontrolní zkoušky bude účtována DPH v sazbě platné v den vzniku daňové povinnosti.

- Na plnění dle této smlouvy bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu dílčího plnění bez DPH nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se příslušné plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.

- Cena plnění bude uhrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po předání díla podle čl. V této smlouvy nebo nejdříve v den předání technické zprávy o kontrolní zkoušce dle čl. VII odst. 5 této smlouvy.

- Daňový doklad bude obsahovat vedle náležitostí stanovených podle zákona o DPH 
a v § 435 občanského zákoníku i evidenční číslo smlouvy objednatele. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit vadný doklad do lhůty jeho splatnosti zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti počíná dnem doručení bezvadného dokladu objednateli.

- Doklady k úhradě bude poskytovatel zasílat elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž doklad k úhradě musí být vložen jako příloha mailové zprávy ve formátu PDF. V jedné mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou mailové zprávy jedna až tři přílohy k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej poskytovatel na adresu:

Česká národní banka

Sekce rozpočtu a účetnictví

Odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1.

- Splatnost daňového dokladu je 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Podmínky plnění

Zhotovitele je povinen:

- převzít protokolárně pracoviště a po ukončení prací je protokolárně vrátit objednateli;

- zajistit řádnou ochranu zařízení a majetku objednatele proti možnému poškození nebo znečištění před zahájením prací a v jejich průběhu;

- zabránit poškození podlahové krytiny v 5. patře deskami, které budou podloženy měkkou tkaninou. Maximální možné zatížení na transportní trase je zobrazeno v příloze č. 4 smlouvy;

- z důvodu potřeby chlazení technologií napojených na chlad CH II, zabezpečit odpojení a vyčištění jednoho výměníku ve strojovně CH II. Po úspěšné zpětné instalaci výměníku, lze odpojit druhý výměník ve strojovně CH II;

- provést všechny dodávky a práce v rámci plnění v čase dle schváleného harmonogramu;

- řídit se pokyny pověřených osob objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy a normami;

- provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a EN, včetně nařízení a předpisů týkajících se nakládání s odpady a oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám;

- hlučné práce a práce, při nichž dochází k přenosu vibrací do stavebních konstrukcí, je možné provádět v pracovní den od 18:00 do 6:00 následujícího dne a o víkendech. Těmito pracemi se rozumí jakékoliv bourání, řezání a vrtání. Před zahájením takových prací musí být nahlášeny práce řídící místnosti bankovní policie a nesmí být zahájeny do vydání souhlasu s jejich provedením;

- každodenně hlásit dohodnutým způsobem určené osobě objednatele zahájení a ukončení prací;

- veškeré práce provádět pouze odborně způsobilými pracovníky;

- zajistit dodržování bezpečnostních požadavků objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy;

- dodržovat předpisy  PO. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění změny č. 136/2016 Sb;

- v případě porušení předpisů BOZP a PO, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních a technologických předpisů zhotovitelem, okamžitě přerušit provádění prací na výzvu objednatele a provést okamžitou nápravu;

- v případě poškození majetku objednatele v rámci provádění díla, provést urychlenou opravu. V případě, že zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeúčtovat zhotoviteli;

- na náklady zhotovitele vyklidit staveniště (pracoviště) tak, aby v prostorech dotčených prováděním díla nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty;

- provést čistý úklid celého staveniště (pracoviště) a prostor dotčených činností zhotovitele před předáním díla.

Článek V

Předání díla

- Objednatel protokolárně převezme dílo, bude-li zhotoveno bez vad a nedodělků bránících užívání, bude-li úspěšně provedena servisní zkouška a předán protokol o ní v souladu s  čl. VII odst. 2 smlouvy.

- Protokol o předání díla podepíší oprávněné osoby obou smluvních stran.

Článek VI

Součinnost objednatele

- Objednatel předá protokolárně staveniště (pracoviště) do 5 kalendářních dní od doručení výzvy zhotovitele k předání staveniště (pracoviště) pověřené osobě objednatele.

- Při předání staveniště (pracoviště) objednatel určí místa napojení na elektrickou energii, prostory pro uskladnění materiálu a stanoví transportní cesty.

- Před započetím prací určený pracovník objednatele provede seznámení pracovníků určených zhotovitelem s místními podmínkami PO a BOZP.

- Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup do objektu za podmínek stanovených v příloze č. 1 smlouvy.

- Objednatel umožní užívání hygienického zařízení (toaletu, umyvadlo) pro pracovníky zhotovitele (včetně pracovníků jeho subdodavatelů).

Článek VII

Servisní a kontrolní zkouška

- Za účelem ověření provozuschopnosti výměníku provede zhotovitel po ukončení prací servisní zkoušku (čl. I odst. 2 písm. f) smlouvy). Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli nejméně 2 pracovní dny předem konkrétní datum a čas konání servisní zkoušky.

- Úspěšné provedení servisní zkoušky bude stvrzeno podpisem protokolu o úspěšném provedení servisní zkoušky pověřenými osobami dle čl. XIII. Servisní zkouška je považována za úspěšnou, bude-li prokázáno, že dílo splňuje všechny parametry uvedené v technické dokumentaci výrobce, a že v průběhu servisní zkoušky nedošlo k žádnému výpadku nebo narušení provozu objednatele v důsledku vady nebo chybné funkce zařízení instalovaných zhotovitelem.

- Pokud bude servisní zkouška neúspěšná, bude se v celém rozsahu opakovat.

- Předmětem servisní zkoušky je:

a)	změření teploty a průtoku na přívodu a odvodu z výměníku;

b)	vyhodnocení přenosu tepla;

c)	vyhodnocení účinnosti výměníku.

- Zhotovitel se rovněž zavazuje po 12 měsících od převzetí díla (článek V této smlouvy) provést kontrolní zkoušku dle čl. I odst. 3 této smlouvy v rozsahu uvedeném v  odst. 4 tohoto článku smlouvy, a to v termínu dohodnutém pověřenými osobami; nedojde-li k dohodě, stanoví termín objednatel. Výsledky budou sepsány v technické zprávě, která bude předána objednateli. Zhotovitel na základě výsledků zkoušky doporučí četnost dalšího čištění výměníků, případně další postup.

Článek VIII

Záruka, odstranění závad

- Zhotovitel poskytuje na plnění záruku 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

- Případné vady a jejich kategorizaci v průběhu záruční doby ohlásí určení pracovníci objednatele zhotoviteli na telefonním čísle: ...................... (doplní uchazeč) a následně potvrdí mailem na adresu ...................... (doplní uchazeč).

- Běžnou údržbu bude provádět objednatel.

- Záruční vady podstatně omezující provoz díla započne zhotovitel odstraňovat do 
24 hodin od nahlášení podle odst. 2 tohoto článku. V případě nenastoupení na odstranění takové vady do 24 hodin má objednatel právo provést odstranění vady třetí osobou bez dotčení záruky na dílo, náklady budou zhotoviteli přeúčtovány. S odstraňováním ostatních vad díla započne zhotovitel nejpozději do 48 hodin od jejich nahlášení. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady podstatně omezující provoz objednatele do 48 hodin od jejich nahlášení a ostatní vady do 5 pracovních dnů od jejich nahlášení. Objednatel stanoví, jaké vady se rozumí podstatnými, a jejich kategorizaci uvede v ohlášení vady dle odst. 2 tohoto článku.

- Lhůta pro započetí s odstraněním nebo lhůta stanovená pro odstranění vady může být prodloužena pouze na základě dohody s pověřenými osobami objednatele.

Článek IX

Nebezpečí škody

- Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel do okamžiku jeho převzetí objednatelem.

Článek X

Odpovědnost za škodu

- Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla nebo provozem díla vzniknou objednateli nebo třetím osobám, a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav a není-li to možné, v penězích.

- Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu ani do 15 kalendářních dnů po uplynutí této lhůty, může objednatel od smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za škodu na díle samém a věcech určených k zabudování do díla, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním. V takovém případě se zavazuje uvést věci do původního stavu na náklady objednatele.

Článek XI

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě ukončení a předání díla podle čl. II odst. 2 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání podle čl. II odst. 3 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 4 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.

- Dojde-li při provádění díla k porušení povinností zhotovitele v oblasti BOZP a PO, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ porušení.

- V případě prodlení zhotovitele  s provedením kontrolní zkoušky podle čl. VII odst. 5 v dohodnutém nebo stanoveném termínu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené k zahájení odstraňování vad podstatně omezující provoz díla podle čl. VIII odst. 4 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každou hodinu prodlení v zahájení opravy.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vad podstatně omezujících provoz díla podle čl. VIII odst. 4 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200 za každou hodinu prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené k zahájení odstraňování ostatních vad podle čl. VIII odst. 4 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 Kč za každou hodinu prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění ostatních vad podle čl. VIII odst. 4 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou dokladů je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

- Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.

- Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

Článek XII

Pojištění

- Zhotovitel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy uzavřeno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) a jeho spoluúčast nepřevyšuje 10 %.

- Zhotovitel prohlašuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy, Zhotovitel se zavazuje vždy na výzvu objednatele prokázat skutečnost uvedenou v předchozí větě, a to do pěti pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele.

Článek XIII

Pověřené osoby

- Pověřenými osobami smluvních stran jsou:

  - za objednatele:

Ing. Ladislav Eliáš, tel.: 224 413 570, e-mail: ladislav.elias@cnb.cz,

Ing. Jakub Janák, tel: 224 413 687, e-mail: jakub.janak@cnb.cz,

  - za zhotovitele:

…………………., tel.: …………., e-mail: …………………… (doplní uchazeč)

- V případě jakékoliv změny v údajích uvedených v předchozím odstavci, je smluvní strana povinna tuto změnu bez zbytečného odkladu oznámit e-mailem pověřeným osobám druhé smluvní strany, přičemž změna je účinná dnem jejího doručení.

Článek XIV

Uveřejnění smlouvy

- Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků.

- Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz.

- Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 147 ZVZ.

- Uveřejnění bude provedeno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek XV

Ochrana osobních údajů

  - Dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), strany sjednaly:

- Zpracování veškerých osobních údajů odběratelem, který je ve smyslu ZOOU zpracovatelem, probíhá podle ZOOU, zejména je zpracovatel povinen ve smyslu § 7 ZOOU splnit obdobně všechny povinnosti stanovené v § 5 ZOOU pro správce osobních údajů.

- Toto ujednání o zpracování osobních údajů se uzavírá za účelem zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB způsobem, v rozsahu a postupem dle smlouvy, jejímž je toto ujednání dle § 6 ZOOU součástí. Rozsah zpracování osobních údajů bude odpovídat účelu zpracování, tedy bude obsahovat identifikační osobní údaje (jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti zaměstnanců zhotovitele). Zpracování osobních údajů podle tohoto ujednání se sjednává na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, jejíž součástí je toto ujednání, nejpozději do likvidace posledního osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle ZOOU.

- Objednatel poskytuje zhotoviteli následující záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů:

- veškeré materiály s osobními údaji jsou zajištěny v uzamykatelném nábytku v uzamčených prostorách v sídle objednatele,

- všechny osobní údaje jsou následně zpracovávány na PC, která jsou zabezpečena heslem, a jsou přístupné pouze vybraným zaměstnancům objednatele,

- organizace a povinnosti zaměstnanců objednatele ohledně ochrany osobních údajů, jsou stanoveny ve vnitřním předpisu objednatele.

Článek XVI

Odstoupení od smlouvy a jiné způsoby jejího ukončení

- V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

- Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje:

- ze strany zhotovitele: a)	prodlení ve lhůtě pro předání plnění podle čl. II odst. 2 o více než 15 kalendářních dnů;

b) neodstranění nahlášených záručních vad díla do 21 kalendářních dnů od okamžiku jejich nahlášení  objednatelem;

- ze strany objednatele: neposkytnutí součinnosti podle čl. VI smlouvy.

3.	Objednatel může dále odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel podá insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen „insolvenční zákon“), insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním návrhu na zhotovitele do 3 měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení, insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele ve smyslu § 136 insolvenčního zákona, insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele, insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek zhotovitele nebo pokud zhotovitel vstoupil do likvidace.

Článek XVII

Závěrečná ustanovení

- Smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran nestanoví-li tato smlouva jinak

- Závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.

Přílohy:

č. 1:	Bezpečnostní požadavky objednatele  (dodavatel nemusí přikládat k návrhu smlouvy v nabídce, tato bude přiložena až ke smlouvě s vybraným dodavatelem)

č. 2:	Technická specifikace výměníků (dodavatel nemusí přikládat k návrhu smlouvy v nabídce, tato bude přiložena až ke smlouvě s vybraným dodavatelem)

č. 3:	Cenová tabulka (bude doplněno při uzavření smlouvy s vybraným uchazečem podle jeho nabídky)

č. 4:	Transportní trasa 1S a 5P (volně připojená příloha smlouvy na CD) (dodavatel nemusí přikládat k návrhu smlouvy v nabídce, tato bude přiložena až ke smlouvě s vybraným dodavatelem)

č. 5:	Harmonogram (volně připojená příloha smlouvy) (dodavatel nemusí přikládat k návrhu smlouvy v nabídce, bude zpracován až po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem)

V Praze dne: .….…… 2016				V ……………..……..dne: .….…… 2016

Za objednatele:					Za zhotovitele:

………………………………	……………………………….

Ing. Zdeněk Virius	………….. (doplní uchazeč)

ředitel sekce správní

……………………………..

Ing. Pavel Veselka

ředitel odboru technického

#### Příloha č. 1

#### Bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu, schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději v den zahájení činnosti.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: název zhotovitele, jméno a příjmení pracovníků zhotovitele.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu pracovníků zhotovitele je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Při příchodu do objektů ČNB zaměstnanci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se průkazem totožnosti a podrobí se bezpečnostní kontrole.

- Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníkům zhotovitele uvedeným na seznamu bude umožněn vstup do objektu ČNB a pohyb po objektu ČNB v souladu s pokyny České národní banky č. 31/2011 o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů České národní banky a o režimu jejich pohybu v objektech České národní banky. Pracovníci zhotovitele jsou povinni nosit přidělenou vstupní kartu viditelně, a to po celou dobu výkonu činnosti v objektu ČNB.

- V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem.

- Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom co je a není nebezpečný předmět rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů ve všech prostorech objektů ČNB.

- Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací, dozorujícího zaměstnance ČNB.

- Pracovníci zhotovitele se musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále  nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit, ve smyslu předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a hygieně práce, se specifikami daných objektů ČNB (např. způsob vyhlášení požárního poplachu, určení ohlašovny požáru, seznámení s únikovými cestami, poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, umístěním věcných prostředků požární ochrany apod.). ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kteréhokoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu z dodržování těchto předpisů a ustanovení.

#### Příloha č. 2

Technická specifikace výměníků

| umístění | výrobce | typ výměníku | sériové číslo | rok výroby |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH II, 5P 410 | ALFA LAVAL | M15-EFG8 | 30102-46079 | 1998 |
|  |  | M15-EFG8 | 30102-46078 | 1998 |

Příloha č. 3

Cenová tabulka :