- SMLOUVA

- o výrobě a dodávce odpočinkových ostrůvků

- uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „smlouva“), mezi

- Českou národní bankou

se sídlem:	Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou:	Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Ladislavem Zelenkou, ředitelem odboru správy majetku

- IČO:  48136450

- DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

- …………………………..

- …………………………... (doplní dodavatel)

(dále jen „zhotovitel“)

(dále objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“).

- I

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených v této smlouvě na svůj náklad 
a nebezpečí vyrobit a dodat objednateli 9 odpočinkových ostrůvků do obchodní pasáže objednatele (dále také jako „odpočinkové ostrůvky“) v souladu s 
přílohou č. 1 a s požadavky objednatele dohodnutými v čl. II této smlouvy 
(dále také jako „dílo“). Objednatel si vyhrazuje právo redukovat počet odpočinkových ostrůvků v souladu s čl. III této smlouvy.

- Součástí díla je rovněž:

- vypracování výrobní dokumentace (výkres sestavy s rozpiskou a výrobní výkresy detailů odpočinkových ostrůvků) a její předání objednateli v jednom paré v listinné podobě a jedenkrát v elektronické podobě,

- doprava odpočinkových ostrůvků do místa plnění, jejich vybalení, montáž a umístění v místě plnění (pasáži) dle pokynů objednatele a s přihlédnutím k plánku rozmístění uvedeným v dokumentu „Rozmístění ostrůvků“ 
(příloha č. 1 smlouvy),

- odborné seznámení pracovníků objednatele s obsluhou odpočinkových ostrůvků (zejména s montáží a demontáží sochy, vyrovnání ostrůvku do roviny, vyjmutí vsazeného květníku apod.)

- předání jedenkrát v listinné podobě instrukcí a návodů k obsluze a údržbě (manuálů) odpočinkových ostrůvků v českém jazyce,

- předání technických listů použitých materiálů, prohlášení o shodě,

- předání certifikátů CE,

- zajištění odvozu a ekologické likvidace všech odpadů vzniklých při plnění díla dle této smlouvy (např. obalů a dalších materiálů použitých při provádění díla) a provedení úklidu místa plnění,

- provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku zejména v místě provedení díla v průběhu jeho provádění minimálně v rozsahu dle 
čl. III. odst. 5 smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede a věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno. Dále se zhotovitel zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani jinou věc, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity materiály, výrobky nebo jiné věci, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohlo být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, výrobky nebo jiné věci, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

- Místem plnění je pasáž objednatele na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 umístěná mezi ulicí Na Příkopě a Senovážným náměstím.

- Při provádění díla dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické a bezpečnostní normy a veškerá ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady a pokyny oprávněných pracovníků objednatele.

- Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné pro řádné provádění díla, a které měl k dispozici. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými objednatelem a prověřil si místo plnění díla.

- Objednatel se zavazuje za řádně provedené a dokončené dílo zaplatit cenu uvedenou v článku IV smlouvy dle podmínek tam uvedených.

- II

Zpracování výrobní dokumentace a další podmínky provádění díla

- Zhotovitel zpracuje a projedná s objednatelem výrobní dokumentaci. Při zpracování výrobní dokumentace se může zhotovitel odchýlit od architektonické studie uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, bude-li to považovat za účelné s tím, že tato odchylka nesmí vést ke zvýšení ceny dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. Budou-li se odchylky týkat nosné konstrukce, je zhotovitel povinen zajistit nový statický výpočet zatížení nosné konstrukce na své náklady. Při projednávání výrobní dokumentace s objednatelem předloží zhotovitel tyto vzorky:

- vzorek s nátěrem/nástřikem o minimální velikosti 300 x 300 mm na ocelovém plechu s bílou stěrkou „Zero magictouch pearl base“ na penetraci „Zero aqua pur haftgrund“;

- vzorek s nátěrem/nástřikem o minimální velikosti 300 x 300 mm na ocelovém plechu s barvou RAL8017 Schokoladenbrau;

- vzorek o minimální velikosti 100 x 100 mm plechu z korozivzdorné oceli s jednou stranou jemně otryskanou.

- V rámci projednávání výrobní dokumentace se smluvní strany dohodnou, v jakých fázích výroby odpočinkového ostrůvku chce objednatel provést kontrolu (zejména po zhotovení nosné konstrukce a před nástřikem barvy). Současně se dohodne, zda bude úprava povrchu stěrkou provedena v provozovně zhotovitele nebo v místě plnění.

- Za účelem provedení kontroly podle odstavce 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen minimálně jeden pracovní den předem do 12:00 hod. zaslat e-mailem pověřeným osobám objednatele upozornění, že následující pracovní den bude probíhat příslušná fáze výroby.

- Objednatel je oprávněn použit výrobní dokumentaci pro účely opravy nebo úpravy odpočinkových ostrůvků, případně k následné výrobě dalších odpočinkových ostrůvků třetí osobou, a to ode dne jejího předání objednateli.

- III

Lhůty a předání a převzetí plnění

- Zhotovitel se zavazuje vyrobit a dodat 1 kus odpočinkového ostrůvku 
(dále také jako „prototyp“) nejpozději do 2 měsíců od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

- Objednatel si vyhrazuje právo po dodání prototypu požadovat změnu barevného provedení opláštění odpočinkových ostrůvků oproti specifikaci uvedené 
v příloze č. 1 této smlouvy. Změnu barevného provedení již dodaného prototypu provede zhotovitel ve lhůtě stanovené smluvními stranami, a to na náklady objednatele. Změna barevného provedení musí být zhotovitelem zapracována do výrobní dokumentace, kterou zhotovitel předá objednateli spolu s prototypem v novém barevném provedení.

- Do 14 dnů ode dne převzetí prototypu objednatelem objednatel buď sdělí písemně zhotoviteli, že nebude požadovat výrobu a dodání dalších odpočinkových ostrůvků, nebo písemně vyzve zhotovitele k dodání dalších 4 kusů odpočinkových ostrůvků. Zhotovitel se zavazuje vyrobit a dodat 4 odpočinkové ostrůvky do 5 kalendářních týdnů od doručení výzvy, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu.

- Do 14 dnů ode dne převzetí objednatelem 4 odpočinkových ostrůvků dle odst. 3 tohoto článku smlouvy objednatel buď sdělí písemně zhotoviteli, že nebude požadovat výrobu a dodání dalších odpočinkových ostrůvků, nebo písemně vyzve zhotovitele k jejich dodání s tím, že ve výzvě uvede požadovaný počet odpočinkových ostrůvků. Zhotovitel se zavazuje vyrobit a dodat ve výzvě uvedený počet odpočinkových ostrůvků 
do 5 kalendářních týdnů od doručení výzvy, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu.

- Zhotovitel se zavazuje písemně informovat objednatele o termínu předání a převzetí prototypu nebo dalších odpočinkových ostrůvků dle předchozích odstavců s předstihem nejméně 3 pracovních dnů. Dodávka a umístění prototypu nebo dalších odpočinkových ostrůvků může být provedena v pracovních dnech v době od 8.00 hodin do 18.00 hodin, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, a to za těchto podmínek:

- 	zhotovitel je povinen oddělit manipulační pás podlahové plochy podle výstavních výkladců před ustavením prototypu nebo dalších odpočinkových ostrůvků k zamezení vstupu nepovolaných osob v průběhu jejich ustavování např. sloupky a páskou, avšak nesmí podstatně omezovat průchodnost pasáže a běžné užívání pasáže a práva nájemců v pasáži;

- 	zhotovitel je povinen dodržovat zákaz vjezdu motorových vozidel do prostoru pasáže a zákaz používání manipulačních vozíků nevybavených pryžovými obručemi kol;

- 	zhotovitel musí umístit prototyp nebo další odpočinkové ostrůvky na místo určené objednatelem a s přihlédnutím k dokumentu „Rozmístění ostrůvků“ 
(příloha č. 1 smlouvy).

- Objednatel převezme jednotlivé dodávky dle této smlouvy bez vad a nedodělků. 
Při převzetí prototypu bude provedeno seznámení s obsluhou a předána výrobní dokumentace a další dokumenty podle čl. I odst. 2 této smlouvy. Na povinnost převzít prototyp nemá vliv požadavek objednatele na změnu barevného provedení podle odstavce 2 tohoto článku smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých dodávek bude potvrzeno podpisem protokolu o předání a převzetí, který podepíše pověřená osoba za každou smluvní stranu dle čl. VII odst. 1 a 2 této smlouvy.

IV

Cena díla

(uchazeč nedoplňuje ceny, budou vyplněny při uzavření smlouvy v souladu s nabídkou uchazeče)

- Smluvní strany se dohodly, že cena za výrobu a dodání 1 kusu odpočinkového ostrůvku činí ……. Kč bez DPH.

- V případě, kdy objednatel nebude požadovat výrobu a dodávku dalších ostrůvků dle 
čl. III. odst. 3 této smlouvy, dohodly se smluvní strany, že je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu nákladů na přípravu výroby formou zvýšení ceny podle odstavce 1 tohoto článku smlouvy, a to ve výši ...... ……. Kč bez DPH.

- V případě změny barevného provedení již dodaného prototypu (čl. III odst. 2 smlouvy), je zhotovitel oprávněn zvýšit cenu dodávky prototypu o objednateli prokázané účelně vynaložené náklady.

- K cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle zákona v platném znění.

- Cena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy a přiměřený zisk zhotovitele.

- V

Platební podmínky

    - Právo vystavit daňový doklad na úhradu ceny dodávky vzniká zhotoviteli v den podepsání protokolu o předání a převzetí prototypu nebo dalších odpočinkových ostrůvků dle článku III odst. 6 této smlouvy. Cena dodávky dalších odpočinkových ostrůvků mimo prototyp bude stanovena jako součin počtu skutečně dodaných odpočinkových ostrůvků a ceny za 1 kus odpočinkového ostrůvku 
dle čl. IV. odst. 1 smlouvy.

    - Právo vystavit opravný daňový doklad na zvýšení ceny dle čl. IV odst. 2 této smlouvy má zhotovitel v den doručení sdělení objednatele o tom, že objednatel nebude požadovat  výrobu a dodání žádného z dalších odpočinkových ostrůvků v souladu s  článkem III odst. 3 této smlouvy. Zvýšení ceny podle čl. IV odst. 3 této smlouvy je zhotovitel oprávněn uplatnit až po řádném provedení změny barevného provedení prototypu a jeho předání společně s upravenou výrobní dokumentací objednateli.

    - Doklady k úhradě budou vedle údajů podle § 435 občanského zákoníku obsahovat i evidenční číslo smlouvy objednatele. Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH. V případě, že doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí, nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

    - Doklady k úhradě zasílá zhotovitel elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž musí být vložen jako příloha mailové zprávy ve formátu PDF. Mimo vlastní fakturu může být přílohou mailu jedna až tři přílohy k faktuře ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné doklad zaslat elektronicky, zašle zhotovitel doklad v analogové formě na adresu objednatele:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1.

5.	Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.	Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

- VI

Záruka a odstraňování vad

            - Záruční doba činí 48 měsíců a počíná běžet ode dne protokolárního převzetí prototypu nebo dalších odpočinkových ostrůvků dle této smlouvy objednatelem.

            - Vady díla je objednatel povinen reklamovat u zhotovitele písemně, neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však v poslední den záruční doby. V reklamaci objednatel vadu popíše a uvede, v čem se projevuje.

            - Zhotovitel se zavazuje zahájit práce vedoucí k odstranění každé vady nejpozději do 
5 pracovních dnů od jejího nahlášení e-mailem na adrese: ……..(doplní dodavatel), pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Maximální doba pro řádné odstranění vady je 30 kalendářních dnů ode dne nahlášení vady zhotoviteli, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

            - Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit případnou změnu kontaktních údajů dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy na e-mailovou adresu oprávněné osoby za objednatele, bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

            - V případě, že zhotovitel nezahájí opravu řádně uplatněné vady díla ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn zabezpečit její odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou. Tímto postupem objednatele není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem a zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady díla až do doby jejího řádného odstranění třetí osobou.

- VII

Kontaktní osoby

- Osoby oprávněné k jednání ve věcech organizačních, technických a k převzetí díla za objednatele:

- Ing. Jindřich Pikora, tel.: 224 412 176, e-mail: jindrich.pikora@cnb.cz,

- Ing. Pavel Novák, tel: 224 413 834, e-mail: pavel.novak@cnb.cz.

- Osoby oprávněné k jednání ve věcech organizačních, technických a k předání díla za zhotovitele:……………………… (doplní uchazeč).

- Smluvní strany se zavazují, že změny kontaktních osob nebo jejich kontaktních údajů oznámí bez prodlení na e-mailové adresy oprávněných osob druhé smluvní strany, bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

- VIII

Další ujednání

- Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, k jejichž provedení se touto smlouvou zavázal, jsou předmětem jeho podnikání, a že je k provádění díla podle této smlouvy odborně způsobilý podle platných předpisů.

- Vlastnické právo a nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele v den protokolárního převzetí prototypu nebo dalších odpočinkových ostrůvků objednatelem.

- V průběhu provádění díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen vlastními prostředky a na svoje náklady provádět úklid místa plnění, popř. transportních cest a všech dalších prostor a konstrukcí dotčených činností zhotovitele, pokud je zhotovitel znečistil v souvislosti s plnění díla. Zhotovitel se zavazuje po ukončení plnění díla provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení místa plnění tak, aby v prostorách objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty a provede před předáním díla objednateli čistý úklid celého místa plnění a jiných prostor dotčených činností zhotovitele. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého při plnění díla dle této smlouvy a je povinen zajistit, že veškerý odpad vzniklý při plnění díla dle této smlouvy na jeho náklady bude zlikvidován v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí; doklady o likvidaci těchto odpadů je zhotovitel povinen objednateli na požádání předložit.

- Zhotovitel je povinen při plnění díla dle této smlouvy zajišťovat ochranu konstrukcí, podlah, vybavení a zařízení objednatele před jejich poškozením a znečištěním, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

- Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- Zhotovitel je oprávněn použít k provedení plnění podle této smlouvy, a to i jeho části, třetí osobu. V případě, že tak učiní, bude za plnění podle této smlouvy v celém rozsahu odpovídat zhotovitel, jako by plnil sám.

Článek IX

Smluvní pokuty

- V případě prodlení zhotovitele s předáním prototypu ve lhůtě dle čl. III odst. 1 smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele v jednotlivých lhůtách pro předání dalších odpočinkových ostrůvků uvedených v čl. III odst. 3 nebo odst. 4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro dodání prototypu v novém barevném provedení a upravené výrobní dokumentace určené v souladu s čl. III odst. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro zahájení prací na odstraňování vady dle čl. VI odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vady dle čl. VI odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. X odst. 2 smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat úrok z prodlení podle občansko právních předpisů.

- Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

Článek X

Pojištění

- Zhotovitel je povinen být ke dni uzavření této smlouvy pojištěn pro případ vzniku škody na majetku objednatele nebo třetích osob vzniklé v souvislosti s poskytováním plnění podle této smlouvy, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně ve výši 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění dle předchozí věty zůstane v uvedeném rozsahu 
a výši sjednáno po celou dobu trvání záruky, která vznikne na základě této smlouvy 
a skončí jako poslední.

- Zhotovitel se zavazuje doložit pojištění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy na výzvu objednatele nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy.

Článek XI

Odstoupení od smlouvy

- Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že:

- dílo nebude splňovat veškerou specifikaci, technické vlastnosti, funkcionalitu, jakost a provedení dle této smlouvy;

- zhotovitel bude v prodlení s plněním dle této smlouvy delším než 30 dnů;

- nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku zhotovitele, v němž tento soud konstatuje, že je zhotovitel v úpadku.

      - Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 30 dnů od účinnosti odstoupení zajistit na své náklady odvoz odpočinkových ostrůvků dodaných ke dni účinnosti odstoupení.

- Článek XII

- Mlčenlivost

- Zhotovitel je povinen zajistit zachování mlčenlivosti jeho zaměstnanců nebo osob, které pro něj vykonávají práci související s plněním podle této smlouvy o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu plnění seznámí. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, které jsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.

- Článek XIII

Ochrana osobních údajů

- Dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), strany sjednaly:

- zpracování veškerých osobních údajů objednatelem, který je ve smyslu ZOOU zpracovatelem, probíhá podle ZOOU, zejména je zpracovatel povinen ve smyslu § 7 ZOOU splnit obdobně všechny povinnosti stanovené v § 5 ZOOU pro správce osobních údajů;

- toto ujednání o zpracování osobních údajů se uzavírá za účelem zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB a správy přístupového systému ČNB způsobem, v rozsahu a postupem dle smlouvy, jejímž je toto ujednání dle § 6 ZOOU součástí. Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá účelu zpracování, tedy obsahuje identifikační osobní údaje (jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti zaměstnanců zhotovitele). Zpracování osobních údajů podle tohoto ujednání se sjednává na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, jejíž součástí je toto ujednání, nejpozději do likvidace posledního osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle ZOOU;

- objednatel poskytuje zhotoviteli následující záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů:

- veškeré materiály s osobními údaji jsou zajištěny v uzamykatelném nábytku v uzamčených prostorách v sídle objednatele;

- všechny osobní údaje jsou následně zpracovávány na PC, která jsou zabezpečena heslem, a jsou přístupná pouze vybraným zaměstnancům objednatele;

- organizace a povinnosti zaměstnanců objednatele ohledně ochrany osobních údajů, jsou stanoveny ve vnitřním předpisu objednatele.

Článek XV

- Uveřejnění smlouvy

1.	Zhotovitel si je  vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu (celé znění) včetně všech jejích případných změn a dodatků.

2.	Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cz/.

3.	Povinnost uveřejnění této smlouvy včetně jejích změn a dodatků je objednateli uložena § 147a ZVZ.

4.	Uveřejnění bude provedeno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

- XVI

Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem v platném znění. Zároveň se smluvní strany dohodly na tom, že případné spory z této smlouvy, ze závazků založených touto smlouvou nebo ze závazků vzniklých v souvislosti s touto smlouvou, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány příslušným soudem.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel tři stejnopisy.

- Tato smlouva může být měněna a doplňována jedině na základě písemné dohody smluvních stran formou vzestupně číslovaných dodatků, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání smluvními stranami.

- Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy. Tato smlouva obsahuje následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla

V Praze, dne  ………………				V ............., dne………………

Za objednatele:					Za zhotovitele:

.............................................				.......................................……

Ing. Zdeněk Virus                                                     (podepíše a doplní dodavatel)

ředitel sekce správní

…………………………….

Ing. Ladislav Zelenka

ředitel odboru správy majetku