| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r. o. Líbalova 2348/1 149 00 Praha 4 - Chodov IČ: 43871143 DIČ: CZ43871143 | Pro: | Česká národní banka pan Ladislav Eliáš Na Příkopě 28 115 03 Praha 1 |
| --- | --- | --- |

| Vaše poptávka ze dne: | Naše nabídka ze dne: | Číslo nabídky: | Vyřizuje/ telefon: |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.7.2016 | 24.8.2016 | 16/1/MTRN/110/02 | Miloš Trnka / 603 883 637 |

Zakázka: ČNB - výměna přesné klimatizace - MaR

Vážení,

- na základě Vaší poptávky Vám předkládáme nabídku na dodávku systému měření a regulace na výše uvedenou zakázku.

- Předmět díla - popis technického řešení:

Nabídka je zpracována dle obdržené specifikace přesné klimatizace, tabulky datových bodů a konzultace s pracovníky Odboru technického ČNB. Nabídka je zpracována s použitím řídicího systému JOHNSON CONTROLS kompatibilního se stávajícím ISŘ v ČNB.

- Rozsah díla:

  - Přezbrojení rozvaděče CF2 (Demontáž stávajícího řídicího systému a všech nevyužívaných prvků, montáž a zapojení nového řídicího systému, zakrytí otvorů ve dveřích rozvaděče po DX regulátorech.)

  - Programování nové NCE síťové řídicí jednotky a IOM modulů.

  - Parametrování BACnet komunikace pro jednotky přesné klimatizace. Podmínkou je obdržení detailní specifikace komunikačního protokolu BACnet od dodavatele těchto jednotek.

  - Úprava uživatelského software pro centrálu, aktualizace datových bodů, databází a vazeb, úprava vizualizace.

  - Kompletní oživení a otestování.

  - Zaškolení obsluhy.

  - Zpracování projektové a předávací dokumentace.

- Nabídka nezahrnuje:

  - Kompletní výměnu rozvaděče CF2, u rozvaděče budou vyměněny pouze některé komponenty. Relátka, napájecí transformátory, svorkovnice atd. budou zachovány. Otvory na dveřích rozvaděče po starých DX regulátorech budou zakrytovány a bude do nich vsazen jeden informační displej.

  - Instalaci kabelů pro komunikaci BACnet/Ethernet  a demontáž kabelů od zrušených FCU, to bude zajištěno ze strany zákazníka.

  - Dodávku ani montáž teplotních čidel na snímání teploty v prostoru a ve zdvojené podlaze, zůstanou stávající a na původním místě.

  - Komplexní zkoušky

- Cenová kalkulace:

- Nabídková cena bez DPH:	 219 956,00 Kč

Položkový rozpis nabídkové ceny (VV) je uveden v příloze, jednotlivé ceny uvedené v rozpisu platí pouze jako součást celku.

- Dodací podmínky:

Zpracování projektu:	do 30 dnů od dodání technologických podkladů

Dodávka zboží a materiálu:	do 30 dnů od objednání

Úprava rozvaděče CF2:	do 14 dnů od poskytnutí technologické připravenosti

Software, oživení:	do 14 dnů od kompletní připravenosti technologie

Podmínkou zahájení prací, objednání zboží a materiálu je oboustranně písemně potvrzený smluvní vztah.

Podmínkou pro zahájení montáže je zajištění podmínek stavební připravenosti ze strany objednatele.

Podmínkou zahájení oživování je dokončení technologické připravenosti ze strany objednatele.

- Platební podmínky:

Platba fakturou, splatnost 14 dnů.

Smluvní pokuta v případě pozdní platby 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Zboží je majetkem zhotovitele až do uhrazení celé ceny díla objednatelem zhotoviteli.

Platnost nabídky:

60 dnů od data vystavení

Záruční podmínky:

Záruka na dílo:	36 měsíců od předání

Podmínkou platnosti záruky je řádná péče o zařízení dle Návodu k provozu a údržbě a pravidelná údržba zařízení prováděná autorizovanou organizací.

Ostatní podmínky:

Tato nabídka je indikativní. Bez uzavření Smlouvy o dílo nebo oboustranně písemně potvrzené objednávky oprávněnými osobami nezakládá právní nárok na plnění ze strany společnosti Johnson Controls. Realizace předmětu plnění uvedeného v této nabídce podléhá u společnosti Johnson Controls několikastupňovému schvalování a v jeho průběhu může společnost Johnson Controls kdykoliv a bez udání důvodu realizaci předmětu díla zamítnout.

Objednatel je povinen převzít provedené dílo, pokud nemá vady a nedodělky bránící jeho běžnému provozu. Vady
a nedodělky nebránící běžnému provozu díla, budou uvedeny v předávacím protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. Předmět plnění se provažuje za provedený i v případě, že objednatel jej odmítá převzít a začne jej užívat ke stanovenému účelu.

Mimo záruku za jakost zhotovitel odpovídá s omezením za škody, které jsou na základě smluvního účelu použití dodaného předmětu díla typické a předvídatelné. Zhotovitel neodpovídá za následné škody přímé i nepřímé jako ušlý zisk nebo ztráta z produkce. Dále zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí.

Povinnost zhotovitele k řešení a odstranění vad v záruční době dle výše uvedených odstavců je podmíněna tím, že objednatel má ke dni uplatnění reklamace uhrazeny všechny splatné závazky vůči zhotoviteli. Toto ujednání nemá vliv na běh a trvání záruční lhůty.

S přátelským pozdravem

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o.

## Miloš Trnka

Sales Representative

- E-mail:	milos.trnka@jci.com

- Mobil:	+420 603 883 637

- Tel:	+420 241 029 601

Johnson Controls je přední světový výrobce a dodavatel integrovaných systému řízení techniky budov, (měření a regulace – BMS). Metasys Extended Architecture  je plně decentralizovaný otevřený systém s rozsáhlými komunikačními a integračními možnostmi.

Za dobu svého více než 20-ti letého působení v České Republice si firma vybudovala stabilní tým zkušených pracovníků, má vytvořeny podmínky pro zajištění dodávky a realizace zakázek v jakémkoli rozsahu a komplexnosti a je v současnosti firmou s největším technickým
a regionálním zázemím v oboru.

Součástí Johnson Controls je značka YORK, světový lídr ve vývoji, výrobě a servisu produktů pro klimatizaci a chlazení. YORK dodává všechny v současné době existující technologie vč. technologií pro mrazírny, chladírny, zimní stadiony apod. (spirálové, šroubové, turbokompresorové, absorpční chladicí stroje s různými typy chladiv, vzduchem nebo vodou chlazené, tepelná čerpadla, fan-coily, kompletní řešení chlazení, klimatizace, servis apod.)

Johnson Controls nabízí také komplexní řešení pro oblast slaboproudých bezpečnostních a informačních systémů. Realizujeme kompletní dodávku jednotlivých technologií (EZS - elektrických zabezpečovacích systémů, EPS - elektrických protipožárních poplachových systémů, ACS - přístupových systémů, CCTV - kamerových systémů, PA - evakuačních a ozvučovacích systémů, atd.), včetně dodávky SW se související technickou podporou, projektovou dokumentací, oživení a odladění systémů, revize, záruční i pozáruční servis s návazností na komplexní správu budov.

Johnson Controls poskytuje široký rozsah služeb pro provoz zařízení a budov od záručního a pozáručního servisu až po komplexní
Facility management.