SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Českou národní bankou

# Na Příkopě 28

# 115 03 Praha 1

zastoupenou	Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO	48136450

DIČ	CZ48136450

(dále jen „objednatel” nebo „ČNB“)

a

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................(doplní účastník)

(dále jen „zhotovitel”)

(dále oba jen „smluvní strany“)

Článek I

Předmět a místo plnění

- Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele dílo „Rekonstrukce osvětlení Kongresového sálu ČNB II“ (dále jen „dílo“), a to v souladu s technickými požadavky objednatele dle přílohy č. 2 smlouvy a s technickými parametry nabídnutých svítidel uvedenými v příloze č. 3.

- Dílo obsahuje:

a) 	demontáž stávajících svítidel,

b)	vypracování a předání dokumentace provedení stavby a dokumentace skutečného provedení potvrzené zhotovitelem se zákresem instalací (2 x  v tištěné podobě a 1x v el. podobě),

c)	dodávku nových svítidel včetně provedení potřebných montážních, stavebních a elektroinstalačních prací,

d)	dodávku řídicího systému osvětlení včetně jeho naprogramování a provedení zkoušky funkčnosti,

e)	autorizované měření osvětlenosti a rovnoměrnosti osvětlení, zajištění elektrorevize,

f)	odborné zaškolení pověřených osob objednatele v rozsahu potřebném pro obsluhu,

g)	ekologickou likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla včetně prohlášení zhotovitele o provedení likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí,

h)	předání dokumentace v českém jazyce (popř. v anglickém jazyce):

- originál montážního deníku,

- 2x originály revizních zpráv,

- prohlášení o shodě (u zařízení uvedených na trh po 1. 7. 2013), resp. prohlášení o vlastnostech výrobků,

- soupis technických parametrů svítidel (lze nahradit tzv. katalogovými listy svítidel),

- návody k obsluze a údržbě,

- doklad o autorizovaném měření osvětlenosti,

- doklad o likvidaci odpadu,

- doklad o zaškolení pověřených osob objednatele.

- Předmětem smlouvy je dále závazek poskytovatele provádět mimozáruční opravy po dobu záruky.

- Místem plnění je objekt objednatele na adrese: Senovážné náměstí 30, Praha 1.

Článek II

Lhůty plnění

- Zhotovitel se zavazuje

  - zpracovat a zaslat projektovou dokumentaci včetně harmonogramu prací a návrhu vhodného řešení osvětlení Kongresového sálu (včetně provedení výpočtu osvětlení) v elektronické formě k připomínkám objednateli do 4 týdnů od podpisu smlouvy, odevzdat čistopis s vypořádanými připomínkami do 1 týdne od jejich obdržení, práce od zahájení demontáže do předání díla musí probíhat v období od 29. do 33. týdne 2017,

  - zahájit demontážní a montážní práce ve lhůtě stanovené ve schváleném harmonogramu,

  - předat dílo včetně všech dokladů a dokumentace skutečného provedení (zakreslené ručně) dle čl. I nejpozději do 4 týdnů od zahájení demontážních a montážních prací,

  - provést zaškolení pověřených osob objednatele před předáním díla,

  - předat dokumentaci skutečného provedení do 2 týdnů od předání díla.

Článek III

###### Cena a platební podmínky

(účastník nedoplňuje, bude doplněno při uzavření smlouvy s vybraným účastníkem v souladu s nabídkou)

- Cena díla dle čl. I odst. 1 byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši xxxxxxxxx Kč bez DPH, z toho cena za zaškolení činí xxxxxxxxxxxx Kč bez DPH. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním. Bližší specifikace cen je uvedena v příloze č. 4.

- Cena díla bude uhrazena následovně:

  - po předání díla je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na cenu díla s tím, že bude uplatněno zádržné ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (zádržné nesnižuje základ daně, je jen platební podmínkou úhrady ceny, tj. částka k úhradě bude v daňovém dokladu ve výši 95 % ceny bez DPH),

  - doklad k úhradě zádržného je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den předání a převzetí čistopisu dokumentace skutečného provedení.

- Cena za provedení mimozáruční opravy bude stanovena jako součet součinu příslušné hodinové sazby a počtu skutečně odpracovaných hodin, ceny za výjezd a ceny náhradních dílů.

- Náhradní díly a materiál bude zhotovitel účtovat maximálně za cenu obvyklou v místě a čase plnění. V případě, že objednatel dodatečně zjistí, a to maximálně do doby 6 měsíců od dodání náhradního dílu nebo materiálu, že zhotovitel dodal náhradní díl nebo materiál za cenu vyšší než obvyklou v místě a čase plnění, je zhotovitel povinen zjištěný rozdíl ceny oproti ceně obvyklé vyúčtovat jako slevu z ceny předmětného dílu nebo materiálu, a to nejdéle do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele k poskytnutí slevy. Zhotovitel je povinen uvést ve vyúčtování v souladu s odst. 3 tohoto článku přesnou specifikaci vyměněného náhradního dílu nebo materiálu vč. uvedení jejich cen. Součástí dodávky náhradních dílů nebo materiálu jsou příslušné dokumenty (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, apod.).

- Daňový doklad na cenu plnění v Kč bez DPH dle čl. I odst. 1 nebo opravy podle čl. I odst. 3 je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí příslušného plnění.

- U plnění podle této smlouvy bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit daňový doklad na úhradu ceny plnění nejdéle do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se uskutečnilo zdanitelné plnění. Daň odvede objednatel.

- Doklad k úhradě bude vedle údajů podle § 435 občanského zákoníku obsahovat i evidenční číslo smlouvy ČNB. Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH. V případě, že doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí, nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

- Doklady zasílá zhotovitel elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž musí být vložen jako příloha mailové zprávy ve formátu PDF. Mimo vlastní fakturu může být přílohou mailu jedna až tři přílohy k faktuře ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné doklad zaslat elektronicky, zašle zhotovitel doklad v analogové formě na adresu objednatele:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1.

- Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

# Článek IV

Průběh, předání a převzetí díla

- O předání pracoviště vyhotoví objednatel protokol, který podepíše alespoň jedna z pověřených osob za objednatele a alespoň jedna z pověřených osob za zhotovitele dle odst. 5 tohoto článku.

- Po provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací bude provedena komplexní zkouška, která zahrnuje vyzkoušení funkčního celku díla. Vyzkoušeno bude stmívání každého svítidla samostatně v rozsahu 1 – 100 %, s možností nastavování scén, vytvoření alespoň 3 základních osvětlovacích scén v grafické vizualizaci s možností individuálního nastavení jednotlivých svítidel a uživatelského vytváření nových scén a časových programů.

- Po úspěšném provedení komplexní zkoušky bude sepsán protokol.

- Dílo bude převzato podpisem protokolu o předání a převzetí díla. Protokol vyhotoví objednatel,             a podepíší jej alespoň dvě z pověřených osob za objednatele a alespoň jedna osoba z pověřených osob za zhotovitele dle odst. 5 tohoto článku. Součástí předání díla bude i předání dokumentů           dle čl. I odst. 2.

- Pověřenými osobami jsou:

za objednatele:

Miloslav Široký, tel.: 224 412 191, e-mail: miloslav.siroky@cnb.cz,

Ing. Martin Kvita, tel.: 224 412 193, e-mail: martin.kvita@cnb.cz,

Ing. Ladislav Eliáš, tel.: 224 413 570, e-mail: ladislav.elias@cnb.cz,

za zhotovitele:

xxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx (doplní účastník)

xxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx (doplní účastník).

- V případě jakékoliv změny v údajích uvedených v předchozím odstavci, je smluvní strana povinna tuto změnu bez zbytečného odkladu oznámit e-mailem druhé smluvní straně, přičemž změna je účinná dnem jejího doručení, bez povinnosti uzavření dodatku ke smlouvě.

Článek V

Odstraňování záručních a mimozáručních vad

- Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku po dobu 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

- Po dobu záruky se zavazuje zhotovitel odstraňovat na vlastní náklady veškeré záruční vady a dále bude provádět odstraňování mimozáručních vad. Požadavky na odstranění záručních a mimozáručních vad budou poskytovateli oznámeny telefonicky na telefonní číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx (doplní účastník)  s následným písemným potvrzením ve stejný den e-mailem na adresu xxxxxxxxxxxx (doplní účastník). Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit případnou změnu telefonního čísla nebo e-mailové adresy na e-mailovou adresu pověřené osoby za objednatele, bez povinnosti uzavření dodatku ke smlouvě.

- Zhotovitel se zavazuje, že na telefonicky a následně e-mailem potvrzenou výzvu objednatele zahájí odstraňování vady nejpozději následující den v 8:00 hod. od jejího telefonického nahlášení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nepřijetí telefonní výzvy se za čas nahlášení považuje odeslání e-mailové zprávy.

- Zhotovitel se zavazuje po zahájení opravy pokračovat bez zbytečného přerušení až do úplného odstranění vady. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 2 dnů od nahlášení vady, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak.

- O odstranění vady vyhotoví zhotovitel záznam o provedení opravy (servisní nebo montážní list), který bude podle okolností obsahovat přehled vyměněných náhradních dílů a spotřebního materiálu a podepíší jej pověřené osoby smluvních stran.

- V případě, že zhotovitel nezahájí opravu řádně uplatněné vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit její odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou. Tímto postupem objednatele není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem a zhotovitel je v prodlení se zahájením opravy záruční vady až do doby jejího odstranění třetí osobou.

Článek VI

Licenční ujednání

- Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní, nepřevoditelné a časově neomezené oprávnění užívat SW pro svou vlastní potřebu.

- Právo užívat dodaný SW vzniká objednateli dnem podpisu protokolu dle čl. IV odst. 4 této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci dle odst. 1 objednateli poskytnout a že na plnění neváznou žádná práva třetích osob, která by poskytnutí bránila.

# Článek VII

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě stanovené v článku II odst. 1.1 nebo 1.2 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené v čl. II odst. 1.3 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené k zahájení nebo k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě sjednané pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 6 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.

- V případě prodlení objednatele v úhradě daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle předpisů občanského práva

- Splatnost dokladu k úhradě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je 14 dnů po jeho doručení povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.

- Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

Článek VIII

Podmínky provádění díla

- Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele za podmínek stanovených v příloze č. 1 této smlouvy – Bezpečnostní požadavky, vstup do objektu objednatele.

- Zhotovitel je povinen převzít před zahájením prací protokolárně pracoviště a po ukončení prací vrátit protokolárně pracoviště objednateli.

- Zhotovitel je povinen zajistit stálou přítomnost odpovědného pracovníka při provádění prací. Odpovědný pracovník bude řídit a kontrolovat práce, koordinovat činnosti pracovníků zhotovitele, koordinovat činnosti různých profesí, rozhodovat ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele o případné změně postupu prací, apod. Zároveň musí být po celou dobu prací přítomen na pracovišti, v případě nepřítomnosti určí svého zástupce a musí být po celou dobu provádění prací dosažitelný telefonicky.

- Objednatel zapůjčí zhotoviteli k provádění montážních prací uvnitř kongresového sálu pojízdné lešení.

- Veškerá dodaná svítidla budou nová, nepoužitá a plně funkční.

- Zhotovitel je povinen provádět ochranu konstrukcí a zařízení objednatele před poškozením              a znečištěním a provádět opatření proti prašnosti.

- V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vlastními prostředky a na svoje náklady provádět průběžný denní úklid a vyčištění pracoviště, popř. transportních cest a všech dalších prostor                  a konstrukcí dotčených činností poskytovatele, pokud je znečistil v souvislosti s poskytováním plnění. Zhotovitel se zavazuje po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení pracoviště tak, aby v prostorách objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty a provede před předáním objednateli čistý úklid celého pracoviště a prostor dotčených činností zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla vést montážní deník, který je povinen předložit v případě výzvy objednatele.

Článek IX

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo

Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podepsání protokolu o předání a převzetí.

Článek X

Odstoupení od smlouvy

- V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

- Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považují zejména tyto případy:

- projektová dokumentace včetně výpočtu osvětlení, celková hmotnost svítidel na 1 lustru nesplňují požadované technické parametry dle přílohy č.2 této smlouvy

- dílo nezaručuje bezpečné a řádné užívání díla podle stanovených parametrů nebo opakovaný výskyt vad znemožňujících jeho řádné užívání. Za opakovaný výskyt se považují alespoň 3 stejné vady či 3 různé vady bránící provozuschopnosti zařízení,

- zhotovitel bude v prodlení ve lhůtě uvedené v článku II odst. 1.1 a 1.3 této smlouvy delším než 15 kalendářních dnů,

- Odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 a násl. občanského zákoníku.

Článek XI

Mlčenlivost, bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu plnění seznámí. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, které jsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

- Zhotovitel se zavazuje v plném rozsahu dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

# Článek XII

Ochrana osobních údajů

- Dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), strany sjednaly:

- zpracování veškerých osobních údajů objednatelem, který je ve smyslu ZOOU zpracovatelem, probíhá podle ZOOU, zejména je zpracovatel povinen ve smyslu § 7 ZOOU splnit obdobně všechny povinnosti stanovené v § 5 ZOOU pro správce osobních údajů;

toto ujednání o zpracování osobních údajů se uzavírá za účelem zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB způsobem, v rozsahu a postupem dle smlouvy, jejímž je toto ujednání dle § 6 ZOOU součástí. Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá účelu zpracování, tedy obsahuje identifikační osobní údaje (jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti zaměstnanců poskytovatele). Zpracování osobních údajů podle tohoto ujednání se sjednává na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, jejíž součástí je toto ujednání, nejpozději do likvidace posledního osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle ZOOU;

objednatel poskytuje zhotoviteli následující záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů:

veškeré materiály s osobními údaji jsou zajištěny v uzamykatelném nábytku v uzamčených prostorách v sídle objednatele;

všechny osobní údaje jsou následně zpracovávány na PC, která jsou zabezpečena heslem, a jsou přístupná pouze vybraným zaměstnancům objednatele;

organizace a povinnosti zaměstnanců objednatele ohledně ochrany osobních údajů, jsou stanoveny ve vnitřním předpisu objednatele.

Článek XIII

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

- Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.

- Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz/.

3.   Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.

4.   Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek XIV

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, nestanoví-li smlouva jinak.

- Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.

Přílohy:	č. 1 -	Bezpečnostní požadavky objednatele

## č. 2 -	  Technické požadavky objednatele na rekonstrukci osvětlení kongresového sálu

## č. 3  -  Technické parametry nabídnutých svítidel (doplní účastník)

## č. 4 -  Specifikace cen (účastník nedoplňuje, bude doplněno při uzavření smlouvy)

V Praze dne ……………….… 2017								V Praze dne …………........ 2017

Za objednatele: 															Za zhotovitele:

…………………………………….								………………………………………

Ing. Zdeněk Virius	xxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel sekce správní

……………………………………									……………………………………

# Ing. Pavel Veselka	xxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel odboru technického

# Příloha č. 1

# Bezpečnostní požadavky objednatele

- Poskytovatel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho zaměstnanci, kteří jsou jmenovitě uvedeni na seznamu zaměstnanců, schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel poskytovatele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam poskytovatel předloží ČNB nejpozději v den podpisu smlouvy.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: název poskytovatele, adresu sídla poskytovatele, telefonní a emailový kontakt na poskytovatele, tituly, jména a příjmení zaměstnanců poskytovatele, čísla průkazů totožnosti zaměstnanců poskytovatele a pro vozidla bude uveden typ vozidla a registrační značka. Součástí seznamu je „Prohlášení o získání souhlasu subjektů osobních údajů se zpracováním osobních údajů v ČNB ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů“. Poskytovatel v něm prohlásí a nese odpovědnost za to, že jeho zaměstnanci uvedení v seznamu vydali souhlas se zpracováním osobních údajů Českou národní bankou v rozsahu: titul, jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti. Důvodem předání těchto osobních údajů je zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu zaměstnanců poskytovatele je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Zaměstnanci neschválení ze strany ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Objednatel si vyhrazuje právo odvolat schválené zaměstnance poskytovatele ze seznamu bez udání důvodů. Schválení zaměstnanci musí dodržovat směrnice ČNB a pokyny ostrahy pro vstup a pobyt ve vyhrazených prostorách.

- Zaměstnanci poskytovatele jsou povinni podrobit se při každém vstupu do objektu ČNB bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty.

- Objednatel si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB zaměstnance poskytovatele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.

- Vstup soukromých návštěv do vnitřních prostor objektů ČNB je zakázán. Pro tyto účely je možné využít určené návštěvní místnosti.

- Poskytovatel a jeho zaměstnanci v oblasti požární ochrany budou při plnění díla věnovat zvýšenou pozornost:

- dodržování právních předpisů o požární ochraně,

- předpisům objednatele při provádění požárně nebezpečných pracích se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování apod.),

- průrazům a průchodům u rozvodů instalací a technologií hranicemi požárních úseků, včetně zachování, obnovení nebo nového vyhotovení jejich protipožárních ucpávek.

- Poskytovatel se zavazuje zajistit, že jeho zaměstnanci, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy.

- Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

- V případě mimořádné události se zaměstnanci poskytovatele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem.

- Zaměstnanci poskytovatele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny, hořlavé kapaliny, tlakové lahve apod. O tom co je a není nebezpečný předmět rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- Fotografování a pořizování videozáznamů je ve všech prostorech objektů ČNB zakázáno. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch. Konkrétní případ musí předem písemně povolit ředitel odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení nebo ředitel příslušné pobočky ČNB.

- Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení k provedení požárně nebezpečné práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá poskytovatel písemnou formou, vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací, dozorujícího zaměstnance ČNB.

- Zaměstnanci poskytovatele se musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Zaměstnanci poskytovatele uvedení na seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech objednatele prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“) Pravidla budou v listinné formě předána zástupci poskytovatele požárním a bezpečnostním technikem ČNB. Zástupce Poskytovatele s pravidly seznámí všechny dotčené zaměstnance poskytovatele.

- Objednatel je oprávněn kdykoliv podrobit kontrole v objektu ČNB kteréhokoliv zaměstnance poskytovatele uvedeného na seznamu z dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce, a výše uvedených ustanovení.

# Příloha č. 2

# Technické požadavky objednatele na rekonstrukci osvětlení kongresového sálu

- Technický popis stávající instalace

Základní stávající osvětlení kongresového sálu 1P602 je upevněno na konstrukci třech kruhových kovových lustrů, každý o průměru 3m, zavěšených symetricky ve výšce 7m nad podlahou (tzn. v polovině výšky sálu). Osvětlení sestává z výbojkových a žárovkových jednotek, cca 26 ks, v prostoru každého lustru, rozdělených na osvětlení přímé (směřující dolů) a nepřímé (směřující na strop). Sál má výšku 14m. Ovládání osvětlení je systémem LUXMATE PROFESSIONAL. Pro kongresový sál jsou vyčleněny 2 ovládače LM-EG o rozměru 83x247x52 (jeden v sále, jeden na balkóně). Osvětlení je připojeno na 14 samostatně jištěných jednofázových obvodů 10A, kabel CYKY 3Cx1,5. (Lustr č. 1 šest obvodů, č. 2 čtyři, č. 3 čtyři.)  Na nosné konstrukci jsou kabely uloženy pevně.

Kromě základního osvětlení jsou v sále další svítidla, která zůstanou zachována. Jejich ovládání je společné se základním osvětlením. Jedná se o po obvodu sálu 10 dvojic svítidel v kombinaci BEGA6610 se zdrojem  QT18 75W a BEGA2415 se zdrojem QT-DE 200W. Dále pod balkónem 7 ks svítidel Zumtobel Staff se zdroji QT12 100W. Svídidla jsou připojena celkem na 4 obvody.

- Požadavky na osvětlení sálu

Cílem úprav je modernizace základního osvětlení při dosažení maximálních úspor ve spotřebě energie a přizpůsobení celého technického řešení současnému stavu ve vývoji osvětlovací techniky (u všech svítidel se požaduje použití světelných zdrojů LED, minimální životnost 50 000 h). Celková hmotnost svítidel na jednom lustru nesmí překročit 170 kg.

Požaduje se zachování stávající kabeláže mezi svítidly a napájecím rozváděčem. Jako  DALI sběrnici pro lustry je možné využít pro každý lustr vždy jeden ze silových kabelů, u každého lustru by tedy zůstaly min. 3 kabely (obvody) z napájecího rozváděče pro silové napájení nových svítidel. Jako DALI sběrnici mezi napájecím rozváděčem a ovladačem v sále a ovladačem na balkóně lze využít stávající bus JYTY 4Dx1 od stávajícího ovládání LUXMATE po jejím odpojení od zbytku budovy.

Vzhledem k tomu, že je celá budova řízena jedním systémem LUXMATE, v rozváděči 3RH.1 je třeba provést technické úpravy spočívající ve vyřazení stávajících řídicích modulů systému LUXMATE při zachování plné funkce ve zbývajících částech budovy.

Dokumentace elektroinstalace je k dispozici u zadavatele.

Na stěně sálu je umístěn původní ovladač Luxmate, který bude demontován a nahrazen novým ovladačem kompatibilním s dodaným řídicím systémem. V případě jeho jiných rozměrů musí být esteticky začleněn do kamenného obkladu.

Osvětlení sálu musí po rekonstrukci splňovat jak obecné požadavky platných norem a předpisů, tak speciální požadavky provozovatele na způsob provozu, ovládání, barvu světla a jeho intenzitu. Pro návrh nových svítidel se nebude uvažovat osvětlení od svítidel, která zůstanou zachována.

  - Obecné požadavky

Jsou uvedeny v ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů, Část 1: Vnitřní pracovní prostory.

Je nutno zohlednit zejména tu skutečnost, že společenský sál je určen k různým účelům, tedy i k těm, kdy lze prostor posuzovat jako administrativní prostor s příslušným požadavkem na osvětlenost, rovnoměrnost, činitel oslnění a barevné podání ( tab. 5.26 ). Osvětlenost v místě pracovního úkonu  Em min 550 lx. Za místo pracovního úkonu se považuje plocha v půdorysu vyznačená obdélníkem.

Těmto požadavkům musí vyhovět ta část osvětlení, která bude použita pro konkrétní akce, srovnatelné s administrativní (kancelářskou) činností v celé ploše sálu vymezené vyznačeným obdélníkem v půdorysu sálu, viz obr. Půdorys sálu. Požaduje se kombinace osvětlení přímého (tzn. svítidla budou svítit dolů) a nepřímého (odraz od stropu). Nepřímé osvětlení stropu musí umožňovat barevné osvětlení štukového stropu sálu statickými zářiči pro efektové ladění odstínu stropu, min. osvětlenost 280 lx na povrchu stropu, svítidla LED, míchání barev RGBW. Minimální životnost 50 000 h. Svítidla pro přímé i nepřímé osvětlení daného typu musí být všechna z jedné výrobní šarže a stejného barevného podání. Svítidla musí mít černý nebo stříbrošedý design.

Musí být také respektovány požadavky na hospodárnost navrženého řešení a možnost regulace osvětlení jako celku i po částech (po jednotlivých svítidlech).

Pro tuto část je nezbytné provést výpočet osvětlenosti, aby byly doloženy správné parametry navrženého řešení.

  - Speciální požadavky

Pro zvláštní účely využití sálu budou instalována i taková svítidla, která umožní změnu barvy světla, intenzity, vyzařovací charakteristiky (úhlu) a směrování svítidla podle potřeby.

Pro tyto účely je třeba, aby bylo možno vytvářet jak celkové, rozptýlené osvětlení s možností změny barvy světla a jeho intenzity, tak akcentové, bodové osvětlení pro nasvětlení kterékoliv části sálu, např. řečnického stolu, prezentovaného výrobku, uměleckého díla apod., včetně stěn.

Na lustru č. 1 budou umístěna dvě tato svítidla, na lustru č. 2 tři, na lustru č. 3 jedno. Svítidla musí umožňovat dálkově ovládané natáčení, možnost naprogramovat světelné scény jak před akcí, tak je měnit v jejím průběhu. U těchto svítidel se předpokládá také možnost změny vyzařovacího úhlu (ohniskové vzdálenosti) a barvy světla. Svítidla musí být umístěna tak, aby nedošlo k zakrytí světelného toku svítidel dle odst. 2.1.

Každé svítidlo musí splnit tyto minimální parametry:

napájení 230V 1f

osvětlenost 5000lx v 5 metrech při úhlu 12°

zoom 15° – 35°

míchání barev RGBW nebo CMY

grafický systém - rotující goba

lineární clona, lineární ostření

spodní mez pásma regulace výkonu (minimální intenzita osvětlení) 0 – 10%;

horní mez pásma regulace výkonu (maximální intenzita osvětlení) 100%

stroboskopický efekt

úhel pohybu: 500°PAN, 250°TILT

světelný zdroj LED

životnost 50 000 h

bezdrátové ovládání a programování

černý nebo stříbrošedý design

Uchazeč musí předložit jako příklad alespoň orientační výpočet včetně renderingu pro typová využití sálu dle přiložených obrázků, aby bylo možno posoudit návrh řešení.

- Požadavky na ovládání

Pro ovládání osvětlení dle odst. 2.1 je požadován systém DALI. Osvětlení musí umožňovat použití pevně instalovaných ovladačů (v sále a na balkóně), s možností vytváření, ukládání světelných scén (ovladač na balkóně), a vyvolání světelných scén (ovladač v sále). Každé svítidlo musí být ovladatelné samostatně. Do nového ovládání musí být začleněna stávající svítidla na stěnách a pod balkónem dle odst. 1. V případě poruchy ovládání osvětlení musí být možné rozsvítit na plný výkon přímé osvětlení i bez využití tohoto ovládání.

Pro osvětlení dle odst. 2.2 není požadován konkrétní systém ovládání, musí nicméně splňovat aktuální technickou úroveň v dané oblasti a nesmí vyvolat nepřiměřené zásahy do stávající instalace nebo stavebního řešení. Musí umožnit naprogramování, být ovladatelné pevně instalovaným ovládačem z balkónu a přenosným ovládačem. Komunikace ovládačů s jednotlivými svítidly musí být bezdrátová. Každé svítidlo musí být ovladatelné samostatně. V řídicím systému musí být rezerva pro případně dodatečně instalované min. 3 ks svítidel.

Ovládání a programování svítidel dle odst. 2.1 i 2.2 musí být integrováno do jednoho řídicího místa (ovladače) na balkóně se společnou vizualizací.

Obrázek:

Půdorys sálu

# Příloha č. 3

Technické parametry nabídnutých svítidel

(doplní účastník)

1.  Parametry nabízených svítidel:

(Musí být uvedeny minimálně tyto údaje : typ, světelný výkon, elektrický příkon, hmotnost, barva korpusu, index podání barev, napětí, krytí IP, provozní teplota, hluk, rozměry, životnost. Lze nahradit tzv. katalogovými listy svítidel)

2. Orientační výpočet osvětlenosti.

Příloha č. 4

Specifikace cen

(účastník nedoplňuje, bude doplněno při uzavření smlouvy)