- SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany

- Česká národní banka

- sídlo:	Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

zastoupení:		Ing. Zdeněk Virius, ředitel sekce správní

a

Ing. Pavel Veselka, ředitel odboru technického

IČO:	48136450

DIČ:	CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

………………..

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………...

………………..

sídlo:	……………….., ………………..

zastoupení/jednající:

IČ:

DIČ:			……… (doplní uchazeč)

(dále jen „zhotovitel“).

- Článek I

Předmět smlouvy, místo plnění

- Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele dodat a zprovoznit u objednatele monitorovací online systém na testování, sledování, zaznamenávání a vyhodnocování stavu celého akumulátorového systému pro nepřerušitelné zdroje elektrické energie – UPS (dále jen „UPS“) a jeho jednotlivých akumulátorů (dále také jen „dílo“). Zhotovitel dílo provede v souladu s přílohami této smlouvy, a podle instalačního manuálu a harmonogramu provádění díla.

- Dodávka a zprovoznění monitorovacího systému akumulátorů UPS zahrnuje zejména:

- vypracování realizační projektové dokumentace včetně detailního věcného popisu všech manipulací na zařízení objednatele, které zhotovitel požaduje provést od objednatele;

- vypracování podrobného harmonogramu provádění díla v souladu se lhůtami dle čl. II smlouvy, jehož součástí bude zejména stanovení termínů přípravných prací předcházejících montáži monitorovacího systému po hodinách a požadavky zhotovitele na manipulace na zařízeních objednatele s uvedením doby jejich trvání v hodinách (popř. v minutách) v členění podle realizační projektové dokumentace. Harmonogram bude podepsán pověřenými osobami objednatele a zhotovitele;

- dodávku, montáž a odzkoušení monitorovacího systému s prokázáním všech vlastností a technických parametrů uvedených v přílohách č. 2 a 6 smlouvy, a to včetně všech souvisejících rozvodů a zařízení;

- zajištění veškerého potřebného materiálu, pracovních pomůcek a měřících zařízení pro provedení zkoušek zařízení podle této smlouvy;

- předání instalačního manuálu (v českém nebo anglickém jazyce);

- předání návodu k obsluze a údržbě v českém jazyce;

- provedení veškerých potřebných zkoušek a revizí podle všech platných norem a předpisů vztahujících se k předmětu díla;

- zaškolení maximálně 12 odborných pracovníků objednatele v rozsahu potřebném pro obsluhu,  provoz a údržbu díla;

- zkušební provoz podle odst. 3 tohoto článku;

- vypracování dokumentace skutečného provedení na CD (výkresy ve formátu v *.pdf a *.dwg verze mx. 2010, dokumenty ve formátu *.doc a *.xls verze 2003);

- předání všech dokladů prokazujících splnění této smlouvy, a to v českém jazyce. Jedná se zejména o:

  - prohlášení o shodě (o vlastnostech – dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011),

  - revizní zprávy,

  - protokoly o provedených zkouškách/měřeních,

  - originál stavebního deníku,

  - prohlášení zhotovitele o ekologické likvidaci odpadů vzniklých při stavbě v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel,

  - doklad o zaškolení určených zaměstnanců objednatele.

- Zkušebním provozem v délce 30 kalendářních dnů zhotovitel prokáže splnění všech požadavků objednatele uvedených v příloze č. 2 této smlouvy. Před započetím zkušebního provozu je zhotovitel povinen předat objednateli doklady a dokumenty dle čl. I odst. 2 písm. e), f) a k). Zkušební provoz se považuje za úspěšný, bude-li dílo splňovat veškeré požadavky objednatele dle přílohy č. 2 smlouvy, bude mít parametry dle přílohy č. 6 smlouvy a bude-li po celou dobu zkušebního provozu bez vad. Nebude-li zkušební provoz úspěšný, bude proveden znovu, a to v délce 30 kalendářních dnů, nestanoví-li pověřená objednatele kratší délku. Další opakování závisí na rozhodnutí pověřené osoby objednatele včetně délky jeho trvání. O zahájení zkušebního provozu, jeho výsledku a každém opakování zkušebního provozu bude učiněn zápis v servisním deníku, který bude podepsán pověřenými osobami smluvních stran. Opakování zkušebního provozu nemá vliv na lhůtu pro předání díla podle čl. II písm. f). V případě, že zkušební provoz nebude úspěšný, a to ani po jeho opakování, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu neúspěšného zkušebního provozu v souladu s tímto odstavcem, nebo v případě odstoupení od smlouvy z jiného důvodu v souladu se zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, před předáním díla, je zhotovitel povinen na své náklady dílo demontovat a uvést místo plnění do stavu jaký byl před započetím díla dle této smlouvy.

- Zhotovitel se dále zavazuje provádět po dobu záruční lhůty profylaktické prohlídky, a to v intervalu ……(uchazeč doplní interval prohlídek např. 1 x za 6 měsíců, 1 x za 12 měsíců, apod.), a dále mimozáruční opravy požadované objednatelem. Profylaktická prohlídka spočívá v ……………. (doplní uchazeč)

- Objednatel zaplatí ceny plnění podle čl. III smlouvy.

- Místo plnění je ústředí objednatele na adrese:

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

- Článek II

Lhůty plnění

Jednotlivé části plnění proběhnou v následujících lhůtách:

  - Předání realizační projektové dokumentace a harmonogramu k připomínkám do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy.

  - Objednatel předá připomínky zhotoviteli e-mailem do 5 pracovních dnů od obdržení realizační projektové dokumentace a harmonogramu.

  - Zhotovitel připomínky zapracuje do čistopisu realizační projektové dokumentace (2x tištěná podoba, 2x CD) a harmonogramu, které předá objednateli do 5 pracovních dnů od obdržení připomínek objednatele.

  - Instalační manuál a návod k obsluze a údržbě předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

  - Předání zprovozněného zařízení do zkušebního provozu do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

  - Předání díla do 60 kalendářních dnů od zahájení zkušebního provozu.

  - Profylaktickou prohlídku provede zhotovitel tak, aby byl dodržen interval stanovený pro provedení profylaktické prohlídky v čl. I odst. 4 s tím, že termín jejího provedení oznámí objednateli alespoň 14 kalendářních dnů předem. Objednatel termín potvrdí e-mailem. V případě, že zhotovitelem oznámený termín provedení profylaktické prohlídky nebude pro objednatele akceptovatelný, bude nový termín stanoven dohodou pověřených osob smluvních stran.

- Článek III

Cena a platební podmínky

uchazeč nedoplňuje ceny, budou vyplněny při uzavření smlouvy podle nabídky uchazeče

- Cena plnění podle čl. I odst. 1 a 2 byla stanovena dohodou smluvních stran a činí bez DPH celkem ……………. Kč, z toho cena zaškolení činí ............. Kč.

- Cena plnění zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla podle této smlouvy.

- Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla v souladu s článkem IV smlouvy.

- Cena za provedení jedné profylaktické prohlídky činí ……………. Kč bez DPH. V ceně prohlídky jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s jejím provedením včetně nákladů na dopravu.

- Cena mimozáručních oprav bude stanovena jako součin skutečně odpracovaného času a hodinové sazby, která činí v pracovní dny (Po - Pá 6:00 - 22:00 hod.) ………. Kč/hod. bez DPH, v pracovní dny (Po - Pá 22:00 - 6:00 hod.) ………. Kč/hod bez DPH a ve dnech pracovního volna a ve svátcích ………. Kč/hod. bez DPH. K ceně opravy bude účtováno paušální dopravné, které činí v pracovní dny  (Po - Pá 6:00 - 22:00 hod.) ………. Kč bez DPH, v pracovní dny (Po - Pá 22:00 - 6:00 hod.) ………. Kč/hod bez DPH a ve dnech pracovního volna a ve svátcích ………. Kč/hod. bez DPH. K ceně bude případně účtována také cena použitých náhradních dílů, a to za cenu obvyklou v místě a čase plnění.

- K cenám bude účtována DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

- Daňový doklad bude vedle údajů podle § 13a obchodního zákoníku obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH a evidenční číslo smlouvy ČNB. V případě, že doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí, nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

- Daňový doklad zašle zhotovitel na adresu:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor centrální účtárna

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1,

nebo elektronicky na adresu:

faktury@cnb.cz (s uvedením jména vystavovatele daňového dokladu).

9.	Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Článek IV

Předání a převzetí plnění, pověřené osoby

- Dílo bude převzato do zkušebního provozu po úspěšném provedení zkoušek a revizí požadovaných touto smlouvou a zaškolení osob určených objednatelem. Předání a převzetí do zkušebního provozu a ukončení zkušebního provozu bude potvrzeno zápisem do servisního deníku a podpisem protokolu o předání a převzetí do zkušebního provozu a protokolu o ukončení zkušebního provozu, který podepíší pověřené osoby smluvních stran. Před podpisem protokolu provede zhotovitel čistý úklid dotčených prostor a předá objednateli veškeré požadované doklady podle čl. I odst.1 písm. k).

- Dílo bude převzato po úspěšném provedení zkušebního provozu. Předání a převzetí bude potvrzeno podpisem protokolu o předání a převzetí plnění, který podepíší pověřené osoby smluvních stran.

- Objednatel převezme pouze dílo bez vad a nedodělků.

- Pověřenými osobami smluvních stran jsou:

  - za objednatele:

- Petr Matějka, tel.: 224 412 249, e-mail: petr.matejka@cnb.cz,

- Ing. Martin Kvita, tel.:224 412 193, e-mail: martin.kvita@cnb.cz,

- Ing. Luděk Erban, tel.: 224 412 909, e-mail: ludek.erban@cnb.cz, nebo

- Miloslav Široký, tel.: 224 412 191, e-mail: miloslav.siroky@cnb.cz.;

  - za zhotovitele:

…………………. (doplní uchazeč).

4.	V případě změny v osobě uvedené v odst. 4 tohoto článku nebo jejích kontaktních údajů, je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám protistrany.

- Článek V

Podmínky plnění, součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje umožnit za podmínek stanovených přílohou č. 1 smlouvy vstupy a vjezdy pracovníků zhotovitele do objektu objednatele a zajistit volný přístup pracovníkům zhotovitele na místo plnění s výhradou omezení z provozních důvodů objednatele.

- Objednatel se zavazuje seznámit pracovníky zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění smlouvy, s místními podmínkami BOZ a PO na pracovišti objednatele. Zhotovitel se zavazuje tyto podmínky dodržovat.

- Objednatel se dále zavazuje:

-	umožnit pracovníkům zhotovitele přístup na sociální zařízení,

-	umožnit uložení věcí, uskladnění materiálu a pracovních nástrojů v souvislosti s prováděním díla,

-	poskytnout, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230/400 V a užitkové vody v místech, která určí oprávněná osoba objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje:

  - montáž monitorovacího systému provést postupně podle schváleného HMG a realizační projektové dokumentace. Veškeré nezbytné manipulace a krátkodobé výluky na zařízeních objednatele musí být předem dohodnuty, odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku pověřenou osobou objednatele a zhotovitele a zahájeny až po udělení souhlasu k provedení pověřeným pracovníkem objednatele,

  - provádět veškeré práce a dodávky v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a EN, instalačním a provozním manuálem výrobce monitorovacího systému, pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám,

  - provádět veškeré práce a dodávky způsobem, který vyloučí poškození nebo zničení zařízení a rozvodů objednatele a vyloučí rovněž omezení provozu zařízení objednatele nebo jejich odstavení z provozu, vyjma případů, kdy je toto omezení nebo odstavení povoleno pověřenou osobou objednatele zápisem ve stavebním deníku,

  - v případě jakéhokoliv poškození majetku nebo omezení provozu neschváleného objednatelem provést po dohodě o termínu opravu poškozených zařízení a rozvodů a obnovit provoz objednatele v plném rozsahu,

  - provádět přípravné práce pro provedení díla v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hod. podle odsouhlaseného harmonogramu,

  - převzít před zahájením prací protokolárně pracoviště a po ukončení prací vrátit protokolárně pracoviště objednateli,

  - vést stavební deník,

  - každodenně hlásit dohodnutým způsobem pověřeným osobám objednatele zahájení a ukončení prací a předkládat ostraze objednatele seznam výrobků a nástrojů vnesených do objektu a vynesených z objektu,

  - zajistit, aby veškeré práce byly prováděny pouze odborně způsobilými pracovníky a tak, aby neohrožovaly a neomezovaly provoz objednatele s výjimkou omezení předem dohodnutých s objednatelem,

  - provádět ochranu konstrukcí a zařízení objednatele před poškozením a znečištěním a zejména provádět opatření proti prašnosti,

  - v průběhu provádění prací vlastními prostředky a na svoje náklady provádět průběžný denní úklid a vyčištění pracoviště, popř. transportních cest, pokud je zhotovitel znečistil v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení pracoviště tak, aby v prostorách objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty a provede před předáním objednateli čistý úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele,

  - zajistit vedení montáže odborně způsobilou osobou a určit odpovědného zástupce zhotovitele, který bude bez přerušení přítomen na pracovišti po dobu provádění prací,

  - při provádění díla dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

  - dodržovat požadavky platných předpisů PO a BOZ,

  - v případě porušení předpisů BOZ a PO, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních a technologických předpisů zhotovitelem, má objednatel právo přerušit provádění prací a požadovat okamžitou nápravu. Zhotovitel má v tomto případě povinnost zajistit okamžitě řádné plnění svých povinností,

  - dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele specifikované v příloze č. 1 smlouvy.

- Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého při provádění díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že v případě omezení nebo znemožnění řádného výkonu činností objednatele v důsledku vadně provedené montáže nebo zásahu do zařízení objednatele, je objednatel oprávněn uplatnit na zhotoviteli úhradu škod vzniklých omezením nebo znemožněním jeho provozu objednateli a třetím stranám.

- Článek VI

Záruka za jakost

- Zhotovitel poskytuje na plnění podle této smlouvy záruku v délce 36 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí plnění. Na součásti monitorovacího systému Cellwatch předané zhotoviteli objednatelem se záruka nevztahuje, vztahuje se pouze na jejich montáž.

(v případě, že zhotovitel dodá celý nový systém, bude tato věta vypuštěna).

- Záruční vady bude pověřená osoba objednatele hlásit zhotoviteli současně s popisem vady na telefonní číslo zhotovitele s nepřetržitou pohotovostní službou: ………….(doplní uchazeč). Telefonické ohlášení potvrdí objednatel na e-mailovou adresu zhotovitele:

………………….(doplní uchazeč).

- Po dobu trvání záruky je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu pověřeným osobám objednatele oznámit i případné změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy.

- Zhotovitel se zavazuje, že na telefonicky nahlášenou a následně e-mailem potvrzenou výzvu objednatele zahájí odstraňování záruční, případně mimozáruční vady do 24 hodin od jejího nahlášení. V případě nepřijetí telefonní výzvy se za čas nahlášení považuje odeslání e-mailové zprávy objednatelem.

- V započaté opravě záruční, případně mimozáruční vady bude zhotovitel pokračovat bez zbytečného přerušení až do jejího úplného odstranění. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 72 hodin od nástupu na její opravu, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak.

- Na náhradní díly při mimozáručních opravách poskytuje zhotovitel záruku v délce 12 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí opravy.

- Článek VII

Pojištění

- Zhotovitel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy uzavřeno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 10 milionů Kč (slovy: deset milionů korun českých) a spoluúčastí nejvýše 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v uvedené výši a rozsahu zůstane účinná po celou dobu účinnosti této smlouvy a do 3 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli prokázat.

- Článek VIII

Mlčenlivost, bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci případných podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

- Zhotovitel se zavazuje v plném rozsahu dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy.

Článek IX

Uveřejnění smlouvy

- Poskytovatel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků.

- Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je: https://ezak.cnb.cz.

3.	Povinnost uveřejnění této smlouvy včetně jejích změn a dodatků je objednateli uložena § 147a ZVZ.

4.	Uveřejnění bude provedeno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek X

Další ujednání

Dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), strany sjednaly:

- zpracování veškerých osobních údajů objednatelem, který je ve smyslu ZOOU zpracovatelem, probíhá podle ZOOU, zejména je zpracovatel povinen ve smyslu § 7 ZOOU splnit obdobně všechny povinnosti stanovené v § 5 ZOOU pro správce osobních údajů,

- toto ujednání o zpracování osobních údajů se uzavírá za účelem zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB způsobem, v rozsahu a postupem dle smlouvy, jejímž je toto ujednání dle § 6 ZOOU součástí. Rozsah zpracování osobních údajů bude odpovídat účelu zpracování, tedy bude obsahovat identifikační osobní údaje (jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti zaměstnanců zhotovitele). Zpracování osobních údajů podle tohoto ujednání se sjednává na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, jejíž součástí je toto ujednání, nejpozději do likvidace posledního osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle ZOOU,

- objednatel poskytuje zhotoviteli následující záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů:

- veškeré materiály s osobními údaji jsou zajištěny v uzamykatelném nábytku v uzamčených prostorách objednatele,

- všechny osobní údaje jsou následně zpracovávány na PC, které jsou zabezpečené heslem, a jsou přístupné pouze vybraným zaměstnancům objednatele odpovědným za plnění podle smlouvy,

- organizace a povinnosti zaměstnanců objednatele ohledně ochrany osobních údajů jsou stanoveny ve vnitřním předpisu objednatele.

- Článek XI

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě předání realizační projektové dokumentace a harmonogramu k připomínkám podle článku II písm. a) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě předání čistopisu realizační projektové dokumentace a harmonogramu podle článku II písm. c) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě předání plnění podle článku II písm. d) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě předání díla podle článku II písm. f) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele v intervalu pro provedení profylaktické prohlídky podle článku II písm. g) delším než 15 kalendářních dnů je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro zahájení opravy záruční, případně mimozáruční vady podle článku VI odst. 4 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 150 Kč za každou hodinu prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění záruční, případně mimozáruční vady dle článku VI odst. 5 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 150 Kč za každou hodinu prodlení.

- V případě prodlení objednatele v úhradě daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle příslušných ustanovení občanského práva.

- Splatnost dokladu k úhradě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je 14 dnů po jeho doručení povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.

- Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že případný výpadek zařízení IT objednatele, který by měl dopad do aplikací zajišťujících některé bankovní operace v rámci České republiky, může způsobit mimořádně vysokou škodu (škodu velkého rozsahu).

- Článek XII

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami s výjimkami uvedenými ve smlouvě.

- Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Přílohy:	č. 1 –	Bezpečnostní požadavky objednatele

- č. 2 –	Požadavky objednatele na monitorovací systém

č. 3 –	Dispozice akumulátorovny

- č. 4 –	Schéma akumulátorů

č. 5 –	Cenová tabulka (bude doplněno při uzavření smlouvy s vybraným uchazečem dle jeho nabídky)

č. 6 –	Technická specifikace -způsob technického řešení ((bude doplněno při uzavření smlouvy s vybraným uchazečem dle jeho nabídky)

V Praze dne ………… 2013				V ………………………. dne …….. 2013

Za objednatele:					Za zhotovitele:

…………………………………….			………………………………….

Ing. Zdeněk Virius					…………………. (doplní uchazeč)

ředitel sekce správní

…………………………………..

- Ing. Pavel Veselka

ředitel odboru technického

Příloha č. 1

#### Bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu, schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději v den podpisu smlouvy.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti pracovníků zhotovitele. Součástí seznamu je ,,Prohlášení o získání souhlasu subjektů osobních údajů se zpracováním osobních údajů v ČNB ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů“. Zhotovitel v něm prohlásí a nese odpovědnost za to, že jeho pracovníci uvedení v seznamu vydali souhlas se zpracováním osobních údajů Českou národní bankou v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti. Důvodem předání těchto osobních údajů je zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu pracovníků zhotovitele je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny na seznamu, nebudou do objektu ČNB vpuštěny.

- Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostorů ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB nebo zaměstnance referátu bankovní policie ČNB. Pracovníci zhotovitele se budou v rámci objektů ČNB pohybovat pouze v pracovním oděvu s viditelným a nesnímatelným označením (,,logem“) zhotovitele.

- V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícím zaměstnancem ČNB a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem.

- Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom co je a není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.

- Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací, dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále zdržet se nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit, ve smyslu předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a hygieně práce, se specifikami daných objektů ČNB (např. způsob vyhlášení požárního poplachu, určení ohlašovny požáru, seznámení s únikovými cestami, poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, umístěním věcných prostředků požární ochrany apod.). ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu z dodržování těchto předpisů a ustanovení.

Příloha č. 2

Požadavky objednatele na monitorovací systém

Objednatel má, po provedené rekonfiguraci bateriových systémů pro UPS na záložním pracovišti Zličín, k dispozici součásti monitorovacího systému Cellwatch ve složení: 53 ks DCM modulů, 1 ks CU modulu, 6 ks proudových snímačů. Budoucí zhotovitel je může pro své nabízené řešení využít v rámci této realizace nebo nabídnout zcela nový kompletní monitorovací systém.

Objednatel požaduje dodávku a montáž online systému na testování, sledování, zaznamenávání a vyhodnocování stavu celého bateriového systému pro UPS a jeho jednotlivých akumulátorů (dále monitoring baterií) v budově ústředí objednatele o následující konfiguraci:

Napájení budovy je složeno ze 3 ks paralelně pracujících UPS, které pracují na společné sadě akumulátorů 12V  s 250 kusy (C&D Dynasty UPS 12-490MR). Akumulátory jsou zapojeny do 5ti větví po 50ti kusech (25 kusů na půlvlnu – půlvětev – tzn.10 proudových okruhů), min. 10 referenčních teplotních čidel (pro každou půlvětev jedno).

Monitoring baterií musí pracovat při nepřerušeném provozu celého systému UPS.

Minimální technické požadavky na monitoring baterií:

- nepřetržité automatické testování bez odpojení jednotlivých akumulátorů z okruhu,

- souvislé sledování měřených veličin: celkové napětí každé půlvětve, proudy ve všech půlvětvích (vybíjecí a nabíjecí proudy), napětí jednotlivých akumulátorů, vnitřní odpor jednotlivých akumulátorů, teplota referenčních akumulátorů,

- měření vnitřního odporu a proces vyhodnocování stavu akumulátorů musí probíhat i v době, kdy větvemi neprotékají vybíjecí nebo nabíjecí proudy, odečítání měřených veličin musí probíhat periodou min. 2x denně,

- systém musí mít ochranu před poklesem napětí akumulátorů pod bezpečnou mez při měření,

- analýza naměřených hodnot a přesné označení vadného akumulátoru (vykazující odchylku od nastavených hodnot),

- jasné vyhodnocení výsledků testů a alarmujících stavů prostřednictvím programového SW dodaného zhotovitelem,

- vyhodnocení informací pomocí grafických funkcí o každém akumulátoru, a to minimálně napětí a vnitřní odpor,

- určení trendů vývoje stavu akumulátorů pomocí SW dodaného zhotovitelem,

- ukládání dat na disk (historická data) s možností kdykoliv je analyzovat grafickými funkcemi programu dodaného zhotovitelem,

- přizpůsobení na jiný rozsah a konfiguraci akumulátorů (modulární uspořádání), a to buď na uživatelské úrovni, nebo zhotovitelem,

- řízení centrální jednotkou, operační systém (systémové rozhraní) kompatibilní s Microsoft Windows XP a vyšší,

- možnost vzdáleného monitoringu ve standardu komunikačního protokolu TCP/IP verze 4 s konektorem RJ 45 – Base – T 100 resp. 1000 SW instalovaným zhotovitelem,

- měřící moduly musí být prostorově a galvanicky odděleny od vyhodnocovacích jednotek tak, aby byla vyloučena porucha na kabeláži, která by měla dopad na bateriový systém,

- možnost vyvedení alarmů do centrálního řídicího systému - BMS (např. pomocí bezpotenciálních kontaktů),

- HW musí umožňovat výše popsané funkce.