SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou:	Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČ: 48136450

DIČ: CZ 48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

………………………………….. (doplní uchazeč)

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

### Předmět a místo plnění

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést restaurování ozdobných kamenných prvků  střechy pobočky ČNB v Brně včetně všech souvisejících dodávek a prací (dále jen „dílo“) v souladu se zprávou o restaurátorském průzkumu a návrhem restaurátorského zásahu „Kamenné dekorativní prvky z atiky domu č. 18 na Rooseveltově ulici v Brně“ vypracovanou Petrem Tůmou v roce 2017, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen „restaurátorská zpráva“), v souladu se závazným stanoviskem Odboru památkové péče magistrátu města Brna (dále jen “OPP MMB“) č. j. MMB/0124260/2017/K/zs ze dne 17.4.2017, které tvoří přílohu č.3 (dále také jen “stanovisko OPP MMB“), a cenovou nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č.2. Názvosloví jednotlivých částí dekorativních prvků je uvedeno v příloze č.5.

- Dílo bude provedeno ve 2 etapách. Předmětem první etapy je zejména:

- převzít a zajistit na svoje náklady uskladnění všech demontovaných kamenných prvků po dobu od převzetí prvků do jejich osazení na střechu budovy ČNB. Ke dni uzavření smlouvy jsou demontované prvky uloženy v kamenosochařské dílně v Mlýnská 2217/20, Blansko 67801. Pokud zhotovitel zajistí uskladnění demontovaných prvků v jiné kamenosochařské dílně, zajistí na své náklady jejich odbornou přepravu,

- provést lokální čištění za sucha citlivým manuálním mechanickým odstraněním méně odolných vrstev nečistot, zbytků starších nátěrů, vegetace a vrstev štuku. Provést lokální petrifikaci partií ohrožených poškozením při následujících restaurátorských zásazích (čištění, demontáž atd.) vhodným organokřemičitým zpevňovačem,

- dokončit očištění všech demontovaných kamenných prvků,

- provést chemický rozbor zasolení min. 5 nejvíce poškozených kamenných prvků, který určí jednotlivé látky způsobující zasolení a stanoví jejich obsah v kamenném prvku. Doložit provedený rozbor protokolem specializované laboratoře,

- snížit obsah solí v kamenných prvcích formou opakovaných odsolovacích zábalů do modifikované celulózové buničiny, případně aplikací jiného vhodného postupu na celý povrch kamenných prvků, dokud opakovaný chemický rozbor dle odst. d) neprokáže, že snížení zasolení dosáhlo míry, která je nezbytná pro kvalitní provedení návazných restaurátorských postupů,

- provést celkové zpevnění kamenných prvků přípravkem na bázi organokřemičitanů, výrazněji narušené partie i opakovaně do úplného nasycení kamene,

- veškeré povrchové vlasové trhliny zainjektovat organokřemičitým injektážním prostředkem,

- veškeré trhliny tektonického původu neohrožující statiku nebo integritu kamenného prvku zainjektovat vhodným materiálem na bázi plněných epoxidových pryskyřic a zajistit čepy z nerezové oceli tak, aby nemohlo dojít k šíření trhliny nebo oddělení a pádu odtržené části kamenného prvku,

- definitivní povrchovou úpravu provést v rámci etapy doplnění chybějících částí. Oddělené části, v případě jejich způsobilosti, petrifikovat a osadit na svá místa pomocí lepidla na bázi epoxydové pryskyřice, případně zajistit vhodnými kotvícími prvky z nerezové oceli,

- provést domodelování menších chybějících částí tmelem na bázi hydraulického minerálního pojiva. Doplňovací hmotu modifikovat vhodnou akrylátovou disperzí a probarvit kvalitními anorganickými pigmenty pro přiblížení k vzhledu původního kamene,

- velké chybějící části doplnit formou kamenných doplňků, které budou do tvarově vhodného lůžka přilepeny vhodně upraveným epoxidovým lepidlem. V případě modelačně složitějších částí zhotovit sádrový model, který poslouží jako tvarový vzor pro vysekání chybějící části,

- značně poškozené prvky nahradit celé nebo částečně kopiemi vysekanými z kamene,

- pro provedení kopií připravit „modely“ – tzn. kvalitně zrestaurované originální kamenné prvky, vždy minimálně jeden pro každý kopírovaný typ kamenného prvku. Zrestaurované prvky dopravit a osadit na místa určená objednatelem,

- poškozené reliéfy na ploše těla obelisku nahradit vysekáním reliéfu do samostatné desky ve tvaru základní plochy reliéfu, která bude vsazena do cca 4 cm hlubokého lůžka, které vznikne odsekáním původní hmoty,

- kamenné prvky vysekat z pískovce získaného z některého z těchto lomů: Vyhnánov, Božanov a Kocbeř,

- vytvořit grafický návrh křížků pro obě vévodské koruny (prvky Z1 a Z2),

- provést křížky pro vévodské koruny z nerezového plechu nebo kamene – dle určení odpovědného zástupce státní památkové péče,

- vyměnit železné kotvy v kameni prvků Z1 a Z2 za nerezové, ošetřit případně vyměnit stávající táhla včetně oprav oplechování. Oprava musí zajistit dlouhodobou statickou stabilitu prvků,

- konečnou povrchovou úpravu provést celkovým nátěrem restaurovaných prvků v souladu s celou fasádou nátěrovou hmotou umožňující dostatečnou paropropustnost a reverzibilitu,

- provést veškeré další práce v tomto odstavci neuvedené, ale potřebné k dokončení I. etapy díla,

- řádně provádět dokumentaci a fotodokumentaci průběhu prací v souladu s požadavky OOP MMB a Národního památkového ústavu – územní odborné pracoviště (dále jen “NPÚ ÚOP“),

- dodržovat pokyny pracovníků OPP MMB, NPÚ ÚOP a oprávněných pracovníků objednatele při provádění díla,

- účastnit se kontrolních dnů svolávaných objednatelem dle požadavků NPÚ ÚOP a OPP MMB a potřeb objednatele,

- po ukončení etapy se účastnit posouzení provedených prací zástupci orgánu státní památkové péče, zástupci NPÚ ÚOP v Brně a objednatele,

- zpracovat položkové rozpočty dle pokynů odpovědných NPÚ ÚOP pro účely fakturace dotace na restaurátorské práce, pokud bude objednateli dotace poskytnuta,

- po dokončení I. etapy vypracovat restaurátorskou zprávu včetně fotodokumentace zpracovanou dle Metodického listu NPÚ – Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv č. 4/2006, originál předat NPÚ ÚOP v Brně, 3 listinné kopie a 1 DVD se zprávou v elektronické podobě předat objednateli,

- vypracovat a předat veškeré další potřebné dokumentace a doklady prokazující splnění všech požadavků příslušných právních předpisů ČR a orgánů památkové péče vztahujících se k předmětu díla a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie – netýká se stavebního deníku).

Jedná se zejména o:

  - technické a bezpečnostní listy použitých materiálů,

  - prohlášení zhotovitele o provedení ekologické likvidaci vzniklých odpadů v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel,

  - návody k údržbě,

  - originál stavebního deníku.

- Předmětem druhé etapy je zejména:

a)	provést restaurátorskou obnovu nedemontovaných kamenných prvků na střeše budovy pobočky ČNB nutnou pro osazení snesených kamenných prvků a jejich bezpečné ukotvení. Oplechování horizontálních částí balustrád a pilířků, jak je uvedeno v restaurátorské zprávě, nebude prováděno, stejně tak jako restaurování madel balustrád,

b)	zrestaurované demontované kamenné prvky a nově vyrobené kopie kamenných prvků osadit zpět na jejich místa na střeše budovy ČNB na vápennou maltu modifikovanou minerálním hydraulickým pojivem, včetně zajištění kotvícími prvky z nerezové oceli v souladu s postupem stanoveným v závazném stanovisku OPP MBB,

c)	zajištění veškerých potřebných povolení, záborů, dočasných opatření (výluka provozu tramvají apod.) a provizorních ochran trubních a kabelových vedení v komunikacích pro dopravu zrestaurovaných prvků na střechu tak, aby nebyl dotčen provoz pobočky ČNB (zejména transport hotovosti). Náklady na tyto činnosti jsou součástí ceny díla,

d)	provést veškeré další práce neuvedené v ostatních odstavcích čl. I potřebné k dokončení díla,

e)	řádně provádět dokumentaci a fotodokumentaci průběhu prací v souladu s požadavky OOP MMB a NPÚ ÚOP,

f)	dodržovat pokyny pracovníků OPP MMB, NPÚ ÚOP a oprávněných pracovníků objednatele při provádění díla,

g)	účastnit se kontrolních dnů svolávaných objednatelem dle požadavků OOP MMB a NPÚ ÚOP a požadavků objednatele,

h)	po dokončení druhé etapy provést předávací řízení za přítomnosti zástupce objednatele, zástupce orgánu státní památkové péče, zástupce NPÚ ÓP v Brně a restaurátora,

i)	po dokončení díla vypracovat závěrečnou restaurátorskou zprávu včetně fotodokumentace zpracovanou dle Metodického listu NPÚ – Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv č. 4/2006, originál předat NPÚ ÚOP v Brně, 3 listinné kopie a 1 DVD se zprávou v elektronické podobě předat objednateli,

j)	vypracovat a předat veškeré další potřebné dokumentace a doklady prokazujících splnění všech požadavků příslušných právních předpisů ČR a orgánů památkové péče vztahujících se k předmětu díla a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie).

Jedná se zejména o:

  - technické a bezpečnostní listy použitých materiálů,

  - prohlášení zhotovitele o provedení ekologické likvidaci vzniklých odpadů v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel,

  - návody k údržbě, pokud je potřeba údržbu provádět.

4.	Místem plnění je objekt ČNB na adrese Rooseveltova 18, 601 10 Brno.

5.	Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu plnění sjednanou v čl. III této smlouvy.

Článek II

Lhůty plnění

- Zhotovitel se zavazuje:

    - nejpozději do 10 pracovních dní od podpisu této smlouvy převzít demontované prvky k uskladnění a restaurování,

    - nejpozději 10 pracovních dní před započetím provádění díla/ restaurování prokazatelně informovat objednatele a NPÚ o zahájení restaurátorských prací,

    - zpracovat položkový rozpočet restaurátorských prací provedených v roce 2018 podle pokynů oprávněných zástupců NPÚ ÚOP a objednatele do 15. 12. 2018,

    - provést první etapu do 30. 06. 2019,

    - provést druhou etapu a předat dílo nejpozději do 30. 10. 2019.

Článek III

Cena a platební podmínky

(dodavatel nedoplňuje cenu plnění do tohoto článku smlouvy, bude doplněno při uzavření smlouvy dle nabídky vybraného dodavatele)

- Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a její výše činí celkem … Kč bez DPH.

- Podrobná specifikace ceny je uvedena v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy.

- Cena za dílo bude uhrazena následovně:

- zhotovitel je oprávněn vystavit první zálohovou fakturu na částku ve výši 10 % z ceny z ceny dle odst. 1 tohoto článku, a to po podpisu zjišťovacího protokolu o dokončení prací dle čl. I odst. 2 písm. a) - c),

- zhotovitel je oprávněn vystavit druhou zálohovou fakturu na částku ve výši 10 % z ceny dle odst. 1 tohoto článku, a to po podpisu zjišťovacího protokolu o dokončení prací dle čl. I odst. 2 písm. d) a e),

- zhotovitel je oprávněn vystavit třetí zálohovou fakturu na částku ve výši 10 % z ceny dle odst. 1 tohoto článku, a to po podpisu zjišťovacího protokolu o dokončení prací dle čl. I odst. 2 písm. f) - h),

- zhotovitel je oprávněn vystavit čtvrtou zálohovou fakturu na částku ve výši 40 % z ceny dle odst. 1 tohoto článku, a to po podpisu zjišťovacího protokolu o dokončení prací dle čl. I odst. 2 písm. i) – o),

- zhotovitel je oprávněn vystavit pátou zálohovou fakturu na částku ve výši 20 % z ceny dle odst. 1 tohoto článku, a to po podpisu zjišťovacího protokolu o dokončení prací dle čl. I odst. 2 písm. p) – u),

- zhotovitel je oprávněn vystavit šestou zálohovou fakturu na částku ve výši 5 % z ceny dle odst. 1 tohoto článku, a to po podpisu zjišťovacího protokolu o dokončení prací dle čl. I odst. 2 písm. x) - aa).

g)	daňový doklad na cenu díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. V daňovém dokladu na cenu plnění budou odečteny poskytnuté zálohy a zádržné ve výši 2 % z ceny díla. Zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH, jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny.

- doklad k úhradě zádržného je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

- Na plnění dle této smlouvy bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na úhrady ceny plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se příslušné plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.

- Doklady k úhradě bude zhotovitel zasílat elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž doklad k úhradě musí být vložen jako příloha e-mailové zprávy ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až tři přílohy k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel na adresu:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1.

- Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžní pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Průběh, předání a převzetí díla, pověřené osoby smluvních stran

- O předání a převzetí kamenných prvků k uskladnění a restaurování vypracuje objednatel protokol, který podepíše alespoň jedna z pověřených osob za objednatele a alespoň jedna z pověřených osob za zhotovitele.

- Objednatel dílo převezme, bude-li bez vad a nedodělků (neplatí pro drobné vady).

- Dílo bude převzato dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém budou specifikovány případné drobné vady nebránících užívání díla. Protokol vyhotoví objednatel a podepíší jej alespoň dvě z pověřených osob za objednatele a alespoň jedna z pověřených osob za zhotovitele.

- Pověřenými osobami jsou:

za objednatele (zejména ve věcech technických a ostatních záležitostech týkajících se plnění dle této smlouvy až do převzetí díla):

Ing. Luděk Erban, tel.: 224 412 909, e-mail: ludek.erban@cnb.cz,

Ing. arch. Michaela Havlíčková, tel.: 224 413 419, e-mail: michaela.havlickova@cnb.cz,

Ing. Martin Slezák, tel. 542 137 211, e-mail: martin.slezak@cnb.cz,

Jiří Mikeš, tel. 542 137 327, e-mail:jiri.mikes@cnb.cz,

za zhotovitele (v záležitostech týkajících se plnění dle této smlouvy nastalých po převzetí díla, např. uplatňování záručních vad):

………………………, tel.: …………, e-mail: ………... (doplní dodavatel).

5.	V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 4 je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany.

Článek V

Podmínky plnění

Zhotovitel se zavazuje:

- před zahájením prací druhé etapy díla převzít protokolárně staveniště a po ukončení prací staveniště protokolárně předat zpět objednateli,

- zajistit před zahájením prací řádnou ochranu stavebních konstrukcí, zařízení a ostatního majetku objednatele před možným poškozením nebo znečištěním, a to i na transportní cestě,

- projednat a odsouhlasit s objednatelem rozsah a způsob provedení ochranných opatření před jejich instalací,

- provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy České republiky, s právními předpisy EU závaznými pro Českou republiku, s ČSN a EN vztahujících se k předmětu díla, nařízeními a předpisy týkajících se nakládání s odpady, oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám,

- každodenně hlásit dohodnutým způsobem pověřeným osobám objednatele zahájení a ukončení prací a předkládat pracovníkům bankovní policie objednatele seznam výrobků a nástrojů vnesených do objektu a vynesených z objektu,

- v průběhu provádění prací provádět vlastními prostředky a na svoje náklady průběžný denní úklid staveniště a odvoz odpadu ze staveniště,

- v případě znečištění prostor mimo staveniště v souvislosti s prováděním díla provést jejich neprodlený úklid do standardu objednatele (stíráním vodou),

- zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů nevylévat do kanalizace objednatele, ale zajistit jejich ekologickou likvidaci mimo objekt objednatele v souladu s příslušnými předpisy,

- po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení pracoviště tak, aby v prostorech objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty a provést před předáním objednateli čistý úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele.

- provést ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpadem zejména dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je původcem odpadu,

- provádět všechny činnosti v budově a na pozemcích objednatele tak, aby neohrožovaly a  neomezovaly provoz objednatele zejména peněžního provozu,

- realizovat dílo v souladu s bezpečnostními požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 4 této smlouvy a pokyny pověřené osoby objednatele udělenými v průběhu realizace díla,

- přijmout v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a kvality jejich provedení, dodržování předpisů o požární ochraně (dále jen „PO“) vč. zajištění asistenčního a následného požárního dozoru při provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím a o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“), blíže specifikované v ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,

- dodržovat platné předpisy BOZP, PO a předpisy na ochranu životního prostředí,

- spolupracovat s koordinátorem BOZP při tvorbě plánu BOZP,

- respektovat plán BOZP v průběhu instalace kamenných prvků na střechu,

- na pokyn objednatele kdykoli přerušit práce na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Tento pokyn objednatel vydá za předpokladu, že:

- budou na staveništi v souvislosti s plněním dle této smlouvy porušovány předpisy BOZP, PO, předpisy na ochranu životního prostředí a bezpečnostní požadavky objednatele,

- plnění není poskytováno v kvalitě stanovené v této smlouvě (zejména nejsou-li dodržovány technologické předpisy a způsob restaurování stanovený závazným stanoviskem OPP MMB),

- v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen život nebo zdraví osob, nebo vzniká-li či hrozí-li vznik škody na majetku objednatele nebo třetích osob,

- v souvislosti s plněním dle této smlouvy je ohrožen nebo znemožněn provoz objednatele,

- plnění je poskytováno v rozporu s touto smlouvou.

Přerušení plnění z uvedených důvodů zaznamená objednatel do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen zjednat neprodleně nápravu, přičemž přerušení plnění dle předchozího odstavce tohoto článku není důvodem pro změnu lhůt uvedených v čl. II této smlouvy. Zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s nápravou ani nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku přerušení plnění,

- dodržovat zákaz kouření a užívání otevřeného ohně v objektu objednatele.

Článek VI

Součinnost objednatele

- Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele za podmínek stanovených v příloze č. 4 vstup do objektu.

- Před započetím prací dle této smlouvy určený pracovník ČNB provede seznámení s místními podmínkami BOZP a PO.

- Objednatel umožní užívání určeného hygienického zařízení (toaletu, umyvadlo) pro pracovníky zhotovitele.

- Objednatel poskytne zhotoviteli, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele při předání staveniště.

Článek VII

Přechod nebezpečí škody

- Nebezpečí škody přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

Článek VIII

Záruka, odstranění záručních vad

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruka počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

- Případné záruční vady díla ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na telefonní číslo: ……….. (doplní dodavatel), s následným potvrzením na e-mailovou adresu: ………………..  (doplní dodavatel). V případě změny e-mailové adresy je zhotovitel povinen neprodleně tuto změnu ohlásit objednateli na e-mailové adresy pověřených osob za objednatele.

- Záruční vady na díle započne zhotovitel odstraňovat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejich ohlášení, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak. Zhotovitel je povinen vadu odstranit v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem. V zahájené opravě bude pokračovat zhotovitel bez neodůvodněného přerušení až do odstranění vady, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak.

- V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vadu ani v dodatečné objednatelem stanovené lhůtě, má objednatel právo zajistit odstranění takové vady třetí osobou a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.

- Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování vad bude respektovat veškeré pokyny objednatele související zejména s časovým omezením provádění prací při odstraňování vad.

Článek IX

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. a) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

2.	V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předání díla stanovené v čl. II odst. 1 písm. e) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

3.	V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 8 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.

4.	V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro zahájení odstraňování vady dle čl. VIII odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

5.	V případě prodlení zhotovitele ve stanovené lhůtě pro odstraňování vady dle čl. VIII odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

6.	V případě neodůvodněného přerušení odstraňování vady zhotovitelem dle čl. VIII odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den přerušení.

7.	V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

8.	Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.

9.	Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

Článek X

Další ujednání

Dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), strany sjednaly:

- zpracování veškerých osobních údajů objednatelem, který je ve smyslu ZOOU zpracovatelem, probíhá podle ZOOU, zejména je zpracovatel povinen ve smyslu § 7 ZOOU splnit obdobně všechny povinnosti stanovené v § 5 ZOOU pro správce osobních údajů,

- toto ujednání o zpracování osobních údajů se uzavírá za účelem zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB způsobem, v rozsahu a postupem dle smlouvy, jejímž je toto ujednání dle § 6 ZOOU součástí. Rozsah zpracování osobních údajů bude odpovídat účelu zpracování, tedy bude obsahovat identifikační osobní údaje (jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti zaměstnanců zhotovitele). Zpracování osobních údajů podle tohoto ujednání se sjednává na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, jejíž součástí je toto ujednání, nejpozději do likvidace posledního osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle ZOOU,

- objednatel poskytuje zhotoviteli následující záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů:

- veškeré materiály s osobními údaji jsou zajištěny v uzamykatelném nábytku v uzamčených prostorách objednatele,

- všechny osobní údaje jsou následně zpracovávány na PC, které jsou zabezpečené heslem, a jsou přístupné pouze vybraným zaměstnancům objednatele,

- organizace a povinnosti zaměstnanců objednatele ohledně ochrany osobních údajů jsou stanoveny ve vnitřním předpisu objednatele.

Článek XI

Pojištění

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) s maximální spoluúčastí 10%.

- Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy a do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.

Článek XII

Odstoupení od smlouvy

- V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

- Za porušení podstatné smluvní povinnosti se považuje zejména:

- ze strany zhotovitele prodlení ve lhůtě pro předání díla podle čl. II odst. 1 písm. e) o více než 30 kalendářních dnů,

- ze strany objednatele neposkytnutí součinnosti podle čl. VI, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele.

3.	Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

4.	Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na smluvní pokutu.

Článek XIII

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

- Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.

- 2.	Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz/.

- 3.	Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.

- 4.	Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek XIV

Závěrečná ustanovení

- Smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li stanoveno touto smlouvou jinak.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

Přílohy:

1.	Zpráva o restaurátorském průzkumu (na volně připojeném CD předaném zhotoviteli při uzavření smlouvy)

2.	Cenová nabídka zhotovitele (bude připojena při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem)

3.	Stanovisko OPP MMB

4.	Bezpečnostní požadavky objednatele

5. 	Názvosloví jednotlivých částí dekorativních prvků

V Praze dne: ……………… 2017			V Praze dne: ……………… 2017

Za objednatele:				            Za zhotovitele:

……………………………..				……………………………….

Ing. Zdeněk Virius					(doplní a podepíše dodavatel)

ředitel sekce správní

……………………………..

Ing. Pavel Veselka

ředitel odboru technického

Příloha č. 4

- Bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu, schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději v den podpisu smlouvy.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti pracovníků zhotovitele. Součástí seznamu je ,,Prohlášení o získání souhlasu subjektů osobních údajů se zpracováním osobních údajů v ČNB ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů“. Zhotovitel v něm prohlásí a nese odpovědnost za to, že jeho pracovníci uvedení v seznamu vydali souhlas se zpracováním osobních údajů Českou národní bankou v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti. Důvodem předání těchto osobních údajů je zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu pracovníků zhotovitele je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny na seznamu, nebudou do objektu ČNB vpuštěny.

- Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostorů ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB nebo zaměstnance referátu bankovní policie ČNB. Pracovníci zhotovitele se budou v rámci objektů ČNB pohybovat pouze v pracovním oděvu s viditelným a nesnímatelným označením (,,logem“) zhotovitele.

- V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícím zaměstnancem ČNB a dále instrukcemi vyhlašovanými megafonem.

- Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je a není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.

- Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací, dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále zdržet se nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.