AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ

- Úvod

- Metoda

- Předpoklady

- Kategorizace vad

- Akceptační testy

- Šablona akceptačního protokolu

- Šablona předávacího protokolu

- Šablona testovacích scénářů

# Úvod

Akceptační řízení v rámci projektu bude probíhat pro jednotlivé etapy takto:

- etapa 1, tj. realizační studie  - podle metody popsané v článku 2.1 této přílohy

- etapa 2 a 3 nebo v případě realizace mobilní aplikace/mobilní řešení DMS podle čl. I odst. 3 - podle metody popsané v článku 2.2 této přílohy

Akceptační řízení prověří, zda dodané řešení splňuje všechny příslušné požadavky uvedené v přílohách č. 1b a 2b smlouvy, ke kterým se poskytovatel zavázal, tj. všechny závazné požadavky a vítané požadavky, které poskytovatel potvrdil realizovat a popsal jejich řešení v dokumentu „Realizační studie“. Dále bude ověřeno, zda byly splněny i ostatní požadavky uvedené v této smlouvě a systém DMS je možné převzít objednatelem do ověřovacího provozu. Akceptační řízení také zahrnuje formální prověření předávané technické a provozní dokumentace, tzn. uživatelské příručky, administrátorské příručky, příručky technického správce, popisu web services, popř. API, dále podkladů k provoznímu řádu a havarijnímu plánu a dokumentace k akceptačním testům.

Za přípravu testovací scénářů zodpovídá poskytovatel a potřebnou kontrolu a součinnost poskytne objednatel.

# Metoda

Při akceptačním řízení se bude postupovat následovně:

## Akceptace etapy 1 – realizační studie

- Objednatel je oprávněn vždy max do 10 pracovních dnů od předložení studie uplatnit připomínky písemně (v analogové formě nebo elektronicky) zasláním na kontaktní osobu poskytovatele.

- Poskytovatel je povinen zapracovat vznesené připomínky do 5 pracovních dnů od jejich obdržení.

- Připomínkové řízení k akceptační studii může být zopakováno max 3x.

- Realizační studie může být akceptována pouze s výsledkem „Akceptováno“ – viz kapitola 6 – Šablona akceptačního protokolu.

## Akceptace etapy 2, 3  nebo dodání mobilní aplikace/mobilní řešení DMS

- Testování se bude provádět pod účty jednotlivých procesních/uživatelských rolí a nikoliv pod účtem systémového administrátora, aby se projevily případné nekonzistence z hlediska přístupových práv apod.

- Testovací scénáře u opakovaných testů, u kterých objednatel potvrdí, že jsou v pořádku, se nemusí, např. kvůli časové náročnosti, provádět.

- Testy budou klasifikovány buď „bez vad“ nebo „s vadou typu A/B/C“ (viz. kapitola č. 4 této přílohy).

- Pokud dojde při testování k závadě, která zabrání pokračování dokončení testů, budou akceptační testy ukončeny, a po odstranění vady zopakovány.

- Vady zjištěné v průběhu akceptačního řízení (pro testovací i provozní prostředí) bude objednatel sdělovat poskytovateli průběžně. Poskytovatel bude tyto vady odstraňovat neprodleně tak, aby akceptační řízení mohlo být ukončeno ve stanovené lhůtě.

- Součástí akceptačního řízení je provedení penetračních testů v provozním prostředí DMS, jejichž náklady hradí objednatel. Nalezené vady odstraňuje poskytovatel na vlastní náklady.

- Při výskytu vad typu B a C, u kterých došlo k dohodě mezi poskytovatelem a objednatelem, že budou odstraněny později, je možné v akceptačních testech pokračovat.

# Předpoklady

## Akceptace etapy 2

Akceptační testy etapy 2 lze provádět pouze tehdy, budou-li splněny následující předpoklady.

- Bude k dispozici testovací prostředí s kompletně dokončeným nastavením SW řešení DMS pro akceptační testy.

- Budou předány následující dokumenty:

  - Akceptovaná realizační studie.

  - Uživatelská příručka.

  - Testovací scénáře (viz kap. 8 této přílohy).

  - Administrátorská příručka.

  - Příručka technického správce.

- Budou připraveny školící materiály a bude provedeno školení uživatelů a administrátorů v rozsahu požadovaném pro akceptaci.

## Akceptace etapy 3

Akceptační testy etapy 3 lze provádět pouze tehdy, budou-li splněny následující předpoklady.

- Bude k dispozici provozní prostředí s kompletně dokončeným nastavením SW řešení DMS.

- Budou zcela odstraněné vady uvedené v akceptačním protokolu etapy 2.

- Bude dokončena migrace určených dat (souborů a metadat) včetně provedení post-migračních kroků vedoucích ke konzistenci metadat a souladu s funkcionalitou dodaného SW řešení DMS.

- Bude předána aktualizovaná dokumentace z etapy 2.

- Budou vytvořeny a předány podklady k provoznímu řádu a havarijnímu plánu.

## Akceptace mobilní aplikace/mobilní řešení DMS

Akceptační testy  mobilní aplikace/mobilní řešení DMS lze provádět pouze tehdy, budou-li splněny následující předpoklady.

- Bude k dispozici provozní prostředí s kompletně dokončeným nastavením mobilní aplikace řešení DMS pro akceptační testy.

- Budou předány následující dokumenty:

  - Uživatelská příručka pro mobilní aplikaci

  - Testovací scénáře pro mobilní aplikaci (viz kap. 8 této přílohy).

  - Administrátorská příručka pro mobilní aplikaci.

  - Příručka technického správce mobilní aplikace.

# Kategorizace vad

Kategorizaci vad provádí objednatel. Pokud poskytovatel nebude souhlasit se zařazením vady do určité kategorie a vznese námitku proti jejímu zařazení, rozhoduje o námitce s konečnou platností objednatel.

Jsou stanoveny tyto kategorie vad:

A – Kritická vada  - velmi vážná vada, která znemožňuje práci se systémem nebo nesplňuje funkční zadání, tzn., že splňuje alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:

- vada v požadovaném dokumentu:

- chybějící textová část vyplývající z definované struktury,

- textová část neodpovídá skutečnosti popisované entity (např. systému, procesu, chybové zprávě),

- vada SW řešení:

- způsobuje tak závažné problémy, že další vývoj ani dodržení dohodnutého časového plánu nejsou možné,

- nedodržení či neprokázání realizace nebo jen částečná realizace požadavku uvedeného ve smlouvě a jejích přílohách,

- znemožňuje používání dodaného řešení jako celku nebo znemožňuje používání základních funkcí dodaného řešení podle jeho dokumentace,

- zapříčiňuje nemožnost používání nebo ovládání dodaného řešení

- zapříčiní ztrátu dat nebo úplně znemožní užití dodaného řešení,

- způsobuje, že použití dodaného řešení by nebylo bezpečné nebo by plně neodpovídalo zásadám bezpečnostní politiky objednatele,

- ohrožuje provoz nebo dostupnost ostatních aplikací i samotného dodaného řešení v provozním prostředí objednatele,

- způsobuje, že dodané řešení není schopno pracovat při běžné provozní zátěži, tj. při současném přístupu alespoň 150 uživatelů,

- za provozních podmínek vede k omezení funkcionality systému s dopadem na významný počet uživatelů, projevuje se stále, občas nebo náhodně a splňuje některou z výše popsaných charakteristik.

B – Podstatná vada - vada, kterou je možno dočasně vyřešit organizačním či jiným opatřením, tzn., že splňuje alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:

- vada v požadovaném dokumentu:

- nejednoznačnost textové části,

- rozpor s některým z povinných požadavků na systém (příloha č. 1b Funkční požadavky a příloha č. 2b Specifické požadavky) - vada SW řešení:

- je možné pro její překonání nalézt odpovídající alternativu, která je akceptovatelná objednatelem,

- způsobuje, že dodané řešení není schopno zpracovat maximální provozní zátěž, tj. při současném přístupu alespoň 150 uživatelů,

- projevuje se stále, občas nebo náhodně a splňuje některou z výše popsaných charakteristik.

C – Nepodstatná vada - drobná vada, která nemá vliv na provoz systému, tzn.  že splňuje alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:

- vada v požadovaném dokumentu:

- je způsobena gramatickou chybou, nevhodným formátováním, překlepy apod.,

- vada SW:

- je způsobená drobnými konstrukčními nedostatky,

- je pouze „kosmetického“ charakteru,

- projevuje se stále, občas nebo náhodně a splňuje některou z výše popsaných charakteristik.

# Akceptační testy

O zahájení akceptačního řízení požádá poskytovatel objednatele písemně minimálně 5 pracovních dnů před termínem započetí akceptačního řízení. Akceptační řízení započne předložením potřebných podkladů k předmětu akceptace.

## Hodnocení

Výsledky jednotlivých testů budou hodnoceny:

- Bez vad

- S vadou

Vady v rámci hodnocení „S vadou“ budou klasifikovány dle kapitoly č. 4 této přílohy, tzn.:

- A – Kritická

- B – Podstatná

- C – Nepodstatná

V případě výskytu stejné vady v různých místech SW řešení DMS budou tyto vady posuzovány jako jedna a táž vada.

Vady způsobené neodborným zásahem uživatele objednatele nemohou být klasifikovány jako závady.

Kromě toho je možné oznámit/připomínkovat poskytovateli případné vedlejší efekty SW řešení DMS a nedostatky zjištěné mimo akce popsané v akceptačních testech. Tyto nedostatky je objednatel oprávněn klasifikovat podle kategorie vad.

## Akceptace

Akceptační řízení bude považováno za ukončené pouze tehdy, pokud nebude obsahovat žádnou vadu, nebo nerozhodne-li se objednatel přijmout předmět akceptace s výhradami.

Akceptaci s výhradami nelze provést, pokud existuje více jak 5 vad kategorie B nebo více jak 10 vad kategorie C. V případě akceptace s výhradami bude přílohou akceptačního protokolu seznam vad včetně lhůty k odstranění každé jednotlivé vady.

## Náležitosti akceptačního protokolu

Po ukončení akceptačního řízení bude vytvořen akceptační protokol, který vystaví objednatel. Akceptační protokol musí obsahovat:

- Předmět akceptace

- Seznam akceptačních scénářů (pokud v rámci dané etapy/dílčího plnění existují).

- Výsledky jednotlivých testů včetně dílčích hodnocení.

- Závěr s celkovým hodnocením.

K akceptačnímu protokolu vyhotovenému objednatelem vyjádří poskytovatel své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným závěrem souhlasí.

# Šablona akceptačního protokolu

Akceptační protokol

| Poskytovatel | Objednatel |
| --- | --- |
| IČO: DIČ: | - Česká národní banka - Na Příkopě 28 - 115 03 Praha 1 - IČO: 48136450 - DIČ: CZ48136450 |

| Evidenční číslo smlouvy v ČNB: |  |
| --- | --- |
| Název smlouvy: |  |
| Předmět akceptace: |  |

Závěr akceptačního řízení

Shrnutí obsahu akceptačního řízení.

Z výše uvedených důvodů bylo akceptační řízení uzavřeno s výsledkem:

Neakceptováno/Akceptováno s výhradami/Akceptováno

Následné kroky, např.: Poskytovatel akceptoval uvedené vady s tím, že odstraní vady uvedené v příloze č.1 akceptačního protokolu do ........

Poskytovatel prohlašuje, že poskytl veškeré potřebné licence pro …. … ( SW řešení DMS /mobilní aplikaci DMS).

V Praze dne .....................

| Za poskytovatele: ...................................., vedoucí projektu ………………………………… Podpis | Za objednatele: ...................................., věcný zadavatel ………………………………… Podpis ...................................., vedoucí projektu ………………………………… Podpis |
| --- | --- |

Akceptační protokol – Příloha č.1

Seznam vad

| ID | Kategorie | Popis vady |
| --- | --- | --- |

# Šablona předávacího protokolu

Předávací protokol

| Poskytovatel | Objednatel |
| --- | --- |
| IČO: DIČ: | - Česká národní banka - Na Příkopě 28 - 115 03 Praha 1 - IČO: 48136450 - DIČ: CZ48136450 |

| Evidenční číslo smlouvy v ČNB: |  |
| --- | --- |
| Název smlouvy: |  |
| Důvod předání: |  |

Předmět předání

Dnešního dne poskytovatel předal a objednatel převzal dílo podle čl. I odst. … smlouvy  včetně následující dokumentace:

V Praze dne .......................................

| Za poskytovatele: ...................................., vedoucí projektu ………………………………… Podpis | Za objednatele: ...................................., věcný zadavatel ………………………………… Podpis ...................................., vedoucí projektu ………………………………… Podpis |
| --- | --- |

# Šablona testovacích scénářů

Projekt 7010/2016

“SW ŘEŠENÍ DMS“

Testovací scénáře

| Verze |  |
| --- | --- |
| Datum poslední modifikace |  |
| Autor |  |
| Vedoucí projektu poskytovatele |  |
| Vedoucí projektu objednatele |  |

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím České národní banky. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu vlastníků.

Některé názvy použité v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo obchodními značkami, které jsou majetkem svých vlastníků.

Historie změn

| Verze | Datum | Autor | Popis změny |
| --- | --- | --- | --- |

  - Zdroje

| Firma | Jméno | Role |
| --- | --- | --- |

  - Termín

Akceptační testy budou zahájeny dne ……. a ukončeny dne…..

  - Příprava a podmínky testů

    - Testovací prostředí

Testovacím prostředí je testovací prostředí SW řešení DMS (mobilní aplikace/mobilní řešení DMS) instalované v ČNB dle specifikace uvedené v akceptované realizační studii.

    - Obsah testovacích scénářů

- Testovací scénáře musí obsahovat všechny závazné požadavky uvedené v přílohách č. 1b a 2b smlouvy a vítané požadavky, které se poskytovatel v rámci smlouvy zaváže realizovat. Jeden testovací scénář může obsahovat více požadavků.

    - Provedení testu a jeho vyhodnocení

Scénáře akceptačních testů budou prováděny v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v „Seznamu testovacích scénářů“. Z provozních důvodů je možné toto pořadí změnit. Tester provede testy dle testovacích scénářů, vyhodnotí je, zapíše výsledky a případné chyby specifikuje a popíše. Dle potřeby vytvoří k danému testovacímu scénáři přílohu obsahující opisy obrazovek a chybových logů.

Testy budou probíhat pokud možno paralelně, s výjimkou testů administrace a dalších testů, které mohou ovlivnit průběh ostatních testů. Tyto testy budou provedeny samostatně na závěr.

    - Účast poskytovatele

- Testy proběhnou za účasti dostatečného počtu pracovníků poskytovatele.

  - Seznam testovacích scénářů

Vytvoří poskytovatel v rámci realizační studie.

| ID scénáře | Testovací scénář | Testované požadavky | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bez vad/s vadou |

  - Jednotlivé testovací scénáře

- Vytváří poskytovatel, schvaluje objednatel.

    - Popis polí testovacího scénáře, která vyplňuje poskytovatel

- Název – název testovacího scénáře ve vazbě na testovanou oblast/proces

- Verze – verze testovacího scénáře

- ID scénáře – pořadové číslo scénáře ve formátu Txx

- Popis – stručný popis testované oblasti/procesu

- Testované požadavky – seznam testovaných uživatelských požadavků (ID požadavku z příloh č.1b a 2b smlouvy)

- Vstupní podmínky - popis podmínek pro realizaci testovacího scénáře, např.: nastavení rolí, způsob přihlášení, dostupnost/připravenost dat apod.

- Krok - popis jednotlivých kroků postupu, které bude provádět tester při testování ve struktuře A – požadovaná akce, R – předpokládaná reakce systému

    - Šablona testovacího scénáře

| Název |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID scénáře |  |  |  |  | Verze |  |  |
| Popis |  |  |  |  |  |  |  |
| Testované požadavky |  |  |  |  |  |  |  |
| Vstupní podmínky |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis kroků |  |  |  |  |  |  |  |
| Krok | Činnost |  |  |  |  | Výsledek |  |
|  | A: |  |  |  |  |  |  |
|  | R: |  |  |  |  |  |  |
|  | A: |  |  |  |  |  |  |
|  | R: |  |  |  |  |  |  |
|  | A: |  |  |  |  |  |  |
|  | R: |  |  |  |  |  |  |
|  | A: |  |  |  |  |  |  |
|  | R: |  |  |  |  |  |  |
|  | A: |  |  |  |  |  |  |
|  | R: |  |  |  |  |  |  |
| Hodnocení |  |  |  |  |  |  |  |
| Odůvodnění |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum |  |  | Podpis testera |  |  |  |  |

Klasifikaci provede objednatel na základě výsledků jednotlivých testů.

Hodnota pole „výsledek“ nabývá hodnot „Ok“ pokud systém provedl očekávanou reakci. V opačném případě je hodnotou jedinečný identifikátor chyby v seznamu vad uváděných v Příloze č.1 Akceptačního protokolu..

Nabývá hodnot „Bez vad“/“S vadou“. V případě hodnocení „S vadou“ se uvádí i kategorie vady A/B/C a Odůvodnění klasifikace chyby.