SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.z.“), mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03  Praha 1

zastoupenou:	Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO:	48136450

DIČ:	CZ 48136450

(dále jen „objednatel“ nebo také „ČNB“)

a

.................................. (doplní účastník)

(dále jen „zhotovitel“).

(společně dále též jako „smluvní strany“)

Článek I

### Předmět smlouvy a místo plnění

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele v rámci veřejné zakázky „Výměna klimatizační jednotky na záložním pracovišti Zličín“ provést pro objednatele výměnu klimatizační jednotky a související práce v prostorách záložního pracoviště zadavatele (dále též „ZP Zličín“) na adrese Strojírenská 175/25, Praha 17 – Zličín, PSČ 155 21 (dále též „dílo“), a to v souladu s technickou specifikací jednotky tvořící přílohu č. 4 této smlouvy.

- Dílo dle odstavce 1 tohoto článku zahrnuje:

- demontáž, odvoz a ekologickou likvidaci stávající klimatizační jednotky GEA GCA 125 BC1, umístěné ve 2. patře ZP Zličín přístupné nákladním výtahem, včetně potrubí a výparníku umístěného ve vzduchotechnické jednotce č. 3 (dále též „VZT 3“);

- dodávku a montáž tepelných izolací všech komponentů rozvodů potrubí;

- dodávku a montáž nové klimatizační jednotky včetně potrubí a výparníku do VZT 3 v souladu s technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy;

- úpravy stavebních konstrukcí potřebné pro provedení díla (např. zhotovení nových tras potrubí, instalace nosného rámu pod jednotku, aj.);

- zhotovení všech dočasných pomocných a ochranných konstrukcí potřebných pro provedení díla a jejich odstranění po dokončení díla;

- provedení všech zkoušek a revizí požadovaných příslušnými platnými právními předpisy, ČSN, ČSN EN a EN;

- předání, příp. s předcházejícím vypracováním, všech dokladů prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných platných právních předpisů, platných ČSN, ČNS EN a EN, a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce v listinné podobě ve 3 vyhotoveních (vyjma stavebního deníku, který bude předá pouze v originále). Jedná se zejména o:

- originál stavebního deníku;

- prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u zařízení uvedených na trh po 1. 7. 2013);

- revizní zprávy;

- provozní knihy;

- protokol o komplexní zkoušce a protokol o zkušebním provozu;

- doklady o ekologické likvidaci zařízení v souladu s platnými právními předpisy;

- technická dokumentace (technické listy) použitých materiálů, komponentů a zařízení;

- prohlášení o kompletnosti díla;

- návody k obsluze a údržbě;

- protokoly o zaškolení obsluhy.

- vypracování a předání dokumentace skutečného provedení v elektronické podobě ve formátu *.dwg (verze AutoCAD 2014 nebo nižší) a formátu čitelném MS Word 2013 nebo nižší, Excel 2013 nebo nižší, a v listinné podobě ve 2 vyhotoveních ve formátu umožňujícím bezproblémovou čitelnost dokumentace;

- zaškolení maximálně 6 odborných pracovníků objednatele, v průběhu zkušebního provozu, včetně předání písemných podkladů v českém jazyce, obsahující podrobný obsah školení obsluhy v rozsahu potřebném pro obsluhu, provoz a údržbu klimatizace;

- provedení všech regulačních úkonů popř. jiných úkonů, jejichž potřeba se ukáže v průběhu zkušebního provozu.

- Předmětem smlouvy je rovněž závazek zhotovitele provádět profylaktické prohlídky díla v rozsahu podle přílohy č. 5 ve lhůtách stanovených výrobcem zařízení a dále provádět kontroly těsnosti chladicích okruhů v souladu se všemi platnými právními předpisy (např. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění, v závislosti na obsahu chladiva v jednotlivých okruzích, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech, v platném znění, nebo vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů).

- Zhotovitel se touto smlouvou rovněž zavazuje provádět na výzvu objednatele mimozáruční a pozáruční opravy díla za podmínek uvedených v čl. VII.

- Předmětem smlouvy není zapojení integrovaného systému řízení a jeho úpravy, což zajistí objednatel před zahájením zkušebního provozu.

- Místem plnění jsou prostory záložního pracoviště zadavatele (ZP Zličín) na adrese Strojírenská 175/25, Praha 17 – Zličín, PSČ 155 21.

Článek II

Lhůty plnění

- Zhotovitel se zavazuje do 10 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy předat objednatelem odsouhlasený detailní harmonogram provádění díla (čistopis), a to e-mailem zaslaným na adresu některé z pověřených osob objednatele dle čl. XI této smlouvy, nebo na CD či USB flash disku přímo některé z pověřených osob objednatele dle čl. XI této smlouvy.

- Objednatel předá staveniště (pracoviště) do 3 kalendářních dní od doručení výzvy zhotovitele podle čl. V odst. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel předá objednateli nejpozději 3 pracovní dny před zahájením prací příslušné montážní postupy, technologické předpisy a technickou dokumentaci (technické listy) k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením.

- Zhotovitel předá dílo po úspěšném zkušebním provozu do 19 kalendářních dnů od převzetí staveniště (pracoviště) nebo do 35 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy podle toho, co nastane dříve.

- Zkušební provoz dle čl. VI odst. 1 bude trvat 5 kalendářních dnů.

- Zhotovitel je povinen zasílat pověřeným osobám objednatele dle čl. XI této smlouvy e-mailem termín provedení profylaktické prohlídky nebo kontroly těsnosti nejpozději 14 kalendářních dnů předem. Objednatel navržený termín do 5 pracovních dnů e-mailem potvrdí nebo stanoví jiný termín.

Článek III

Cena a platební podmínky

(účastník nedoplňuje, bude doplněno při uzavření smlouvy s vybraným účastníkem)

- Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem ............... Kč bez DPH, z toho cena za zaškolení činí ............... Kč bez DPH. Cena je podrobně specifikována v příloze č. 1 této smlouvy.

- Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s jeho provedením. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

- Ceny za provedení profylaktické prohlídky a kontroly těsnosti jsou uvedeny v příloze č. 1. Uvedené ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením profylaktické prohlídky či kontroly těsnosti včetně spotřebovaného materiálu a dopravy.

- Cena za provedení mimozáruční nebo pozáruční opravy bude stanovena jako součin příslušné hodinové sazby a počtu skutečně odpracovaných hodin. K ceně za provedení opravy bude připočítána cena za výjezd a cena náhradních dílů a materiálu. Hodinové sazby a ceny za výjezd jsou uvedeny v příloze č. 1.

- Potřebné náhradní díly nebo materiál na opravy bude zhotovitel účtovat maximálně za cenu obvyklou v místě a čase plnění. V případě, že objednatel dodatečně zjistí, a to maximálně do doby 6 měsíců od dodání příslušného náhradního dílu, že zhotovitel dodal náhradní díl za cenu vyšší než obvyklou v místě a čase plnění, je zhotovitel povinen zjištěný rozdíl ceny oproti ceně obvyklé vyúčtovat jako slevu z ceny předmětného dílu, a to nejdéle do 10 pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele k poskytnutí slevy. Zhotovitel je povinen ve vyúčtování opravy uvést specifikaci vyměněných náhradních dílů nebo materiálů včetně uvedení jejich cen. Součástí dodávky materiálů a náhradních dílů jsou příslušné dokumenty (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, apod.).

- Cena za provedení profylaktické prohlídky, kontroly těsnosti a cena za provedení pozáruční či mimozáruční opravy bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem nejdříve v den jejich provedení. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací včetně použitých náhradních dílů a materiálu.

- U plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Zhotovitel je povinen doručit daňové doklady podle tohoto článku v souladu s režimem podle § 92e zákona o DPH nejdéle do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se uskutečnilo zdanitelné plnění. DPH odvede objednatel.

- Doklad k úhradě bude vedle údajů podle § 435 o. z. obsahovat i evidenční číslo smlouvy ČNB. Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH. V případě, že doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí, nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

- Doklady zasílá zhotovitel elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž musí být vložen jako příloha mailové zprávy ve formátu PDF. Mimo vlastní fakturu může být přílohou mailu jedna až tři přílohy k faktuře ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné doklad zaslat elektronicky, zašle zhotovitel doklad v analogové formě na adresu objednatele:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1.

- Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Podmínky plnění

Zhotovitel je povinen:

- vypracovat a s objednatelem odsouhlasit detailní harmonogram prací a provádět práce ve lhůtách a v souladu s tímto harmonogramem;

- převzít protokolárně staveniště (pracoviště) a po ukončení prací je protokolárně vrátit objednateli;

- zajistit řádnou ochranu konstrukcí, zařízení a majetku objednatele proti možnému poškození nebo znečištění (včetně opatření proti prašnosti) před zahájením prací a v jejich průběhu;

- po  dokončení instalace jednotky (vč. potrubí aj. částí) uvést do bezvadného stavu omítky, stropy, podhledy aj. Součástí oprav je i výmalba dotčených částí stěn bílou barvou odpovídajícím standardu stěn v místě montáže;

- v případě demontáže protipožárních ucpávek instalovat nové ucpávky ve stejném typu a provedení jako demontované;

- provést veškerá protiprašná opatření odsouhlasená objednatelem k zajištění bezprašného prostředí v prostorách dotčených činností zhotovitele;

- postupovat při provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla neohrozil nebo neomezil provoz ZP Zličín;

- koordinovat provádění díla s provozními potřebami objednatele podle pokynů jeho zaměstnanců (jména a kontaktní údaje těchto zaměstnanců zapíše objednatel do stavebního deníku při předání staveniště);

- zajistit koordinaci a součinnost s obchodní společností ENGIE Facility s.r.o., zajišťující pro objednatele servis rozvodů elektro silnoproud, která provede příslušné manipulace související s požadavkem zhotovitele na vypnutí/zapnutí napájení zařízení dotčených montáží a montáž slaboproudých rozvodů;

- zajistit koordinaci a součinnost s obchodní společností AB Facility a.s., zajišťující pro objednatele servis rozvodů chladu a jednotek přesného chlazení;

- zajistit koordinaci a součinnost s obchodní společností Johnson Control International s.r.o., zajišťující pro objednatele servis měření a regulace (dále jen „MaR“);

- provést všechny dodávky a práce (včetně provizorních konstrukcí) v rámci plnění v časech dle schváleného harmonogramu;

- realizovat dílo v souladu s montážními postupy, technologickými předpisy a technickou dokumentací (technickými listy) k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením;

- zajistit po dobu provádění veškerých prací stálou přítomnost svého odpovědného pracovníka, který může být zastoupen pouze výjimečně na základě předchozí dohody s pověřenou osobou objednatele podle čl. XI této smlouvy;

- provést všechny požadované zkoušky a revize;

- úspěšné provedení smlouvou požadovaných zkoušek včetně měření doložit zkušebním protokolem, který bude odsouhlasen a podepsán alespoň jednou z pověřených osob podle čl. XI. této smlouvy za každou smluvní stranu;

- řídit se pokyny osob, pověřených objednatelem dle čl. XI této smlouvy, vydanými v souladu s touto smlouvou, příslušnými platnými právními předpisy, ČSN, ČSN EN a EN;

- provádět veškeré práce v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, ČSN, ČSN EN a EN, včetně nařízení a předpisů týkajících se nakládání s odpady a oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným platným právním předpisům, ČSN, ČSN EN a EN;

- provádět práce v časech stanovených objednatelem;

- provádět hlučné práce a práce, při nichž dochází k přenosu vibrací do stavebních konstrukcí, tj. jakékoliv bourání, řezání a vrtání, pouze po odsouhlasení osobou pověřenou objednatelem dle čl. XI této smlouvy (práce nesmí být zahájeny do vydání souhlasu s jejich provedením);

- vést stavební deník v souladu s příslušnými platnými právními předpisy (deník bude po dobu provádění prací uložen u určeného pracovníka objednatele);

- každodenně hlásit dohodnutým způsobem určenému pracovníku objednatele zahájení a ukončení prací;

- veškeré práce provádět pouze odborně způsobilými pracovníky;

- zajistit dodržování bezpečnostních požadavků objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy;

- dodržovat veškeré předpisy požární ochrany (dále jen „PO“);

- dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat veškeré předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a technických zařízení;

- v případě porušení jakéhokoliv předpisu či předpisů týkajících se BOZP a PO, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních a technologických předpisů zhotovitelem, okamžitě (i bez výzvy objednatele avšak zejména na jeho výzvu) přerušit provádění prací a provést okamžitou nápravu;

- na svoje náklady vyklidit staveniště (pracoviště) tak, aby v prostorech dotčených prováděním díla nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty;

- provést čistý úklid celého staveniště (pracoviště) a prostor dotčených činností zhotovitele před předáním díla;

- v případě poškození majetku objednatele v rámci provádění díla provést urychlenou opravu. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost podle tohoto odstavce v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode, kdy k poškození majetku objednatele došlo, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeúčtovat zhotoviteli.

Článek V

Součinnost objednatele

- Objednatel předá protokolárně staveniště (pracoviště) na výzvu zhotovitele k předání staveniště (pracoviště), doručenou pověřené osobě objednatele dle čl. XI této smlouvy, ve lhůtě podle čl. II odst. 2 této smlouvy.

- Při předání staveniště (pracoviště) objednatel určí místa napojení na elektrickou energii, prostory pro uskladnění materiálu a stanoví transportní cesty.

- Před započetím prací určený pracovník objednatele provede seznámení pracovníků určených zhotovitelem s místními podmínkami PO a BOZP.

- Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup do objektu za podmínek stanovených v příloze č. 2 smlouvy.

- Objednatel umožní užívání hygienického zařízení (toaletu, umyvadlo) pro pracovníky zhotovitele (včetně pracovníků jeho poddodavatelů).

Článek VI

Průběh a předání plnění

- Za účelem ověření provozuschopnosti díla bude po provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací zahájen 5 denní zkušební provoz. Zkušební provoz předpokládá chod klimatizační jednotky a všech souvisejících součástí díla v automatickém režimu při dodržení požadovaných technických specifikací v prostoru dle přílohy č. 4. Zhotovitel je oprávněn na základě vyhodnocení fyzikálních veličin pouze upravovat nastavení provozních parametrů, přičemž nesmí dojít k omezení nebo zastavení chlazení. Správná funkce bude ověřována prostředky integrovaného systému řízení (dále též „ISŘ“).

- Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele zajistit účast odborných pracovníků zhotovitele během zkušebního provozu.

- Zkušební provoz může být zahájen, bude-li dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, budou-li provedeny veškeré zkoušky a měření a předány veškeré doklady a dokumentace dle čl. I odst. 2 písm. g) této smlouvy vyjma protokolů o zaškolení obsluhy a protokolu o zkušebním provozu.

- O zahájení zkušebního provozu bude sepsán protokol podepsaný alespoň jednou z pověřených osob dle čl. XI této smlouvy za každou smluvní stranu.

- Úspěšné provedení zkušebního provozu bude stvrzeno podpisem protokolu pověřenými osobami dle čl. XI této smlouvy za obě smluvní strany. Zkušební provoz je považován za úspěšný, pokud klimatizační jednotka a všechny souvisejících součásti díla fungovaly běžným způsobem a v průběhu zkušebního provozu nedošlo k žádnému výpadku nebo narušení provozu objednatele v důsledku vady nebo chybné funkce klimatizační jednotky nebo související součásti díla.

- Drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla nebo jeho jednotlivých součástí je povinen zhotovitel odstranit do 7 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.

- Pokud bude zkušební provoz neúspěšný, rozhodne objednatel, zda se bude opakovat v celém rozsahu. Opakováním zkušebního provozu se neprodlužuje lhůta pro předání díla stanovená v čl. II odst. 5 této smlouvy.

- Objednatel protokolárně převezme dílo po úspěšném ukončení zkušebního provozu, předání protokolů o zaškolení obsluhy a předání dokumentace skutečného provedení v souladu s čl. I odst. 2 písm. h) této smlouvy, protokol bude podepsaný alespoň jednou z pověřených osob dle čl. XI za každou smluvní stranu.

Článek VII

Záruka, odstranění závad

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Po dobu provádění záručních oprav dochází ke stavení běhu záruční doby.

- Dojde-li k výměně klimatizační jednotky dle odst. 7 tohoto článku, poskytuje zhotovitel na tuto novou klimatizační jednotku rovněž záruku v délce 36 měsíců od jejího předání a převzetí objednatelem; uplynulá záruční doba klimatizační jednotky, která byla vyměněna, se žádným způsobem do nové záruční doby nezapočítává.

- Případné vady ohlásí osoby pověřené objednatelem dle čl. XI této smlouvy zhotoviteli na telefonním čísle: .................. (doplní účastník) a následně potvrdí e-mailem na adresu .................. (doplní účastník).

- Záruční, mimozáruční a pozáruční vady započne zhotovitel odstraňovat nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich nahlášení. Zhotovitel se zavazuje po zahájení opravy pokračovat v odstraňování vady bez zbytečného přerušení až do úplného odstranění vady. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 7 pracovních dnů od nahlášení vady.

- V případě nenastoupení na odstranění vady nebo nesplnění lhůty pro odstranění vady, má objednatel právo provést odstranění vady třetí osobou bez dotčení záruky na dílo nebo záruky podle odst. 2 tohoto článku, náklady budou zhotoviteli přeúčtovány.

- Lhůta pro započetí s odstraněním nebo lhůta stanovená pro odstranění vady může být prodloužena pouze na základě dohody s osobami pověřenými objednatelem dle čl. XI této smlouvy.

- Pokud se v době záruky vyskytnou tři vady stejného charakteru na klimatizační jednotce a následkem poruchy nebudou splněny požadavky na chlazení, zhotovitel je povinen neprodleně provést systémové opatření (výměna řídicí desky, jističe, atd.). Pokud se vada stejného charakteru vyskytne i po systémovém opatření, je zhotovitel povinen neprodleně vyměnit klimatizační jednotku za novou, splňující technické požadavky dle přílohy č. 4 této smlouvy. Veškeré úkony s tím spojené je povinen zhotovitel projednat a mít schválené s objednatelem.

Článek VIII

Nebezpečí škody

- Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel do okamžiku jeho převzetí objednatelem dle čl. VI odst. 8 této smlouvy.

Článek IX

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele v jakékoli lhůtě podle čl. II odst. 1, 3 a 4 nebo ve sjednaném termínu provedení profylaxe a kontroly těsnosti má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- Dojde-li při provádění díla k porušení povinností zhotovitele v oblasti BOZP nebo PO, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ porušení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené k zahájení odstraňování nebo odstranění vady má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě nepřítomnosti odpovědného pracovníka zhotovitele na staveništi (pracovišti) má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou započatou hodinu nepřítomnosti odpovědného pracovníka zhotovitele na staveništi (pracovišti).

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě sjednané pro doručení daňového dokladu na plnění s režimem podle § 92e zákona o DPH má objednatel právo požadovat za každý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. VI odst. 6 této smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou daňových dokladů je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle předpisů občanského práva.

- Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.

- Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 o.z. a sjednávají, že ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

Článek X

Pojištění

1.	Zhotovitel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy uzavřeno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) a spoluúčastí zhotovitele nepřevyšující 5 %.

2.	Zhotovitel se zavazuje prokázat pojištění dle odst. 1 tohoto článku objednateli nejpozději při uzavření této smlouvy vydáním kopie pojistné smlouvy, která bude tvořit přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu trvání této smlouvy, a do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli prokázat.

Článek XI

Pověřené osoby

- Pověřenými osobami smluvních stran jsou:

  - za objednatele:

Ing. Ladislav Eliáš, tel.: 224 413 570, e-mail: ladislav.elias@cnb.cz,

Petr Matějka, tel.: 224 412 279, e-mail: petr.matejka@cnb.cz,

Ing. Michal Marhoul, tel.: 224 414 341, e-mail: michal.marhoul@cnb.cz,

Ing. Luděk Erban, tel.: 224 412 909, e-mail: ludek.erban@cnb.cz,

Ing. Jakub Janák, tel: 224 413 687, e-mail: jakub.janak@cnb.cz.

- Osoby odpovědné za oblast PO a POZB:

Ing. Jakub Milion, tel: 224 414 281, e-mail: jakub.milion@cnb.cz.

  - za zhotovitele:

...................., tel.: ...................., e-mail: .................... . (doplní účastník)

- V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 1 tohoto článku je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany.

Článek XII

Uveřejňování smlouvy

- Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.

- Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz/.

- Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.

4.	Uveřejnění bude provedeno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek XIII

Mlčenlivost

Zhotovitel je povinen zajistit zachování mlčenlivosti jeho zaměstnanců, poddodavatelů a jejich zaměstnanců nebo osob, které pro něj jinak vykonávají práci související s plněním podle této smlouvy, a to o všech skutečnostech, o nichž se dozvědí v souvislosti s plněním podle této smlouvy, vyjma plnění povinností stanovených právními předpisy a vyjma sdělení takových skutečností osobám, které jsou na základě právních předpisů vázány stejnou nebo přísnější povinností mlčenlivosti a dále vyjma případů, kdy se sdělením takových skutečností objednatel písemně souhlasí či jde o informaci veřejně přístupnou. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

Článek XIV

Trvání smlouvy, výpověď smlouvy a odstoupení

- Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž smlouvu lze ukončit výpovědí. Smluvní strany jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu s výpovědní dobou 6 měsíců s tím, že zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu tak, aby skončila nejdříve v den, ke kterému uplyne záruční doba dle čl. VII odst. 1 resp. 2 této smlouvy. Výpovědní lhůta a počíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

- V případě, že některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

- Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:

a) ze strany zhotovitele:

- neúspěšný zkušební provoz ve smyslu čl. VI odst. 5 této smlouvy;

- prodlení ve lhůtě pro předání díla o více než 15 dnů;

b) ze strany objednatele:

- prodlení s úhradou daňového dokladu delší než 30 dnů.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek zhotovitele vypovědět tuto smlouvu, a to ve 14 denní výpovědní době, která počíná běžet dnem následujícím po doručení písemné výpovědi zhotoviteli.

Článek XV

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

- Závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České republice.

- Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1:	Specifikace cen (bude doplněno při uzavření smlouvy s vybraným účastníkem)

Příloha č. 2:	Bezpečnostní požadavky objednatele

Příloha č. 3:	Kopie pojistné smlouvy (volně připojená) (bude doplněno při uzavření smlouvy s vybraným účastníkem)

Příloha č. 4: 	Technická specifikace jednotky (v části doplní účastník)

Příloha č. 5:	Obsah profylaktické prohlídky (doplní účastník)

Příloha č. 6:	Schéma vedení potrubí

V Praze dne: ……………… 2018	V ………......dne: ……… 2018

Za objednatele:	Za zhotovitele:

………………………………	……………………………….

Ing. Zdeněk Virius	(doplní účastník)

ředitel sekce správní

……………………………..

Ing. Pavel Veselka

ředitel odboru technického

#### Příloha č. 1

Specifikace cen

(bude doplněno při uzavření smlouvy s vybraným účastníkem)

#### Příloha č. 2

- Bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději v den podpisu smlouvy.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti pracovníků Zhotovitele. Součástí seznamu je ,,Prohlášení o poučení subjektů osobních údajů“ o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Zhotovitel v něm prohlásí a nese odpovědnost za to, že jeho pracovníci uvedení v seznamu byli poučeni:

- o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);

- o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu právo na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právo na námitku proti zpracování osobních údajů, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním a právem podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- Zhotovitel si je vědom povinností vyplývajících pro správce osobních údajů z GDPR, které nabývá účinnosti 25. května 2018, a obsah poučení upraví tak, aby požadavky tohoto nařízení ode dne jeho účinnosti splňoval.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu pracovníků zhotovitele je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny na seznamu, nebudou do objektu ČNB vpuštěny.

- Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostorů ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB nebo zaměstnance referátu bankovní policie ČNB.

- V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícím zaměstnancem ČNB a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem.

- Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom co je a není nebezpečný předmět, rozhodují odpovědní pracovníci v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.

- Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději dva pracovní dny před zahájením prací, dozorujícího zaměstnance ČNB.

- Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu musí být před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámeni, s předpisy o PO, BOZP a se specifikací daného objektu ČNB (např. způsob vyhlášení požárního poplachu, určení ohlašovny požáru, seznámení s únikovými cestami, poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, umístěním věcných prostředků požární ochrany apod.). ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu z dodržování těchto předpisů a ustanovení.

- Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a zdržet se nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

#### Příloha č. 3

Kopie pojistné smlouvy (volně připojená)

(bude doplněno při uzavření smlouvy s vybraným účastníkem)

Příloha č. 4

Technická specifikace jednotky

(v části doplní účastník)

klimatizační jednotka (kondenzátorová část)

- výrobce: .................................. (doplní účastník)

- typové označení: .................................. (doplní účastník)

klimatizační jednotka (výparníková část)

- výrobce: .................................. (doplní účastník)

- typové označení: .................................. (doplní účastník)

- Klimatizační jednotka bude instalována do prostoru nahrazované klimatizační jednotky GEA GCA 125 BC1 ve VZT 3 a bude disponovat jmenovitým chladicím výkonem min. 12 kW.

- Výparníková část bude opatřena kondenzační vanou, eliminátorem kapek a sifonem.

- Jednotka bude parametry vyhovovat pro celoroční provoz.

- Výparník bude instalován do prostoru nahrazovaného výparníku GEA ATPlus 15.10IVVV ve VZT 3, čemuž musí odpovídat jeho velikost a typ.

- Dimenze a délky chladivového potrubí určí zhotovitel s ohledem na využití stávajících průrazů a vedení nynějšího chladivového potrubí (blíže viz schéma stávajícího stavu, tvořící přílohu č. 6 této smlouvy).

- Klimatizační jednotka bude napojena na integrovaný řídicí systém (dále jen „ISŘ“) firmy Johnson Controls a musí obsahovat:

- stavové hlášení přímé chlazení CHOD-vstup do ISŘ 230V AC,

- stavové hlášení přímé chlazení PORUCHA- vstup do ISŘ 230V AC,

- ovládání ZAP/VYP-výstup z ISŘ 230V AC.

- V případě požadavku zhotovitele na výstup analogových veličin z ISŘ Johnson Controls je k disposici 0 - 10V DC.

- Jednotka musí být schopna běžného provozu pro úpravu vzduchu v archivu v rozvodech VZT 3. Parametry vnitřního prostředí:

a) teplota vzduchu 14 -18 °C,

b) relativní vlhkost vzduchu 50 % ± 5,

c) podíl čerstvého vzduchu 15 %.

Příloha č. 5

Obsah profylaktické prohlídky

(doplní účastník)

#### Příloha č.6

Schéma vedení potrubí (volně připojená)