Příloha č. 3

Organizace a řízení projektu

FRAUD DETECTION SYSTÉMU

V této příloze jsou uvedeny organizační standardy uplatňované v prostředí objednatele.

- Organizace

  - Projekční tým

Pro realizaci daného softwarového řešení smluvní strany stanoví společný Projekční tým, který má následující kompetence:

řídit realizaci daného softwarového řešení;

posuzovat průběh realizace plnění, zejména s ohledem na dodržování harmonogramu realizace obsaženého v jednotlivých etapách;

projednávat připomínky každé ze smluvních stran k dodržování smluvních povinností druhé strany podle uzavřené smlouvy;

řídit případné spory vznikající v souvislosti s uzavřenou smlouvou

projednávat případné kompenzační mechanismy v případě vyhodnocení dílčích úprav softwaru;

stanovovat závažnost případných incidentů v rámci testů, zejména na projektových schůzkách.

Projekční tým – bude sestaven ve složení:

| Projekční týmy |  |
| --- | --- |
| Za poskytovatele |  |
| Řídící pracovník projektu |  |
| Vedoucí projektu |  |
| Členové projekčního týmu (Garanti SW řešení) | (doplní účastník) |
| Za objednatele | Česká národní banka |
| Řídící pracovník projektu | Ing. Vladimír Mojžíšek |
| Vedoucí projektu | Robert Kubíček |
| Členové projekčního týmu (Garanti SW řešení) | Ing. Vítězslav Šidlo RNDr. Ivan Fencl Ing. Martin Hanzal Ing. Martin Prokop |

Projekční tým jedná pravidelně, obvykle jednou za 2 týdny, případně podle potřeby, na základě výzvy vedoucího projektu objednatele, a to po celou dobu realizace příslušné etapy. Jednání se musí zúčastnit nejméně jeden člen projekčního týmu za každou smluvní stranu. Písemné usnesení z jednání projekčního týmu obsahuje zhodnocení dosavadního průběhu smluvního vztahu. Dále může obsahovat připomínky, požadavky a komentáře obou smluvních stran.

Funkce řídících pracovníků projektu představuje úroveň tzv. koordinační komise, ostatní funkce pak vlastní výkonný projekční tým a realizační úroveň. S tím koresponduje i pravomoc jednotlivých členů realizačního týmu.

Vedoucí projektu objednatele je oprávněn požádat o odůvodněnou změnu vedoucího projektu poskytovatele. Poskytovatel, na základě uvedené písemné žádosti, zajistí výměnu vedoucího projektu poskytovatele do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti.

Případné změny realizačního týmu na straně poskytovatele nebo objednatele jsou možné po vzájemném informováním protistrany. Změna projekčního týmu nevyžaduje změnu smlouvy.

  - Odpovědnost objednatele

Vedoucí projektu a členové projekčního týmu objednatele jsou odborní pracovníci s metodickými znalostmi resp. znalostmi IT/IS, kteří garantují, že zadání SW řešení vyhovuje všem legislativním a metodickým potřebám praktického využití u objednatele.

•	Odpovídají za formulaci požadavků na funkčnost a za správnost zadání systému FDS a stvrzují shodnost dodaného řešení (s případným výčtem chyb a návrhů) se  zadáním/specifikací.

•	V průběhu celého projektu jsou odpovědní za včasné a úplné odevzdání všech dohodnutých podkladů v dohodnutých termínech vedoucímu projektu poskytovatele.

•	Vedoucí projektu objednatele má rozhodovací pravomoc při formulaci specifikací / analytických zadání dílčích úloh směrem ke poskytovateli, a to v rámci konkrétní uzavřené smlouvy.

•	Objednatel se zavazuje urychleně ve vzájemné spolupráci se poskytovatelem vyvíjet maximální úsilí k odstranění jakýchkoli překážek bránících splnění předmětu této smlouvy.

•	Objednatel zajistí zástupcům poskytovatele vytvoření nezbytných pracovních podmínek v místě objednatele a za přítomnosti zástupce objednatele, pokud je to nezbytné.

•	Objednatel poskytne poskytovateli veškeré podklady nezbytné pro realizaci softwarového řešení nebo jeho části vč. údajů o standardním systémovém a databázovém prostředí objednatele, dokumentů a směrnic nebo jejich částí, které jsou klíčové pro realizaci softwarového řešení nebo jeho části.

•	Objednatel má právo kontrolovat postup všech prací prováděných poskytovatelem

  - Odpovědnost poskytovatele

Vedoucí projektu poskytovatele je odpovědný za koordinaci činností související s projektem, tak aby výsledkem bylo včas realizované softwarové řešení, které bude obsahovat veškeré požadované vlastnosti. Každý vedoucí projektu může určit svého zástupce.

Poskytovatel:

•	Odpovídá za to, že jeho členové projekčního týmu jsou certifikovaní, příp. proškolení pracovníci v oblasti zajištění IT služeb, popř. věcné oblasti, kteří garantují, že dodaný aplikační SW odpovídá požadovanému rozsahu projektu.

•	Odpovídá za správnou implementaci uživatelských požadavků objednatele na funkčnost softwarového řešení.

•	Řádně povede písemnou dokumentaci, ve které bude zaznamenávat postup plnění této smlouvy; bude spolupracovat se zaměstnanci objednatele určenými vedoucím projektu objednatele. Poskytovatel se zavazuje pověřit plněním předmětu této smlouvy pouze ty své zaměstnance, kteří k tomu mají dostatečnou odbornou způsobilost.

•	Odpovídá za včasné a úplné odevzdání všech dohodnutých prací v dohodnutých termínech vedoucímu týmu objednatele v průběhu celého projektu.

•	Urychleně ve vzájemné spolupráci s objednatelem vyvíjí maximální úsilí k odstranění jakýchkoli překážek bránících splnění předmětu této smlouvy.

•	Při plnění předmětu smlouvy bere na zřetel provozní potřeby objednatele a v úzké součinnosti s objednatelem provádí jednotlivá plnění této smlouvy.

•	Informuje bezodkladně objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění, byť by za ně poskytovatel neodpovídal a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění této smlouvy ovlivnit.

- řízení projektu

  - Plánování projektu

Cílem je vypracování detailního plánu a přiřazení disponibilních zdrojů k definovaným aktivitám s možností následného řízení a sledování postupu projektu. Na začátku projektu je v rámci tvorby realizační studie vytvořen poskytovatelem plán realizace projektu, který je postupně poskytovatelem aktualizován v rámci následujících etap a vždy akceptován objednatelem.

  - Řízení projektu

Tento proces zahrnuje vlastní realizaci projektu resp. provádění plánu projektu, tj. sledování, kontrolování, monitorování a dokumentování činností projektu a řízení změn. Hlavními aktivitami jsou koordinace postupu prací na projektu, přijímání rozhodnutí při vzniku problémů atd.

Průběh projektu je řízen podle plánu realizace projektu. Průběh projektu je pravidelně sledován a kontrolován vedoucími projektu.

  - Dokumentace projektu

Dokumentace průběhu projektu a projektových výstupů je vedena v souladu se vzájemně dohodnutou metodikou.

  - Změnové řízení

I po podpisu smlouvy a vytvoření realizační studie může dojít k potřebě změn (identifikace dalších požadavků, přehodnocení priority stávajících požadavků, změna dohodnutého rozsahu prací, změna termínu apod.). V takovém případě je nutno vypracovat žádost o změnu a zahájit změnové řízení. Poskytovatel zhodnotí důsledky těchto změn na projekt podle pravidel popsaných v následujících odstavcích. Řídící pracovník projektu objednatele pak podle doporučení vedoucích projektu rozhodne o realizaci či zamítnutí požadované změny.

Změnové řízení se týká zejména:

•	Rozšíření původně schváleného rozsahu prací mezi poskytovatelem a objednatelem.

•	Změn termínů dodávek prací nebo distribucí verzí aplikačního SW.

•	Změn v řešení vyvolané změnami legislativy, které mají dopad do řešení.

Existují dva typy změn:

•	Zásadní změny – jsou takové změny, které mohou vyvolat změnu nákladů (cen) nebo harmonogramu projektu (podstatné změny termínu).

•	Ostatní změny – změny, které nemají zásadní vliv na rozsah a výsledek projektu.

Posouzení závažnosti změn provádí vedoucí projektu zadavatele na základě podkladů vypracovaných projekčním týmem zadavatele.

Změnové řízení může být iniciováno jak objednatelem, tak poskytovatelem a realizováno jedině na základě společného písemného rozhodnutí smluvních stran s okamžitou účinností pro obě strany. V případě změn, které by měly dopad do již sjednaných smluvních podmínek, je nutné dojednat mezi objednatelem a poskytovatelem příslušný dodatek smlouvy.

Pro řešení realizovaná v rámci změnového řízení platí všechna ustanovení uzavřených smluv, popř. jejích dodatků mezi objednatelem a poskytovatelem.

Žádost o změnu

Žádost o změnu může předložit kterýkoliv člen projekčního týmu. Každá žádost o změnu bude zapsána do nového formuláře „Žádost o změnu“ a stává se součástí projektové dokumentace. Žádost bude předána vedoucímu projektu. Všechny žádosti o změnu jsou archivovány zejména v elektronické podobě.

Vyhodnocení žádosti o změnu

Vedoucí projektu poskytovatele ve spolupráci s vedoucím projektu objednatele přehodnotí, a je-li to nezbytné, revidují potřebu žádosti o změnu, a určí její prioritu a cílové datum řešení.

Během vyhodnocení bude zkoumán dopad změny a úkoly nezbytné k jejímu provedení. Bude určeno, jak změna ovlivní projekt z hlediska rozsahu, výstupů a nákladů, budou definovány požadované zdroje na její realizaci na straně poskytovatele a na straně objednatele, termín realizace změny nebo dílčí smlouvy vč. změn termínů souvisejících nebo návazných úloh. Rovněž bude posouzen dopad případného neprovedení změny. Závěry vyhodnocení budou zdokumentovány ve formuláři „Žádost o změnu“.

Vyřešení žádosti o změnu

Vedoucí projektu vypracují doporučení ke každé žádosti o změnu. Pokud změna neovlivní zásadním způsobem rozsah projektu, rozhodnou o provedení nebo zamítnutí změny.

V případě, že se jedná o zásadní změnu, připraví podrobný odhad skutečných nákladů a dopadů na rozvrh plánu projektu a se svým doporučením předají žádost k rozhodnutí řídícímu pracovníkovi projektu objednatele.

Po realizaci změny bude objednateli předána upravená dokumentace a nová verze aplikačního SW v elektronické podobě na dohodnutém médiu.

  - Předání a akceptace dodávek

Proces je popsán v článku IV smlouvy.

- Plánovaný harmonogram projektu

Harmonogram projektu uvedený je orientační a navazuje na článek III smlouvy. Podrobný harmonogram bude vypracován v rámci realizační studie.

  - Realizace výběrového řízení

Realizace výběrového řízení kalkuluje se zákonnými termíny pro vypsání veřejné zakázky, rovněž i časem pro vyhodnocení a případné podání připomínek.

  - Realizace etap dílčího plnění

Realizace jednotlivých etap plnění předpokládá plnění harmonogramu.

1. etapa: Na realizaci analýzy, a implementaci předání realizační studie má zhotovitel 7 kalendářních týdnů od podepsání smlouvy. Následně jsou dva týdny určeny pro testování, úpravy díla na základě zjištěných vad a akceptaci etapy.

Na celkové plnění první etapy je kalkulováno 9 kalendářních týdnu, tedy 63 kalendářních dní.

2. etapa: Pro implementaci navrženého řešení na základě realizační studie – tedy naprogramování, případné úpravy, které nebyly v rozsahu původní realizační studie, a nasazení na testovací prostředí má zhotovitel k dispozici 5 kalendářních týdnů od akceptace první etapy. Následuje jeden týden je na systémové testy zadavatele a akceptaci díla a nasazení do ostrého provozu.

Celkem je na etapu vymezeno 6 kalendářních týdnů, tedy 42 dní.

3. etapa: V rámci ověřovacího provozu se očekává bližší seznámení se uživatelů s chováním aplikace, rovněž úprav definic FDS rizik, které vzejdou z provozu aplikace.

Na zhotovení požadované projektové dokumentace a případnou úpravu a otestování dotyčného řešení je kalkulováno 14 týdnů od nasazení do ověřovacího provozu. Na následné testy a akceptaci očekávaného chování si vymezuje dodavatel 3 týdny.

  - Akceptace

Všechny uvedené etapy podléhají akceptaci. Nejprve dojde k předání díla do testu, poté dojde k finální akceptaci etapy či díla.