Příloha č. 1

**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Smluvní strany**

**Česká národní banka**

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

***…………………..***

***……………………(doplní účastník)***

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele provést „Zlepšení parametrů vnitřního prostředí učeben MP602 a MP603 ČNB“ (dále jen dílo) v budově objednatele v Praze 1, Nové Město č. p. 866, Senovážné náměstí 30, v souladu s cenovou tabulkou – výkazem výměr (příloha č. 1 smlouvy), Půdorysem učeben se zakreslením obkladů (příloha č. 2 smlouvy), Vizualizací prostor s novými obklady (příloha č. 3 smlouvy), Technickou specifikací (příloha č. 4 smlouvy), Detailem akustického obkladu (příloha č. 5) a bezpečnostními požadavky objednatele (příloha č. 6).
2. Dílo se sestává z těchto plnění:
3. dodávky a montáže akustických desek v souladu s technickou specifikací,
4. provedení měření k ověření splnění parametrů doby dozvuku T0 = 0,72 a kratší v souladu s ČSN 73 05 27,
5. vypracování a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných platných právních předpisů České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice, platných ČSN a EN a dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla a požadavkům objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie).

Jedná se zejména o:

* prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků
* technické a bezpečnostní listy použitých materiálů;
* splnění požadavků na požární odolnost uvedených v technické specifikaci,
* protokol měření doby dozvuku;
* originál stavebního deníku;
* návody k údržbě.

1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené a dokončené dílo uhradit cenu dle čl. III smlouvy.

**Článek II**

# Místo a lhůty provádění díla

1. Místem provádění díla je budova ústředí ČNB, učebny MP602 a MP603 v mezaninu Plodinové burzy, Senovážné náměstí 30, Praha 1.
2. Zhotovitel je povinen do 2 týdnů po podpisu smlouvy předložit objednateli návrh harmonogramu provádění díla, výpočet doby dozvuku, graficky vyznačený rozsah dřevěného a sádrokartonového obkladu a vzorky obkladu 1 a 2 objednateli a odsouhlasit tyto návrhy s objednatelem.
3. Zhotovitel provede montáž obkladu v termínu od 13. 7. 2018 do 30. 7. 2018.
4. Zhotovitel je povinen odstranit drobné vady a nedodělky uvedené v zápisu o předání a převzetí díla do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí díla v době dohodnuté s objednatelem.

**Článek III**

**Cena a platební podmínky**

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a její výše činí celkem **…………. (účastník cenu nedoplňuje, bude doplněna dle nabídky vybraného dodavatele) Kč bez DPH**. Podrobná specifikace ceny je uvedena v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Cena dle odst. 1 zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy.
3. Na plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.
4. Cena díla bude uhrazena na základě dokladu k úhradě, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
5. Doklad k úhradě bude obsahovat vedle náležitostí stanovených § 435 občanského zákoníku i evidenční číslo smlouvy objednatele. V případě, že uvedený doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti počíná dnem doručení bezvadného dokladu objednateli.
6. Doklady bude zhotovitel zasílat elektronicky na adresu [faktury@cnb.cz](mailto:faktury@cnb.cz), přičemž doklad musí být vložen jako příloha mailové zprávy ve formátu PDF. V jedné mailové zprávě smí být pouze jeden doklad. Mimo vlastní doklad může být přílohou mailové zprávy jedna až tři přílohy k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle zhotovitel doklad na adresu:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

nebo elektronicky na adresu: faktury@cnb.cz.

1. Splatnost dokladu k úhradě je 14 dnů od doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

**Článek IV**

**Předání a převzetí díla**

1. Objednatel převezme dílo prosté vad a nedodělků nebo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání na základě zápisu o předání a převzetí díla, který vyhotoví objednatel na výzvu zhotovitele a který bude podepsán alespoň jednou z pověřených osob smluvních stran uvedených v čl. VI odst. 2.
2. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

**Článek V**

**Podmínky provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a EN, včetně nařízení a předpisů týkajících se nakládání s odpady a v souladu s oprávněnými požadavky a pokyny objednatele, a to v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám.
2. Veškerý materiál, který bude pro nový akustický obklad použit, musí být po zdravotní stránce naprosto nezávadný, musí odpovídat veškerým hygienickým požadavkům vyplývajících z platných předpisů a ČSN a musí splňovat požadavky na požární odolnost uvedené v technické specifikaci.
3. Veškeré práce na díle a všechny další činnosti s ním spojené nebo související bude zhotovitel provádět na vlastní riziko a nebezpečí.
4. Veškeré práce na díle bude zhotovitel provádět v pracovních dnech v době od 8:00 do 17:00 hod. Mimo tuto dobu může zhotovitel provádět práce pouze po předchozí dohodě s objednatelem.
5. Zhotovitel je povinen neprodleně po vybourání demontované prvky a odpad odvézt z budovy objednatele, a provést jejich ekologickou likvidaci. Dále je povinen provádět průběžný úklid staveniště a transportních cest, pokud došlo k jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla.
6. Zhotovitel přijímá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, včetně dodržování kvality prováděných prací. Práce na díle bude zhotovitel provádět v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, předpisy požární ochrany a předpisy pro ochranu zdraví při práci, včetně použití předepsaných ochranných a bezpečnostních pracovních pomůcek. Jedná se zejména o ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
7. V případě porušení předpisů BOZP a PO, nekvalitního provádění prací, provádění prací v rozporu se smlouvou, nedodržování montážních a technologických předpisů zhotovitelem nebo jestliže je v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvu ohrožen život či zdraví osob nebo vzniká-li či hrozí-li vznik hmotné škody na majetku objednatele nebo třetích osob, má objednatel právo přerušit provádění prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu a požadovat okamžitou nápravu. Zhotovitel má v tomto případě povinnost zajistit okamžitě řádné plnění svých povinností.
8. V případě, že v rámci plnění dojde k poškození majetku objednatele, zavazuje se zhotovitel provést na své náklady a odpovědnost a dle pokynů objednatele urychlenou opravu. V případě, že zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeúčtovat zhotoviteli.
9. Pokud dojde k přerušení prací na díle z důvodů na straně objednatele, bude lhůta pro předání díla prodloužena o dobu přerušení prací na díle vyžádanou objednatelem. Doba přerušení bude zapsána do stavebního deníku.
10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník.
11. Pro provádění díla si zajistí zhotovitel na své náklady a nebezpečí veškeré pomocné a ochranné konstrukce.
12. V průběhu provádění prací bude zhotovitel provádět vlastními prostředky a na svoje náklady průběžný denní úklid a vyčištění staveniště. Zhotovitel se zavazuje po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení stanoviště tak, aby v prostorech objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty a provede před předáním objednateli čistý úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele. Zhotovitel bere na vědomí, že vjezd do garáží je omezen maximálními provozními rozměry: šířkou 3.400 mm, výškou 2.050 mm a sklonem komunikace 15,00 %. Ke každému vjetí a vyjetí vozidla zhotovitele za účelem složení a odvozu materiálu z garáží je vždy potřeba souhlas objednatele v souladu s podmínkami bezpečnostních pokynů objednatele. Složení a odvoz materiálu je možný po 15:00 hod. nebo o víkendu bez omezení. O souhlas s vjezdem vozidla je nutno požádat nejpozději den předem. Do garáží je zakázán vjezd vozidlům s pohonem na LPG a CNG.
13. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby, které se budou podílet na plnění podle této smlouvy, dodržovaly bezpečnostní požadavky objednatele uvedené v příloze č. 5 této smlouvy.
14. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že pracovníci, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu plnění seznámí. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, které jsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

**Článek VI**

**Součinnost smluvních stran a pověřené osoby**

1. Objednatel se zavazuje:
   1. umožnit za podmínek stanovených v příloze č. 5 smlouvy zaměstnancům zhotovitele a třetím osobám, které zhotovitel použije k provádění díla, vstup do objektu,
   2. poskytnout zhotoviteli prostor v objektu ústředí objednatele pro uložení nezbytného množství materiálů a nářadí,
   3. umožnit zaměstnancům zhotovitele užívat WC,
   4. poskytnout zhotoviteli pro účely plnění této smlouvy možnost připojení na odběr el. energie 230V,
   5. odsouhlasit harmonogram provádění díla a rozsah jednotlivých druhů obkladu nejpozději do 1 týdne od jejich předložení.
2. Pověřenými osobami smluvních stran za účelem koordinace a kontroly provádění díla jsou:
   1. za objednatele:

Ing. arch. Michaela Havlíčková, tel. č. 224 413 419,

e-mail: michaela.havlickova[@cnb.cz](mailto:petr.zitek@cnb.cz),

Ing. Luděk Erban, tel. č. 224 412 909,

e-mail: ludek.erban[@cnb.cz](mailto:petr.zitek@cnb.cz),

b) za zhotovitele:

mob. č. , e-mail:…………. ***(doplní účastník)***

1. V případě změny v osobě uvedené v odst. 2 nebo kontaktních údajů je změna účinná dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně do jejího sídla.

**Článek VII**

**Záruka**

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla.
2. Záruční vady ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na e-mailovou adresu: ***…………………*** nebo telefonicky na číslo***………….(doplní účastník)*** s následným potvrzením na uvedenou mailovou adresu, a to současně s popisem vady. Změnu v e-mailové adrese nebo telefonním čísle je zhotovitel povinen neprodleně oznámit pověřeným osobám objednatele.
3. Záruční vady započne zhotovitel odstraňovat do 5 pracovních dnů od nahlášení podle odst. 2 tohoto článku, nebude-li dohodnuto jinak. V případě nenastoupení na odstranění vady do 20 pracovních dnů má objednatel právo provést odstranění vady třetí osobou bez dotčení záruky na dílo, náklady na provedení opravy budou zhotoviteli přeúčtovány.
4. V zahájeném odstraňování vady bude zhotovitel pokračovat bez neodůvodněného přerušení v  době dohodnuté s objednatelem až do odstranění vady, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování záručních vad bude respektovat veškeré pokyny objednatele související zejména s časovým omezením provádění prací.

**Článek VIII**

**Smluvní pokuta a úrok z prodlení**

1. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 2 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 4 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. VII odst. 3 pro zahájení odstraňování vady je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den prodlení.
5. V případě neodůvodněného přerušení započatého odstraňování vady je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý pracovní den přerušení.
6. V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 3 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč.
7. V případě prodlení objednatele ve lhůtě stanovené k úhradě dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
8. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.
9. Mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele nemají vliv na povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu.
10. Splatnost dokladu k úhradě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je 14 dnů po jeho doručení povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.

**Článek IX**

**Prohlášení a další závazky zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že k veškeré činnosti, která je předmětem poskytování plnění podle této smlouvy, je plně odborně způsobilý sám nebo provedení těchto činností zajistí prostřednictvím odborně způsobilých podzhotovitelů a on nebo jeho podzhotovitelé jsou kapacitně, materiálově i technicky k těmto činnostem vybaveni.
2. Zhotovitel prohlašuje, že smlouvou stanovený rozsah obkladu je dostatečný pro snížení doby dozvuku na úroveň požadovanou objednatelem.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:
   1. řádně prověřil místní podmínky v místě provádění díla,
   2. si vyjasnil při prohlídce staveniště všechny nejasné podmínky pro provádění stavební části s pověřenými osobami objednatele.
4. Použije-li zhotovitel při své činnosti podzhotovitele, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jakoby ji způsobil sám.

**Článek XI**

**Uveřejnění smlouvy**

1. Zhotovitel si je  vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu (celé znění) včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny.

2. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je <https://ezak.cnb.cz/>.

3. Povinnost uveřejnění této smlouvy včetně jejích změn a dodatků je objednateli uložena § 219 odst. 1 ZZVZ. Povinnost objednatele uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy vyplývá z ust. § 219 odst. 3 ZZVZ.

4. Uveřejnění bude provedeno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

**Článek XI**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva se stává platnou a účinnou dnem jejího podpisu smluvními stranami.
2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
3. Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Práva vzniklá z této smlouvy mohou být postoupena pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se nepovažuje e-mail či jiné elektronické zprávy.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová tabulka (bude doplněno z nabídky vybraného dodavatele)

Příloha č. 2 – Půdorys učeben se zakreslením obkladů

Příloha č. 3 – Vizualizace prostor s novými obklady

Příloha č. 4 – Technická specifikace

Příloha č. 5 – Detail akustického obkladu

Příloha č. 6 – Bezpečnostní požadavky objednatele

V Praze dne …………… 2018 V Praze dne ……………. 2018

Za objednatele: Zhotovitel:

………………………… …………………………

Ing. Zdeněk Virius ……………….

ředitel sekce správní (***doplní účastník)***

…………………………

Ing. Pavel Veselka

ředitel odboru technického