SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi:

Českou národní bankou

se sídlem: Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Martinem Haroldem, ředitelem odboru společenské centrum

(dále jen „objednatel“ nebo „ČNB“)

a

...................................	(doplní účastník zadávacího řízení)

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupenou:

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném.................., oddíl.........., vložka...........

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vyrobit, dodat, nainstalovat a následně deinstalovat výstavní mobiliář pro výstavu 100 let česko-slovenské koruny, která se koná v prostoru Císařské konírny Pražského hradu v době od 31. ledna 2019 do 28. dubna 2019. Plnění bude provedeno v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 smlouvy a v souladu s výrobní dokumentací výstavního mobiliáře zpracovanou společností SGL project, s.r.o., která je přílohou č. 2 této smlouvy, jakož i v souladu s architektonicko – výtvarným řešením výstavy, jenž je přílohou č. 3 této smlouvy.

- Předmětem smlouvy je také závazek zhotovitele:

- nainstalovat, zapaspartovat a následně deinstalovat jednotlivé exponáty, které budou na výstavě použity. Bližší specifikace jednotlivých exponátů je uvedena v příloze č. 4 této smlouvy. Formu instalace, případně nutnosti zapaspartování exponátů definují přílohy č. 2 – 4 k této smlouvě pod autorským dozorem spol. SGL project, s.r.o., která je autorem architektonicko-výtvarného řešení výstavy,

- provést úpravu, instalaci a následnou deinstalaci vitrín č. VP.01 a VP.03 zapůjčených objednateli Správou Pražského hradu, včetně jejich  transportu z depozitáře v Belvederu do Císařské konírny (a zpět po skončení výstavy), manipulace po výstavním sále, sestavení, repase a čištění. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy,

- provést tisk a instalaci expoziční grafiky,

- provést nasvícení celé expozice pod autorským dozorem spol. SGL project, s.r.o., která je autorem architektonicko-výtvarného řešení výstavy,

- provést odstranění a likvidaci výstavního mobiliáře (včetně demontáže osvětlení) po ukončení výstavy, kromě vitrín zapůjčených Správou Pražského hradu a položek z přílohy č. 1 VP.02, VP.04, VP.05, OV.02, OV.20, AV.01, které zůstávají v majetku ČNB.

- Objednatel se zavazuje za řádně poskytnuté dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu ve výši a za podmínek dle čl. III smlouvy.

Článek II

Lhůty plnění, místo plnění, převzetí díla

- Nebezpečí škody na díle dle této smlouvy přechází na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí.

- Instalaci mobiliáře a exponátů lze provádět v období od 2. ledna do 30. ledna 2019. Zhotovitel předá plnění objednateli nejpozději do 30. ledna 2019 do 16:00 hod. Deinstalace mobiliáře a exponátů proběhne v období od 29. dubna do 12. května 2019.

- Místem plnění je Císařská konírna Pražského hradu.

- K převzetí plnění dojde podpisem protokolu o předání a převzetí pověřenými osobami obou smluvních stran. Případné vady a nedodělky včetně lhůty pro jejich odstranění budou uvedeny v protokolu. Lhůtu pro odstranění s přihlédnutím k okolnostem stanoví objednatel,

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí plnění, pokud neodpovídá jeho požadavkům podle smlouvy s výjimkou případů, kdy případné změny díla objednatel v průběhu jejich realizace schválil. O takovém odmítnutí je objednatel povinen informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu. Zhotovitel je v takovém případě v prodlení s předáním díla a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek III

## Cena a platební podmínky

- Cena plnění je uvedena v příloze č. 1 smlouvy.

- V cenách jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy. Podrobný rozpis jednotlivých položkových cen plnění je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

- Na plnění poskytne objednatel zhotoviteli zálohu ve výši 30 % z celkové ceny plnění, která bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

- Úhrada ceny za dodávku mobiliáře a za činnosti provedené zhotovitelem na díle před zahájením výstavy bude uhrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den zahájení výstavy. Součástí daňového dokladu bude i vyúčtování poskytnuté zálohy.

- Cena za činnosti provedené zhotovitelem po skončení výstavy bude uhrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den, kdy dojde k celkové deinstalaci díla.

- K ceně bude přičtena DPH v zákonem stanovené sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

- Daňový doklad bude vedle náležitostí stanovených podle § 435 občanského zákoníku obsahovat i evidenční číslo smlouvy ČNB obsahovat i náležitosti podle zákona o DPH. V případě, že daňový doklad bude postrádat některé ze stanovených náležitostí, nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn vadný daňový doklad vrátit zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu objednateli.

- Daňový doklad bude zaslán elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž daňový doklad musí být vložen jako příloha mailové zprávy ve formátu PDF. V jedné mailové zprávě smí být pouze jeden daňový doklad (další daňové doklady je třeba posílat jako další mailovou zprávu). Mimo vlastní daňový doklad může být přílohou mailu jedna až tři přílohy k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné daňový doklad zaslat elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu objednatele:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1.

- Splatnost daňových dokladů je 14 dnů od doručení objednateli.

- Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Povinnosti a součinnost smluvních stran

- Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost. Neposkytnutí součinnosti objednatelem zhotoviteli nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy, pokud mohl řádně a včas plnit i přes takové neposkytnutí součinnosti.

- Instalace a deinstalace mobiliáře (včetně exponátů) bude prováděna denně výhradně v době od 08:00 hodin do 18:00 hodin.

- Dopravu exponátů do místa plnění zajistí objednatel.

- Zhotovitel je oprávněn provádět instalaci a deinstalaci exponátů výlučně za přítomnosti a pod dozorem zástupce objednatele.

- Zhotovitel bere na vědomí, že se na zajišťování realizace výstavy budou podílet také třetí osoby, s nimiž se zavazuje své plnění koordinovat. Za tím účelem poskytne objednatel pověřeným osobám zhotovitele kontaktní údaje na třetí osoby.

- O předání a převzetí podkladů poskytovaných objednatelem zhotoviteli v rámci této součinnosti bude vždy sepsán protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel je povinen předložit v dostatečném předstihu před zahájením výroby dílenskou dokumentaci všech prvků, jakož i vzorky zhotovené v souladu s přílohou č. 1, společnosti SGL project, s.r.o., která je autorem architektonicko-výtvarného řešení výstavy, k odsouhlasení. Bez tohoto souhlasu nelze zahájit výrobu.

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby instalaci a deinstalaci exponátů prováděli pouze pracovníci disponující praxí v nakládání s uměleckými předměty a na výzvu objednatele toto do 5 pracovních dnů prokázat.

- Zhotovitel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy uzavřeno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 5 000 000 Kč (slovy: pět miliónů korun českých) a jeho spoluúčast nepřevyšuje 5 %.

- Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy, a do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto prokázat.

- Zhotovitel je povinen před zahájením instalačních prací v místě plnění předložit Správě Pražského hradu výpisy z Rejstříku trestů fyzických osob všech svých pracovníků, včetně pracovníků jeho poddodavatelů, kteří budou tyto práce provádět.

Článek V

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

- Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.

- Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz/.

- Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.

- Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek VI

Pověřené osoby

- Osobami pověřenými pro jednání ve věcech souvisejících s prováděním díla a pro předání a převzetí díla jsou:

- za objednatele:

Ing. Martin Harold, tel.: +420 734 391 071 e-mail:  martin.harold@cnb.cz,

- za zhotovitele:                tel.: +420             e-mail: (doplní účastník zadávacího řízení)

- Obě smluvní strany jsou povinny neprodleně nahlásit změnu pověřené osoby nebo kontaktního údaje e-mailem pověřené osobě druhé smluvní strany.

Článek VII

Smluvní pokuta, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě stanovené v čl. II odst. 2 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené pro odstranění vad a nedodělků podle čl. II odst. 4 nebo podle čl. VIII odst. 3 pro odstranění záruční vady je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý den prodlení. V případě prodlení ve lhůtě pro odstranění záruční vady nahlášené po skončení výstavy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele se splněním smluvní povinnosti ve stanovené lhůtě dle čl. IV odst. 8 smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele se splněním smluvní povinnosti ve stanovené lhůtě dle čl. IV odst. 10 smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

- Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení řádného platebního dokladu povinné smluvní straně.

- Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.

- Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo na náhradu škody.

Článek VIII

Záruka, odpovědnost za vady

- Zhotovitel se zavazuje, že plnění bude poskytnuto v kvalitě, rozsahu a za účelem sjednaným mezi smluvními stranami. Kvalitou se pro účely této smlouvy rozumí bezchybné řešení umožňující použít plnění k účelu, pro který bylo vytvořeno.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na celé plnění, a to po dobu konání výstavy, neposkytuje-li výrobce záruční dobu delší, s výjimkou položek VP.02, VP.04, VP.05, OV.02, OV.20, AV.01 uvedených v příloze č. 1, na které poskytuje záruku po dobu 24 měsíců, neposkytuje-li výrobce záruční dobu delší. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí plnění objednatelem.

- Zjištěnou vadu plnění reklamuje objednatel na e-mailovou adresu pověřené osoby zhotovitele. Zhotovitel je povinen po dobu trvání výstavy odstranit oznámenou vadu následující den od oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Po skončení výstavy je povinen odstranit záruční vadu do 10 pracovních dnů od oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek IX

Odstoupení od smlouvy

  - V případě, že kterákoliv ze smluvních stran podstatně poruší své smluvní povinnosti, je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od této smlouvy. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele se považuje zejména porušení povinností stanovených v čl. II odst. 2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti delším než 10 kalendářních dnů.

  - Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být písemné a odstoupení je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

Článek X

## Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, chronologických číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nestanoví-li tato smlouva jinak.

- Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupeny pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se nepovažuje e-mail či jiné elektronické zprávy.

- Odpověď strany této smlouvy podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Uplatnění domněnky doby dojití dle § 573 občanského zákoníku se vylučuje.

- Tato smlouva je sepsána v českém jazyce. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak

- Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České republice.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha č. 1 – Specifikace plnění včetně výkazu výměr  (účastník zadávacího řízení nevyplňuje, bude doplněno zadavatelem z nabídky vybraného dodavatele)

Příloha č. 2 – Výrobní dokumentace výstavního mobiliáře

Příloha č. 3 – Architektonicko-výtvarné řešení výstavy

Příloha č. 4 – Seznam použitých exponátů

V Praze dne: …………………				V Praze dne: ...............................

Za objednatele:						Za zhotovitele:

...................................................				………………………………….

Ing. Zdeněk Virius						(doplní účastník zadávacího

ředitel sekce správní						řízení)

…………………………………

Ing. Martin Harold

ředitel odboru společenské centrum

Příloha č. 1

Specifikace plnění včetně výkazu výměr

(účastník zadávacího řízení nevyplňuje, bude doplněno zadavatelem z nabídky vybraného dodavatele)