SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Česká národní banka

sídlo:	Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

IČO: 48136450, DIČ: CZ48136450

zastoupení:	Ing. Zdeněk Virius, ředitel sekce správní

a

# Ing. Pavel Veselka, ředitel odboru technického

(dále jen „objednatel“)

a

název…………………………………..

…………………………………..

sídlo:	…………………………………..

IČO: …………, DIČ: …….. (pokud je plátcem DPH)

zastoupení/jednající:	…………………………………..

č. účtu: ......................./kód banky ……..

(plátce DPH uvede svůj účet, který je zveřejněn podle § 98 zákona o DPH)

………………….. (doplní účastník)

(dále jen „zhotovitel“).

Článek I

Předmět smlouvy, místo plnění

- Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele výměnu části nerezového potrubí pro chlazení dieselagregátů v objektu ústředí objednatele na adrese:

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

- Součástí provedení díla je zejména:

- demontáž stávajícího nerezového potrubí ve specifikovaných prostorách podle přílohy č. 2, odvoz a likvidace demontovaného materiálu;

- úprava prostupů potrubí pro montáž protipožárních prostupů;

- montáž nového PE plastového potrubí napojení nového PE potrubí na stávající nerezový rozvod;

- izolace potrubí návlekovou parotěsnou izolací;

- požární utěsnění prostupů protipožárními manžetami včetně označení a předání montážních protokolů;

- provedení tlakové zkoušky.

- Podkladem pro provedení díla je spolu s prohlídkou místa plnění i příloha č. 2 - Technický popis stávajícího systému a předmětu plnění.

- Provádění díla se musí řídit platnými ČSN, vyhláškami a rovněž zásadami výrobců dodávaných komponent.

Článek II

Lhůty provádění díla

    - Dílo bude dokončeno nejpozději do 60 dnů od uzavření smlouvy.

    - Systém chlazení dieselagregátů nesmí být během provádění díla přerušen, jedná se o dvě samostatné větve a práce mohou být prováděny vždy pouze na jedné z nich.

    - Dílo může být prováděno v době mezi 8:00 hod. až 22:00 hod, včetně dnů pracovního volna, bourací a hlučné práce pak pouze v době od 16:00 hod. do 22:00 hod, nebo podle dohody pověřených osob obou smluvních stran.

Článek III

Cena a platební podmínky

- Cena díla bude stanovena jako součet sjednaných položkových cen a součinů jednotkových cen a skutečného počtu kusů nebo metrů spotřebovaného materiálu. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít takové množství materiálu, které bude nezbytné pro řádné provedení díla. Specifikace jednotkových a položkových cen je uvedena v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Při předání díla předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení cenovou tabulku s uvedením skutečné spotřeby materiálu.

- V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle této smlouvy (zejména provizorní ochranná opatření, provedení předepsaných zkoušek, likvidace odpadu, doprava).

- U plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit daňový doklad na úhradu ceny plnění s režimem podle § 92e zákona nejdéle do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž je uskutečnilo zdanitelné plnění. Daň odvede objednatel.

- Doklady k úhradě (faktury) budou obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku, evidenční číslo smlouvy ČNB a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitostí stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. V případě, že doklad k úhradě bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu k úhradě.

- V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřená osoba zhotovitele povinna na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu k úhradě, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.

- Doklady k úhradě bude zhotovitel zasílat elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž doklad k úhradě musí být vložen jako příloha e-mailové zprávy ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až tři přílohy k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel na adresu:

Česká národní banka

Sekce rozpočtu a účetnictví

Odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1.

- Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžní pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Předání a převzetí díla, funkční zkouška díla

- Objednatel převezme dílo po úspěšném provedení tlakové zkoušky před uvedením do provozu, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Dílo musí být bez zjevných vad a nedodělků., které brání užití díla. Případné drobné vady a nedodělky, které nebrání užití díla, budou uvedeny v předávacím protokolu a zhotovitel je povinen je odstranit do 7 dnů od převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Protokol o předání a převzetí vyhotoví objednatel a bude podepsán pověřenými osobami obou smluvních stran.

- Pověřenými osobami jsou:

- za objednatele:

Martin Hora, tel.: 224 412 447, e-mail: martin.hora@cnb.cz, nebo

Ing. Ladislav Eliáš, tel.: 224 413 570, e-mail: ladislav.elias@cnb.cz.

- za zhotovitele:

..............................., tel.: ..........................., e-mail: ........................... (doplní účastník)

- V případě změny v osobě uvedené v odst. 2 nebo kontaktních údajů je změna účinná dnem doručení písemného oznámení do sídla zhotovitele, v případě změny prováděné objednatelem, na adresu pro doručování objednateli, v případě změny prováděné zhotovitelem.

Článek V

Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje:

- poskytnout zhotoviteli připojení na odběr el. energie 230V, 400V a užitkové vody;

- umožnit pracovníkům zhotovitele užívat sociální zařízení;

- umožnit pracovníkům zhotovitele vstup na pracoviště.

- Před započetím prací objednatel seznámí pracovníky zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění smlouvy, s platnými předpisy BOZP a PO na pracovišti objednatele v místě provádění díla.

- Objednatel umožní zhotoviteli skladování materiálu a pracovních nástrojů v místě plnění.

Článek VI

Podmínky plnění

- Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a EN, doporučení výrobců dodávaných dílů a nařízení a předpisů týkajících se nakládání s odpady a v souladu s oprávněnými požadavky a pokyny objednatele, a to v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu provádění veškerých prací stálou přítomnost svého odpovědného pracovníka, který může být zastoupen pouze výjimečně na základě předchozí dohody s pověřenou osobou objednatele.

- Všechny činnosti v objektu objednatele bude zhotovitel provádět tak, aby neohrožovaly a neomezovaly provoz objednatele.

- Veškeré práce budou zhotovitelem prováděny pouze odborně způsobilými pracovníky.

- Zhotovitel přijímá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, včetně kvality prováděných prací.

- Montážní práce, dodávky a všechny další činnosti s nimi spojené nebo související bude zhotovitel provádět na vlastní riziko a nebezpečí.

- Práce na díle bude zhotovitel provádět v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, předpisy požární ochrany a předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, včetně použití předepsaných ochranných a bezpečnostních pracovních pomůcek, a v souladu s předpisy pro práci ve výškách a bude se řídit bezpečnostními požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a pokyny objednatele v průběhu provádění díla.

- V případě porušení předpisů BOZP a PO, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních a technologických předpisů zhotovitelem, má objednatel právo přerušit provádění prací a požadovat okamžitou nápravu. Zhotovitel má v tomto případě povinnost zajistit okamžitě řádné plnění svých povinností.

- V případě, že v rámci plnění dojde k poškození majetku objednatele, zavazuje se zhotovitel provést urychlenou opravu. V případě, že zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeúčtovat zhotoviteli.

- Zhotovitel zajistí před zahájením prací řádnou ochranu zařízení a majetku objednatele před možným poškozením nebo znečištěním.

- V průběhu provádění prací bude zhotovitel provádět vlastními prostředky a na svoje náklady průběžný denní úklid a vyčištění pracoviště, popř. transportních cest, pokud je zhotovitel znečistil v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení pracoviště tak, aby v prostorech objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty a provede před předáním objednateli čistý úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele. Zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů nebudou pracovníci zhotovitele vylévat do kanalizace objednatele, ale jsou povinni zajistit jejich likvidaci mimo objekt objednatele v souladu s příslušnými předpisy.

# Článek VII

Prohlášení zhotovitele

- Zhotovitel prohlašuje, že k veškeré činnosti, která je předmětem poskytování plnění podle této smlouvy, je plně odborně způsobilý sám nebo provedení těchto činností zajistí prostřednictvím odborně způsobilých podzhotovitelů a on nebo jeho podzhotovitelé jsou kapacitně, materiálově i technicky k těmto činnostem vybaveni.

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:

  - řádně prověřil místní podmínky v místě provádění díla;

  - při prohlídce pracoviště si vyjasnil všechny nejasné podmínky pro provádění stavební části s pověřenými osobami objednatele.

Článek VIII

Záruka, záruční podmínky

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla v souladu s čl. IV odst. 1 této smlouvy. V případě, že na jednotlivé komponenty díla poskytuje výrobce záruční lhůtu delší, zavazuje se zhotovitel poskytnout tuto záruku objednateli.

- Záruční vady ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na e-mailovou adresu: ……….…….. (doplní účastník), současně s popisem vady. Změnu v e-mailové adrese je zhotovitel povinen neprodleně oznámit pověřené osobě objednatele e-mailem.

- Záruční vady započne zhotovitel odstraňovat do 48 hodin od nahlášení podle odst. 2 tohoto článku, nebude-li dohodnuto jinak, a závadu odstranit nejpozději do 8 hodin od zahájení jejího odstraňování. V případě nenastoupení na odstranění takové vady do 2 kalendářních dnů má objednatel právo provést odstranění vady třetí osobou bez dotčení záruky na dílo, náklady budou zhotoviteli přeúčtovány.

Článek IX

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předání díla podle čl. II odst. 1 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění drobných vad a nedodělků podle čl. IV odst. 1 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 4 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě podle čl. VIII odst. 3 pro zahájení opravy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč každou hodinu prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě podle čl. VIII odst. 3 pro odstranění záruční vady podle čl. VIII odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč každou hodinu prodlení.

- V případě prodlení objednatele v úhradě daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

- Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

- Splatnost dokladu k úhradě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je 14 dnů po jeho doručení povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.

Článek X

Mlčenlivost

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu plnění seznámí. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, které jsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

Článek XI

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo

Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podepsání protokolu o předání a převzetí díla.

Článek XII

Závěrečná ustanovení

- Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, s výjimkami uvedenými v této smlouvě.

- Závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.

Přílohy:	č. 1 –	Bezpečností požadavky objednatele

č. 2 –	Technický popis stávajícího systému a předmětu plnění

č. 3 –	Cenová tabulka (bude připojena při uzavření smlouvy s vybraným účastníkem)

V Praze dne …………… 2018			V …….......…. dne………… 2018

Za objednatele:			Za zhotovitele:

………………………………….			………………………………….

Ing. Zdeněk Virius	(doplní účastník)

ředitel sekce správní

………………………………….

Ing. Pavel Veselka

ředitel odboru obchodního

Příloha č. 1

#### Bezpečnostní požadavky ČNB

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději v den podpisu smlouvy.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků Zhotovitele. Součástí seznamu je ,,Prohlášení o poučení subjektů osobních údajů“ o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a po účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) ve smyslu nařízení GDPR. Zhotovitel v něm prohlásí, že jeho pracovníci uvedení v seznamu byli poučeni:

- o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);

- o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nepravdivosti prohlášení nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.

- Zhotovitel si je vědom povinností vyplývajících pro správce osobních údajů z nařízení GDPR, které nabývá účinnosti 25. května 2018, a obsah poučení proto upraví tak, aby požadavky nařízení GDPR ode dne jeho účinnosti splňoval.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny v seznamu, nebudou do objektů ČNB vpuštěny.

- Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostor ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB nebo zaměstnance referátu bankovní policie ČNB.

- V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem ČNB.

- Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.

- Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či odcizení majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Pracovníci zhotovitele uvedení v seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit, ve smyslu předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a hygieně práce, se specifiky daných objektů ČNB (např. způsob vyhlášení požárního poplachu, určení ohlašovny požáru, seznámení s únikovými cestami, poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, umístěním věcných prostředků požární ochrany apod.). ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování těchto předpisů a ustanovení.

Příloha č. 2

Technický popis stávajícího systému a předmětu plnění

V objektu objednatele jsou umístěné 2 záložní zdroje elektrické energie. Médiem pro chlazení je voda čerpaná ze studny v objektu objednatele. Voda je dopravována zdvojeným nerezovými potrubím DN 80, přičemž pomocí uzavíracích klapek je možné k záložním zdrojům přivádět médium buďto jedním nebo druhým potrubím. Některé části potrubí v současné době vykazují netěsnosti ve svarových spojích, vady ve svárech jsou v současné době provizorně opraveny butylovým tmelem. Poškozené nerezové potrubí trasované a zavěšené pod stropem v prostoru skladu 2S402 , chodby 2S808 a prostoru dieselagregátu 2S329 a skladu PHM 2S328 bude demontováno a nahrazeno novým plastovým potrubím z polyetylénu (PE SDR) spojovaným elektro tvarovkami.  Objednatel připouští použití variantního materiálu a způsobu spojování (lepením) při zachování světlosti potrubí a splnění vlastností vhodných pro požadované využití. Potrubí bude opatřeno podpůrnými systémem (žlaby) pokud to výrobce předepisuje. Zaizolování potrubí (a podpůrných žlabů) bude provedeno návlekovou parotěsnou izolací Tubex Standart nebo jinou stejných vlastností. Celkově se jedná cca o 2x 50 bm potrubí. Napojení nového plastového potrubí na stávající nerezové bude provedeno pomocí lisovacích přechodů na přírubu. Místy napojení jsou sklad 2S402 ve vzdálenosti do 500 mm od vstupu potrubí do skladu, ukončení bude provedeno v prostoru dieselagregátu 2S329 pod stropem v napojení do přepínacích klapek. Vedení potrubí prochází 4 požárními úseky, proto bude provedena u prostupů mezi požárními úseky úprava otvorů a provedeno požární utěsnění pomocí protipožárních manžet dle platných ČSN, včetně označení a vyhotovení protokolu o montáži protipožárního zařízení. V prostoru skladu PHM 2S 328 potrubí vstupuje do zdvojeného sádrokartonového stropu, zde bude nutné pro demontáž a zpětnou montáž nového potrubí provést demontáž stropu a jeho zpětnou montáž včetně začištění.

Jelikož není možné omezit provoz záložních zdrojů, je nutné provádět výměnu zdvojeného potrubí jednotlivě, práce na druhém potrubí bude možné provádět po provedení funkční tlakové zkoušky prvního potrubí. Tlaková zkouška se provede po proplachu potrubí, bude probíhat po dobu 24 hod při pokojové teplotě a jmenovitém tlaku 0,25 MPa. V případě zjištění netěsnosti nebo poklesu tlaku musí být tlaková zkouška po odstranění vady opakována.

obr.1 – vstup potrubí do skladu 2S 402, vyznačení napojení nového potrubí

obr.2 – zaústění potrubí do stropu skladu PHM

obr.3  – celkový pohled na strop skladu PHM

obr.4 – požární prostup ze skladu PHM do prostoru strojovny dieselagregátu, vyznačení napojení na stávající rozvod u přepínacích klapek

obr.4a - půdorys 2 suterénu, schématické vyznačení napojení a trasy potrubí

obr.4b - půdorys 2 suterénu, schématické vyznačení trasy potrubí a ukončení