SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Česká národní banka

sídlo:	Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

IČO: 48136450

DIČ: CZ 48136450

zastoupení:	Ing. Zdeněk Virius, ředitel sekce správní

a

Ing. Pavel Veselka, ředitel odboru technického

(dále jen „objednatel“)

a

název…………………………………..

…………………………………..

sídlo:	…………………………………..

IČO: …………, DIČ: …….. (pokud je plátcem DPH)

zastoupení/jednající:	…………………………………..

č. účtu: ......................./kód banky ……..

(plátce DPH uvede svůj účet, který je zveřejněn podle § 98 zákona o DPH)

………………….. (doplní účastník)

(dále jen „zhotovitel“).

Článek I

### Předmět a místo plnění

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební úpravy 2.NP části stávající budovy územního pracoviště ČNB, Husova 10, Plzeň (dále jen „dílo“). Stavebními úpravami se mění využití 2. NP bývalé bytové části budovy na kanceláře a sklad, a to podle projektové dokumentace pro ohlášení stavby zpracované firmou DES Praha, která tvoří volně připojenou přílohu č. 3 této smlouvy, a cenové tabulky – výkazu výměr, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

- Součástí díla je dále:

- vypracování a předání projektové dokumentace pro provedení stavby profesí silnoproud a slaboproud 2x v listinné formě a jednou na CD;

- provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných právních předpisů České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice a platných ČSN a EN;

- vypracování a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných platných právních předpisů České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice, platných ČSN a EN a dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla a požadavkům objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (1x originál, 2x kopie);

Jedná se zejména o:

  - prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u zařízení uvedených na trh po 1. 7. 2013);

  - technické a bezpečnostní listy použitých materiálů;

  - revizní zprávy;

  - protokol o měření intenzity osvětlení;

  - certifikace k bezpečnostním a protipožárním konstrukcím;

  - protokoly o provedených zkouškách;

  - prohlášení zhotovitele o provedení likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel,

  - návody k obsluze a údržbě;

  - stavební deník (pouze originál);

  - doklady požadované ve vyjádření dotčených organizací;

- vypracování dokumentace skutečného provedení, která bude obsahovat zapracování změn oproti dokumentaci pro stavební povolení 2x v listinné formě pro kolaudační řízení;

- vypracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. 2x v listinné podobě a jednou na CD;

- součástí plnění je také povinnost zhotovitele při realizaci díla zajistit dodržení podmínek obsažených v závazných stanoviscích dotčených orgánů a organizací. Náklady související s jejich dodržením jsou součástí ceny díla. Závazná stanoviska tvoří přílohu č. 5 smlouvy;

- podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu;

- zajištění kolaudačního souhlasu a jeho předání objednateli. Veškeré správní poplatky související s jeho vydáním jsou zahrnuty v ceně díla.

- Místem plnění je objekt ČNB na adrese: Husova 10, 305 67 Plzeň.

Článek II

Lhůty plnění

- Zhotovitel se zavazuje:

    - nejpozději do 20 pracovních dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami vypracovat a zaslat elektronicky pověřeným osobám objednatele podle čl. XI odst. 1 smlouvy k odsouhlasení návrh podrobného harmonogramu provádění díla. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky objednatele a předat čistopis harmonogramu objednateli do 5 pracovních dnů od doručení připomínek objednatele. Odsouhlasený harmonogram se stává volně připojenou přílohou č. 4 smlouvy;

    - vypracovat a zaslat objednateli nejpozději 20 pracovních dnů před převzetím staveniště projektovou dokumentaci pro provedení stavby profesí silnoproud a slaboproud v elektronické formě. Objednatel se zavazuje vyjádřit k projektové dokumentaci nejpozději do 10 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen vypořádat připomínky objednatele a předat čistopis projektové dokumentace pro provedení stavby objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení připomínek objednatele 2x v listinné formě a jednou na CD;

    - zahájit stavební práce převzetím staveniště nejpozději 28. 2. 2019 (zhotoviteli bude umožněno převzít staveniště nejdříve 7. 9. 2018);

    - provést a dokončit stavební úpravy ve lhůtě 60 kalendářních dnů od převzetí staveniště;

    - předat objednateli dokončené dílo nejpozději do 28. 4. 2019 (bez kolaudačního souhlasu);

    - podat žádost o kolaudační souhlas nejpozději v den předání díla;

    - předat kopii žádosti o kolaudační souhlas objednateli do 2 pracovních dnů po podání žádosti na stavební úřad;

    - odstranit drobné vady a nedodělky nebránící užívání do 7 kalendářních dní od předání díla;

    - předat originál kolaudačního souhlasu objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho doručení zhotoviteli včetně jednoho listinného vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby orazítkované stavebním úřadem dle čl. I odst. 2 písm. d) smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději 3 pracovní dny před zahájením prací příslušné montážní postupy, technologické předpisy a technické a bezpečnostní listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením a zavazuje se realizovat dílo v souladu s těmito dokumenty.

Článek III

Cena a platební podmínky

(účastník nedoplňuje cenu, bude doplněna při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem)

- Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a její maximální výše činí celkem …………….. Kč bez DPH.

- Podrobná specifikace ceny je uvedena v cenové tabulce – výkazu výměr, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

- V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy.

- Objednatel si vyhrazuje právo zúžit či rozšířit rozsah prací. Pokud dojde k této situaci, bude upravena cena plnění. Pro určení změny příslušného plnění bude provedena individuální kalkulace, při které se bude vycházet z rozboru položky v cenové nabídce zhotovitele. Pokud tato položka nebude v cenové nabídce zhotovitele obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny dle Cenové soustavy ÚRS, vydané ÚRS Praha a.s. (dále jen „ÚRS“) v  cenové úrovni 1/2018. Pokud charakter prací nebude možno ocenit položkami dle ÚRS, bude se při individuální kalkulaci vycházet z rozboru obdobné položky obsažené v cenové nabídce zhotovitele a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů). V případě dodávky materiálu si objednatel vyhrazuje právo ověřit, zda se jedná o cenu na trhu obvyklou a určit zhotoviteli, kde materiál odebere. V návaznosti na zápis změny díla a jeho ceny ve stavebním deníku a vyhotovení změnového listu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

- Cena za dílo bude uhrazena následovně:

- daňový doklad na cenu díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. V daňovém dokladu na cenu plnění bude odečteno zádržné ve výši 10 % z ceny díla. Zádržným se nesnižuje základ pro vyměření DPH, jedná se o ujednání o lhůtě splatnosti části ceny;

- doklad k úhradě zádržného ve výši 7 % z ceny díla je zhotovil oprávněn vystavit nejdříve dnem podpisu protokolu o odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla;

- doklad k úhradě zádržného ve výši 3 % z ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den doručení kolaudačního souhlasu četně dokumentace uvedené v čl. I odst. 2. f) objednateli.

- Na plnění dle této smlouvy je uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se  plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.

- Doklady k úhradě (faktury) budou obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku, evidenční číslo smlouvy ČNB a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitostí stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. V případě, že doklad k úhradě bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu k úhradě.

- V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřená osoba zhotovitele povinna na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu k úhradě, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.

- Doklady zasílá zhotovitel elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž musí být vložen jako příloha mailové zprávy ve formátu PDF. Mimo vlastní fakturu může být přílohou mailu jedna až tři přílohy k faktuře ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné doklad zaslat elektronicky, zašle zhotovitel doklad v analogové formě na adresu objednatele:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1.

- Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se ve smyslu § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Podmínky plnění

- Zhotovitel je povinen splnit veškeré požadavky obsažené ve vyjádřeních dotčených orgánů, které tvoří přílohu č. 5 a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, který tvoří přílohu č. 6.

- Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice, v souladu s ČSN a EN, včetně nařízení a předpisů týkajících se nakládání s odpady, souhlasem se změnou užívání a oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám.

- Zhotovitel je oprávněn provádět realizaci díla v jím určené pracovní době, avšak hlučné práce (zejména bourání a provádění drážek ve stavebních konstrukcích) je povinen provádět ve všední dny od 16:00 do 6:00 následujícího dne a o víkendu bez omezení. Ve výjimečných případech lze provádět tyto práce mimo uvedenou dobu, avšak výhradně po souhlasu odpovědné osoby Policie ČR, která užívá 3. – 5. NP. Odpovědná osoba Policie ČR bude zhotoviteli oznámena při předání staveniště.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu provádění veškerých prací stálou přítomnost svého odpovědného pracovníka, určeného zhotovitelem nejpozději při předání staveniště zhotoviteli, který může být zastoupen pouze na základě předchozí dohody s pověřenou osobou objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit účast pověřené osoby podle čl. XI odst. 1 písm. b) na kontrolních dnech pořádaných 1x týdně v termínu dohodnutém s objednatelem.

- Veškeré práce budou zhotovitelem prováděny pouze odborně způsobilými pracovníky.

- Všechny činnosti v budově a na pozemcích objednatele bude zhotovitel provádět tak, aby neohrožovaly a  neomezovaly provoz objednatele a Policie ČR.

- Zhotovitel přijímá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací kvalitu prováděných prací a zavazuje se dodržovat platné právní předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a předpisy na ochranu životního prostředí.

- Zhotovitel se zavazuje provádět realizaci díla v souladu s bezpečnostními požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a pokyny pověřené osoby objednatele udělenými v průběhu provádění díla.

- V případě porušení předpisů BOZP a PO, nedodržení podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů a stavebního úřadu, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních a technologických předpisů zhotovitelem, má objednatel právo přerušit provádění prací a požadovat okamžitou nápravu. Zhotovitel má v tomto případě povinnost zajistit okamžitě řádné plnění svých povinností.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit osmihodinový dohled po provedení požárně nebezpečných prací (sváření, řezání, rozbrušování), a to na vlastní náklady. Zhotovitel se zavazuje umístit na staveništi na svoje náklady potřebné množství hasiva (1x přenosný hasicí přístroj práškový a 1 x přenosný hasicí přístroj s náplní CO2).

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat v budově ČNB zákaz užívání otevřeného ohně a zákaz kouření.

- Zhotovitel se zavazuje vybavit pro svoje zaměstnance staveniště lékárničkou první pomoci v rámci zajišťování BOZP.

- Zhotovitel je původcem odpadu a je povinen provést jeho ekologickou likvidaci v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpadem.

- V případě, že v rámci plnění dojde k poškození majetku objednatele, zavazuje se zhotovitel provést urychlenou nápravu. V případě, že zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeúčtovat zhotoviteli.

- Před zahájením prací převezme zhotovitel protokolárně staveniště včetně transportních cest a po ukončení prací staveniště protokolárně předá zpět objednateli.

- Vstup do objektu bude na kartu, kterou obdrží proti podpisu pověřená osoba zhotovitele od Policie české republiky (dále jen PČR). Při předání díla bude karta proti podpisu vrácena PČR.

- Zhotovitel je povinen před zahájením prací instalovat vlastní staveništní rozvaděč s jištěním respektující selektivitu silnoproudých instalací objednatele.

- Zhotovitel je oprávněn využívat výtah v době dohodnuté s PČR. Je povinen ochránit výtah proti poškození. Oprávněnou osobu jednat za PČR sdělí objednatel při předání staveniště. Zhotovitel může výtahem dopravovat náklad max. 320 kg.

- Veškeré rozvody zdravotně technických instalací musí být vedeny skrytě, pokud nebude dohodnuto jinak s pověřenou osobou objednatele a zapsáno do stavebního deníku.

- Zhotovitel zajistí před zahájením prací řádnou ochranu zařízení a majetku objednatele před možným poškozením nebo znečištěním.

- Zhotovitel se zavazuje provést účinná opatření proti prašnosti a každý pracovní den provede čistý úklid schodiště z přízemí do 3. NP stíráním vodou.

- Zhotovitel se zavazuje po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení pracoviště tak, aby v prostorech objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty a provede před předáním objednateli čistý úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele. Zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů nesmí pracovníci zhotovitele vylévat do kanalizace objednatele, ale jsou povinni zajistit jejich likvidaci mimo objekt objednatele v souladu s příslušnými předpisy.

- Zhotovitel je povinen provádět práce na díle podle odsouhlaseného harmonogramu.

- Jakékoli změny proti projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a dokumentaci podle čl. I odst. 2 písm. a) je zhotovitel oprávněn provést až po písemném odsouhlasení změny objednatelem e-mailem a následně na kontrolním dni a zápisem ve stavebním deníku.

- Zhotovitel povede stavební deník v souladu s požadavky platných právních předpisů.

- Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškeré potřebné úkony pro splnění požadavků stavebního úřadu a dotčených organizací při vydání kolaudačního souhlasu.

Článek V

Součinnost objednatele

- Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště za podmínek stanovených v příloze č. 1.

- Před započetím prací dle této smlouvy určený pracovník ČNB provede seznámení s místními podmínkami BOZP a PO.

- Objednatel souhlasí s uložením potřebného materiálu a pracovních nástrojů v rámci předaného staveniště.

- Objednatel poskytne zhotoviteli, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele.

- Umístění kontejneru na odpad mimo staveniště na pozemcích objednatele umožní objednatel po dohodě smluvních stran při respektování provozních potřeb objednatele a PČR a po dohodě s firmou Loomis, která pro objednatele zajišťuje střežení objektu. Zábor veřejného pozemku si musí zhotovitel zajistit sám na vlastní náklady.

- Objednatel zmocní zhotovitele k zajištění kolaudačního souhlasu.

Článek VI

Předání a převzetí díla

- Dílo bude předáno formou písemného protokolu o předání a převzetí díla, který podepíše kterákoliv z pověřených osob za každou smluvní stranu. Objednatel převezme dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání ve smyslu § 2628 občanského zákoníku, a po předání dokladů dle čl. I odst. 2 písm. a) až g) této smlouvy.

- Pověřenými osobami smluvních stran k předání a převzetí díla jsou osoby uvedené v čl. XI této smlouvy.

Článek VII

Přechod nebezpečí škody

- Nebezpečí škody přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

Článek VIII

Záruka, odstranění záručních vad

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruka počíná běžet ode dne předání a převzetí díla.

- Případné záruční vady díla ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na mobilní telefonní číslo: 739 623 912 s následným potvrzením na e-mailovou adresu zhotovitele: ........................... (doplní účastník)

- Záruční vady na díla započne zhotovitel odstraňovat nejpozději do 3 pracovních dnů od nahlášení pověřenou osobou objednatele, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak. V zahájené opravě bude pokračovat zhotovitel bez zbytečného přerušení až do odstranění vady, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak.

- Zhotovitel odstraní záruční vadu ve lhůtě dohodnuté pověřenými osobami smluvních stran. V případě, že pověřené osoby smluvních stran lhůtu nedohodnou, platí lhůta pro odstranění vady nejpozději 3 pracovní dny ode dne zahájení odstraňování vady.

- V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vadu ve lhůtě dle odst. 4 tohoto článku, má objednatel právo sám zajistit odstranění takové vady a takto vynaložené náklady zhotoviteli přeúčtovat. Tímto postupem není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem.

Článek IX

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro zahájení stavebních prací stanovené v čl. II odst. 1 písm. c) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předání díla stanovené v čl. II odst. 1 písm. e) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

- V případě, že kolaudační souhlas nebude vydán do 30 kalendářních dnů od podání žádosti z důvodů vad plnění zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s jeho vydáním.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 6 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené k zahájení odstraňování vad podle čl. VIII odst. 3 nebo v případě neodůvodněného přerušení je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení v zahájení opravy nebo neodůvodněného přerušení odstraňování započaté opravy.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění vad podle čl. VIII odst. 4 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro podání žádosti o kolaudační souhlas podle čl. II odst. 1 f) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení objednatele v úhradě daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

- Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.

- Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

Článek X

Pojištění

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) s maximální spoluúčastí 10 %.

- Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy a do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.

Článek XI

Pověřené osoby smluvních stran

- Pověřenými osobami jsou:

- za objednatele:

- zejména ve věcech technických a ostatních záležitostech týkajících se plnění dle této smlouvy až do převzetí díla:

Ing. Luděk Erban, tel. 224 412 909, e-mail: ludek.erban@cnb.cz,

Ing. David Hastík, tel. 224 412 993, e-mail: david.hastik@cnb.cz,

Martin Řehák, tel. 736 524 146, e-mail: martin.rehak@cnb.cz,

Ing. arch. Michaela Havlíčková, tel. 224 413 419, e-mail: michaela.havlickova@cnb.cz,

Ing. Jakub Milion, tel: 2 2441 4281, mob: 734 391 104, e-mail: jakub.milion@cnb.cz;

- v záležitostech bezpečnostního charakteru (ostraha budovy):

Ing. Zbyněk Boguaj, tel. 736 524 140, e-mail: zbynek.boguaj@cnb.cz;

- v záležitostech týkajících se plnění dle této smlouvy nastalých po převzetí díla, např. uplatňování záručních vad:

Ing. David Hastík, tel. 224 412 993, e-mail: david.hastik@cnb.cz,

Martin Řehák, tel. 736 524 146, e-mail: martin.rehak@cnb.cz;

- za zhotovitele:

…………….…… - kontaktní osoba ve věcech smluvních

…………….…… - kontaktní osoba ve věcech technických .................... (doplní účastník)

2.	V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 1 je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany.

Článek XII

Uveřejnění smlouvy

- Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.

- Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz/.

- Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.

- Uveřejňování bude prováděno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu k ZZVZ.

Článek XIII

Odstoupení od smlouvy

- V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

- Za porušení podstatné smluvní povinnosti se považuje zejména:

- ze strany zhotovitele prodlení ve lhůtě pro předání plnění podle čl. II odst. 1 písm. d) o více než 15 kalendářních dnů;

- ze strany objednatele neposkytnutí součinnosti podle čl. V smlouvy, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele.

Článek XIV

Závěrečná ustanovení

- Smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li stanoveno touto smlouvou jinak.

- Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Přílohy:

č. 1 –	Bezpečnostní požadavky objednatele

č. 2 –	Cenová tabulka – výkaz výměr

(bude připojena při uzavření smlouvy s vybraným účastníkem)

č. 3 –	Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (volně připojená příloha)

č. 4 –	Harmonogram (volně připojená příloha)

č. 5 a) –	Závazné stanovisko KHS (volně připojená příloha)

č. 5 b) –	Závazné stanovisko HZS (volně připojená příloha)

č. 6 –	Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (volně připojená příloha)

V Praze dne: …..…… 2018				V …………………… dne: ……..… 2018

Za objednatele:					Za zhotovitele:

……………………………..				………………………

Ing. Zdeněk Virius					.................... (doplní účastník)

ředitel sekce správní					.................... (doplní účastník)

……………………………..

Ing. Pavel Veselka

ředitel odboru technického

Příloha č. 1

#### Bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu (dále jen „seznam“). Zhotovitel předloží seznam ČNB nejpozději v den zahájení činnosti.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: název zhotovitele, adresu sídla zhotovitele, telefonní a emailový kontakt na zhotovitele, tituly, jména a příjmení pracovníků zhotovitele. Součástí seznamu budou i čísla OP pracovníků zhotovitele.

- Objekt je v současné době užíván PČR. Režim vstupů a výstupů z objektu bude upraven dle požadavků PČR.

- Ke vstupům a výstupům do a z objektu bude užívána vstupní elektronická karta a klíč. Karta a klíč bude předán vedoucímu pracovníkovi /mistr na stavbě/. O předání bude vyhotoven protokol o předání.

- Z bezpečnostních důvodů je nutno vstupní dveře do objektu vždy uzavírat a nenechávat v otevřené poloze.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu pracovníků zhotovitele je nutno neprodleně oznámit ČNB.

- V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny zaměstnanců ostrahy nebo dozorujícího zaměstnance ČNB a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem, je-li k dispozici.

- Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny, hořlavé kapaliny, tlakové lahve apod.

- ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.

- Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů ve všech prostorech objektů ČNB.

- Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení k provedení požárně nebezpečné práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou dozorujícího zaměstnance ČNB, a to vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací.

- Pracovníci zhotovitele se musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu musí být před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámeni s poplachovými směrnicemi objektu, zejména se způsobem vyhlášení požárního poplachu, s tísňovým telefonním číslem v objektu ČNB, které slouží k ohlášení jakékoliv mimořádné události, a telefonním číslem na dozorujícího zaměstnance objednatele. Toto seznámení provede dozorující zaměstnanec objednatele.

- ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kteréhokoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu z dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a těchto ustanovení.