SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Česká národní banka

sídlo:	Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupení:	Ing. Zdeněk Virius, ředitel sekce správní

a

# Ing. Ilja Skaunic, Ph.D., MBA, ředitel pobočky ČNB Ostrava

IČO:	48136450

DIČ:	CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

………………….. (doplní účastník)

………………..

sídlo:	………………..

………………..

zastoupení/jednající:

IČO:	.............................

DIČ:	............................

bankovní spojení/číslo účtu: …………….

(plátce DPH uvede svůj účet, který je zveřejněn podle § 98 zákona o DPH)

(dále jen „zhotovitel“).

Článek I

Předmět smlouvy, místo plnění

- Předmětem této smlouvy je povinnost provést výměnu ústředny elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) včetně dvou opakovačů LCD, externího zdroje a 4 ks akumulátorů, instalovaných v objektu pobočky objednatele na adrese Nádražní 4/1078, Ostrava za novou modelovou řadu kompatibilní se stávající sítí Aritech. Ústředna musí být kompatibilní se stávající grafickou nadstavbou ALVIS.

- Součástí provedení díla je zejména:

- demontáž stávající 1 ks ústředny ARITECH FP 2864 včetně dvou opakovačů LCD, externího zdroje a akumulátorů;

- dodávka a montáž nové ústředny EPS včetně dvou opakovačů LCD, externího zdroje a 4 ks akumulátorů, přepojení šesti stávajících linek;

- oživení a naprogramování hlásičových a kopplerových linek po přepojení;

- napojení ústředen na stávající grafickou nadstavbu ALVIS (1 PC);

- provedení funkční zkoušky požárně bezpečnostního zařízení před uvedením do provozu dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění změny č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška č. 246/2001 Sb.“);

- dokumentace skutečného provedení - technická zpráva, zakreslení do půdorysu, schéma vnějšího připojení ústředny (2 tištěná paré + 1x CD- formáty DWG, XLSX, DOC);

- návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce;

- revizní zpráva elektro;

- prohlášení o vlastnostech, případně o shodě;

- doklady o ekologické likvidaci demontovaných prvků a odpadů (včetně nebezpečných odpadů);

- zaškolení obsluhy (celkem cca 10 osob ve dvou termínech) včetně vystavení protokolu o zaškolení.

- Předmětem této smlouvy je rovněž provádění mimozáručních oprav ústředny EPS dle čl. I odst. 1 smlouvy na výzvu objednatele a provádění profylaktických prohlídek, a to po dobu záruky stanovené v čl. VIII odst. 1 smlouvy.

- Profylaktické prohlídky ze strany zhotovitele zahrnují:

- pravidelné zkoušky činnosti elektrické požární signalizace EPS a doplňujících zařízení při provozu;

- pravidelné zkoušky činnosti samočinných hlásičů požáru a zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá při provozu;

- pravidelné roční kontroly provozuschopnosti a revizi EPS.

- Podkladem pro provedení díla je spolu s prohlídkou místa plnění příloha č. 3 – „Technický popis stávajícího systému a požadavky na nový“.

- Provádění díla se musí řídit platnými ČSN (např. ČSN 34 2710, 73 0875, ČSN EN 54 atd.), vyhláškami (např. č. 246/2001 Sb., č. 23/2008 Sb. atd.) a rovněž zásadami výrobců zařízení.

Článek II

Lhůty provádění díla

    - Dílo dle této smlouvy bude dokončeno a předáno objednateli do 60 dnů od podpisu smlouvy.

    - Systém EPS smí být v souvislosti s prováděním díla nefunkční maximálně 5 dnů.

    - Dílo může být prováděno v době mezi 6:00 hod. až 18:00 hod, včetně dnů pracovního klidu.

    - Zaškolení odborných zaměstnanců objednatele provede zhotovitel nejpozději k datu předání a převzetí díla. O provedeném zaškolení bude sepsán protokol, který bude podepsán pověřenými osobami smluvních stran.

    - Konkrétní termíny profylaktických prohlídek budou dohodnuty mezi stranami v každém jednotlivém případě na základě návrhu zhotovitele s tím, že termín navrhne zhotovitel minimálně jeden týden předem. Objednatelem odsouhlasený termín se stává závazným.

Článek III

Cena a platební podmínky

(účastník cenu nedoplňuje, bude doplněno z nabídky vybraného zhotovitele)

- Celková cena díla dle čl. I odst. 1 a 2 byla stanovena dohodou smluvních stran a bez DPH činí celkem ………. Kč, z toho cena za zaškolení obsluhy činí ….. Kč.

- Specifikace ceny díla je obsažena v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- Cena mimozáručních oprav bude stanovena jako součin skutečně odpracovaného času a příslušné hodinové sazby. K takto stanovené ceně prací bude připočtena cena za dopravu. Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 2. Cena za spotřebované náhradní díly a materiál bude účtována v ceně obvyklé.

- Cena profylaktických prohlídek je uvedena v příloze č. 2 a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele včetně dopravy.

- V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle této smlouvy.

- Na provedení díla podle čl. I odst. 1 a 2 a na mimozáruční opravy se uplatní režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu uvedených plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.

- K ceně profylaktické prohlídky bude účtována DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

- Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla v souladu s článkem IV odst. 1.

- Doklady k úhradě budou obsahovat vedle náležitostí stanovených právními předpisy i evidenční číslo smlouvy objednatele a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude kromě uvedených náležitostí obsahovat i náležitosti podle zákona o DPH. V případě, že uvedené doklady nebudou obsahovat stanovené náležitosti, nebo budou obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit vadný doklad zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná dnem doručení bezvadného dokladu objednateli.

- V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřená osoba zhotovitele povinna na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu k úhradě, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.

- Doklady k úhradě bude zhotovitel zasílat elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž doklad k úhradě musí být vložen jako příloha e-mailové zprávy ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až tři přílohy k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1.

- Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek IV

Předání a převzetí díla, funkční zkouška díla

- Objednatel převezme dílo na základě úspěšného provedení funkční zkoušky před uvedením do provozu dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., protokolem o předání a převzetí díla. Dílo musí být bez zjevných vad a nedodělků, vazba na grafickou nadstavbu ALVIS musí být funkční. Protokol o předání a převzetí vyhotoví objednatel a bude podepsán pověřenými osobami smluvních stran. Zhotovitel současně předá objednateli doklad o proškolení zaměstnanců určených k obsluze díla a předávací dokumenty dle čl. I odst. 2.

- Pověřenými osobami jsou:

za objednatele:

Ing. Ivo Stříž, MBA, tel.: 596 151 360, e-mail: ivo.striz@cnb.cz,

Stanislav Kubenka, tel.: 596 151 403, e-mail: stanislav.kubenka@cnb.cz.

za zhotovitele:

..............................., tel.: ..........................., e-mail: ..............................................,

..............................., tel.: ..........................., e-mail: ................. (doplní účastník).

- V případě změny v osobě uvedené v odst. 2 nebo kontaktních údajů je změna účinná dnem doručení písemného oznámení do sídla zhotovitele, v případě změny prováděné objednatelem, na adresu pro doručování objednateli, v případě změny prováděné zhotovitelem.

Článek V

Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje:

- poskytnout zhotoviteli připojení na odběr el. energie 230V, 400V a užitkové vody;

- umožnit pracovníkům zhotovitele užívat sociální zařízení;

- umožnit pracovníkům zhotovitele vstup na pracoviště.

- Před započetím prací objednatel seznámí pracovníky zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění smlouvy, s platnými předpisy BOZP a PO na pracovišti objednatele v místě provádění díla.

- Objednatel umožní zhotoviteli skladování materiálu a pracovních nástrojů v místě plnění.

Článek VI

Podmínky plnění

- Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a EN, včetně nařízení a předpisů týkajících se nakládání s odpady a v souladu s oprávněnými požadavky a pokyny objednatele, a to v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu provádění veškerých prací stálou přítomnost svého odpovědného pracovníka, který může být zastoupen pouze výjimečně na základě předchozí dohody s pověřenou osobou objednatele.

- Všechny činnosti v objektu objednatele bude zhotovitel provádět tak, aby neohrožovaly a neomezovaly provoz objednatele s výjimkou nefunkčnosti systému EPS max. 5 dnů v době montáží.

- Veškeré práce budou zhotovitelem prováděny pouze odborně způsobilými pracovníky.

- Zhotovitel přijímá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví, včetně kvality prováděných prací.

- Montážní práce, dodávky a všechny další činnosti s nimi spojené nebo související bude zhotovitel provádět na vlastní riziko a nebezpečí.

- Práce na díle bude zhotovitel provádět v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, předpisy požární ochrany a předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, včetně použití předepsaných ochranných a bezpečnostních pracovních pomůcek, a v souladu s předpisy pro práci ve výškách a bude se řídit bezpečnostními požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a pokyny objednatele v průběhu provádění díla.

- V případě porušení předpisů BOZP a PO, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních a technologických předpisů zhotovitelem, má objednatel právo přerušit provádění prací a požadovat okamžitou nápravu. Zhotovitel má v tomto případě povinnost zajistit okamžitě řádné plnění svých povinností.

- V případě, že v rámci plnění dojde k poškození majetku objednatele, zavazuje se zhotovitel provést urychlenou opravu. V případě, že zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeúčtovat zhotoviteli.

- Zhotovitel zajistí před zahájením prací řádnou ochranu zařízení a majetku objednatele před možným poškozením nebo znečištěním.

- V průběhu provádění prací bude zhotovitel provádět vlastními prostředky a na svoje náklady průběžný denní úklid a vyčištění pracoviště, popř. transportních cest, pokud je zhotovitel znečistil v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení pracoviště tak, aby v prostorech objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty a provede před předáním objednateli čistý úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele. Zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů nebudou pracovníci zhotovitele vylévat do kanalizace objednatele, ale jsou povinni zajistit jejich likvidaci mimo objekt objednatele v souladu s příslušnými předpisy.

- Zhotovitel se zavazuje v potřebném rozsahu proškolit (v rámci činností dle čl. I odst. 2) objednatelem určené servisní firmy k provádění činností a) – c) uvedených v předchozím odstavci.

# Článek VII

Prohlášení zhotovitele

- Zhotovitel prohlašuje, že k veškerým činnostem, které jsou předmětem poskytování plnění podle této smlouvy, je plně odborně způsobilý sám nebo provedení těchto činností zajistí prostřednictvím odborně způsobilých podzhotovitelů a on nebo jeho podzhotovitelé jsou kapacitně, materiálově i technicky k těmto činnostem vybaveni.

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:

- řádně prověřil místní podmínky v místě provádění díla;

- si vyjasnil při prohlídce pracoviště všechny nejasné podmínky pro provádění stavební části s pověřenými osobami objednatele.

Článek VIII

Záruka, odstranění závad

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla v souladu s čl. IV odst. 1 této smlouvy. V případě, že na jednotlivé komponenty díla poskytuje výrobce záruční lhůtu delší, zavazuje se zhotovitel poskytnout tuto záruku objednateli.

- Záruční a mimozáruční vady ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na e-mailovou adresu: ……….…….. (doplní účastník), současně s popisem vady. Změnu v e-mailové adrese je zhotovitel povinen neprodleně oznámit pověřené osobě objednatele e-mailem.

- Záruční a mimozáruční vady započne zhotovitel odstraňovat do 24 hodin od nahlášení podle odst. 2 tohoto článku, nebude-li dohodnuto jinak, a závadu odstraní nejpozději do 8 hodin od zahájení jejího odstraňování. V případě nenastoupení na odstranění takové vady do 2 kalendářních dnů má objednatel právo provést odstranění vady třetí osobou bez dotčení záruky na dílo, náklady budou zhotoviteli přeúčtovány.

Článek IX

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předání díla podle čl. II odst. 1 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě podle čl. II odst. 2 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

# V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 6 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě podle čl. VIII odst. 3 pro zahájení opravy nebo odstranění vady je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

- V případě prodlení objednatele ve lhůtě k zaplacení je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

- Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

- Splatnost dokladu k úhradě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je 14 dnů po jeho doručení povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.

Článek X

Mlčenlivost

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu plnění seznámí. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, které jsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

Článek XI

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo

Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podepsání protokolu o předání a převzetí díla.

# Článek XII

Uveřejnění smlouvy a výše skutečně uhrazené ceny

1.	Zhotovitel si je  vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu (celé znění) včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění podle této smlouvy.

2.	Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz/.

3.	Povinnost uveřejnění této smlouvy včetně jejích změn a dodatků je objednateli uložena § 147a ZVZ.

4.	Uveřejnění bude provedeno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek XIII

Závěrečná ustanovení

- Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, s výjimkami uvedenými v této smlouvě.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.

Přílohy:

č. 1 – Bezpečnostní požadavky objednatele

č. 2 – Cenová tabulka (bude připojena při uzavření smlouvy s vybraným účastníkem)

č. 3 – Technický popis stávajícího systému a požadavky na nový

V Praze dne …………… 2018		V ………………. dne …………… 2018

Za objednatele:		Za zhotovitele:

………………………………….		………………………………….

Ing. Zdeněk Virius	(doplní účastník)

ředitel sekce správní

………………………………….

Ing. Ilja Skaunic, Ph.D., MBA

ředitel pobočky ČNB Ostrava

# Příloha č. 1

#### Bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději v den podpisu smlouvy.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků Zhotovitele. Součástí seznamu je ,,Prohlášení o poučení subjektů osobních údajů“ o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a po účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) ve smyslu nařízení GDPR. Zhotovitel v něm prohlásí, že jeho pracovníci uvedení v seznamu byli poučeni:

- o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);

- o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nepravdivosti prohlášení nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.

- Zhotovitel si je vědom povinností vyplývajících pro správce osobních údajů z nařízení GDPR, které nabývá účinnosti 25. května 2018, a obsah poučení proto upraví tak, aby požadavky nařízení GDPR ode dne jeho účinnosti splňoval.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny v seznamu, nebudou do objektů ČNB vpuštěny.

- Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostor ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB nebo zaměstnance referátu bankovní policie ČNB.

- V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem ČNB.

- Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.

- Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či odcizení majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Pracovníci zhotovitele uvedení v seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit, ve smyslu předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a hygieně práce, se specifiky daných objektů ČNB (např. způsob vyhlášení požárního poplachu, určení ohlašovny požáru, seznámení s únikovými cestami, poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, umístěním věcných prostředků požární ochrany apod.). ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování těchto předpisů a ustanovení.

Příloha č. 2

#### Cenová tabulka

(účastník nevyplňuje, bude doplněno z nabídky vybraného zhotovitele)

Příloha č. 3

Technický popis stávajícího systému a požadavky na nový

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

EPS je soubor hlásičů požáru, ústředen EPS a doplňujících zařízení EPS, vytvářející systém, kterým se akusticky i opticky signalizuje vzniklé ohnisko požáru nebo vzniklý požár. Samočinně nebo prostřednictvím osob  předává tyto informace osobám určeným k provádění protipožárního zásahu, případně uvádí do činnosti zařízení, která brání rozšíření požáru. Doplňuje celkové protipožární zajištění objektu.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Pro systém EPS je použita ústředna EPS typ ARITECH-FP 2864. Na tuto ústřednu lze zapojit 8 požárních smyček zapojených do kruhu. Na každou smyčku hlásičů je možné připojit až 126 adresovatelných hlásičů. Podle druhu chráněného prostoru jsou použity 2 druhy automatických hlásičů: optický kouřový a tepelný. Dále jsou v systému použity tlačítkové hlásiče a pro ovládání návazných zařízení jsou v systému použity vstupní/výstupní moduly (I/O) a monitorovací zónové jednotky (ZMU). Všechny hlásiče a moduly jsou výrobkem Apollo Fire Detectors Ltd. výrobní řada XP 95. Ústředna je umístěna v prostoru kontrolní místnosti.

Vstupní/výstupní moduly (I/O) je zařízení, které je zapojeno na požární datovou smyčku. Každé toto zařízení má vlastní adresu a je volně programovatelné. Pomocí tohoto zařízení, které obsahuje relé výstup je možné ovládat návaznosti na systému EPS (spínání klapek, vzduchotechniky atd.). Napájení je zajištěno přímo ze smyčky EPS.

Monitorovací zónové jednotky (ZMU) je zařízení, které je zapojeno na požární datovou smyčku. Každé toto zařízení má vlastní adresu a je volně programovatelné. Pomocí tohoto zařízení lze zapojit na požární datovou smyčku takové zařízení, které není možné adresovat (neadresné detektory atd.). Napájení je zajištěno přímo ze smyčky EPS.

Jednotka spínání požárních zvonků (SCC) je zařízení, které je zapojeno na požární datovou smyčku. Každé toto zařízení má vlastní adresu a je volně programovatelné. Pomocí tohoto zařízení lze ovládat požární zvonky, které nelze připojit přímo na požární smyčku. Napájení je zajištěno přídavným zdrojem.

Pro přesnou a rychlou identifikaci případného požáru nebo poruchy je každý požární detektor adresován. V případě vzniku poplachové události je tato informace zobrazena na LCD displeji ústředny, kde je přesný popis detektoru. Stejná informace se objeví na každém ze dvou opakovacích panelů. Pro ještě rychlejší a přesnější zobrazení požárního poplachu nebo poruchy detektoru a komfortnější obsluhu požární ústředny je k této připojen počítač s grafickou a ovládací nadstavbou ALVIS (společná se systémem PZTS). Na tomto PC umístěném v kontrolní místnosti jsou zobrazovány poplachové nebo poruchové informace od jednotlivých požárních detektorů. Dále je z této nadstavby možno ovládat požární ústřednu a detektory.

K požární ústředně jsou připojeny dva opakovací panely, které mají za úkol opakovat všechny stavy řídící požární ústředny. Na tomto opakovacím modulu je zobrazována informace o případném poplachu EPS nebo poruše zařízení. Dále je možné pomocí opakovacího modulu ovládat některé funkce požární ústředny. Umístění těchto opakovačů je v prostoru recepce a u bočního vstupu.

U vstupu č.1 a č.2 jsou instalovány turnikety a branky. Ovládání turniketů a branek je v případě požárního poplachu možné ovládat přes kontakty bezpečnostního relé XPS AR. Pomocí bezpečnostního relé dojde k uvolnění ramen turniketů a odpojení napájení branek a umožnění bezpečného průchodu ven z objektu. Ovládání turniketů a branky je možné kontaktem z výstupní jednotky systému EPS, pomocí evakuačních tlačítek „STOP“, instalovaných na ŘM TBS a na recepci (systém ACS) a pomocí nouzových tlačítek instalovaných na čele turniketu z chráněné strany.

Na vybraných dveřích na chráněných a nechráněných únikových cestách jsou instalovány přídržné elektromagnety. Konkrétně se jedná o dveře  v 1.NP mezi m.č. 134/129, 108/124, 103 / vstup do objektu, dveře ve 2.NP 239/241. Ovládání elektromagnetů je připojeno na systém EPS. Dle zadání v PBŘ je realizováno blokování dveří ve stavu pod napětím. V případě požáru nebo pří výpadku el. napětí dojde k odblokování přídržných elektromagnetů.

V případě požáru dojde k odblokování přídržných elektromagnetů za následujících podmínek:

a) všeobecný poplach EPS

b) stisknutí tlačítkového hlásiče u dveří

c) stisknutí zeleného odchodového tlačítka u dveří

d) stisknutí tlačítka v místnosti velínu.

Add b) Systém EPS byl doplněn o tlačítkové hlásiče, které jsou umístěny u dveří ve směru úniku. Tlačítkové hlásiče slouží k odblokování přídržného elektromagnetu, k vyhlášení všeobecného poplachu a k ovládání ostatních navazujících zařízení v objektu.

Add c) Doplnění zelených odchodových tlačítek, které slouží k lokálnímu odblokování přídržných elektromagnetů. Informace o použití zeleného tlačítka je přenesena do systému PZTS a dále je signalizováno na mimických mapách jasně svítivou LED diodou modré barvy.

Add d) Uvolnění přídržných elektromagnetů je možné ovládat tlačítkem, které je umístěno na velínu, přičemž na velínu je trvalá služba (24h denně). Obsluha na velínu je proškolená a v případě požáru provede pro zahájení evakuace odblokování dveří. Veškerá oddělení v objektu mají telefonický kontakt na trvalou obsluhu velínu.

V objektu ČNB Ostrava, byla do prostorů se zrušeným systémem SHZ ( m.č. 008, 022, 023, 415, 436, 437, 438) provedena instalace nových analogových adresných hlásičů EPS. Dále byly hlásiče doplněny do prostoru zdvojené podlahy v místnosti 415 a 438 a do prostorů archívů v 1.PP staré budovy, kde jsou nízké světlé výšky a nejsou zde rovné hladké stropy, ale železobetonové, žebrované.

Napojení nově Instalovaných hlásičů do stávající hlásičové linky je provedeno ve svorkovací krabici, která je umístěna v místě demontované zónové monitorovací jednotky systému SHZ, případně napojením v místě stávajícího hlásiče EPS.

OVLÁDANÁ ZAŘÍZENÍ

- Ústředna EZS-Provoz   	                Poplach EPS

- Přenosové zařízení QUIDO 	…            Poplach EPS

- Grafická nástavba ALVIS

- Ventilátor Chráněná úniková cesta  m.č.108

- Ventilátor Chráněná úniková cesta  m.č.029

- Výtah osobní  -  u recepce

- Nákladní výtah č.1 – peněžní úsek

- Nákladní výtah č.2 – peněžní úsek

- Elektromagnet 1 Vstup dotační boxy   dveře 134/129

- Elektromagnet 2 Vstup chodba počítány  dveře 239/241

- Elektromagnet 3 Chráněná úniková cesta  dveře 108/124

- Elektromagnet 4  Boční vstup do budovy

- Požární klapky 519.1;417.1;415.1;404.1;315.1;260.1-4;218.1-2;141.1;114.1;020.1;014.1;008.1;004.1-2

- (klapka 260.1 vypíná VZT   ... Restartovat VZT)

- COZ (centrální odsávací zařízení- briklis)

- Turnikety na recepci a hale

SIGNALIZACE POPLACHU

Základní signalizace poplachu EPS je řešena akusticky a opticky na panelu ústředny EPS v místnosti velínu, u hlavního vchodu a u vchodu pro zaměstnance. V objektu je dále signalizace poplachu provedena prostřednictvím sirén. Informace o požáru je dále zobrazena počítači s grafickou nadstavbou ALVIS, který je umístěn v místnosti velínu.

Signalizace stavu COZ (centrálního odsávacího zařízení – briklis)

V systému EPS nejsou nastaveny časy t1 a t2. Zpoždění sirén je nastaveno na 5 minut.

Informace obsluhy na velínu na ústředně, Alvis, sirény. Informace o požáru dále zasílána přes LTE datový přenos na velín v Praze.

Umístění zařízení EPS

Ústředna je umístěna v místnosti velínu označené 213, kde je zajištěna stálá služba 24 hodin.

Přístup k hlásičům

Automatické hlásiče jsou umístěny stropě a na podhledu, případně pod dvojitou podlahou. Přístup k samočinným hlásičům z  důvodů pravidelných zkoušek  je zaručen prostřednictvím zkoušecích tyčí.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Napěťové soustavy

a/ rozvody EPS	:	0 - 24V/DC

b/ ústředna EPS	:	TN-C-S 230 V, 50 Hz, L+PE+N

Ochrana před nebezpečným dotykem

- živých částí je krytím a izolací dle ČSN 33200-4-41ed.2, čl.412.1 a čl. 412.2

- neživých částí je provedena samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33200-4-41ed.2, čl.413.1

- u rozvodů je bezpečným malým  napětím dle ČSN 33200-4-41 ed.2

Vnější vlivy dle ČSN

Prostředí dle ČSN ČSN 33 2000-5-51 ed.3 v jednotlivých prostorách objektu viz. protokol o určení prostředí v PD silnoproudu.

Náhradní zdroj

Dle  ČSN  EN 54-4, Elektrická požární signalizace - část 4: napájecí zdroj  musí  zůstat ústředny v provozu na náhradní  zdroj 24 hodin, z  toho 15  minut ve stavu signalizace požáru.

Kapacitu náhradního zdroje vypočítáme dle vztahu :

KC =(T-0,25)(Is+Io+Ihs)+0,25(Ip+Iomax+Ihp) kde:

K [ - ]  	- konstanta v rozsahu 0,8 - 1

C [ Ah ] 		- doba provozu na náhradní zdroj

Is [ A ]   		- spotřeba ústředny ve střežícím stavu

Io [ A ]  		- proud odebíraný z ústředny pro jiná zařízení

(ve stavu střežení)

Ihs [ A ]  		- proud odebíraný hlásícími prvky ve stavu střežení

Ip [ A ]  		- spotřeba ústředny ve stavu signalizace požáru

Ihp [ A ]  		- maximální možný proud odebíraný hlásícími prvky ve stavu poplach

Iomax [ A ]	- proud odebíraný z ústředny na jiné zařízení

(ve stavu signalizace požáru)

Kapacita náhradního zdroje pro ústřednu EPS je 40 Ah. Akumulátor je umístěn ve skříni ústředny EPS.

Kapacita externího pomocného zdroje je 40Ah. Akumulátor je umístěn v krytu zdroje.

Napájení pro celý systém EPS je na zálohovaném 3 hodinovém okruhu UPS, který je součástí komplexního bezpečnostního systému.

| Seznam hlásičů |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | EPS | - seznam adresných vstupů |  |  |
| Linka | Prvek | Typ | Text |  |  |
| 1 | 1 | OPT | předtrezoří 030 |  |  |
| 1 | 2 | MCP | chodba 028 |  |  |
| 1 | 3 | OPT | trezor velký A 033 |  |  |
| 1 | 4 | OPT | trezor velký A 033 |  |  |
| 1 | 5 | OPT | trezor velký A 033 |  |  |
| 1 | 6 | OPT | trezor menší B 035 |  |  |
| 1 | 7 | OPT | trezor menší B 035 |  |  |
| 1 | 8 | OPT | mezipatro 034 |  |  |
| 1 | 9 | OPT | chodba 1.pp 029 |  |  |
| 1 | 10 | OPT | předtrezoří 034 |  |  |
| 1 | 11 | OPT | čekárna 2 135 |  |  |
| 1 | 12 | TEMP | garáž 145 |  |  |
| 1 | 13 | TEMP | dotační box 2 136 |  |  |
| 1 | 14 | MCP | dotační box 2 136 |  |  |
| 1 | 15 | OPT | pokladna velkých výplat 133 |  |  |
| 1 | 16 | TEMP | dotační box 1 137 |  |  |
| 1 | 17 | MCP | dotační box 1 137 |  |  |
| 1 | 18 | OPT | čekárna 1 134 |  |  |
| 1 | 19 | MCP | předtrezoří 129 |  |  |
| 1 | 20 | OPT | drtírna bankovek 140 |  |  |
| 1 | 21 | OPT | předtrezoří 129 |  |  |
| 1 | 22 | OPT | denní trezor 130 |  |  |
| 1 | 23 | OPT | chodba schodiště 124 |  |  |
| 1 | 24 | MCP | chodba 124 |  |  |
| 1 | 25 | OPT | chodba 124 |  |  |
| 1 | 26 | 3I/O | COZ-DRTÍRNA BANKOVEK | El.mag.1 interlock 1.NP PVV 134/129 |
| 1 | 27 | MCP | RM |  |  |
| 2 | 1 | MCP | hala 242 |  |  |
| 2 | 2 | OPT | sklad 259 |  |  |
| 2 | 3 | OPT | počítárna bankovek 243 |  |  |
| 2 | 4 | OPT | počítárna bankovek 243 |  |  |
| 2 | 5 | OPT | počítárna bankovek 243 |  |  |
| 2 | 6 | OPT | vedoucí počítárny bankovek 244 |  |  |
| 2 | 7 | OPT | úklid 245 |  |  |
| 2 | 8 | OPT | sklad 251 |  |  |
| 2 | 9 | OPT | počítárna mincí 253 |  |  |
| 2 | 10 | MCP | požární schodiště 262 |  |  |
| 2 | 11 | OPT | chodba šatny 252 |  |  |
| 2 | 12 | OPT | šatna ženy 254 |  |  |
| 2 | 13 | OPT | šatna muži 255 |  |  |
| 2 | 14 | TEMP | kuchyňka 256 |  |  |
| 2 | 15 | MCP | chodba 241 |  |  |
| 2 | 16 | OPT | interlok 239 |  |  |
| 2 | 17 | OPT | vzduchotechnika 238 |  |  |
| 2 | 18 | OPT | vzduchotechnika 260 |  |  |
| 2 | 19 | OPT | vzduchotechnika 218 |  |  |
| 2 | 20 | OPT | chodba 241 |  |  |
| 2 | 21 | OPT | hala 242 |  |  |
| 2 | 26 | OPT | chodba 331 |  |  |
| 2 | 27 | OPT | pracovna 347 |  |  |
| 2 | 28 | TEMP | strojovna výtahu 349 |  |  |
| 2 | 29 | OPT | pracovna 330 |  |  |
| 2 | 30 | MCP | chodba 329 |  |  |
| 2 | 31 | OPT | chodba 329 |  |  |
| 2 | 32 | OPT | pracovna 333 |  |  |
| 2 | 33 | OPT | pracovna 334 |  |  |
| 2 | 34 | OPT | pracovna 335 |  |  |
| 2 | 35 | OPT | pracovna 336 |  |  |
| 2 | 36 | OPT | pracovna 337 |  |  |
| 2 | 37 | MCP | chodba 332 |  |  |
| 2 | 38 | OPT | pracovna 338 |  |  |
| 2 | 39 | OPT | úklid 339 |  |  |
| 2 | 40 | TEMP | kuchyňka 345 |  |  |
| 2 | 41 | OPT | pracovna 348 |  |  |
| 2 | 42 | MCP | požární schodiště 440 |  |  |
| 2 | 43 | MCP | požární schodiště 352 |  |  |
| 2 | 44 | 3I/O | El.mag.2 interlock 2.NP 239/241 |  |  |
| 2 | 45 | 3I/O | výtah peněžní |  |  |
| 3 | 1 | OPT | šatna 1.pp SB 010 |  |  |
| 3 | 2 | MCP | chodba 009 |  |  |
| 3 | 3 | OPT | chodba výtahy 1.pp 003 |  |  |
| 3 | 4 | MCP | chodba výtahy 1.pp 003 |  |  |
| 3 | 5 | OPT | dílna malá 005 |  |  |
| 3 | 6 | OPT | dílna velká 006 |  |  |
| 3 | 7 | OPT | měření regulace 007 |  |  |
| 3 | 8 | OPT | chodba 003 |  |  |
| 3 | 10 | MCP | chodba 010 |  |  |
| 3 | 11 | OPT | hlavní uzávěr vody 1.pp 019 |  |  |
| 3 | 12 | OPT | sklad CO 1.pp 020 |  |  |
| 3 | 13 | OPT | výměníková stanice 1.pp 021 |  |  |
| 3 | 15 | TEMP | sklad paliva 1.pp 027 |  |  |
| 3 | 16 | MCP | dieselagregát 1.pp 026 |  |  |
| 3 | 17 | OPT | dieselagregát 1.pp 026 |  |  |
| 3 | 20 | 3I/O | EVAKUACE RECEPCE A HALA |  |  |
| 3 | 21 | ZMU | sklad 1.pp 014 |  |  |
| 3 | 22 | OPT | předtrezoří 1.pp 015 |  |  |
| 3 | 23 | OPT | trezor stará budova 1.pp 017 |  |  |
| 3 | 24 | OPT | rozvodna NN 1.np 115 |  |  |
| 3 | 25 | OPT | chodba 1.np 108 |  |  |
| 3 | 26 | MCP | chodba 1.np 108 |  |  |
| 3 | 27 | OPT | recepce 102 |  |  |
| 3 | 28 | MCP | recepce 102 |  |  |
| 3 | 29 | OPT | chodba výtah 1.np 104 |  |  |
| 3 | 30 | OPT | četa V 1.np 107 |  |  |
| 3 | 31 | OPT | podatelna 1.np 106 |  |  |
| 3 | 34 | OPT | likvidatura 1.np 109 |  |  |
| 3 | 35 | OPT | likvidatura 1.np 110 |  |  |
| 3 | 36 | OPT | likvidatura 1.np 109 |  |  |
| 3 | 38 | OPT | bankovní hala 111 |  |  |
| 3 | 39 | OPT | bankovní hala 111 |  |  |
| 3 | 40 | MCP | bankovní hala 111 |  |  |
| 3 | 42 | OPT | bankovní hala 111 |  |  |
| 3 | 43 | MCP | bankovní hala 111 |  |  |
| 3 | 44 | TEMP | kuchyňka 1.np 114 |  |  |
| 3 | 45 | 3I/O | El.mag.3 úniková cesta 108/124 |  |  |
| 3 | 46 | OPT | dílna velká vstup 006 |  |  |
| 3 | 47 | OPT | O archiv 1.PP m.008 |  |  |
| 3 | 48 | OPT | O archiv 1.PP m.008 |  |  |
| 3 | 49 | OPT | O archiv 1.PP m.008 |  |  |
| 3 | 50 | OPT | O archiv 1.PP m.008 |  |  |
| 3 | 51 | OPT | O archiv 1.PP m.008 |  |  |
| 3 | 52 | OPT | O archiv 1.PP m.008 |  |  |
| 3 | 53 | OPT | O archiv 1.PP m.008 |  |  |
| 3 | 54 | OPT | O archiv 1.PP m.008 |  |  |
| 3 | 55 | OPT | O archiv 1.PP m.008 |  |  |
| 3 | 56 | OPT | O archiv 1.PP m.008 |  |  |
| 3 | 57 | OPT | O hlavní uzávěr vody 1.pp m.019 |  |  |
| 3 | 58 | OPT | O sklad CO 1.pp m.020 |  |  |
| 3 | 59 | OPT | O výměníková stanice 1.pp m.021 |  |  |
| 3 | 60 | OPT | O archiv malý 1.PP m.022 |  |  |
| 3 | 61 | OPT | O archiv malý 1.PP m.022 |  |  |
| 3 | 62 | OPT | O archiv malý 1.PP m.022 |  |  |
| 3 | 63 | OPT | O archiv malý 1.PP m.022 |  |  |
| 3 | 64 | OPT | O archiv malý 1.PP m.022 |  |  |
| 3 | 65 | OPT | O archiv malý 1.PP m.022 |  |  |
| 3 | 66 | OPT | O archiv malý 1.PP m.022 |  |  |
| 3 | 67 | OPT | O archiv malý 1.PP m.022 |  |  |
| 3 | 68 | OPT | O archiv malý 1.PP m.022 |  |  |
| 3 | 69 | OPT | O archiv malý 1.PP m.022 |  |  |
| 3 | 70 | OPT | O archiv malý 1.PP m.022 |  |  |
| 3 | 71 | OPT | O archiv malý 1.PP m.024 |  |  |
| 3 | 72 | OPT | O archiv malý 1.PP m.024 |  |  |
| 3 | 73 | OPT | O UPS 1.PP m.025 |  |  |
| 3 | 74 | OPT | O UPS 1.PP m.025 |  |  |
| 3 | 75 | OPT | O dieselagregát 1.pp m.026 |  |  |
| 3 | 76 | OPT | O dieselagregát 1.pp m.026 |  |  |
| 3 | 77 | OPT | O dieselagregát 1.pp m.026 |  |  |
| 3 | 78 | OPT | O archiv 1.pp m.023 |  |  |
| 3 | 79 | OPT | O archiv 1.pp m.023 |  |  |
| 3 | 80 | OPT | O archiv 1.pp m.023 |  |  |
| 3 | 81 | OPT | O archiv 1.pp m.023 |  |  |
| 3 | 82 | OPT | O archiv 1.pp m.023 |  |  |
| 3 | 83 | OPT | O archiv 1.pp m.023 |  |  |
| 3 | 84 | OPT | O archiv 1.pp m.023 |  |  |
| 3 | 85 | OPT | O archiv 1.pp m.023 |  |  |
| 3 | 86 | OPT | O archiv 1.pp m.023 |  |  |
| 3 | 87 | OPT | O archiv 1.pp m.023 |  |  |
| 3 | 88 | OPT | O archiv 1.pp m.023 |  |  |
| 4 | 1 | OPT | šatna ženy 2.np 234 |  |  |
| 4 | 2 | MCP | chodba 2.np 202 |  |  |
| 4 | 3 | OPT | chodba 2.np 202 |  |  |
| 4 | 4 | OPT | kancelář 2.np 231 |  |  |
| 4 | 5 | OPT | kancelář 2.np 231 |  |  |
| 4 | 6 | OPT | chodba 2.np 204 |  |  |
| 4 | 8 | OPT | kancelář 2.np 230 |  |  |
| 4 | 9 | OPT | kancelář 2.np 229 |  |  |
| 4 | 11 | OPT | kancelář 2.np 228 |  |  |
| 4 | 12 | OPT | kancelář 2.np 227 |  |  |
| 4 | 13 | OPT | kancelář 2.np 226 |  |  |
| 4 | 14 | OPT | šatna bankovní policie 2.np 224 |  |  |
| 4 | 15 | OPT | šatna bankovní policie 2.np 225 |  |  |
| 4 | 16 | TEMP | kuchyň bankovní policie 2.np 223 |  |  |
| 4 | 17 | OPT | úklid 2.np 219 |  |  |
| 4 | 19 | OPT | chodba 2.np 205 |  |  |
| 4 | 20 | OPT | velín 2.np 213 |  |  |
| 4 | 21 | OPT | velín UPS 2.np 214 |  |  |
| 4 | 22 | MCP | chodba 2.np 205 |  |  |
| 4 | 23 | OPT | chodba 2.np 205 |  |  |
| 4 | 24 | TEMP | kuchyň velín 2.np 216 |  |  |
| 4 | 25 | MCP | chodba 2.np 204 |  |  |
| 4 | 26 | OPT | chodba 2.np 204 |  |  |
| 4 | 27 | OPT | chodba 3.np 302 |  |  |
| 4 | 28 | MCP | chodba 3.np 302 |  |  |
| 4 | 29 | OPT | kancelář 3.np 326 |  |  |
| 4 | 30 | OPT | kancelář 3.np 324 |  |  |
| 4 | 31 | OPT | kancelář 3.np 323 |  |  |
| 4 | 32 | OPT | kancelář 3.np 322 |  |  |
| 4 | 33 | OPT | likvidatura 3.np 321 |  |  |
| 4 | 34 | OPT | likvidatura 3.np 321 |  |  |
| 4 | 35 | OPT | likvidatura 3.np 321 |  |  |
| 4 | 36 | OPT | kancelář ekonom.CF 3.np 320 |  |  |
| 4 | 37 | OPT | kancelář ekonom.CF 3.np 319 |  |  |
| 4 | 38 | OPT | kancelář ekonom.CF 3.np 318 |  |  |
| 4 | 39 | OPT | kancelář ekonom.CF 3.np 317 |  |  |
| 4 | 40 | OPT | kancelář ekonom.CF 3.np 316 |  |  |
| 4 | 41 | OPT | chodba průchod 3.np NB 304 |  |  |
| 4 | 42 | OPT | sklad 3.np 314 |  |  |
| 4 | 43 | OPT | chodba 3.np 304 |  |  |
| 4 | 44 | OPT | knihovna 3.np 313 |  |  |
| 4 | 45 | MCP | chodba 3.np 304 |  |  |
| 4 | 46 | OPT | úklid 3.np 315 |  |  |
| 4 | 47 | OPT | zasedací místnost 3.np 312 |  |  |
| 4 | 48 | OPT | chodba 3.np 304 |  |  |
| 4 | 49 | TEMP | kuchyň 3.np 311 |  |  |
| 4 | 50 | MCP | chodba 3.np 304 |  |  |
| 4 | 51 | OPT | chodba 3.np 304 |  |  |
| 4 | 52 | OPT | chodba 3.np 304 |  |  |
| 4 | 53 | MCP | chodba 3.np 304 |  |  |
| 4 | 55 | TEMP | kuchyň 2.np 206 |  |  |
| 4 | 57 | OPT | energ.šachta 3.np 328 |  |  |
| 4 | 58 | SND | sirény 1.pp |  |  |
| 4 | 59 | SND | sirény 1.np |  |  |
| 4 | 60 | SND | sirény 2.np |  |  |
| 4 | 61 | SND | sirény 3.np |  |  |
| 4 | 62 | SND | sirény 4.np |  |  |
| 4 | 63 | SND | sirény 5.np |  |  |
| 4 | 64 | SND | sirény 6.np + střecha |  |  |
| 4 | 65 | SND | sirény úniková cesta |  |  |
| 4 | 66 | SND | sirény úniková cesta |  |  |
| 4 | 67 | 3I/O | porucha AKU ext.zdroj |  |  |
| 4 | 68 | 3I/O | porucha 230V ext.zdroj |  |  |
| 4 | 69 | 3I/O | ovládání VZT |  |  |
| 4 | 70 | 3I/O | ovládání VZT |  |  |
| 4 | 71 | 3I/O | ovládání VZT |  |  |
| 4 | 72 | 3I/O | ovládání VZT |  |  |
| 4 | 73 | SND | sirény úniková cesta |  |  |
| 4 | 74 | SND | sirény 5.np |  |  |
| 5 | 1 | MCP | chodba 4.np 403 |  |  |
| 5 | 2 | OPT | chodba 4.np 403 |  |  |
| 5 | 3 | OPT | chodba 4.np 403 |  |  |
| 5 | 4 | OPT | předsíň 4.np 423 |  |  |
| 5 | 5 | OPT | tajný protokol 4.np 424 |  |  |
| 5 | 6 | OPT | kancelář 4.np 422 |  |  |
| 5 | 7 | OPT | kancelář 4.np 421 |  |  |
| 5 | 8 | OPT | kancelář 4.np 421 |  |  |
| 5 | 9 | OPT | sekrettariát 4.np 419 |  |  |
| 5 | 10 | OPT | ředitel 4.np 419 |  |  |
| 5 | 11 | MCP | chodba 4.np 404 |  |  |
| 5 | 12 | OPT | chodba 4.np 404 |  |  |
| 5 | 13 | OPT | zasedací místnost 4.np 418 |  |  |
| 5 | 14 | OPT | zasedací místnost 4.np 418 |  |  |
| 5 | 15 | OPT | úklid 4.np 417 |  |  |
| 5 | 16 | OPT | chodba 4.np 404 |  |  |
| 5 | 18 | OPT | informatik 4.np 413 |  |  |
| 5 | 19 | OPT | informatik 4.np 412 |  |  |
| 5 | 20 | OPT | chodba 4.np 404 |  |  |
| 5 | 21 | TEMP | kuchyň 4.np 411 |  |  |
| 5 | 22 | MCP | chodba 4.np 404 |  |  |
| 5 | 23 | OPT | chodba 4.np 404 |  |  |
| 5 | 24 | OPT | O server 4.NP m.415 |  |  |
| 5 | 26 | OPT | O server 4.NP m.415 | v podlaze |  |
| 5 | 27 | OPT | chodba 4.np 427 |  |  |
| 5 | 28 | MCP | hala 4.np 428 |  |  |
| 5 | 29 | OPT | hala 4.np 428 |  |  |
| 5 | 30 | TEMP | kuchyň 4.np 429 |  |  |
| 5 | 31 | OPT | úklid 4.np 435 |  |  |
| 5 | 32 | OPT | O archiv 4.NP m.436 |  |  |
| 5 | 33 | OPT | O archiv 4.NP m.436 |  |  |
| 5 | 34 | OPT | O archiv 4.NP m.437 |  |  |
| 5 | 35 | OPT | O archiv 4.NP m.437 |  |  |
| 5 | 36 | OPT | O tel.ústředna 4.NP m.438 | v podlaze |  |
| 5 | 37 | OPT | O tel.ústředna 4.NP m.438 |  |  |
| 5 | 38 | OPT | O tel.ústředna 4.NP m.438 |  |  |
| 5 | 57 | OPT | USTREDNA ROZHLASU 4NP |  |  |
| 6 | 1 | MCP | chodba 5.np …... 502 |  |  |
| 6 | 2 | OPT | chodba 5.np 502 |  |  |
| 6 | 3 | TEMP | Eurest 5.np 531 |  |  |
| 6 | 4 | OPT | Eurest 5.np 529 |  |  |
| 6 | 5 | OPT | hospod.správa 5.np 528 |  |  |
| 6 | 6 | OPT | hospod.správa 5.np 527 |  |  |
| 6 | 7 | OPT | hospod.správa 5.np 526 |  |  |
| 6 | 8 | OPT | hospod.správa 5.np 525 |  |  |
| 6 | 9 | OPT | hospod.správa 5.np 524 |  |  |
| 6 | 10 | OPT | hospod.správa 5.np 523 |  |  |
| 6 | 11 | OPT | zasedací místnost 5.np 522 |  |  |
| 6 | 12 | OPT | sklad 5.np 521 |  |  |
| 6 | 13 | OPT | sklad 5.np 520 |  |  |
| 6 | 14 | OPT | sklad 5.np 520 |  |  |
| 6 | 15 | OPT | úklid 5.np 519 |  |  |
| 6 | 16 | OPT | šatna úklid 5.np 516 |  |  |
| 6 | 17 | OPT | sklad 5.np 515 |  |  |
| 6 | 18 | OPT | kancelář 5.np 514 |  |  |
| 6 | 19 | OPT | chodba 5.np 504 |  |  |
| 6 | 20 | MCP | chodba 5.np 504 |  |  |
| 6 | 21 | OPT | chodba 5.np 504 |  |  |
| 6 | 22 | TEMP | kuchyň 5.np 511 |  |  |
| 6 | 23 | OPT | chodba 5.np 504 |  |  |
| 6 | 24 | MCP | chodba 5.np 504 |  |  |
| 6 | 26 | OPT | insp pokoj 6 np 629 |  |  |
| 6 | 27 | OPT | insp.pokoj 6.np 632 |  |  |
| 6 | 28 | OPT | chladničky 6.np 622a |  |  |
| 6 | 29 | MCP | chodba 6.np 604 |  |  |
| 6 | 30 | OPT | chodba 6.np 604 |  |  |
| 6 | 31 | OPT | kancelář 6.np 622b |  |  |
| 6 | 32 | OPT | sklad 6.np 621 |  |  |
| 6 | 33 | OPT | kancelář 6.np 620 |  |  |
| 6 | 34 | OPT | kancelář 6.np 619 |  |  |
| 6 | 35 | OPT | kancelář 6.np 618 |  |  |
| 6 | 36 | OPT | učebny 6.np 616 |  |  |
| 6 | 38 | OPT | úklid 6.np 615 |  |  |
| 6 | 39 | OPT | spisovna 6.np 614 |  |  |
| 6 | 40 | OPT | spisovna 6.np 613 |  |  |
| 6 | 41 | OPT | chodba 6.np 605 |  |  |
| 6 | 42 | MCP | chodba 6.np 605 |  |  |
| 6 | 43 | OPT | chodba 6.np 605 |  |  |
| 6 | 44 | TEMP | kuchyň 6.np 611 |  |  |
| 6 | 45 | MCP | chodba 6.np 605 |  |  |
| 6 | 46 | OPT | chodba 6.np 605 |  |  |
| 6 | 47 | OPT | půda vlevo 703 |  |  |
| 6 | 48 | OPT | půda vlevo 703 |  |  |
| 6 | 49 | OPT | půda malá 705 |  |  |
| 6 | 50 | OPT | půda malá 705 |  |  |
| 6 | 51 | TEMP | strojovna os.výtahu 701 |  |  |
| 6 | 52 | 3I/O | os výtah 1 NP |  |  |
| 6 | 53 | OPT | energ.šachta 702 |  |  |
| 6 | 54 | OPT | insp pokoj 627 |  |  |
| 6 | 55 | OPT | insp pokoj 624b |  |  |
| 6 | 56 | OPT | insp pokoj 624a |  |  |