evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-375-13	Příloha č. 2 poptávky

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,                          ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03  Praha 1

zastoupenou:		Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČ: 48136450

DIČ: CZ 48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….    (doplní uchazeč)

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

### Předmět a místo plnění

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební úpravy pro redislokaci pracovišť v 1. NP a 2. NP pobočky ČNB Plzeň (dále jen „dílo“), a to podle projektové dokumentace zpracované Ing. Tomášem Pinkavou v říjnu 2013, která tvoří přílohu č. 1 poptávky na výběr dodavatele plnění dle této smlouvy, cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a cenové nabídky subdodavatele zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- Dílo bude provedeno ve 2 dílčích plněních, 1. dílčí plnění bude zahrnovat provedení stavebních úprav v 1. NP pobočky ČNB Plzeň a 2. dílčí plnění provedení stavebních úprav ve 2. NP pobočky ČNB Plzeň.

- Součástí díla je dále:

- provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných předpisů, ČSN a EN,

- vypracování a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků podle příslušných právních předpisů ČR, platných ČSN a EN, dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla a požadavků objednatele stanovených touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 2 vyhotoveních (1x originál, 1x kopie).

Jedná se zejména o:

  - prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků (u zařízení uvedených na trh po 1. 7. 2013),

  - technické listy použitých materiálů,

  - revizní zprávy,

  - certifikace k bezpečnostním a protipožárním konstrukcím,

  - protokoly o provedených zkouškách,

  - prohlášení zhotovitele o provedení likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel,

  - stavební deník (originál + druhá kopie, první kopie zůstává zhotoviteli).

- předání dokumentace skutečného provedení 2x v listinné podobě.

- Zhotovitel se zavazuje zadat a koordinovat jako svou subdodávku pro realizaci 1. dílčího plnění montáž technicko bezpečnostních systémů a jejich integraci do stávajících technicko bezpečnostních systémů objednatele společnosti SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o., IČO: 44015542, se sídlem Brno, Hrubého 11, PSČ: 612 00 (dále jen „určený subdodavatel“), a to v rozsahu a za maximální cenu dle nabídky tohoto subdodavatele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „subdodávka“).

- Místem plnění je objekt pobočky ČNB na adrese: Husova 10, 305 67 Plzeň.

Článek II

Lhůty plnění

- Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů po uzavření smlouvy vypracovat a zaslat objednateli (tj. pověřeným osobám objednatele) k odsouhlasení návrh podrobného harmonogramu odsouhlaseného určeným subdodavatelem při dodržení lhůt dílčích plnění uvedených v odst. 2 tohoto článku. Objednatel se zavazuje k harmonogramu vyjádřit nejpozději do 2 pracovních dnů. Odsouhlasený harmonogram se stává volně připojenou přílohou této smlouvy.

2. 	Zhotovitel se zavazuje:

a) zahájit práce na díle 13. 12. 2013;

b) předat objednateli 1. dílčí plnění do 20. 1. 2014;

c) předat objednateli 2. dílčí plnění do 17. 2. 2014.

Článek III

Cena a platební podmínky

(uchazeč nedoplňuje ceny, bude doplněno při podpisu smlouvy

dle nabídky vybraného uchazeče)

- Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a její maximální výše činí celkem ……. Kč bez DPH, z toho cena plnění zhotovitele činí ….. Kč bez DPH a cena za subdodávku činí maximálně 36 984 Kč bez DPH.

- Konečná cena subdodávky bude vypočtena jako součin skutečně odpracovaných hodin a příslušné hodinové sazby dle nabídky určeného subdodavatele. Počet odpracovaných hodin bude předložen objednateli k odsouhlasení. Pokud cena za subdodávku nedosáhne maximální výše, tj. 36 984 Kč bez DPH, bude o tento rozdíl snížena maximální celková cena za dílo.

- Podrobná specifikace cen je uvedena v cenové tabulce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a cenové nabídce určeného subdodavatele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy.

- Objednatel si vyhrazuje právo zúžit či rozšířit rozsah prací. Pokud dojde k této situaci, bude upravena cena plnění, a to podle jednotkových cen (výkazu výměr) v souladu s nabídkou v poptávkovém řízení. V případě, že se bude jednat o práce, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, budou pro určení změny příslušného plnění použity ceny Ústavu racionalizace ve stavebnictví Praha a.s. (dále jen „ÚRS“) v aktuální cenové úrovni ÚRS. Pokud charakter prací nebude možno ocenit položkami ÚRS, bude se při individuální kalkulaci vycházet z rozboru obdobné položky obsažené ve výkazu výměr ze stejného profesního oddílu a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými mzdovými náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných obdobných předpokladů). V návaznosti na zápis změny díla a jeho ceny ve stavebním deníku a vyhotovení změnového listu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

- Cena díla bude uhrazena následovně:

    - Zhotovitel je oprávněn vystavit nejdříve v den dokončení 1. části bezpečnostní příčky v místnosti č. 168 (v rámci 1. dílčího plnění) doklad na úhradu zálohy ve výši ceny dokončené části bezpečnostní příčky stanovené podle přílohy č. 1 této smlouvy;

    - Daňový doklad na cenu příslušného dílčího plnění je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí příslušného dílčího plnění;

    - V daňovém dokladu na cenu 1. dílčího plnění bude vyúčtována poskytnutá záloha a odečteno zádržné ve výši skutečné ceny subdodávky subdodavatele uvedené v odst. 1 tohoto článku bez DPH.

- Doklad k úhradě zádržného ve výši skutečné ceny subdodávky je zhotovitel oprávněn vystavit poté, co předloží objednateli doklad o zaplacení ceny subdodávky určenému subdodavateli.

- Na plnění dle této smlouvy bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu dílčího plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se příslušné plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.

- Doklad k úhradě bude vedle údajů podle § 13a obchodního zákoníku obsahovat i evidenční číslo smlouvy ČNB. Daňové doklady budou nadto obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH. V případě, že doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí, nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

- Doklady zašle zhotovitel na adresu:

Česká národní banka

Sekce rozpočtu a účetnictví

Odbor centrální účtárna

Na Příkopě 28

115 03  Praha 1

nebo elektronicky na adresu faktury@cnb.cz.

- Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek IV

Podmínky plnění

- Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice, v souladu s ČSN a EN, včetně nařízení a předpisů týkajících se nakládání s odpady a oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám.

- Zhotovitel předá objednateli nejpozději 3 pracovní dny před zahájením prací příslušné montážní postupy, technologické předpisy a technické listy k použitým materiálům, konstrukcím a zařízením a zavazuje se realizovat dílo v souladu s těmito dokumenty.

- Zhotovitel se zavazuje provádět realizaci díla v pracovní dny od 12:00 do 22:00 hod, během dnů pracovního klidu od 7:00 do 22:00 hod.

- Zaměstnanci zhotovitele budou každodenně hlásit dohodnutým způsobem nepřetržité ostraze budovy objednatele zahájení a ukončení prací.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu provádění veškerých prací stálou přítomnost svého odpovědného pracovníka, určeného zhotovitelem nejpozději před předáním staveniště zhotoviteli, který může být zastoupen pouze výjimečně na základě předchozí dohody s pověřenou osobou objednatele.

- Veškeré práce budou zhotovitelem prováděny pouze odborně způsobilými pracovníky.

- Všechny činnosti v budově pobočky a na pozemcích objednatele bude zhotovitel provádět tak, aby neohrožovaly a  neomezovaly provoz objednatele.

- Zhotovitel přijímá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, včetně kvality prováděných prací.

- Zhotovitel se bude řídit bezpečnostními požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 4 této smlouvy a pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla. Před započetím prací dle této smlouvy určený pracovník pobočky ČNB provede seznámení s místními podmínkami.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné předpisy BOZ, PO a předpisy na ochranu životního prostředí.

- V případě porušení předpisů BOZ a PO, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních a technologických předpisů zhotovitelem, má objednatel právo přerušit provádění prací a požadovat okamžitou nápravu. Zhotovitel má v tomto případě povinnost zajistit okamžitě řádné plnění svých povinností.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit osmihodinový dohled po provedení požárně nebezpečných prací (sváření, řezání), a to na vlastní náklady. Zhotovitel se zavazuje umístit na staveništi přenosný hasící přístroj.

- Zhotovitel je původcem odpadu a je povinen provést jeho ekologickou likvidaci v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpadem.

- V případě, že v rámci plnění dojde k poškození majetku objednatele, zavazuje se zhotovitel provést urychlenou nápravu. V případě, že zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeúčtovat zhotoviteli.

- Před zahájením prací převezme zhotovitel protokolárně pracoviště a po ukončení prací bude protokolárně vráceno objednateli.

- Zhotovitel zajistí před zahájením prací řádnou ochranu zařízení a majetku objednatele před možným poškozením nebo znečištěním vč. případné odborné demontáže ohrožených koncových prvků bezpečnostních systémů a systémů požární ochrany.

- Zhotovitel se zavazuje provést účinná opatření proti prašnosti a úklid po každém provedení prašných prací.

- V průběhu provádění prací bude zhotovitel provádět vlastními prostředky a na svoje náklady průběžný denní úklid a vyčištění pracoviště, popř. transportních cest, pokud je zhotovitel znečistil v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení pracoviště tak, aby v prostorech objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty a provede před předáním objednateli čistý úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele. Zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů nebudou pracovníci zhotovitele vylévat do kanalizace objednatele, ale jsou povinni zajistit jejich likvidaci mimo objekt objednatele v souladu s příslušnými předpisy.

- Zhotovitel je povinen provádět práce na díle podle odsouhlaseného harmonogramu.

- Zhotovitel povede stavební deník v souladu s požadavky platných právních předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje koordinovat provádění prací s určeným subdodavatelem. Zhotovitel se zavazuje zajistit stavební připravenost pro určeného subdodavatele.

Článek V

Předání dílčích plnění

- Objednatel převezme dílčí plnění, bude-li prosté zjevných vad a nedodělků, a to na základě protokolu o předání a převzetí příslušného dílčího plnění, podepsaného  pověřenými osobami smluvních stran. Protokol o předání 1. dílčího plnění bude podepsán rovněž zástupcem určeného subdodavatele. Protokoly připraví objednatel. Současně s předáním příslušného plnění zhotovitel předá objednateli doklady a dokumentaci dle čl. I odst. 3 písm. b) a c).

- Podmínkou převzetí příslušného dílčího plnění je rovněž vyklizení a úklid předmětných prostor  zhotovitelem.

- K převzetí dílčího plnění vyzve zhotovitel objednatele nejméně 3 pracovní dny předem.

Článek VI

Součinnost objednatele

- Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele za podmínek stanovených v příloze č. 3 vstup do objektu.

- Objednatel umožní užívání hygienického zařízení (toaletu, umyvadlo, sprchu) pro pracovníky zhotovitele (včetně pracovníků jeho subdodavatelů).

- Objednatel souhlasí s uložením potřebného materiálu a pracovních nástrojů v rámci předaného staveniště, případně v uzamykatelné místnosti.

- Objednatel poskytne zhotoviteli, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230/400 V a užitkové vody v místech, která určí pověřená osoba objednatele.

- Umístění kontejneru na odpad mimo staveniště na pozemcích objednatele umožní objednatel po dohodě smluvních stran při respektování provozních potřeb objednatele.

Článek VII

Přechod nebezpečí škody, vlastnické právo

# Nebezpečí škody a vlastnické právo přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí příslušného dílčího plnění.

Článek VIII

Záruka, odstranění záručních vad

- Zhotovitel poskytuje na dílo, s výjimkou subdodávky, záruku v délce 60 měsíců, která počíná běžet dnem předání a převzetí příslušného dílčího plnění. Dílo bude mít vlastnosti uvedené v obecně platných předpisech, platných normách ČSN, EN a technických listech výrobců příslušných materiálů, konstrukcí a zařízení.

- Případné záruční vady díla, vyjma vad subdodávky určeného subdodavatele, ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na mobilní telefonní číslo: …………. (doplní uchazeč) s následným potvrzením e-mailovou adresu: ……………….. (doplní uchazeč).

- Záruční vady na díla započne zhotovitel odstraňovat do 5 pracovních dnů od nahlášení pověřenou osobou objednatele, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak. V zahájené opravě bude pokračovat zhotovitel bez zbytečného přerušení až do odstranění vady, nebude-li dohodnuto pověřenými osobami smluvních stran jinak.

Článek IX

Záruka za jakost subdodávky

Podpisem protokolu o předání a převzetí 1. dílčího plnění dle čl. V odst. 1 je určený subdodavatel, v souladu se svým prohlášením, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, výhradním poskytovatelem záruky vůči objednateli za poskytnutou subdodávku a objednatel bude u určeného subdodavatele uplatňovat případné záruční vady.

Článek X

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předání 1. dílčího plnění stanovené v čl. II odst. 2 písm. b) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro předání 2. dílčího plnění stanovené v čl. II odst. 2 písm. c) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 8 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené k zahájení odstraňování vad podle čl. VIII odst. 3 nebo v případě neodůvodněného přerušení je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení v zahájení opravy nebo neodůvodněného přerušení odstraňování započaté opravy.

- V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle předpisů občanského práva.

- Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.

- Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

- Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 364 obchodního zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek XI

Pojištění

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 2 000 000 Kč (slovy: Dva miliony korun českých).

- Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy a do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.

Článek XII

Pověřené osoby smluvních stran

- Pověřenými osobami jsou:

za objednatele (zejména ve věcech technických a ostatních záležitostech týkajících se plnění dle této smlouvy až do převzetí díla):

Ing. Luděk Erban, tel. 224 412 909, e-mail: ludek.erban@cnb.cz,

Petr Matějka, tel. 224 412 249, e-mail: petr.matejka@cnb.cz,

Ing. Ladislav Zelenka, tel. 224 412 950, e-mail: ladislav.zelenka@cnb.cz,

Ing. Soňa Ondráčková, tel. 224 413 740, e-mail:sona.ondrackova@cnb.cz,

Ing. Václav  Petřík, tel. 377 174 201, e-mail: vaclav.petrik@cnb.cz,

Miroslav Tříska, tel. 377 174 214, e-mail: miroslav.triska@cnb.cz,

Ing. Petr Vaňha, tel. 224 412 130, e-mail: petr.vanha@cnb.cz,

za objednatele (v záležitostech týkajících se plnění dle této smlouvy nastalých po převzetí díla, např. uplatňování záručních vad):

Ing. Ladislav Zelenka, tel. 224 412 950, e-mail: ladislav.zelenka@cnb.cz,

za zhotovitele: …………, tel. …………., e-mail: ………………,

…………, tel. …………., e-mail: ……………… (doplní uchazeč)

2.	V případě změny v osobě nebo údajích uvedených v odst. 1 je změna účinná dnem doručení e-mailu pověřeným osobám druhé smluvní strany.

Článek XIII

Uveřejnění smlouvy

1.  Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků.

2.	Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz.

3.	Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 147a ZVZ.

4.	Uveřejnění bude provedeno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek XIV

Odstoupení

- V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

- Za porušení podstatné smluvní povinnosti se považuje zejména:

- ze strany zhotovitele prodlení ve lhůtě pro předání plnění podle čl. II písm. b) o více než 15 kalendářních dnů,

- ze strany objednatele neposkytnutí součinnosti podle čl. VI, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele.

Článek XV

Závěrečná ustanovení

- Smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li stanoveno touto smlouvou jinak.

- Právní vztahy smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Přílohy:

č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele (bude přiložena při uzavření smlouvy s vyb. uchazečem)

č. 2 – Cenová nabídka určeného subdodavatele (bude přiložena při uzavření smlouvy s vyb.    uchazečem)

č. 3 – Bezpečnostní požadavky objednatele

č. 4 – Prohlášení určeného subdodavatele (bude přiloženo při uzavření smlouvy s vyb. uchazečem)

V Praze dne: ……………… 2013			V ………. dne: ……………… 2013

Za objednatele:				            Za zhotovitele:

……………………………..				……………………………….

Ing. Zdeněk Virius					(doplní a podepíše uchazeč)

ředitel sekce správní

……………………………..

Ing. Pavel Veselka

ředitel odboru technického

#### Příloha č. 3

#### Bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu, schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději v den podpisu smlouvy.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti pracovníků zhotovitele. Součástí seznamu je ,,Prohlášení o získání souhlasu subjektů osobních údajů se zpracováním osobních údajů v ČNB ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů“. Zhotovitel v něm prohlásí a nese odpovědnost za to, že jeho pracovníci uvedení v seznamu vydali souhlas se zpracováním osobních údajů ČNB v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti. Důvodem předání těchto osobních údajů je zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu pracovníků zhotovitele je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny na seznamu, nebudou do objektu ČNB vpuštěny.

- Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostorů ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB nebo zaměstnance referátu bankovní policie ČNB. Pracovníci zhotovitele se budou v rámci objektů ČNB pohybovat pouze v pracovním oděvu s viditelným a nesnímatelným označením (,,logem“) zhotovitele.

- V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícím zaměstnancem ČNB a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem.

- Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom co je a není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.

- Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací, dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále zdržet se nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit, ve smyslu předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a hygieně práce, se specifikami daných objektů ČNB (např. způsob vyhlášení požárního poplachu, určení ohlašovny požáru, seznámení s únikovými cestami, poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, umístěním věcných prostředků požární ochrany apod.). ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu z dodržování těchto předpisů a ustanovení.