Smlouva o dílo

na rozšíření energocentra v ústředí ČNB

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi

Českou národní bankou

# Na Příkopě 28

# 115 03 Praha 1

zastoupenou	Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO	48136450

DIČ	CZ48136450

(dále jen „objednatel” či „ČNB“)

a

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

…………………………. (doplní dodavatel)

(dále jen „zhotovitel”)

(dále objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“).

Článek I

Předmět a místo plnění

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo spočívající v rozšíření energocentra o paralelní napájení klíčových spotřeb budovy ČNB na adrese: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, a to v souladu s přílohou č. 2 – „Technické zadání“ a přílohou č. 5 – „Specifikace dodávaných zařízení“ a podmínkami uvedenými v této smlouvě (dále jen „dílo“).

- Součástí díla je zejména:

- vypracování a předání dokumentace provedení stavby (dále „DPS“) a dokumentace skutečného provedení (dále „DSP“) potvrzené zhotovitelem (2x v tištěné podobě a 1x v el. podobě),

- provedení veškerých stavebních a elektromontážních prací včetně dodávky technologických zařízení a materiálu v souladu s přílohou č. 5 smlouvy a dle přílohy č. 2 smlouvy,

- odzkoušení všech provozních stavů, specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy,

- provedení výchozí revize elektro,

- odborné zaškolení pověřených osob objednatele v rozsahu potřebném pro obsluhu,

- zajištění ekologické likvidace veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla, včetně předání prohlášení o provedení likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí objednateli,

- vypracování a předání dokladů prokazujících splnění všech požadavků na dílo podle příslušných platných právních předpisů České republiky, včetně právních předpisů EU závazných v České republice, platných ČSN a EN a dalších předpisů vztahujících se k předmětu díla a požadavkům objednatele stanoveným touto smlouvou, a to v českém jazyce ve 3 vyhotoveních (pokud není níže stanoveno jinak, tak 1x originál, 2x kopie).

Jedná se zejména o:

  - zpracování a předání prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech dodaných výrobků (komponent) (u zařízení uvedených na trh po 1. 7. 2013);

  - technické a bezpečnostní listy dodaných technologických zařízení;

  - 2 x originál revizní zprávy;

  - protokoly o provedených zkouškách;

  - návody k obsluze a údržbě

  - originál montážního deníku;

  - doklad o zaškolení pověřených osob objednatele.

- Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele provádět profylaktické prohlídky a mimozáruční opravy díla po dobu záruky.

- Profylaktické prohlídky 2 ks UPS bude povinen zhotovitel provádět v rozsahu a četnosti stanovené výrobcem. Rozsah a četnost zhotovitel doplní do odst. 6 tohoto článku této smlouvy.

- Profylaktické prohlídky přepínače STS bude povinen zhotovitel provádět pouze v případě, že jsou doporučovány ze strany výrobce zařízení. Podle doporučení výrobce zhotovitel doplní četnost a rozsah prací do odst. 6 tohoto článku smlouvy.

- Profylaktické prohlídky ze strany zhotovitele zahrnují: (doplní dodavatel podle výrobce zařízení).

- pro 2 ks UPS:

……………………….................

……………………….................

……………………….................

- pro přepínače STS:

……………………….................

......................................................

......................................................

- Místem plnění je objekt objednatele na adrese: Na Příkopě 28, Praha 1.

Článek II

Lhůty plnění, místo a způsob předání plnění, pověřené osoby

- Zhotovitel se zavazuje:

  - zpracovat a zaslat koncept DPS v elektronické formě k připomínkám objednateli – nejpozději do 5 týdnů od podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou; vypořádat připomínky objednatele, zpracovat a odevzdat objednateli dvě paré čistopisu DPS v tištěné podobě a v elektronické podobě na CD - nejpozději do 1 týdne od obdržení připomínek objednatele.

  - dokončit a předat plnění dle čl. I odst. 2 písm. b) až g) této smlouvy – nejpozději do 8 týdnů od předložení čistopisu DPS.

  - odstranit všechny drobné vady a nedodělky nebránící užívání plnění dle písm. b) tohoto odstavce nejpozději do 7 kalendářních dní od  předání plnění.	Charakter drobné vady a nedodělku nebránící užívání stavby závazně určí objednatel.

  - předat dvě paré čistopisu DSP v listinné podobě a v elektronické podobě na CD – nejpozději do 4 týdnů od předání plnění dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy.

  - zpracovat a zaslat v elektronické formě návrh podrobného harmonogramu provádění díla -  nejpozději do 5 týdnů po podpisu smlouvy poslední smluvní stranou k odsouhlasení. Objednatel se zavazuje k harmonogramu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky objednatele a předat čistopis harmonogramu objednateli do 5 pracovních dnů od doručení připomínek objednatele. Odsouhlasený harmonogram se stává volně připojenou přílohou č. 4 smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo případných změn v harmonogramu u postupu prací na základě provozních potřeb ČNB a jejich nájemců po dohodě se zhotovitelem.

- Po předání a převzetí plnění dle odst. 1 písm. b) této smlouvy bude zahájen 6ti měsíční zkušební provoz díla, který bude ukončen úspěšnou zkouškou úplné funkčností díla při simulovaném („ostrém“) výpadku veřejné sítě. Zkušební provoz bude vyhodnocen jako úspěšný, pokud po celou dobu nedojde k výpadku napájení klíčových spotřeb budovy ČNB z tohoto paralelního napájení. Pokud dojde v průběhu zkušebního provozu k jednomu až dvěma výpadkům, bude zkušební provoz prodloužen o dva týdny. Pokud dojde v průběhu zkušebního provozu k více než dvěma výpadkům, způsob ukončení zkušebního provozu určí objednatel.

- Návrh termínu provedení profylaktické prohlídky zašle zhotovitel objednateli k odsouhlasení min. 2 týdny předem. Objednatel návrh termínu potvrdí do tří pracovních dnů emailem.

- Dílo bude předáno mezi zhotovitelem a objednatelem formou písemného protokolu o předání a převzetí plnění, který podepíše kterákoliv z pověřených osob za zhotovitele a minimálně dvě pověřené osoby za objednatele. Součástí protokolu o předání a převzetí díla budou doklady podle čl. I odst. 2 písm. g). Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků bránících užívání ve smyslu § 2628 občanského zákoníku. Případné drobné vady a nedodělky nebránící užívání budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí plnění a budou odstraněny ve lhůtě uvedené v odst. 1 písm. c) tohoto článku.

- Místem předání plnění je budova objednatele na adrese: Na Příkopě 28, Praha 1.

- Pověřenými osobami jsou:

za objednatele:

Miloslav Široký, tel.: 224 412 191, e-mail: miloslav.siroky@cnb.cz,

Ing. Martin Kvita, tel.: 224 412 193, e-mail: martin.kvita@cnb.cz,

Ing. Ladislav Eliáš, tel.: 224 413 570, e-mail: ladislav.elias@cnb.cz.

za zhotovitele:

..............................., tel.: ..........................., e-mail: ................................................(doplní dodavatel).

- V případě, že dojde ke změně pověřených osob nebo jejich kontaktních údajů, je smluvní strana povinna neprodleně informovat o této změně druhou smluvní stranu formou e-mailu, bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek III

###### Cena a platební podmínky

(dodavatel nedoplňuje cenu, bude doplněna při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem v souladu s nabídkou dodavatele)

- Celková cena za provedení díla činí..................................Kč bez DPH, z toho cena odborného zaškolení podle čl. I odst. 2 písm. e) této smlouvy činí..................................Kč bez DPH. Podrobná specifikace ceny za provedení díla je uvedena v příloze č. 3 této smlouvy, která tvoří nedílnou součást smlouvy.

- Cena díla bude uhrazena následovně:

- zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad na cenu díla nejdříve v den podpisu protokolu o předání plnění dle čl. II odst. 1 písm. b) dle této smlouvy. V daňovém dokladu bude odečteno zádržné ve výši 1 % z ceny díla v Kč bez DPH (zádržné nesnižuje základ daně, je jen platební podmínkou úhrady ceny, tj. částka k úhradě bude v daňovém dokladu ve výši 99 % ceny v Kč bez DPH),

- doklad k úhradě zádržného je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den ukončení úspěšného zkušebního provozu za podmínek dle čl. II odst. 2 této smlouvy a za předpokladu předání čistopisu DSP dle čl. II odst. 1 písmeno d) a odstranění všech drobných vad a nedodělků dle čl. II odst. 1 písm. c) této smlouvy.

- Cena mimozáručních oprav bude stanovena jako součin skutečně odpracovaného času a hodinové sazby, která činí v pracovní dny (Po - Pá 6:00 - 22:00 hod.) ........ Kč/hod. bez DPH, v pracovní dny (Po - Pá 22:00 - 6:00 hod.) ............... Kč/hod. bez DPH a ve dnech pracovního volna a ve svátcích ............... Kč/hod. bez DPH. K ceně mimozáruční opravy bude účtována cena za výjezd technika (tam a zpět), která činí .................. Kč bez DPH a zahrnuje dopravné a čas technika strávený na cestě. Dále bude k ceně mimozáruční opravy připočtena cena náhradních dílů podle odstavce 4 tohoto článku smlouvy.

- Případné potřebné náhradní díly v rámci mimozáručních oprav bude zhotovitel účtovat maximálně za cenu obvyklou v místě a čase plnění s tím, že pokud zhotovitel neposkytne objednateli svůj ceník, sdělí pověřenému pracovníkovi objednatele cenu náhradních dílů, které hodlá k opravě použít. Objednatel provede kontrolu cen, a buď tyto ceny odsouhlasí, nebo vyzve zhotovitele k jejich změně. Pokud by nedošlo k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem o ceně náhradních dílů, zajistí tyto náhradní díly nebo materiál objednatel sám a zhotovitel je povinen tyto díly k opravě použít. V případě, že objednatel dodatečně zjistí, a to maximálně do doby 6 měsíců od dodání příslušného náhradního dílu, že zhotovitel dodal náhradní díl za cenu vyšší než obvyklou v místě a čase plnění, je zhotovitel povinen zjištěný rozdíl ceny oproti ceně obvyklé vyúčtovat jako slevu z ceny předmětného dílu, a to nejdéle do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele k poskytnutí slevy.

- Cena profylaktické prohlídky bude stanovena jako součet ceny za její provedení a ceny za výjezd. V ceně výjezdu je zahrnuto dopravné na místo plnění a zpět a čas technika strávený na cestě. Specifikace cen je uvedena v příloze č. 3.

- Cena za řádné provedení profylaktické prohlídky nebo mimozáruční opravy dle této smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den ukončení příslušného plnění.

- Na dílo a na mimozáruční opravy elektrorozvodů bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu plnění (bez DPH) nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se  plnění uskutečnilo. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede, a to z ceny plnění bez ohledu na zádržné.

- Ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy.

- Doklady k úhradě budou vedle údajů podle § 435 občanského zákoníku obsahovat i evidenční číslo smlouvy ČNB. Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH. V případě, že doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí, nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

- Doklady k úhradě zasílá zhotovitel elektronicky na adresu faktury@cnb.cz, přičemž musí být vloženy jako příloha mailové zprávy ve formátu PDF. Mimo vlastní fakturu může být přílohou mailu jedna až tři přílohy k faktuře ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Nebude-li možné doklady zaslat elektronicky, zašle zhotovitel doklady v analogové formě na adresu objednatele:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28,

115 03 Praha 1.

- Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Záruka, odstraňování záručních a mimozáručních vad

- Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí uvedeného plnění. Zhotovitel zároveň poskytuje záruku 24 měsíců na náhradní díly vyměněné při provedení mimozáruční opravy.

- Záruka dle odst. 1 tohoto článku se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou obsluhou či poškozením zařízení ze strany objednatele či třetí osoby. Po dobu záruky se zavazuje zhotovitel odstraňovat na vlastní náklady veškeré záruční vady a dále se zavazuje provádět odstraňování mimozáručních vad. Požadavky na odstranění záručních a mimozáručních vad budou zhotoviteli oznámeny telefonicky na telefonní číslo ........................................(doplní dodavatel) s následným písemným potvrzením ve stejný den e-mailem na adresu .......................................(doplní dodavatel).

- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit případnou změnu telefonního čísla nebo e-mailové adresy na e-mailovou adresu pověřené osoby objednatele, bez povinnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

- Zhotovitel se zavazuje, že na telefonicky a následně e-mailem potvrzenou výzvu objednatele zahájí odstraňování záruční nebo mimozáruční vady nejpozději do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak. V případě nepřijetí telefonní výzvy se za čas nahlášení považuje odeslání e-mailové zprávy.

- Zhotovitel se zavazuje po zahájení opravy pokračovat bez zbytečného přerušení až do úplného odstranění záruční nebo mimozáruční vady. Zhotovitel je povinen záruční nebo mimozáruční vadu odstranit nejpozději do 48 hodin od nahlášení takové vady, nedohodnou-li se pověřené osoby smluvních stran jinak.

- O odstranění záruční nebo mimozáruční vady vyhotoví zhotovitel záznam o provedení opravy (servisní nebo montážní list), který bude podle okolností obsahovat přehled vyměněných náhradních dílů a podepíší jej pověřené osoby smluvních stran.

- V případě, že zhotovitel nezahájí opravu řádně uplatněné záruční nebo mimozáruční vady ve stanovené nebo písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit její odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou. Tímto postupem objednatele není dotčena záruka poskytnutá zhotovitelem a zhotovitel je v prodlení se zahájením opravy záruční nebo mimozáruční vady až do doby jejího odstranění třetí osobou.

- Zhotovitel garantuje dostupnost náhradních dílů minimálně po dobu 10 let ode dne podpisu protokolu předání a převzetí plnění podle čl. II odst. 1 písm. b).

- Článek V

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené v čl. II odst. 1 písm. b) dle této smlouvy s předáním plnění je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené v čl. II odst. 1 písm. a) nebo d) nebo e) této smlouvy pro předání čistopisu DPS nebo pro předání čistopisu DSP nebo pro předání čistopisu harmonogramu je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro odstranění drobných vad a nedodělků dle čl. II odst. 1 písm. c) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou neodstraněnou vadu a den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu na plnění s režimem podle § 92e  zákona o DPH je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč celkem.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené v čl. IV odst. 4 pro zahájení opravy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou hodinu prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě stanovené v čl. IV odst. 5 pro ukončení opravy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou hodinu prodlení.

- V případě způsobení výpadku napájení dle čl. VII odst. 5 je povinen zhotovitel uhradit pokutu ve výši 20 000,-Kč za každý případ.

- V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

- Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení je splatná do 14 dnů od doručení platebního dokladu povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.

- Smluvními pokutami není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

Článek VI

Součinnost objednatele a ochrana utajovaných informací

- Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele za podmínek stanovených v příloze č. 1 této smlouvy – Bezpečnostní požadavky, vstup do budovy objednatele.

- Zhotovitel před podpisem této smlouvy předal objednateli doklad prokazující schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací, tj. písemné prohlášení své schopnosti zabezpečit ochranu utajovaných informací stupně utajení „Vyhrazené“, tj. Prohlášení podnikatele, pro formy přístupu podnikatele k této utajované informaci podle § 20 odst. 1 písm. a) a b) dle zákona č. 412/2015 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon UI“).

- Utajovaný dokument odboru technického sekce správní stupně utajení „Vyhrazené“ - „Příloha č. 2 – Technické zadání této smlouvy“ byl předán zhotoviteli zaměstnancem vedoucím jednací protokol ČNB. Zhotovitel se zavazuje, že nebude pořizovat kopie z předaného utajovaného dokumentu a vrátí předmětný utajovaný dokument zpět na jednací protokol ČNB dle uzavřené písemné dohody nejpozději v termínu pro předání DSP.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit ochranu přílohy č. 2 – Technické zadání této smlouvy v souladu se zákonem o UI.

- Objednatel se dále zavazuje:

- umožnit pracovníkům zhotovitele po dobu provádění díla přístup na sociální zařízení,

- umožnit uložení věcí, uskladnění materiálu a pracovních nástrojů v souvislosti s prováděním plnění,

- poskytnout, výlučně pro účely plnění smlouvy, možnost připojení na odběr el. energie 230/400 V a užitkové vody v místech, která určí oprávněná osoba objednatele.

Článek VII

Podmínky provádění předmětu plnění

- Zhotovitel je povinen zajistit stálou přítomnost odpovědného pracovníka při provádění plnění dle této smlouvy. Odpovědný pracovník zhotovitele bude řídit a kontrolovat práce, koordinovat činnosti pracovníků zhotovitele, koordinovat činnosti různých profesí, rozhodovat ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele o případné změně postupu prací, apod. Zároveň musí být po celou dobu prací přítomen na pracovišti, v případě nepřítomnosti určí svého zástupce a musí být po celou dobu provádění prací dosažitelný telefonicky.

- V průběhu provádění plnění dle této smlouvy je zhotovitel povinen vlastními prostředky a na svoje náklady provádět průběžný denní úklid a vyčištění pracoviště, popř. transportních cest a všech dalších prostor a konstrukcí dotčených činností zhotovitele, pokud je zhotovitel znečistil v souvislosti s poskytováním plnění. Zhotovitel se zavazuje po ukončení plnění provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení pracoviště tak, aby v prostorách objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty a provede před předáním objednateli čistý úklid celého pracoviště a prostor dotčených činností zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje provádět plnění dle této smlouvy v souladu s právními předpisy České republiky, včetně právních předpisů Evropských společenství závazných v České republice, příslušných ČSN a EN, požadavků výrobce, touto smlouvou a pokyny objednatele.

- Zhotovitel přijímá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za kvalitu prováděných prací a zavazuje se dodržovat platné právní předpisy o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí.

- Zhotovitel se zavazuje respektovat při plnění dle této smlouvy provozní podmínky objednatele, tzn., že práce budou prováděny při plném provozu objednatele a nesmí způsobit svou činností neočekávaný výpadek napájení. Práce, které bude možné provádět pouze za vypnutého stavu napájení, je nutné naplánovat a provádět pouze v nočních hodinách a o víkendech a pouze po písemném souhlasu objednatele. Bližší specifikace prací vyžadujících souhlas s časy realizace jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění plnění dle této smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí plnění dle této smlouvy v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů České republiky, včetně právních předpisů Evropských společenství závazných v České republice, příslušných ČSN a EN, požadavků výrobce, této smlouvy nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady a plnění dle této smlouvy prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

- Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla vést montážní deník.

- Zhotovitel je povinen při poskytování plnění dle této smlouvy zajišťovat ochranu konstrukcí a zařízení objednatele před poškozením a znečištěním a provádět opatření proti prašnosti. V případě, že v rámci plnění dojde k poškození majetku objednatele, zavazuje se zhotovitel provést urychlenou nápravu. V případě, že zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a veškeré vynaložené náklady přeúčtovat zhotoviteli.

- Zhotovitel je povinen převzít před zahájením plnění dle této smlouvy protokolárně pracoviště a po ukončení prací vrátit protokolárně pracoviště objednateli.

- Zhotovitel je povinen provést předmět plnění v souladu s čistopisem DPS.

- Zhotovitel se dále zavazuje nepřerušovat plnění díla bez vážných důvodů a pokračovat v něm až do jeho úplného dokončení.

- Zhotovitel se zavazuje provádět realizaci díla v souladu s bezpečnostními požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a pokyny pověřených osob objednatele udělenými v průběhu provádění díla.

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré práce byly prováděny pouze odborně způsobilými pracovníky a tak, aby neohrožovaly a neomezovaly provoz objednatele s výjimkou omezení předem dohodnutých s objednatelem.

- Zhotovitel bude provádět dílo v pracovní době dohodnuté smluvními stranami v harmonogramu prací. Objednatel po předchozí dohodě smluvních stran umožní zhotoviteli provádět dílo i mimo pracovní dobu ČNB (v pracovních dnech od 7:00 hod. do 17:00 hod.), ve dnech pracovního volna a o svátcích.

- Zhotovitel je původcem veškerého odpadu vzniklého při plnění dle této smlouvy a je povinen tento odpad na své náklady zlikvidovat v souladu s platnými právními předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel naloží s veškerým nashromážděným odpadem jako původce odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o odpadech“), kdy je zejména povinen provést jeho ekologickou likvidaci v souladu s tímto zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen předložit na žádost objednatele potvrzení o řádném provedení likvidace těchto odpadů v souladu se zákonem o odpadech.

- Při provádění oprav díla se zhotovitel zavazuje používat výhradně originální náhradní díly předepsané výrobcem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré vyměněné a použité náhradní díly budou vždy do doby fakturace uschovány pro možnou kontrolu objednatelem. Soupis těchto dílů bude uveden v montážním deníku a bude podepsán pověřenou osobou objednatele.

Článek VIII

Přechod nebezpečí škody

- Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem podepsání protokolu o předání a převzetí.

Článek IX

Odstoupení od smlouvy

- V případě, že některá ze smluvních stran podstatně poruší smluvní povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

- Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- a) ze strany zhotovitele:

- přerušení provádění díla bez souhlasu objednatele na více než 10 pracovních dnů;

- plnění nebude v souladu s  čistopisem DPS;

- prodlení s plněním dle této smlouvy delším než 30 kalendářních dní;

- taková jakost plnění dle této smlouvy, která v době záruky nezaručuje bezpečné a řádné užívání plnění dle této smlouvy podle stanovených parametrů nebo opakovaný výskyt vad znemožňujících jeho řádné užívání; za opakovaný výskyt se považují alespoň 3 stejné vady či 3 různé vady, bránící provozuschopnosti plnění dle této smlouvy;

- porušení závazku podle čl. XII;

- pokud nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku zhotovitele, v němž tento soud konstatuje, že je zhotovitel v úpadku.

- b) ze strany objednatele:

- prodlení s úhradou jakéhokoli oprávněně vystaveného daňového dokladu či dokladu k úhradě zhotovitele ve lhůtě delší 30 dnů.

- V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru předmětu plnění ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel.

- Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek X

Mlčenlivost

- Zhotovitel je povinen zajistit zachování mlčenlivosti jeho zaměstnanců nebo osob, které pro něj vykonávají práci související s plněním podle této smlouvy o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu plnění seznámí. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, které jsou veřejně dostupné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.

- Článek XI

Ochrana osobních údajů

- Dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), strany sjednaly:

- zpracování veškerých osobních údajů objednatelem, který je ve smyslu ZOOU zpracovatelem, probíhá podle ZOOU, zejména je zpracovatel povinen ve smyslu § 7 ZOOU splnit obdobně všechny povinnosti stanovené v § 5 ZOOU pro správce osobních údajů;

- toto ujednání o zpracování osobních údajů se uzavírá za účelem zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB a správy přístupového systému ČNB způsobem, v rozsahu a postupem dle smlouvy, jejímž je toto ujednání dle § 6 ZOOU součástí. Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá účelu zpracování, tedy obsahuje identifikační osobní údaje (jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti zaměstnanců zhotovitele). Zpracování osobních údajů podle tohoto ujednání se sjednává na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, jejíž součástí je toto ujednání, nejpozději do likvidace posledního osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle ZOOU;

- objednatel poskytuje zhotoviteli následující záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů:

- veškeré materiály s osobními údaji jsou zajištěny v uzamykatelném nábytku v uzamčených prostorách v sídle objednatele;

- všechny osobní údaje jsou následně zpracovávány na PC, která jsou zabezpečena heslem, a jsou přístupná pouze vybraným zaměstnancům objednatele;

- organizace a povinnosti zaměstnanců objednatele ohledně ochrany osobních údajů, jsou stanoveny ve vnitřním předpisu objednatele.

Článek XII

Pojištění

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 
50 mil. Kč s maximální spoluúčastí 10 %.

- Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy a do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli doložit.

Článek XIII

Uveřejnění smlouvy a skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy

- Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.

- Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je https://ezak.cnb.cz.

- Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 219 ZZVZ.

- Uveřejnění bude provedeno dle ZZVZ a příslušného prováděcího předpisu.

Článek XIV

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden stejnopis.

Přílohy:	č. 1 -	Bezpečnostní požadavky objednatele

## č. 2 -	  Technické zadání  ( neveřejná volná příloha smlouvy – utajovaná informace ve

## stupni utajení „VYHRAZENÉ“)

## č. 3 -	  Cenová tabulka (doplní dodavatel do samostatné excelové tabulky)

č. 4 -	Harmonogram (volně připojená příloha)

č. 5 -	Specifikace dodávaných UPS, akumulátorů a výkonových prvků (doplní dodavatel).

V Praze dne ……………….… 2017								V …………………….. dne ………… 2017

Za objednatele: 															Za zhotovitele:

…………………………………….								………………………………………

# Ing. Pavel Veselka	……………………………..

ředitel odboru technického	……………………….   (doplní dodavatel)

……………………………………

# Ing. Zdeněk Virius

ředitel sekce správní

- Příloha č. 1

- Bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho zaměstnanci, kteří jsou jmenovitě uvedeni na seznamu zaměstnanců, schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději v den podpisu smlouvy.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: název zhotovitele, adresu sídla zhotovitele, telefonní a emailový kontakt na zhotovitele, tituly, jména a příjmení zaměstnanců zhotovitele, čísla průkazů totožnosti zaměstnanců zhotovitele a pro vozidla bude uveden typ vozidla a registrační značka. Součástí seznamu je „Prohlášení o získání souhlasu subjektů osobních údajů se zpracováním osobních údajů v ČNB ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů“. Zhotovitel v něm prohlásí a nese odpovědnost za to, že jeho zaměstnanci uvedení v seznamu vydali souhlas se zpracováním osobních údajů Českou národní bankou v rozsahu: titul, jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti. Důvodem předání těchto osobních údajů je zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu zaměstnanců zhotovitele je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Zaměstnanci neschválení ze strany ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Objednatel si vyhrazuje právo odvolat schválené zaměstnance zhotovitele ze seznamu bez udání důvodů. Schválení zaměstnanci musí dodržovat směrnice ČNB a pokyny ostrahy pro vstup a pobyt ve vyhrazených prostorách.

- Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni podrobit se při každém vstupu do objektu ČNB bezpečnostní kontrole prováděné bankovními policisty.

- Objednatel si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB zaměstnance zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.

- Vstup soukromých návštěv do vnitřních prostor objektů ČNB je zakázán. Pro tyto účely je možné využít určené návštěvní místnosti.

- Zhotovitel a jeho zaměstnanci v oblasti požární ochrany budou při plnění díla věnovat zvýšenou pozornost:

- dodržování právních předpisů o požární ochraně,

- předpisům objednatele při provádění požárně nebezpečných pracích se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování, řezání plamenem, pájení, broušení, rozbrušování apod.),

- průrazům a průchodům u rozvodů instalací a technologií hranicemi požárních úseků, včetně zachování, obnovení nebo nového vyhotovení jejich protipožárních ucpávek.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho zaměstnanci, kteří se budou na plnění podle této smlouvy podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v průběhu plnění seznámí a které nejsou veřejně známy.

- Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

- V případě mimořádné události se zaměstnanci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem.

- Zaměstnanci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny, hořlavé kapaliny, tlakové lahve apod. O tom co je a není nebezpečný předmět rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- Fotografování a pořizování videozáznamů je ve všech prostorech objektů ČNB zakázáno. Výjimku tvoří pořizování dokumentace technických havárií a poruch. Konkrétní případ musí předem písemně povolit ředitel odboru bankovní bezpečnosti a krizového řízení nebo ředitel příslušné pobočky ČNB.

- Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení k provedení požárně nebezpečné práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou, vždy nejpozději dva pracovní dny před zahájením prací, dozorujícího zaměstnance ČNB.

- Zaměstnanci zhotovitele se musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Zaměstnanci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech objednatele prokazatelně seznámit s „Pravidly pro smluvní partnery ČNB k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí v ČNB“ (dále jen „pravidla“) Pravidla budou v listinné formě předána zástupci zhotovitele požárním a bezpečnostním technikem ČNB. Zástupce Zhotovitele s pravidly seznámí všechny dotčené zaměstnance zhotovitele.

- Objednatel je oprávněn kdykoliv podrobit kontrole v objektu ČNB kteréhokoliv zaměstnance zhotovitele uvedeného na seznamu z dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce, a výše uvedených ustanovení.

- Příloha č. 2

## Technické zadání

## ( neveřejná volná příloha smlouvy – utajovaná informace ve

## stupni utajení „VYHRAZENÉ“)

## (bude předána před uzavřením smlouvy vybranému dodavateli)

- Příloha č. 3

Cenová tabulka

(doplní dodavatel do samostatné excelové tabulky)

- Příloha č. 4

Harmonogram

(volně připojená příloha smlouvy – bude zpracováno po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem)

- Příloha č. 5

Specifikace dodávaných UPS, akumulátorů a výkonových prvků

(doplní dodavatel)