SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03  Praha 1

zastoupenou:	Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

# Ing. Václavem Albrechtem, LL.M., ředitelem pobočky Hradec Králové

IČO:    48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

……………...............  (doplní uchazeč)

(dále jen „zhotovitel“).

Článek I

Předmět smlouvy a místo plnění

- Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele dílo „Odvod vody ze suterénu budovy pobočky ČNB Hradec Králové II“, a to v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované společností Ateliér Zídka, architektonická kancelář, spol. s r.o. v 09/2013 - příloha č. 1 a v souladu s výkazem výměr - příloha č. 2 (dále jen „dílo“).

- Součástí díla je dále:

-	provedení všech zkoušek požadovaných platnými právními předpisy, ČSN a EN a dohodnutých s objednatelem,

-	ekologická likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla,

-	předání dokumentace v českém jazyce (originál stavebního deníku, 2x originály revizních zpráv, prohlášení o shodě, resp. prohlášení o vlastnostech výrobků, technické listy použitých materiálů a komponentů, protokoly o provedených zkouškách, čestné prohlášení o ekologické likvidaci odpadů, návody k obsluze a údržbě),

-	předání dokumentace skutečného provedení potvrzené zhotovitelem,

-	provedení 2  zkoušek plnění.

3.	Místem provádění díla je budova pobočky objednatele na adrese:

Hořická 1652, 502 00  Hradec Králové.

4.   Objednatel se zavazuje za řádně provedené a dokončené dílo zaplatit cenu uvedenou v čl. III   smlouvy.

Článek II

Lhůty provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo nejpozději do 4 týdnů po podpisu smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo do 2 týdnů po zahájení díla.

- Zhotovitel provede první zkoušku plnění před podpisem protokolu o předání a převzetí díla a druhou zkoušku provede v období mezi 40. a 30. pracovním dnem před uplynutím záruční doby s tím, zhotovitel oznámí e-mailem konkrétní termín konání zkoušky alespoň 5 pracovních dnů předem.

Článek III

Cena a platební podmínky

!!! Uchazeč nevyplňuje, bude doplněno z nabídky vybraného uchazeče před uzavřením smlouvy !!!

- Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem …………… Kč bez DPH s tím, že bližší specifikace ceny je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.

- V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle této smlouvy.

- Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla v souladu s čl. IV odst. 1. Na plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad na cenu plnění (bez DPH) nejpozději do 15 dnů od předání díla. Objednatel v souladu s § 92a zákona o DPH daň odvede.

- Doklady k úhradě budou obsahovat vedle náležitostí stanovených podle § 435 občanského zákoníku i evidenční číslo smlouvy objednatele. Daňový doklad bude kromě uvedených náležitostí obsahovat i náležitosti podle zákona o DPH. V případě, že uvedené doklady nebudou obsahovat stanovené náležitosti, nebo budou obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit vadný doklad zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti počíná dnem doručení bezvadného dokladu objednateli.

- Doklady zhotovitel zašle na adresu:

Česká národní banka

pobočka Hradec Králové

Hořická 1652

502 00  Hradec Králové.

- Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Předání a převzetí díla

- Objednatel převezme dílo prosté zjevných vad a nedodělků po předání dokumentace dle čl. I odst. 2 a po provedení úspěšné zkoušky díla protokolem o předání a převzetí díla, který vyhotoví zhotovitel a bude podepsán alespoň jednou z pověřených osob smluvních stran uvedených v odst. 2 tohoto článku.

- Pověřenými osobami smluvních stran za účelem koordinace a kontroly prováděného díla jsou:

a)	za objednatele:

p. Jan Sobola, tel.: 495711301, e-mail: jan.sobola@cnb.cz,

Ing. Petr Šimrád, tel.: 495711323,  e-mail: petr.simrad@cnb.cz,

Ing. Luděk Erban, tel. 224412909, e-mail: ludek.erban@cnb.cz.

b)	za zhotovitele: …………………, tel.: ………………., e-mail: …………….

…………………, tel.: ………………., e-mail: …………….

(doplní uchazeč)

- Odpovědnou osobou za zhotovitele podle čl. VI odst. 11 je: ……………………tel.: ……………….. (doplní uchazeč).

- V případě změny v osobě uvedené v odst. 2 a 3 nebo kontaktních údajů je změna účinná dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně do jejího sídla.

Článek V

Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje:

- poskytnout zhotoviteli připojení na odběr el. energie 230 V, 400V a užitkové vody,

- umožnit pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště,

- umožnit pracovníkům zhotovitele používat sociální zařízení včetně WC,

- umožnit zhotoviteli uskladnění potřebného materiálu v nezbytně nutném rozsahu.

- Vyskytne-li se během provádění díla potřeba další součinnosti objednatele, zavazuje se zhotovitel tuto potřebu neprodleně oznámit objednateli spolu se stanovením lhůty k jejímu poskytnutí.

- Objednatel seznámí pracovníky zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění smlouvy, s platnými předpisy BOZP a PO na pracovišti objednatele v místě provádění díla.

Článek VI

Podmínky provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a EN, včetně nařízení a předpisů týkajících se nakládání s odpady a v souladu s oprávněnými požadavky a pokyny objednatele, a to v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám.

- Zhotovitel předá objednateli nejpozději 1 pracovní den před zahájením prací příslušné montážní postupy, technologické předpisy a technické listy k použitým materiálům a zavazuje se realizovat dílo v souladu s těmito dokumenty.

- Zhotovitel je povinen neprodleně po vybourání odstranit demontované prvky a odpad a provést jejich ekologickou likvidaci a dále je povinen provádět průběžný úklid staveniště.

- Zhotovitel po dohodě s odpovědným zástupcem objednatele vyznačí dohodnutým způsobem trasu, která bude sloužit pro přístupy do budovy pobočky během provádění prací a provede opatření proti pádu osob; to platí i pro veškeré změny těchto tras v průběhu realizace akce.

- Zhotovitel bere na vědomí, že vjezd do garáží je omezen maximálními provozními rozměry: šířkou 3.400 mm, výškou 2.050 mm a sklonem komunikace 15,00 %. Ke každému vjetí a vyjetí z garáží je vždy potřeba souhlas objednatele v souladu s podmínkami bezpečnostních pokynů objednatele. Do garáží je zakázán vjezd vozidlům s pohonem na LPG a CNG.

- Zhotovitel povede stavební deník v souladu s příslušnými předpisy. Deník bude po dobu provádění prací k dispozici u odpovědné osoby dle odst. 10 tohoto článku.

- Zhotovitel umožní objednateli provádění průběžných kontrol a fotodokumentace postupu realizace. Před zakrytím konstrukcí vždy vyzve objednatele ke kontrole provedení konstrukce v termínu telefonicky dohodnutém s pověřenou osobou ČNB v dostatečném předstihu.

- Zkouška plnění bude považována za úspěšnou, pokud všechna přitékající voda do jímky bude čerpadly odčerpána do veřejné kanalizace. O úspěšné zkoušce plnění vyhotoví zhotovitel protokol, který podepíší pověřené osoby smluvních stran uvedené v čl. IV odst. 2.

- Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor před objekt ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je a není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu provádění veškerých prací stálou přítomnost svého odpovědného pracovníka, který může být zastoupen pouze výjimečně na základě předchozí dohody s pověřenou osobou objednatele.

- Veškeré práce na díle bude zhotovitel provádět v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu, a to od 6:00 do 18:00 hod., a to tak, aby minimálně omezovaly provoz objednatele a byly dodržovány předpisy na ochranu před hlukem a prachem. Mimo uvedenou dobu pouze po dohodě s objednatelem.

- Případné odstavení VZT je možné pouze mimo pracovní dobu, tj. v pracovní dny po 15 hod. a ve dnech pracovního klidu.

- Před započetím prací určený pracovník pobočky ČNB seznámí zhotovitele s místními podmínkami BOZP a PO.

- Veškeré práce, dodávky a všechny další činnosti s nimi spojené nebo související bude zhotovitel provádět na vlastní riziko a nebezpečí.

- Zhotovitel přijímá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, včetně dodržování kvality prováděných prací. Práce na díle bude zhotovitel provádět v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, předpisy požární ochrany a předpisy pro ochranu zdraví při práci, včetně použití předepsaných ochranných a bezpečnostních pracovních pomůcek. Jedná se zejména o ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

- V případě porušení předpisů BOZP a PO, nekvalitního provádění prací, provádění prací v rozporu se smlouvou, nedodržování montážních a technologických předpisů zhotovitelem nebo jestliže je v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvu ohrožen život či zdraví osob nebo vzniká-li či hrozí-li vznik hmotné škody na majetku objednatele nebo třetích osob, má objednatel právo přerušit provádění prací na nezbytně nutnou dobu a  v nezbytném rozsahu a požadovat okamžitou nápravu. Zhotovitel má v tomto případě povinnost zajistit okamžitě řádné plnění svých povinností.

- V případě, že v rámci plnění dojde k poškození majetku objednatele, zavazuje se zhotovitel provést na své náklady a odpovědnost a dle pokynů objednatele urychlenou opravu. V případě, že zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeúčtovat zhotoviteli.

- Před zahájením prací převezme zhotovitel protokolárně staveniště a po ukončení prací staveniště protokolárně předá zpět objednateli.

- Zhotovitel zajistí před zahájením prací řádnou ochranu zařízení a majetku objednatele před možným poškozením nebo znečištěním.

- V průběhu provádění prací bude zhotovitel provádět vlastními prostředky a na svoje náklady průběžný denní úklid a vyčištění staveniště. Zhotovitel se zavazuje po ukončení prací provést vlastními prostředky a na svoje náklady vyklizení stanoviště tak, aby v prostorech objednatele nezůstal žádný materiál ani pracovní nástroje, ochranné prostředky či jakékoli nečistoty a provede před předáním objednateli čistý úklid celého staveniště a prostor dotčených činností zhotovitele. Zbytky tekutých materiálů a znečištěnou vodu po umytí pracovních nástrojů nebudou pracovníci zhotovitele vylévat do kanalizace objednatele, ale jsou povinni zajistit jejich likvidaci mimo objekt objednatele v souladu s příslušnými předpisy.

- Zhotovitel je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo z její části na třetí osobu pouze se souhlasem objednatele.

# Článek VII

Prohlášení zhotovitele

- Zhotovitel prohlašuje, že k veškeré činnosti, která je předmětem poskytování plnění podle této smlouvy, je plně odborně způsobilý sám nebo provedení těchto činností zajistí prostřednictvím odborně způsobilých podzhotovitelů a on nebo jeho podzhotovitelé jsou kapacitně, materiálově i technicky k těmto činnostem vybaveni.

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:

  - řádně prověřil místní podmínky v místě provádění díla,

  - si vyjasnil při prohlídce stanoviště všechny nejasné podmínky pro provádění stavební části s pověřenými osobami objednatele.

Článek VIII

Záruka

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla v souladu s čl. IV odst. 1 této smlouvy.

- Záruční vady ohlásí pověřená osoba objednatele zhotoviteli na e-mailovou adresu:  ………….. (doplní uchazeč) současně s popisem vady. Změnu v e-mailové adrese je zhotovitel povinen neprodleně oznámit pověřené osobě objednatele e-mailem.

- Záruční vady započne zhotovitel odstraňovat do 5 pracovních dnů od nahlášení podle odst. 3 tohoto článku, nebude-li dohodnuto jinak. V případě nenastoupení na odstranění vady do 20 pracovních dnů má objednatel právo provést odstranění vady třetí osobou bez dotčení záruky na dílo, náklady na provedení opravy budou zhotoviteli přeúčtovány.

- V zahájeném odstraňování vady bude zhotovitel pokračovat bez neodůvodněného přerušení v pracovní dny v době od 6:00 hod. do 18:00 hod. až do odstranění vady, nebude-li dohodnuto jinak.

Článek IX

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtách dle čl. II odst. 1 nebo 2 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro doručení daňového dokladu podle čl. III odst. 3 je objednatel oprávněn za každý den prodlení účtovat smluvní pokutu ve výši 0,04 % z částky odpovídající výši DPH, kterou je objednatel povinen odvést, minimálně však 500 Kč.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. VIII odst. 3 pro zahájení odstraňování vady je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě neodůvodněného přerušení započatého odstraňování vady je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý pracovní den přerušení.

- V případě prodlení ve lhůtě dle čl. II odst. 3 pro provedení druhé zkoušky plnění je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

- Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

- Mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele nemají vliv na povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu.

- Splatnost dokladu k úhradě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je 14 dnů po jeho doručení povinné smluvní straně.

- Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.

Článek X

Mlčenlivost

- Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu plnění seznámí. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, které jsou veřejně dostupné.

- Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

Článek XI

Přechod nebezpečí škody

Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Článek XII

Pojištění

      - Zhotovitel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy uzavřeno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním podle této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně ve výši 5 mil. Kč (slovy: pět milionů korun českých) a spoluúčastí nejvýše 10 %.

      - Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva zůstane v uvedeném rozsahu účinná po celou dobu účinnosti této smlouvy a zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu objednateli do 3 pracovních dnů od jeho výzvy.

Článek XIII

Ochrana osobních údajů

Dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), strany sjednaly:

- Zpracování veškerých osobních údajů objednatelem, který je ve smyslu ZOOU zpracovatelem, probíhá podle ZOOU, zejména je zpracovatel povinen ve smyslu § 7 ZOOU splnit obdobně všechny povinnosti stanovené v § 5 ZOOU pro správce osobních údajů.

- Toto ujednání o zpracování osobních údajů se uzavírá za účelem zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB způsobem, v rozsahu a postupem dle smlouvy, jejímž je toto ujednání dle § 6 ZOOU součástí. Rozsah zpracování osobních údajů bude odpovídat účelu zpracování, tedy bude obsahovat identifikační osobní údaje (jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti pracovníků zhotovitele). Zpracování osobních údajů podle tohoto ujednání se sjednává na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, jejíž součástí je toto ujednání, nejpozději do likvidace posledního osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle ZOOU.

- Objednatel poskytuje zhotoviteli následující záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů:

- veškeré materiály s osobními údaji jsou zajištěny v uzamykatelném nábytku v uzamčených prostorách v sídle objednatele,

- všechny osobní údaje jsou následně zpracovávány na PC, která jsou zabezpečena heslem, a jsou přístupné pouze vybraným pracovníkům objednatele,

- organizace a povinnosti pracovníků objednatele ohledně ochrany osobních údajů, jsou stanoveny ve vnitřním předpisu objednatele.

Článek XIV

Závěrečná ustanovení

- Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkami uvedenými v této smlouvě.

- Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

Přílohy:	č. 1 – Projektová dokumentace

(-  CNB_CERPANI_ZT_02_PREHLEDNY_PUDORYS_SUTERENU_DILAT_CELEK_3.pdf

-  CNB_CERPANI_ZT_03_PUDORYS_SUTERENU_RESENA_CAST.pdf

-  CNB_CERPANI_ZT_04_REZY+DETAILY.pdf

-  CNB_CERPANI_ZT_05_PUDORYS_SUTERENU_UPRAVY.pdf

-  CNB_CERPANI_ZT_06_0_VYPIS_ZA?MECNICKYCH_VYROBKU.pdf

-  CNB_CERPANI_ZT_06_1_JIMKA.pdf

-  CNB_CERPANI_ZT_06_2_SPOJKA.pdf

-  CNB_CERPANI_ZT_06_3_HRADIDLO.pdf

-  CNB_CERPANI_ZT_06_4_SACHTA.pdf

-  CNB_CERPANI_ZT_06_5_KOMORA_VZT.pdf

-  CNB_CERPANI_EL_01_TECHNICKA_ZPRAVA.pdf

-  CNB_CERPANI_EL_02_PUDORYS_SUTERENU_D3.pdf

-  CNB_CERPANI_EL_03_SCHEMA_ROZVODU.pdf)

-  CNB_CERPANI_ZT_01_TECHNICKA_ZPRA?VA.pdf

# č. 2 – Výkaz výměr (bude doplněno při uzavření smlouvy s vybraným uchazečem dle jeho nabídky)

č. 3 – Bezpečnostní požadavky objednatele

V Praze dne …………… 2014			V ………. dne …………… 2014

Za objednatele:			Za zhotovitele:

………………………………….			 ………………………………….

Ing. Zdeněk Virius	(doplní uchazeč)

ředitel sekce správní

………………………………….

# Ing. Václav Albrecht, LL.M.

# ředitel pobočky Hradec Králové

Příloha č. 3

#### Bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Zhotovitel předloží seznam ČNB nejpozději v den zahájení činnosti.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: název zhotovitele, adresu sídla zhotovitele, telefonní a emailový kontakt na zhotovitele, tituly, jména a příjmení pracovníků zhotovitele.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu pracovníků zhotovitele je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Při příchodu do objektů ČNB zaměstnanci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se průkazem totožnosti a podrobí se bezpečnostní kontrole. Na příslušné pracoviště v ČNB pracovníky zhotovitele vždy uvede dozorující zaměstnanec ČNB.

- Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu a vjezdu do objektu ČNB a pohybu v objektu ČNB. Pracovníkům zhotovitele uvedeným na seznamu bude umožněn vstup do objektu ČNB a pohyb po objektu ČNB v souladu s pokyny České národní banky o režimu vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů České národní banky a o režimu jejich pohybu v objektech České národní banky. Pracovníci zhotovitele jsou povinni nosit přidělenou vstupní kartu viditelně, a to po celou dobu výkonu činnosti v objektu ČNB.

- V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem.

- Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty jako jsou střelné zbraně, výbušniny, hořlavé kapaliny, tlakové lahve apod. O tom, co je a není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Vstup do objektů ČNB se zvířaty je zakázán.

- Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů ve všech prostorech objektů ČNB.

- Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení k provedení požárně nebezpečné práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou dozorujícího zaměstnance ČNB, a to vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací.

- Pracovníci zhotovitele se musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu musí být před započetím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámeni s poplachovými směrnicemi objektu, zejména se způsobem vyhlášení požárního poplachu, s tísňovým telefonním číslem v objektu ČNB, které slouží k ohlášení jakékoliv mimořádné události, a telefonním číslem na dozorujícího zaměstnance objednatele. Toto seznámení provede dozorující zaměstnanec objednatele.

- ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kteréhokoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu z dodržování požární ochrany, bezpečnosti práce a těchto ustanovení.