SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03  Praha 1

zastoupenou:		Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Iljou Skaunicem, Ph.D., MBA, ředitelem pobočky Ostrava

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

………………….

………………….

………………….

………………….

…………………. (doplní uchazeč)

Článek I

Předmět, rozsah a místo plnění

- Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele obnovu a doplnění systému měření a regulace (dále jen „dílo“), a to v souladu se  zhotovitelem zpracovanou prováděcí projektovou dokumentací (dále jen „PPD“) a položkovým rozpočtem, který bude nedílnou součástí PPD.

- Plnění podle odst. 1 tohoto článku zahrnuje zejména:

  - vytvoření PPD na obnovu ISŘ za použití stávající kabeláže a stávajících prvků polní instrumentace při zachování provozní signalizace na čelních panelech rozváděčů; podklady pro zhotovení PPD tvoří přílohu č. 1 a zhotovitel si rovněž prohlédl místo plnění;

  - vypracování harmonogramu;

  - vytvoření či transformaci stávajících řídících algoritmů a jejich instalaci do podstanic;

  - obnovu stávajících podstanic včetně případné úpravy rozváděčů a kabeláže v souladu se zhotovitelem vypracovanou PPD;

  - doplnění systému měření a regulace (dále jen „MaR“) o měření teplot topného média na patě objektu spolu s měřením diferenčního tlaku mezi vstupem a výstupem topného média a vytvoření vizualizačních obrázků na centrální stanici;

  - dodávku SW centrálního pracoviště pobočky ČNB v Ostravě, který bude sloužit k plnohodnotnému ovládání připojených technických zařízení, vizualizaci všech dostupných dat ve stávajícím rozsahu s připojením na dálkové dohledové centrum na technickém velínu v ústředí ČNB v Praze za využití lokální sítě ČNB WAN/LAN (viz příloha č. 2 – Standardní technické komunikační vybavení) při zachování stávajících terminálových pracovišť na technologickém velínu (CDP Praha) a tří na pobočce ČNB v Ostravě;

  - dodávku SW pro plnohodnotný vzdálený přístup z ústředí ČNB v Praze s akustickou signalizací havarijních stavů (viz příloha č. 4 - Akustické havarijní hlášky) a s plnohodnotnou možností měnit. Jako samostatný SW nebude poskytnut v případě, že požadovaná funkce bude zajištěna v rámci SW podle odstavce 2.6.;

  - provedení funkčních zkoušek, přičemž funkční zkoušky budou provedeny  v následujícím rozsahu:

- funkční zkoušky obecně:

- kontrola jednotlivých procesů řízení zejména připojení technologií (např. EPS a topení, chlazení, osvětlení),

b) funkční zkoušky uživatelského rozhraní:

- navigace po technologickém schéma objektu,

- ovládaní zařízení,

- sběr údajů z technologií,

- povely,

- příjem alarmových zpráv,

- otestování oprávnění uživatelů,

- komfort uživatelského rozhraní (vzhled obrazovky dle požadavků objednatele);

2.9. školení min. 3 pracovníků pobočky ČNB v Ostravě a min. 3 pracovníků servisní organizace ISS Facility Services, s.r.o. určených k obsluze díla v rozsahu cca 2 hodin;

2.10. zkušební provoz v délce 14 kalendářních dnů plnění v rozsahu dle bodu 2.3. až 2.5..  tohoto odstavce;

2.11. zkušební provoz v délce 14 kalendářních dnů plnění dle bodu 2.6. a 2.7. tohoto odstavce, přičemž souběhu tohoto zkušebního provozu se nevylučuje se zkušebním provozem dle bodu 2.10.

3.	Součástí díla je dále povinnost zhotovitele předat objednateli veškeré potřebné podklady k předání a provozu díla, tj. veškeré dokumenty předepsané platnými právními předpisy, ČSN a EN vztahující se k dílu, a to v českém jazyce. Jedná se zejména o:

- protokoly o provedení funkčních zkoušek díla,

- osvědčení o jakosti a kompletnosti hlavních komponentů,

- doklad o školení určených zaměstnanců objednatele podepsaný i proškolenými osobami;

- prohlášení o shodě,

- návody k obsluze a údržbě, návrh provozního řádu,

- záruční listy,

- revize el. připojení,

- dokumentace skutečného provedení ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 vyhotoveních na DVD nosičích,

- instalační CD (DVD) SW vybavení s licenčními podmínkami,

- zdrojové výpisy všech SW aplikací na DVD nosiči,

- stavební deník ve 2 vyhotovení (1 originál + 2. kopie pro objednatele).

- Předmětem této smlouvy je dále závazek zhotovitele provést 3 roční profylaktické prohlídky spočívající v kontrole řídících algoritmů a všech návazných vazeb, a to vždy po roce užívání.

- Místem plnění je pobočka ČNB na adrese: Nádražní 4, Ostrava.

Článek II

Lhůty plnění

  - Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 6 týdnů po podpisu smlouvy vypracovat a předat objednateli PPD a zároveň vypracovat a předat harmonogram prací.

  - Zhotovitel se zavazuje předat plnění jako celek po provedených zkouškách funkčnosti a po úspěšném ukončení obou zkušebních provozů dle čl. I odst. 2 bodů 2.10. a 2.11., a to nejpozději do 15 týdnů po podpisu smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje zasílat e-mailem termín provedení profylaktické prohlídky nejpozději 1 měsíc předem. Objednatel navržený termín e-mailem potvrdí nejpozději do 3 pracovních dnů.

Článek III

Cena a platební podmínky

uchazeč nedoplňuje ceny, budou vyplněny při uzavření smlouvy podle nabídky uchazeče

- Cena díla dle čl. I odst. 1 až 3 byla stanovena dohodou smluvních stran a činí bez DPH ........... Kč, z toho cena za SW licence dle čl. I odst. 2 bodů 2.6. a 2.7. činí bez DPH ............ Kč.

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně nákladů na školení pracovníků obsluhy, funkční zkoušky dle čl. I odst. 2 bod 2.8., zkušební provozy dle čl. I odst. 2  bodů 2.10. a 2.11., dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele.

- Podrobná specifikace ceny je uvedena ve zhotovitelem vypracovaném položkovém rozpočtu, který bude nedílnou součástí PPD.

- Cena plnění bude uhrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí plnění dle čl. IV odst. 4.

- Cena za provedení profylaktické prohlídky podle čl. I odst. 4 byla stanovena dohodou smluvních stran, činí bez DPH celkem  ……………..Kč  a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s tímto plněním. Cena bude hrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o provedení profylaktické prohlídky.

- Cena za odstranění mimozáruční vady bude stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele.

- K cenám bude účtována DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

- Doklad k úhradě bude vedle údajů podle § 435 občanského zákoníku obsahovat i evidenční číslo smlouvy ČNB. Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH. V případě, že doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí, nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

- Daňový doklad zašle zhotovitel na adresu:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor centrální účtárna

Na Příkopě 28

- 03 Praha 1

nebo elektronicky na adresu:

faktury@cnb.cz (s uvedením jména vystavovatele daňového dokladu).

- Splatnost dokladů činí 14 dnů ode dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

Článek IV

Předání a převzetí plnění

- Zhotovitel zašle objednateli nejpozději do 4 týdnů o podpisu smlouvy PPD v elektronické podobě ve formátu Microsoft Office 2003 a verzi maximálně AutoCad 2010 (může být i verze nižší) na e-mailové adresy: stanislav.kubenka@cnb.cz,  bohumir.kubik@cnb.cz, petr.matejka@cnb,.cz. Veškeré výstupy z AutoCADu budou převedeny i do formátu PDF.

- Po doručení PPD v elektronické podobě sdělí objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů své připomínky zhotoviteli a provede o tom zápis do stavebního deníku. Opravená dokumentace bude zaslána opět na adresy uvedené v předchozím odstavci.

- O ukončení každé funkční zkoušky vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který podepíší alespoň 2 z pověřených osob objednatele (1 pověřená za pobočku ČNB Ostrava a 1 pověřená osoba za ústředí ČNB) a 1 z pověřených osob zhotovitele. Pověřené osoby smluvních stran jsou uvedeny v odst. 5 tohoto článku.

- Po úspěšném ukončení všech funkčních zkoušek budou zahájeny oba zkušební provozy, přičemž úspěšným zkušebním provozem je míněn automatický, bezporuchový provoz bez přerušení v běžném provozu objednatele a bez zásahů do MaR, prosté vad a nedodělků . V případě výskytu závady nebude zkušební provoz po odstranění příčin závady opakován, objednatel pouze rozhodne o jeho prodloužení. Doba trvání prodloužení bude stanovena objednatelem s ohledem na dobu trvání odstranění závady a ověření obnovené plné funkčnosti. Po dobu trvání prodloužení zkušebního provozu není zhotovitel v prodlení ve lhůtě pro předání plnění jako celku dle čl. II odst. 2. Dílo bude převzato po úspěšném ukončení obou zkušebních provozů formou protokolu o předání a převzetí plnění, který podepíší alespoň 2 z pověřených osob objednatele (1 pověřená za pobočku ČNB Ostrava a 1 pověřená osoba za ústředí ČNB) a 1 z pověřených osob zhotovitele. Pověřené osoby smluvních stran jsou uvedeny v následujícím odstavci tohoto článku.

- Pověřenými osobami smluvních stran jsou:

- za objednatele:

za pobočku ČNB Ostrava:

p. Stanislav Kubenka, e-mail: stanislav.kubenka@cnb.cz,

tel.: 736 524 619,

p. Bohumír Kubík, e-mail: bohumir.kubik@cnb.cz,

tel.: 733 787 211,

za ústředí ČNB:

p. Petr Matějka, e-mail: petr.matejka@cnb.cz,

tel.: 731 597 019,

p. Martin Kvita,  e-mail: martin.kvita@cnb.cz, tel.: 731597001.

-	za zhotovitele:		..........................................

………………………….. (doplní uchazeč).

- V případě jakékoliv změny v údajích uvedených v předchozím odstavci, je smluvní strana povinna tuto změnu bez zbytečného odkladu oznámit e-mailem druhé smluvní straně, přičemž změna je účinná dnem jejího doručení.

Článek V

Podmínky plnění

- Zhotovitel nejpozději do týdne po podpisu smlouvy převezme protokolárně staveniště a opět jej po ukončení prací protokolárně předá objednateli.

- V protokolu o předání staveniště budou stanoveny transportní cesty (sklad, WC, elektro, voda apod.).

- Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele zajistit účast svých odpovědných pracovníků na kontrolních dnech stavby svolávaných objednatelem pravidelně (min. jednou týdně), v případě potřeby i mimořádně. Kontrolní dny se budou konat v místě pobočky ČNB objednatele.

- Zhotovitel je povinen se řídit pokyny pověřených osob objednatele a bankovní policie vydanými v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy a normami.

- Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce v souladu s platnými právními předpisy, ČSN a EN, včetně nařízení a předpisů týkajících se nakládání s odpady a oprávněnými požadavky a pokyny objednatele a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, příslušným právním předpisům a technickým normám.

- Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého při plnění dle této smlouvy a je povinen veškerý odpad vzniklý při plnění dle této smlouvy na své náklady zlikvidovat v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí.

- Práce budou prováděny v pracovních dnech od 6:00 do 18:00 hodin. Mimo tuto dobu je možné práce provádět jen na základě písemného souhlasu objednatele uvedeném ve stavebním deníku. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s příslušnými předpisy. Deník bude po dobu provádění prací uložen u určeného pracovníka objednatele.

- Zaměstnanci zhotovitele budou každodenně hlásit dohodnutým způsobem zahájení a ukončení prací.

- Veškeré práce budou zhotovitelem prováděny pouze odborně způsobilými pracovníky.

- Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních požadavků objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 3.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy  PO, BOZP a předpisy na ochranu životního prostředí. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Před započetím prací určený pracovník objednatele provede seznámení pracovníků určených zhotovitelem s místními podmínkami.

- V případě porušení předpisů BOZP a PO, nekvalitního provádění prací nebo nedodržování montážních a technologických předpisů zhotovitelem, má objednatel právo přerušit provádění prací a požadovat okamžitou nápravu. Zhotovitel má v tomto případě povinnost zajistit okamžitě řádné plnění svých povinností.

- V případě, že v rámci plnění dojde k poškození majetku objednatele, zavazuje se zhotovitel provést urychlenou opravu. V případě, že zhotovitel tak neučiní v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo zadat opravu jinému zhotoviteli a vynaložené náklady přeúčtovat zhotoviteli.

- Smluvní strany se dohodly, že případné odchylky od PPD, které nemají vliv na cenu, termín, funkci a kvalitu díla, budou řešeny zápisem do stavebního deníku odsouhlaseným oběma stranami.

Článek VI

Licenční ujednání

- Objednateli je uděleno nevýhradní, časově a místně neomezené oprávnění užívat SW dle článku I odst. 2 bodů 2.6. a 2.7. (dále jen „licence“) k účelu vyplývajícímu ze smlouvy a to ke všem způsobům užití.

- Právo užívání dle této smlouvy přechází na objednatele dnem podpisu protokolu o předání  a převzetí plnění dle čl. IV odst. 4.

- Poskytovatel prohlašuje, že práva k SW, která poskytuje, mu náleží bez jakéhokoliv   omezení, a odpovídá za škodu, která by objednateli vznikla, pokud by toto prohlášení bylo nepravdivé.

- Poskytovatel garantuje, že jím poskytovaná licence je v rozsahu nezbytném pro běžný provoz. Pokud bude následně zjištěno, že licence nebyly poskytnuty v potřebném rozsahu, je poskytovatel povinen na své náklady licence doplnit.

Článek VII

Záruka

- Zhotovitel poskytuje na plnění podle této smlouvy záruku 36 měsíců. Záruční doba začne běžet po podpisu protokolu o předání a převzetí plnění dle čl. IV odst. 4.

- Záruční vady bude objednatel uplatňovat na telefonní číslo zhotovitele ……….. (doplní uchazeč) s tím, že svou reklamaci potvrdí písemně nejpozději do 1 hodiny e-mailem na adresu: …………. (doplní uchazeč).

- Po dobu trvání záruky je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu objednateli oznámit i případné změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy.

- Zhotovitel se zavazuje, že na telefonickou, následně e-mailem potvrzenou výzvu objednatele, zahájí odstraňování záruční nebo mimozáruční vady do konce pracovní doby, tj. do 15:00 hod. následujícího pracovního dne od jejího telefonického nahlášení (nebude-li dohodnuto jinak) a odstraní vadu nejpozději do konce pracovní doby třetího pracovního dne po zahájení opravy.

- V případě, že se bude jednat o rozsáhlejší nebo materiálově náročnou závadu, smluvní strany písemně sjednají jinou lhůtu pro odstranění vady než podle odstavce 4.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou s tím, že odstranění záruční vady bude na náklady zhotovitele. Tímto postupem objednatele nebude dotčena záruka a zhotovitel zůstává v prodlení s odstraněním závady do doby jejího skutečného odstranění.

- Zhotovitel se zavazuje, že při odstraňování závad bude respektovat veškeré pokyny objednatele související s omezením provádění prací.

Článek VIII

Mlčenlivost, bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho pracovníci, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u objednatele v průběhu plnění seznámí. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti nebo informace, které jsou veřejně dostupné.

- Povinnost mlčenlivosti není časově omezena.

- Zhotovitel se zavazuje v plném rozsahu dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

Článek IX

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1.	V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě plnění podle článku II odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

2.	V případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě podle článku VII odst. 4 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý pracovní den prodlení .

3.	V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě sjednané podle článku VII odst. 5 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

4.	V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě pro provedení profylaktické prohlídky dle čl. I odst. 4 je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý týden prodlení.

5. V případě prodlení objednatele v úhradě daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

6.  Splatnost dokladu k úhradě smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je 14 dnů po jeho  doručení povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.

7.    Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody.

8. Mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli  zhotovitele nemají vliv na povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu.

Článek X

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

- Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy mohou být postoupena pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu se nepovažuje e-mail či jiné elektronické zprávy.

- Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden.

Přílohy: 	 	č. 1 – Podklady pro PPD

  - soupis datových bodů

  - stávající projekt měření a regulace

(ISŘ_doplnění_OVA.pdf, ISŘ_HPO_OVA.pdf)

  - půdorysy umístění HW prvků

(ISŘ_1PP_Ostrava.pdf, ISŘ_2NP_Ostrava.pdf)

č. 2 -  Standardní technické komunikační vybavení

č. 3 - Bezpečnostní požadavky objednatele

č. 4 -  Akustické havarijní hlášky

V Praze dne ………………. 2014				V ……  dne  ………….. 2014

Za objednatele:						Za zhotovitele:

…………………………………….				……………………………..

Ing. Zdeněk Virius						(doplní uchazeč)

ředitel sekce správní

…………………………………..

Ing. Ilja Skaunic, Ph.D., MBA

ředitel pobočky Ostrava

#### Příloha č. 2

Standardní technické komunikační vybavení

- LAN – strukturovaná kabeláž pro připojení uživatelů umožňující připojení rychlostí minimálně 100 Mbsec-1. Standardní provedení je metalické, optická vlákna jsou typem doplňkovým

- Páteřní LAN – Gigabit Ethernet;

- aktivní síťové prvky – platforma CISCO, plně přepínaná síť

- LAN, MAN, WAN – multiplexory typu WDM

- Ethernet dle ISO 802.3 pro připojení uživatelských stanic

- Protokol TCP/IP v. 4

- WAN – (připojení poboček) zálohovaná trasa s propustností min 2 Mbsec-1, mezi ústředím a pobočkami nasazeny šifrátory – komunikace aplikací mezi pobočkou a ústředím musí podporovat standard PMTU.

#### Příloha č. 3

#### Bezpečnostní požadavky objednatele

upravující pohyb pracovníků zhotovitele v budově pobočky ČNB Ostrava

- Zhotovitel předloží objednateli seznam pracovníků, kteří se budou podílet na plnění podle této smlouvy.

- Seznam pracovníků podléhá schválení objednatelem. Pracovníci neschválení objednatelem nemohou vykonávat činnost ani nesmějí být seznamováni se skutečnostmi souvisejícími s plněním smlouvy, přičemž objednatel si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Zhotovitel odpovídá za to, že do budovy pobočky ČNB nebudou vstupovat nebo vjíždět jeho pracovníci, kteří nebyli jmenovitě schváleni objednatelem.

- Pracovníci zhotovitele mohou do budovy pobočky ČNB vstupovat a v nich se zdržovat pouze za doprovodu určených pracovníků pobočky.

- Schválení pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat vnitřní předpisy ČNB, se kterými byli seznámeni a pokyny bankovní policie objednatele pro vstup a pohyb osob ve vyhrazených prostorách.

- Požadavky na případné změny schváleného seznamu pracovníků zhotovitele je nutno neprodleně oznámit objednateli. Veškeré změny podléhají schválení objednatelem.

- Bez písemného povolení objednatele je zakázáno kopírování, fotografování, pořizování videozáznamů a vynášení jakékoliv dokumentace z budovy pobočky ČNB. Zhotovitel je oprávněn dokumentaci poskytnout třetím osobám pouze po udělení písemného souhlasu objednatele.

- Objednatel je oprávněn kdykoliv podrobit kontrole kteréhokoliv pracovníka zhotovitele z dodržování stanovených bezpečnostních opatření v budově pobočky.

Příloha č. 4

Akustické havarijní hlášky

- porucha chlazení prostoru UPS,

- překročení maximální teploty prostoru UPS,

- nízká teplota topného média na patě objektu,

- nízká teplota rozdělovače topné=ho média v zimním období,

- nízký tlak topného systému,

- nebezpečí zamrznutí VZT,

- vysoká hladina přečerpávací jímky,

- porucha DA,

- porucha UPS.