- SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

- Českou národní bankou

- Na Příkopě 28

- 115 03 Praha 1

zastoupenou:	Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem technického odboru

- IČ: 48136450

- DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo také „ČNB“)

a

……………

se sídlem:	……………..

zastoupení	…………….

IČO: 		…………….

DIČ: 		…………….

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném…………,oddíl……vložka č………..

číslo účtu: ……………….(účet, který je zveřejněn podle § 98 zákona o DPH)

(doplní dodavatel)

- (dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Předmět, rozsah a místo plnění

- Předmětem plnění podle této smlouvy je vypracování dokumentace studie proveditelnosti (dále jen „studie“ nebo „dílo“) pro akci „Studie obnovy patrových vzduchotechnik budovy ústředí ČNB“ (dále také jen „stavební akce“) minimálně v rozsahu stanoveném přílohou č. 2 této smlouvy.

- Podkladem pro vypracování studie je:

  - detailní prohlídka objektu budovy ústředí objednatele,

  - minimální požadavky na zpracování studie, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy,

  - dokumentace budovy ústředí objednatele, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

- Podklady uvedené v odstavci 2 písm. c) budou zhotoviteli předány na CD při podpisu této smlouvy.

- Veškeré objednatelem poskytnuté podklady je zhotovitel oprávněn použít jen pro plnění dle této smlouvy.

- Studie bude vypracována způsobem, který vymezí jednoznačně a úplně rozsah budoucího plnění pro vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Parametry musejí být uváděny jednoznačně s vymezením technicky odůvodnitelným rozmezím s obecně definovanými specifickými vlastnostmi a nelze pro jejich vymezení užít obchodní názvy konkrétních výrobků, ani názvy konkrétních výrobců. To neplatí v případě použití referenčních odkazů na obdobná řešení tam, kde je to vynuceno povahou příslušné položky nebo zvoleným technickým řešením.

- Součástí studie bude vypracování tabulek obsazenosti kanceláří s optimalizovaným množstvím přívodního vzduchu podle pravidel uvedených v příloze č. 2 této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje vypracovat dílo v souladu s platnými právními předpisy a dalšími normami souvisejícími s předmětem plnění této smlouvy.

- Zhotovitel se dále zavazuje prověřit místní podmínky budoucího staveniště, řádně se seznámit s veškerými podklady předanými mu objednatelem za účelem plnění dle této smlouvy a vyjasnit si případné nejasnosti s pověřenými osobami objednatele bezprostředně po jejich vzniku. V případě rozporu je zhotovitel povinen provést konzultace s objednatelem opakovaně.

- Místem plnění je sídlo objednatele na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

- Článek II

Lhůty plnění

            - Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění:

  - Zhotovitel je povinen se v průběhu plnění podle čl. I odst. 1 účastnit pracovních schůzek, které se budou konat za účelem konzultace a kontroly průběhu plnění. Schůzky budou probíhat podle potřeby zhotovitele (max. však 1 x za 14 dní) vždy v pracovní den určený objednatelem od 9:00 hodin, na výzvu zhotovitele nebo objednatele nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení takové výzvy na e-mailovou adresu pověřené osoby druhé smluvní strany, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Z každé pracovní schůzky vytvoří svolavatel zápis. První pracovní schůzka bude do 2 týdnů od účinnosti této smlouvy. Na první pracovní schůzce budou upřesněny body napojení technologií.

  - Zhotovitel předloží nejpozději do konce května 2021 objednateli k připomínkám návrh studie v elektronické formě.

  - Objednatel zašle připomínky ke studii zhotoviteli nejpozději do 10 pracovních dnů od předložení jejího návrhu.

  - Zhotovitel předá objednateli čistopis studie nejpozději do 10 pracovních dnů od akceptace finální verze, v rámci níž budou vypořádány připomínky objednatele.

            - Lhůty dle odstavce 1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě studie z důvodu, že objednatel neposkytl potřebnou součinnost, nebo z důvodu skutečností stojících na straně zhotovitele či objednatele, které ani jedna ze smluvních stran jednající s náležitou péčí nemohla předvídat. Důvody prodloužení lhůty plnění dle tohoto odstavce je smluvní strana, která se jich dovolává, povinna písemně doložit.

            - O každém prodloužení lhůty bude vyhotoven zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Článek III

Ceny a platební podmínky

- Cena za vypracování studie podle čl. I této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí ……………  Kč bez DPH (doplní dodavatel).

- Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním podle této smlouvy, včetně odměny za licenci podle čl. VIII této smlouvy. K ceně bude připočtena DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

- Doklad k úhradě na cenu plnění podle odstavce 1 tohoto článku je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den převzetí čistopisu studie objednatelem. Přílohou dokladu k úhradě bude příslušný protokol o předání a převzetí plnění.

- Doklad k úhradě (fakturu) zašle zhotovitel elektronicky jako přílohu e-mailové zprávy na adresu faktury@cnb.cz ve formátu ISDOC. Pokud není možné vytvořit doklad ve formátu ISDOC, je možné zasílat jej ve formátu PDF. V jedné e-mailové zprávě smí být pouze jeden doklad k úhradě. Mimo vlastní doklad k úhradě může být přílohou e-mailové zprávy jedna až sedm příloh k dokladu ve formátech PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX. Přijaty budou i doklady k úhradě v jiném formátu, který bude v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Nebude-li možné zaslat doklad k úhradě elektronicky, zašle jej zhotovitel v analogové formě na adresu:

Česká národní banka

sekce rozpočtu a účetnictví

odbor účetnictví

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

- Doklad k úhradě bude obsahovat údaje podle § 435 občanského zákoníku a bankovní účet, na který má být placeno a který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo který byl později aktualizován zhotovitelem (dále jen „určený účet“). Daňový doklad bude nadto obsahovat náležitosti stanovené v zákoně o dani z přidané hodnoty. Nezbytnou náležitostí každého dokladu je také číslo této smlouvy (ve formátu ISDOC v poli ID ve skupině Contract References), nebo číslo objednávky (ve formátu ISDOC v poli External_Order_ID ve skupině OrderReference), jsou-li objednávky v rámci smlouvy vystavovány. Pokud doklad bude postrádat některou ze stanovených náležitostí nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného dokladu.

- V případě, že bude v dokladu k úhradě uveden jiný než určený účet, je pověřený pracovník zhotovitele povinen na základě výzvy objednatele sdělit na e-mailovou adresu, ze které byla výzva odeslána, zda má být zaplaceno na bankovní účet uvedený v dokladu, nebo na určený účet. V tomto případě se doklad k úhradě nevrací s tím, že lhůta splatnosti začíná běžet až dnem doručení sdělení zhotovitele podle předchozí věty.

- Splatnost dokladu k úhradě je 14 dnů od doručení zhotoviteli. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

- Článek IV

Součinnost, spolupráce

- Objednatel po předchozí dohodě pověřených osob umožní zhotoviteli prohlídku objektu budovy ústředí objednatele v rozsahu potřebném pro plnění díla.

- Objednatel umožní zhotoviteli po dohodě s objednatelem provádět sondy stavebních konstrukcí pro studii mimo pracovní dobu objednatele.

- Objednatel zajistí jednací místnost pro jednání dle čl. II odst. 1 písm. a).

- Smluvní strany si nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy vymění seznamy pověřených či určených osob, které jsou oprávněny jednat ve věcech uvedených ve smlouvě, zejména ve věcech technických.

- V případě změny pověřených či určených osob dle předchozího odstavce nebo jejich kontaktních údajů jsou smluvní strany povinny nahlásit změnu následující pracovní den po provedení změny na e-mailové adresy pověřených osob druhé smluvní strany. Změna osob je účinná dnem jejího oznámení druhé smluvní straně, a to bez povinnosti uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek V

Osoby zhotovitele poskytující plnění

- Zhotovitel se zavazuje zajistit, že součástí týmu poskytujícího plnění dle čl. I této smlouvy bude minimálně 1 kvalifikovaná osoba (dále jen „technik“) splňující kvalifikaci požadovanou v bodu 2.5 dokumentace k poptávkovému řízení s názvem „Studie obnovy patrových vzduchotechnik budovy ústředí ČNB“ (dále jen „veřejná zakázka“), na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva.

- Seznam s uvedením minimálně 1 technika, prostřednictvím kterého bude zhotovitel poskytovat služby podle této smlouvy, se přebírá z nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky (dále jen „nabídka“). Došlo-li ke změně v osobě technika v mezidobí od doručení nabídky zhotovitele do podpisu smlouvy, postupuje se podle odstavce 3 tohoto článku obdobně.

- Změna v osobě technika poskytujícího plnění může být provedena pouze se souhlasem objednatele. Odsouhlasení změny bude provedeno e-mailem alespoň jednou pověřenou osobou objednatele, bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě.

- Objednatel si vyhrazuje právo požádat e-mailem o výměnu kteréhokoliv z techniků uvedených v seznamu techniků poskytujících plnění či dalších osob podílejících se na plnění dle této smlouvy z důvodu opakované nespokojenosti s kvalitou jí odváděné práce nebo nedostatečnou komunikací s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje tuto výměnu neprodleně provést.

- Za plnění poskytovaná poddodavatelem je zhotovitel odpovědný jako by toto plnění poskytoval sám. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli, pokud bude i část plnění poskytována poddodavatelem, seznam kontaktních údajů na osoby provádějící plnění za poddodavatele. Objednatel je oprávněn průběh plnění realizovaný poddodavatelem řešit napřímo s jeho pracovníky s tím, že o výsledku bude zhotovitele informovat.  Zhotovitel není oprávněn tuto komunikaci s poddodavatelem či jeho pracovníky jakkoliv omezovat nebo mařit.

- Nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele uvedené v tomto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy.

- Článek VI

Počet vyhotovení a rozsah studie

- Veškeré verze studie, vyjma jejího čistopisu, budou objednateli zasílány elektronicky na e-mailové adresy pověřených osob objednatele dle čl. IV odst. 4, přičemž textová část bude ve formátu Word a výkresy ve formátu PDF v dostatečném rozlišení pro čtení výkresů, případně na vyžádání objednatele ve formátu AutoCAD (DWG). Nebude-li možné z technických důvodů zaslání jednotlivé verze studie e-mailem, budou objednateli verze studie (či jejich části) předány vždy v jednom elektronickém vyhotovení na CD-R, DVD nebo flash disku.

- Čistopis studie bude předán ve 3 paré v tištěné podobě a 1x na CD-R, DVD nebo flash disku, výkresy budou ve formátu PDF a AutoCAD (DWG), max. 2014.

Článek VII

Předání a převzetí

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí studie, pokud neodpovídá této smlouvě, předaným podkladům a požadavkům objednatele uplatněným v průběhu plnění.

- K převzetí čistopisu studie dojde podpisem protokolu o předání a převzetí pověřenými osobami obou smluvních stran.

- Okamžikem podpisu předávacího protokolu nabývá objednatel vlastnictví k hmotnému substrátu díla a oprávnění podle čl. VIII této smlouvy.

- Spolu s předáním díla je zhotovitel povinen předat objednateli podklady, které od něj obdržel.

- Článek VIII

- Licence

- Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a časově neomezené právo užít dílo (studii) jako podklad pro zpracování dokumentace pro provedení stavby, jako součást dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, a to v nezměněné podobě, jakož i po úpravě, zpracování, samostatně i ve spojení nebo v souboru s jinými autorskými díly či jinými prvky.

- Zhotovitel souhlasí s rozpracováním díla či zapracováním částí díla do dalších projekčních či realizačních fází stavební akce, a to i prostřednictvím třetí osoby.

- Objednatel je rovněž oprávněn pořizovat rozmnoženiny díla a oprávněn dílo nebo jeho části samostatně nebo v jejich celku

a)	zveřejnit,

b)	upravovat, zpracovávat či jinak měnit, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného či jiného souboru děl, byť nepodléhajícího ochraně podle autorského zákona,

c)	dokončit nehotové dílo.

přičemž vše výše uvedené může provádět jak samostatně, tak i prostřednictvím třetí osoby.

- Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy duševního vlastnictví týkajícími se předmětu plnění dle této smlouvy, včetně práv autorských, do něj zahrnutých, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně zajištění souhlasů všech nositelů práv duševního vlastnictví do díla zahrnutých. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že by objednatel nemohl předmět plnění dle této smlouvy nebo jakoukoli jeho část užívat řádně nerušeně.

- Zhotovitel i jednotliví autoři jsou oprávněni dílo nebo jeho část použít v rámci různých odborných soutěží nebo v rámci referencí.

- Objednatel není povinen licenci využít.

Článek IX

Mlčenlivost, přístup do objektů objednatele a bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jeho zaměstnanci, jakož i jiné osoby, které se budou podílet na plnění dle této smlouvy, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se po dobu plnění smlouvy seznámí a které nejsou veřejně dostupné. Uvádění plnění podle této smlouvy jako referenční zakázky po převzetí díla objednatelem tímto není dotčeno, vyjma případu, že by objednatel od této smlouvy odstoupil.

- Závazek mlčenlivosti trvá i po skončení plnění podle této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli a jím určeným osobám nezbytný přístup do svých objektů dotčených a souvisejících s předmětem plnění.

- Zhotovitel se zavazuje v plném rozsahu dodržovat bezpečnostní požadavky objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

- Článek X

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- V případě porušení povinnosti zhotovitele dostavit se ve stanoveném nebo dohodnutém termínu na pracovní schůzku dle čl. II odst. 1 písm. a) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé takové porušení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. d) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele ve lhůtě dle čl. II odst. 1 písm. b) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý pracovní den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s předložením dokladů o existenci pojistné smlouvy dle čl. XI této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel užije podklady předané mu objednatelem dle této smlouvy jinak, než za účelem realizace plnění podle této smlouvy, nebo poruší povinnost mlčenlivosti dle čl. IX odst. 1, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč za každý takový případ užití uvedených podkladů či porušení mlčenlivosti.

- V případě porušení závazku dle čl. IX odst. 4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý takový případ porušení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení podle předpisů občanského práva.

- Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení dokladu k úhradě povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

Článek XI

Pojištění

Zhotovitel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy uzavřeno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) s tím, že jeho spoluúčast nepřevyšuje 5 %. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy, a do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele je zhotovitel povinen toto objednateli prokázat.

- Článek XII

Odstoupení od smlouvy

- V případě, že některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní povinnost vyplývající pro ni z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:

ze strany zhotovitele:

  - prodlení v kterékoliv ze lhůt stanovených v čl. II odst. 1 písm. b), nebo d) delší než 30 dnů;

  - nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele dle čl. V;

ze strany objednatele:

  - prodlení s neposkytnutím součinnosti podle čl. IV odst. 1 nebo 2 ani v dodatečně poskytnuté lhůtě.

- Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek zhotovitele.

- Článek XIII

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

- Závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem.

- Smluvní strany se dohodly, že případný spor, který vznikne z této smlouvy nebo v  souvislosti s ní bude rozhodován výlučně podle českého práva obecnými soudy v České republice.

- Uplatnění domněnky doby dojití dle § 573 občanského zákoníku se vylučuje.

- Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.

- Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy:	č. 1 – Bezpečnostní požadavky objednatele

č. 2 – Náplň studie proveditelnosti

č. 3 – Kompletní dokumentace skutečného provedení objektu ústředí ČNB (příloha bude vybranému dodavateli poskytnuta v souladu s čl. I odst. 3 smlouvy, část této přílohy relevantní pro zpracování nabídky bude dodavateli poskytnuta v souladu s čl. 8. 1 Poptávky)

č. 4 – Seznam techniků (bude doplněno před podpisem smlouvy podle nabídky vybraného dodavatele)

V Praze dne: …………. 2020 			V ……………. dne:.....................2020

Za objednatele:		Za zhotovitele:

……………………………				………………………………

- Ing. Zdeněk Virius					(doplní dodavatel)

ředitel sekce správní

………………………………

- Ing. Pavel Veselka

ředitel technického odboru

- Příloha č. 1

#### Bezpečnostní požadavky objednatele

- Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze ti jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději den před zahájením prací.

- Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti každého z pracovníků zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu byli ještě před předložením seznamu ČNB proškoleni o podmínkách zpracování osobních údajů a o právech subjektů údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zhotovitel se zejména zavazuje, že všichni jeho pracovníci uvedení v seznamu budou nejpozději do okamžiku předložení seznamu ČNB poučeni:

- o tom, že zhotovitel předá jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1 v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů ČNB (zajištění evidence osob vstupujících do budovy ČNB z důvodu ochrany majetku a osob a správy přístupového systému ČNB);

- o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči zhotoviteli a ČNB, zejména o právu na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právu na námitku proti zpracování osobních údajů, právu požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, a to zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, jakož i o právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- Za poučení svých pracovníků ponese zhotovitel vůči ČNB následně odpovědnost. V případě nesplnění povinnosti podle bodu 2. nahradí zhotovitel újmu, která v souvislosti s uvedeným ČNB vznikne, a to včetně případné nemajetkové újmy vzniklé poškozením dobrého jména a dobré pověsti, újmy vzniklé v důsledku postihu pravomocně uloženého ČNB správním nebo jiným k tomu oprávněným orgánem veřejné moci a újmy vzniklé ČNB v důsledku úspěšného uplatnění práv pracovníků zhotovitele vůči ČNB.

- Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny seznamu podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.

- Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny v seznamu, nebudou do objektů ČNB vpuštěny.

- Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostor ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB nebo zaměstnance referátu bankovní policie ČNB.

- V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícího zaměstnance ČNB, a dále instrukcemi vyhlašovanými vnitřním rozhlasem ČNB.

- Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom, co je či není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.

- ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.

- Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.

- Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. O povolení práce se zvýšeným požárním nebezpečím požádá zhotovitel písemnou formou vždy nejpozději jeden pracovní den před zahájením prací dozorujícího zaměstnance ČNB. Dále se pracovníci zhotovitele musí zdržet poškozování či odcizování majetku ČNB, a dále i jakéhokoli nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.

- Pracovníci zhotovitele uvedení v seznamu se musí před započetím výkonu práce v objektech ČNB seznámit, ve smyslu předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a hygieně práce, se specifiky daných objektů ČNB (např. způsob vyhlášení požárního poplachu, určení ohlašovny požáru, seznámení s únikovými cestami, poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, umístěním věcných prostředků požární ochrany apod.). ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kterékoliv pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu ohledně dodržování těchto předpisů a ustanovení.

Příloha č. 2

Náplň studie proveditelnosti – Náhrada patrových vzduchotechnik v ústředí ČNB

STÁVAJÍCÍ STAV

Přívod čerstvého vzduchu do kanceláří a zasedacích místností je realizován „patrovými vzduchotechnikami“. Tyto jednotky jsou osazeny filtrací, vodním ohřevem (80/60°C) a vodním chlazením (10/16°C). Větrání je realizováno tak, že na každou okenní osu je přiváděno 150 m3/h.   Stávající stav nevyužívá energii odpadního vzduchu.

Při návrhu stávajícího stavu byly použity standardní hodnoty externích podmínek. Pro zimní období byla použita snížená výpočtová teplota -12°C (-15°C) a pro letní období entalpie nasávaného vzduchu 58 kJ/kg při 30°C.

Zařízení se provozují ve funkčních skupinách, a to vždy dvakrát denně po hodině provozu v pracovní dny.

Patrové vzduchotechniky jsou rozprostřeny v půdorysu objektu ve stoupačkách 41, 42, 43, 44, 45A, 45B, 46, 47A, 47B, 47C, 48A, 48B, 49, 53, 54 a 55. V současnosti probíhá realizace I. etapy náhrady patrových vzduchotechnik, a to pro stoupačky 44, 45A, 45B a zařízení 41.002C.

V obsluhovaných místnostech je distribuce vzdušiny zakončena pohledovou mřížkou bez možnosti regulace, která je v četných případech opatřena deflektorem. Často dochází k přelepování distribučních elementů a tím k výraznému zvyšování hlučnosti a k dalšímu prohlubování nerovnoměrnosti zaregulování.

Vzduchotechnické jednotky jsou řízeny systémem Metasys firmy Johnson Controls. Regulátory DX „třetí vrstvy“ budou následně obnoveny za regulátory FEC, FAC, které budou připojeny stávajícími síťovými komunikačními jednotkami NAE ke stávajícímu nadřazenému dispečerskému pracovišti.

PRINCIPY NÁHRADY PATROVÝCH VZDUCHOTECHNIK

- vzduchotechniky budou navrženy pro následující hodnoty:

  - zimní období - výpočtová teplota -12°C (-14°C)

  - letní období - entalpie nasávaného vzduchu 80 kJ/kg při 34°C.

- v co nejširším měřítku bude provedeno slučování do „centrálních jednotek“ (viz přiložený soubor Realizace první části.pdf, který je součástí přílohy č. 3 smlouvy a který bude dodavateli rovněž poskytnut dle čl. 8.1. Poptávky).

- bude využita energie odpadních vzduchu

- bude optimalizován přívod do kanceláří na 50 m3/h na pracovníka

- budou osazeny mechanické regulátory průtoku vzduchu s napojením na výdech sonovacem (nebo obdobou)

- bude doplněno adiabatické nízkotlaké vlhčení (nízkotlaký rozstřik v kombinaci s keramickými odpařovacími deskami – krátké provedení)

- součástí návrhu budou i zdroje demineralizované vody - RO

- bude specifikováno osazení polní instrumentací a akčními prvky

- budou specifikovány nároky na ostatní profese

CÍLOVÝ STAV

Nově navržený stav zlepší kvalitu vzduchu v celém objektu hlavní budovy ČNB při zachování způsobu distribuce vzduchu – přívod do kanceláří, odsávání odpadního vzduchu z chodeb a sociálního zázemí budovy.

Nově instalované „skupinové“ patrové vzduchotechniky s využitím odpadního vzduchu provozovány kontinuálně v energeticky efektivnějším provozu, v zimním období dodají potřebnou vlhkost tak, aby hodnoty relativní vlhkosti v kancelářích oscilovaly okolo 30%. Díky dimenzování okruhu chlazení na energii nasávaného venkovního vzduchu 80 kJ/kg při 34°C bude i v letním období přiváděn upravený vzduch, který nebude tepelně zatěžovat vnitřní prostory objektu a odvede alespoň nepatrnou část tepelné zátěže. Díky kontinuálnímu provozu se zlepší tepelná pohoda i na chodbách.

Hlavním přínosem bude výrazné zlepšení pracovních podmínek na pracovištích. Snížení úrovně hluku nesené přiváděným upraveným vzduchem, díky rovnoměrnější distribuci, kvalitativně vyšší úrovni nových vzduchotechnických jednotek a optimalizaci dodávaného množství. Tím bude odstraněn negativní vjem proudění vzduchu u pracovních míst.